Выписка из протокола № 11 от 21.11.2024

заседания комиссии по установлению необходимости (отсутствия необходимости) проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области

1. Рассмотрение заявления, представленного администрацией муниципального образования «Цвылёвское сельское поселение» Тихвинского муниципального района Ленинградской области, о переносе установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок):

1) Тихвинский район, пос. Цвылёво, д. 21 – перенос сроков проведения капитального ремонта подвала и фундамента на более ранний период 2025 год. Дом 1973 года постройки.

Решили: Вернуть документы заявителю в связи с представлением документов не в полном объеме в соответствии с пунктом 3.10.1 Порядка и оформлением документов не в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Приложение №1.

2. Рассмотрение заявлений, представленных администрацией муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, о включении в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы, утвержденную постановлением Правительства Ленинградской области от 26 декабря 2013 года № 508 (далее-региональная программа капитального ремонта), многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию после завершения строительства или реконструкции:

1) Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Каштановая аллея, д. 2- Дом введен в эксплуатацию в 2019 году, 17-20 этажей, 962 жилых помещения (квартиры).

Решили: Решение о включении многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта принято 21.06.2024 (Протокол №7 от  21.06.2024)

2) Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Областная, д. 3 - Дом введен в эксплуатацию в 2018 году, 25 этажей, 1592 жилых помещения (квартиры).

Решили: Решение о включении многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта принято 21.06.2024 (Протокол №7 от  21.06.2024)

3) Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Областная, д.5, корпус 3 - Дом введен в эксплуатацию в 2020 году, 25 этажей, 200 жилых помещений (квартир).

Решили: Решение о включении многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта принято 21.06.2024 (Протокол №7 от  21.06.2024)

4) Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Областная, д.5, корпус 5 - Дом введен в эксплуатацию в 2020 году, 8-11 этажей, 106 жилых помещений (квартир).

Решили: Решение о включении многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта принято 21.06.2024 (Протокол №7 от  21.06.2024)

5) Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Областная, д.5, корпус 6 - Дом введен в эксплуатацию в 2020 году, 12-21 этажей, 508 жилых помещений (квартир).

Решили: Решение о включении многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта принято 21.06.2024 (Протокол №7 от  21.06.2024)

6) Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Областная, д.9, корпус 1 - Дом введен в эксплуатацию в 2020 году, 25 этажей, 720 жилых помещений (квартир).

Решили: Решение о включении многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта принято 21.06.2024 (Протокол №7 от  21.06.2024)

7) Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Областная, д.9, корпус 2 - Дом введен в эксплуатацию в 2020 году, 18-20 этажей, 485 жилых помещений (квартир).

Решили: Решение о включении многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта принято 21.06.2024 (Протокол №7 от  21.06.2024)

8) Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Солнечная, д.12- Дом введен в эксплуатацию в 2022 году, 12 этажей, 403 жилых помещения (квартиры).

Решили: Решение о включении многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта принято 19.04.2024 (Протокол №5  от  19.04.2024)

9) Всеволожский район, г. Кудрово, , мкр. Новый Оккервиль, ул. Строителей, д.2 - Дом введен в эксплуатацию в 2017 году, 23 (21-23) этажей, 1190 жилых помещений (квартир).

Решили: Решение о включении многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта принято 21.06.2024 (Протокол №7 от  21.06.2024)

10) Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Строителей, д.3 - Дом введен в эксплуатацию в 2021 году, 12 этажей, 380 жилых помещений (квартир).

Решили: Решение о включении многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта принято 19.04.2024 (Протокол №5  от  19.04.2024)

11) Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Строителей, д.5, корпус 1 - Дом введен в эксплуатацию в 2023 году, 12 этажей, 479 жилых помещений (квартир).

Решили: Решение о включении многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта принято 19.04.2024 (Протокол №5  от  19.04.2024)

Приложение №2.

3. Рассмотрение заявления, представленного администрацией муниципального образования «Синявинское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области, о включении в региональную программу капитального ремонта многоквартирного дома, ранее не включенного в региональную программу в результате технической ошибки:

1) Кировский район, г.п. Синявино, ул. Садовая, д. 65 - Дом введен в эксплуатацию в 1978 году, 2 этажа, 8 жилых помещений (квартир).

Решили: Включить в региональную программу многоквартирный дом с периода 2029-2031 годов и далее в периоды, указанные региональной программой капитального ремонта.

Приложение №3.

4. Рассмотрение заявлений, представленных НО «Фонд капитального ремонта Ленинградской области» о переносе установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 168 и частью 5 статьи 181 Жилищного кодекса Российской:

1) Выборгский район, г. Выборг, ул. Кривоносова, д. 17 – перенос срока капитального ремонта ПИР фасада на более поздний период;

2) Лодейнопольский район, г. Лодейное Поле, ул. Талалихина, д. 10 – перенос срока капитального ремонта ПИР фасада на более поздний период;

3) Выборгский район, г. Выборг, ш. Приморское, д. 12 – перенос срока капитального ремонта ПИР крыши на более поздний период.

Решили: Установили необходимость переноса сроков проведения капитального ремонта в многоквартирных домах (отдельных видов услуг и работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) согласно заявлениям:

1) Выборгский район, г. Выборг, ул. Кривоносова, д. 17 – перенести срок капитального ремонта ПИР фасада на более поздний период на период 2050-2052 годов;

2) Лодейнопольский район, г. Лодейное Поле, ул. Талалихина, д. 10 – перенести срок капитального ремонта ПИР фасада на более поздний период на период 2050-2052 годов;

3) Выборгский район, г. Выборг, ш. Приморское, д. 12 – перенести срок капитального ремонта ПИР крыши на период 2041-2043 годов.

Приложение №4.

5. Рассмотрение заявлений, представленных НО «Фонд капитального ремонта Ленинградской области» о переносе установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) в соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации:

1) Волховский район, с. Паша, ул. Советская, д. 95 – перенос срока капитального ремонта системы водоотведения на более поздний период;

2) Волховский район, г. Новая Ладога, ул. 1 Мая, д. 6А – перенос срока капитального ремонта системы ХВС на более поздний период;

3) Волховский район, г. Новая Ладога, микрорайон Южный, д. 2 – перенос срока капитального ремонта системы ХВС и ВО на более поздний период.

Решили: Установили необходимость переноса сроков проведения капитального ремонта в многоквартирных домах (отдельных видов услуг и работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) согласно заявлениям:

1) Волховский район, с. Паша, ул. Советская, д. 95 – перенести срок капитального ремонта системы водоотведения на период 2035-2037 годов;

2) Волховский район, г. Новая Ладога, ул. 1 Мая, д. 6А – перенести срок капитального ремонта системы ХВС на период 2035-2037 годов;

3) Волховский район, г. Новая Ладога, микрорайон Южный, д. 2 – перенести срок капитального ремонта системы ХВС и ВО на период 2035-2037 годов.

Приложение №5.

6. Рассмотрение заявлений, представленных НО «Фонд капитального ремонта Ленинградской области» о переносе установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) в связи с  отсутствием технической возможности выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

1) Тосненский район, пос. Радофинниково, ул. Железнодорожная, д.27 – отсутствие технической возможности выполнения работ по ПИР фундамента;

2) Бокситогорский район, г. Бокситогорск, ул. Заводская, д.11/2 – отсутствие технической возможности выполнения работ по ВДИС водоотведения;

3) Бокситогорский район, г. Бокситогорск, ул. Спортивная, д. 4 – отсутствие технической возможности выполнения работ по ВДИС водоотведения;

Решили: Установили необходимость переноса сроков проведения капитального ремонта в многоквартирных домах (отдельных видов услуг и работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) согласно заявлениям:

1) Тосненский район, пос. Радофинниково, ул. Железнодорожная, д.27 – перенести срок капитального ремонта по ПИР фундамента на период 2032-2034 годов;

2) Бокситогорский район, г. Бокситогорск, ул. Заводская, д.11/2 –перенести срок капитального ремонта по ВДИС водоотведения на период 2026-2028 годов (2028);

3) Бокситогорский район, г. Бокситогорск, ул. Спортивная, д. 4 – перенести срок капитального ремонта по ВДИС водоотведения на период 2026-2028 годов (2028);

Приложение №6.

7. Рассмотрение заявлений, представленных МУП «ЖКХ г. Гатчины», о переносе установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ 
по капитальному ремонту) на более ранний период (срок):

1) Гатчинский округ, г. Гатчина, ул. Слепнёва, д. 6 – перенос срока капитального ремонта фасада на более ранний период на 2023-2025 годы.

Решили: Вернуть документы заявителю в связи с представлением документов не в полном объеме в соответствии с пунктом 3.10.1 Порядка и оформлением документов не в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2) Гатчинский округ, г. Гатчина, ул. Горького, д. 8/10 – перенос срока капитального ремонта крыши и фасада на более ранний период на 2023-2025 годы.

Решили: Установили необходимость переноса сроков проведения капитального ремонта крыши с периода 2035-2037 годов на период 2026-2028 годов (2026);

Вернуть документы заявителю по переносу капитального ремонта фасада в многоквартирном доме в связи с представлением документов не в полном объеме в соответствии с пунктом 3.10.1 Порядка и оформлением документов не в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3) Гатчинский округ, г. Гатчина, ул. Новоселов, д. 10 – перенос срока капитального ремонта крыши и фасада на более ранний период на 2023-2025 годы.

Решили: Вернуть документы заявителю в связи с представлением документов не в полном объеме в соответствии с пунктом 3.10.1 Порядка и оформлением документов не в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Приложение №7.

8. Рассмотрение заявления, представленного ЗАО «ТВЭЛОоблСервис», о переносе установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ 
по капитальному ремонту) на более ранний период (срок):

1) Приозерский район, п. Мельниково, ул. Калинина, д. 9 – перенос срока капитального ремонта крыши на более ранний период на 2025 год.

Решили: Установили необходимость переноса сроков проведения капитального ремонта крыши в многоквартирном доме с периода 2029-2031 годов на 2024 год.

Приложение №8.

9. Рассмотрение заявления, представленного администрацией муниципального образования «Вындиноостровское сельское поселение» Волховского района (далее – администрация Вындиноостровского сельского поселения), о переносе установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок):

1) Волховский район, дер. Вындин Остров, ул. Центральная, д. 12 – перенос срока капитального ремонта крыши и фасада на более ранний период на 2025 год.

Решили: Установили необходимость переноса сроков проведения капитального ремонта крыши на 2025 год, фасада на период 2026-2028 годов.

Приложение №9.

10. Рассмотрение заявлений, представленных администрацией муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволжского муниципального района Ленинградской области, о включение в региональную программу многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию после завершения строительства или реконструкции:

1) Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. 7-я линия, д. 3 – Дом введен в эксплуатацию в 2019 году, 13 этажей, 284 жилых помещения (квартиры).

Решили: Решение о включении многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта принято 21.06.2024 (Протокол №7 от  21.06.2024)

2) Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Английская, д. 1 – Дом введен в эксплуатацию в 2017 году, 10-26 этажей, 1127 жилых помещений (квартир).

Решили: Решение о включении многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта принято 21.06.2024 (Протокол №7 от  21.06.2024)

3) Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Голландская, д. 15, к. 1 – Дом введен в эксплуатацию в 2021 году, 5 этажей, 50 жилых помещений (квартир).

Решили: Решение о включении многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта принято 21.06.2024 (Протокол №7 от  21.06.2024)

4) Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Голландская, д. 15, к. 2 – Дом введен в эксплуатацию в 2021 году, 5 этажей, 119 жилых помещений (квартир).

Решили: Решение о включении многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта принято 21.06.2024 (Протокол №7 от  21.06.2024)

5) Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Голландская, д. 15, к. 3 – Дом введен в эксплуатацию в 2021 году, 5 этажей, 127 жилых помещений (квартир).

Решили: Решение о включении многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта принято 21.06.2024 (Протокол №7 от  21.06.2024)

6) Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Голландская, д. 15, к. 4 – Дом введен в эксплуатацию в 2021 году, 5 этажей, 23 жилых помещения (квартиры).

Решили: Решение о включении многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта принято 21.06.2024 (Протокол №7 от  21.06.2024)

7) Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Голландская, д. 15, к. 5 – Дом введен в эксплуатацию в 2021 году, 5 этажей, 27 жилых помещений (квартир).

Решили: Решение о включении многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта принято 21.06.2024 (Протокол №7 от  21.06.2024)

8) Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Голландская, д. 15, к.6 – Дом введен в эксплуатацию в 2021 году, 5 этажей, 27 жилых помещений (квартир).

Решили: Решение о включении многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта принято 21.06.2024 (Протокол №7 от  21.06.2024)

9) Всеволожский район, г. Кудрово, Европейский пр-т, д. 16 – Дом введен в эксплуатацию в 2016 году, 13-16 этажей, 272 жилых помещения (квартиры).

Решили: Включен в региональную программу

10) Всеволожский район, г. Кудрово, Европейский пр-т, д. 18, к. 2 – Дом введен в эксплуатацию в 2016 году, 15-17-19-21 этажей, 848 жилых помещений (квартир).

Решили: Решение о включении многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта принято 21.06.2024 (Протокол №7 от  21.06.2024)

11) Всеволожский район, г. Кудрово, Европейский пр-т, д. 21, к. 1 – Дом введен в эксплуатацию в 2017 году, 25 этажей, 362 жилых помещения (квартиры).

Решили: Решение о включении многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта принято 21.06.2024 (Протокол №7 от  21.06.2024)

12) Всеволожский район, г. Кудрово, Европейский пр-т, д. 21, к. 2 – Дом введен в эксплуатацию в 2017 году, 25 этажей, 1101 жилое помещение (квартира).

Решили: Решение о включении многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта принято 21.06.2024 (Протокол №7 от  21.06.2024)

13) Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Кольцевая, д. 12, к.6 – Дом введен в эксплуатацию в 2023 году, 13 этажей, 176 жилых помещений (квартир).

Решили: Вернуть документы заявителю в связи с представлением документов не в полном объеме в соответствии с пунктом 3.3. Порядка и оформлением документов не в соответствии с требованиями действующего законодательства.

14) Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Мельничный, д. 1 – Дом введен в эксплуатацию в 2019 году, 14 этажей, 140 жилых помещений (квартир).

Решили: Решение о включении многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта принято 21.06.2024 (Протокол №7 от  21.06.2024)

15) Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Мельничный, д. 1, к. 1 – Дом введен в эксплуатацию в 2019 году, 14 этажей, 140 жилых помещений (квартир).

Решили: Решение о включении многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта принято 21.06.2024 (Протокол №7 от  21.06.2024)

16) Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Мельничный, д. 1, к. 2 – Дом введен в эксплуатацию в 2019 году, 14 этажей, 140 жилых помещений (квартир).

Решили: Решение о включении многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта принято 21.06.2024 (Протокол №7 от  21.06.2024)

17) Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Мельничный, д. 1, к. 3 – Дом введен в эксплуатацию в 2019 году, 14 этажей, 93 жилых помещения (квартиры).

Решили: Решение о включении многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта принято 21.06.2024 (Протокол №7 от  21.06.2024)

18) Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Новая, д. 11а – Дом введен в эксплуатацию в 2017 году, 13 этажей, 647 жилых помещений (квартир).

Решили: Решение о включении многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта принято 21.06.2024 (Протокол №7 от  21.06.2024)

19) Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Новая, д. 14а, к. 2 – Дом введен в эксплуатацию в 2017 году, 8-9 этажей, 158 жилое помещение (квартира).

Решили: Решение о включении многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта принято 21.06.2024 (Протокол №7 от  21.06.2024)

20) Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Пражская, д. 3 – Дом введен в эксплуатацию в 2021 году, 16 этажей, 687 жилых помещений (квартир).

Решили: Решение о включении многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта принято 21.06.2024 (Протокол №7 от  21.06.2024)

21) Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Ясная, д. 4 – Дом введен в эксплуатацию в 2020 году, 9 этажей, 235 жилых помещений (квартир).

Решили: Решение о включении многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта принято 11.08.2022 (Протокол №7 от  11.08.2022)

22) Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Ясная, д. 4, корпус 1 – Дом введен в эксплуатацию в 2020 году, 9 этажей, 179 жилых помещений (квартир).

Решили: Решение о включении многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта принято 11.08.2022 (Протокол №7 от  11.08.2022)

23) Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Ясная, д. 4, корпус 2 – Дом введен в эксплуатацию в 2020 году, 9 этажей, 115 жилых помещений (квартир).

Решили: Решение о включении многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта принято 11.08.2022 (Протокол №7 от  11.08.2022)

24) Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Ясная, д. 4, корпус 3 – Дом введен в эксплуатацию в 2020 году, 9 этажей, 75 жилых помещений (квартир).

Решили: Решение о включении многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта принято 11.08.2022 (Протокол №7 от  11.08.2022)

25) Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Голландская, д. 6 – Дом введен в эксплуатацию в 2017 году, 13 этажей, 598 жилых помещений (квартир).

Решили: Решение о включении многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта принято 21.06.2024 (Протокол №7 от  21.06.2024)

26) Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Голландская, д. 8 – Дом введен в эксплуатацию в 2017 году, 13 этажей, 620 жилых помещений (квартир).

Решили: Решение о включении многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта принято 21.06.2024 (Протокол №7 от  21.06.2024)

27) Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Голландская, д. 8, к. 1 – Дом введен в эксплуатацию в 2017 году, 13 этажей, 640 жилых помещений (квартир).

Решили: Решение о включении многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта принято 21.06.2024 (Протокол №7 от  21.06.2024)

28) Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Голландская, д. 10 – Дом введен в эксплуатацию в 2017 году, 13 этажей, 947 жилых помещений (квартир).

Решили: Решение о включении многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта принято 21.06.2024 (Протокол №7 от  21.06.2024)

29) Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Голландская, д. 10, к. 1 – Дом введен в эксплуатацию в 2018 году, 13 этажей, 640 жилых помещений (квартир).

Решили: Решение о включении многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта принято 21.06.2024 (Протокол №7 от  21.06.2024)

30) Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Голландская, д. 10, к. 2 – Дом введен в эксплуатацию в 2019 году, 13 этажей, 969 жилых помещений (квартир).

Решили: Решение о включении многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта принято 21.06.2024 (Протокол №7 от  21.06.2024)

31) Всеволожский район, г. Кудрово, Европейский пр-т, д. 15 – Дом введен в эксплуатацию в 2017 году, 14 этажей, 168 жилых помещений (квартир).

Решили: Решение о включении многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта принято 19.04.2024 (Протокол №5  от  19.04.2024)

32) Всеволожский район, г. Кудрово, Итальянский пер., д. 4 – Дом введен в эксплуатацию в 2017 году, 10-15 этажей, 1219 жилых помещений (квартир).

Решили: Решение о включении многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта принято 21.06.2024 (Протокол №7 от  21.06.2024)

33) Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Областная, д. 7 – Дом введен в эксплуатацию в 2021 году, 25 этажей, 869 жилых помещений (квартир).

Решили: Решение о включении многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта принято 21.06.2024 (Протокол №7 от  21.06.2024)

34) Всеволожский район, г. Кудрово, пр-т. Строителей, д. 5 – Дом введен в эксплуатацию в 2023 году, 12 этажей, 479 жилых помещений (квартир).

Решили: Решение о включении многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта принято 19.04.2024 (Протокол №5  от  19.04.2024)

35) Всеволожский район, г. Кудрово, пр-т. Строителей, д. 18 – Дом введен в эксплуатацию в 2018 году, 12 этажей, 261 жилое помещение (квартира).

Решили: Решение о включении многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта принято 21.06.2024 (Протокол №7 от  21.06.2024)

Приложение №10.

11. Рассмотрение заявления, представленного ООО «УК ЖилкомКировский», о переносе установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок):

1) Кировский район, г. Кировск, ул. Ладожская, д. 4 – перенос срока капитального ремонта фасада на более ранний период  на 2025 г. Дом 1989 года постройки.

Решили: Вернуть документы заявителю в связи с представлением документов не в полном объеме в соответствии с пунктом 3.10.1 Порядка и оформлением документов не в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В случае необходимости неотложный капитальный ремонт крыши 
в многоквартирном доме возможно выполнить ранее срока, установленного региональной программой капитального ремонта, за счет средств субсидий из областного бюджета Ленинградской области в рамках Порядка № 499, для чего администрации соответствующего муниципального образования необходимо обратиться в НО «Фонд капитального ремонта Ленинградской области» и представить документы, предусмотренные Порядком № 499.

Приложение №11.

12. Рассмотрение заявления, представленного администрацией муниципального образования «Каменногороское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области, о включение в региональную программу многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию после завершения строительства или реконструкции:

1) Выборгский район, г. Каменногорск, ул. Березовая аллея, д. 10 – Дом введен в эксплуатацию в 2015 году, 3 этажа, 39 жилых помещений (квартир).

Решили: Включить в региональную программу многоквартирный дом с периода 2038-2040 годов и далее в периоды, указанные региональной программой капитального ремонта.

Приложение №12.

13. Рассмотрение заявлений, представленных НО «Фонд капитального ремонта Ленинградской области» об исключении из региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов в случае, если многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в порядке, установленном Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года N 47:

1) Бокситогорский район, Дер. Поток, д. 1;

2) Бокситогорский район, Дер. Поток, д. 2.

Решили: Установили отсутствие необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Приложение №13.

14. Рассмотрение заявлений, представленных НО «Фонд капитального ремонта Ленинградской области» о сокращении перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту в связи с установлением отсутствия конструктивных элементов, внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу, в отношении которых утвержденной региональной программой должен быть проведен капитальный ремонт:

1) Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 10 – сокращение перечня планируемых видов услуг и (или ) работ по капительному ремонту подвала, ПИР подвала.

Решили: Установили отсутствие необходимости проведения капитального ремонта подвала, ПИР подвала в многоквартирном доме.

Приложение №14.

15. Рассмотрение заявлений, представленных НО «Фонд капитального ремонта Ленинградской области» о переносе установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок), в соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации:

1) Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 37а – перенос срока капитального ремонта крыши, фасада, фундамента, систем ЭС, ТС, ХВС, ВО на более поздний период.

2) Всеволожский район, Г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Школьная, д. 5 – перенос срока капитального ремонта систем ХВС и ВО на более поздний период.

Решили: Установили необходимость переноса сроков проведения капитального ремонта в многоквартирных домах (отдельных видов услуг и работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) на период 2035-2037 годов;

Приложение №15.

16. Рассмотрение заявлений, представленных НО «Фонд капитального ремонта Ленинградской области» об отсутствии технической возможности выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

1) Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Новгородская, д. 37 – отсутствие технической возможности выполнения работ по капитальному ремонту фасада;

Решили: Установили необходимость переноса сроков проведения капитального ремонта фасада в многоквартирном доме на более поздний период 2026-2028 годов согласно заявлению.

2) Бокситогорский район, г. Бокситогорск, ул. Южная, д. 15 – отсутствие технической возможности выполнения работ по капитальному ремонту фасада;

Решили: Вернуть документы заявителю в связи с представлением документов не в полном объеме в соответствии с пунктом 3.10.1 Порядка и оформлением документов не в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Приложение №16.

17. Рассмотрение заявления, представленного НО «Фонд капитального ремонта Ленинградской области» о переносе установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) в соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации:

1) Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 54А – перенос срока капитального ремонта систем ТС, ХВС, ВО на более поздний период;

2) Тосненский район, г.п. Красный Бор, ул. Культуры, д. 1/36 – перенос срока капитального ремонта систем ВО на более поздний период;

3) Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Рысева, д. 38 – перенос срока капитального ремонта крыши, фасада, фундамента, систем ТС, ХВС, ВО на более поздний период,

ремонту) на более поздний период (срок) на период 2035-2037 годов;

4) Волховский район, г. Новая Ладога, микрорайон Южный, д. 22 – перенос срока капитального ремонта систем ВО на более поздний период.

Решили: Установили необходимость переноса сроков проведения капитального ремонта в многоквартирных домах (отдельных видов услуг и работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) на период 2035-2037 годов;

Приложение №17.

18. Рассмотрение заявления, представленного НО «Фонд капитального ремонта Ленинградской области» об исключении из региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов в случае, если многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в порядке, установленном Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года N 47:

1) Киришский район, Дер. Бор, д. 1;

2) Киришский район, Дер. Бор, д. 2.

Решили: Установили отсутствие необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Приложение№18

19. Рассмотрение заявления, представленного НО «Фонд капитального ремонта Ленинградской области» о переносе установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) в соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации:

1) Бокситогорский район, Г. Пикалево, пер. 2 Театральный, д. 3 – перенос срока капитального ремонта систем ГВС, ХВС, ВО на более поздний период.

Решили: Установили необходимость переноса сроков проведения капитального ремонта в многоквартирном доме (отдельных видов услуг и работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) на период 2035-2037 годов;

Приложение №19

20. Рассмотрение заявления, представленного НО «Фонд капитального ремонта Ленинградской области» об отсутствии технической возможности выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

1) Лужский район, г. Луга, тер. Луга-3, д.3/45 – отсутствие технической возможности выполнения работ по капитальному ремонту ПУ;

Решили: Установили необходимость переноса сроков проведения капитального ремонта в многоквартирном доме на более поздний период (срок) на период 2050-2052 годов

Приложение №20.

1.3.4. Перенос установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок):

Администрация МО Цвылёвское сельское поселение Тихвинского муниципального района ЛО

Приложение №1

| 1. | Тихвинский район, пос. Цвылёво, д. 21 – перенос срока капитального ремонта крыши на более ранний период на 2025 г. Дом 1973 года постройки, 2 этажей, 16 жилых помещений (квартир). Периоды проведения капитальному ремонта: 2029-2031, 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043. Способ формирования фонда: РО | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка) |  | Не по форме |
| Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного региональной программой срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) |  | В наличии |
| сведения по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку |  | В наличии |
| Копия заключения специализированной организации, проводившей техническое обследование многоквартирного дома, включенного в региональную программу, оформленного не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка, с указанием степени износа конструктивных элементов или внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме; |  | В наличии Износ крыши – 65 % |
| Справка регионального оператора о формировании фонда капитального ремонта в отношении данного многоквартирного дома, содержащая одно из следующих заключений: - о достаточности средств фонда капитального ремонта для финансирования оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту, указанных в заявлении, предусмотренном пунктом 3.2 настоящего Порядка; - о принятии собственниками решения об установлении дополнительного взноса на капитальный ремонт и привлечении региональным оператором и(или) лицами, указанными в пункте 1.2 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации, заемных средств для проведения капитального ремонта в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, с последующим погашением кредита и(или) займа за счет дополнительного взноса на капитальный ремонт; - о размере фактических поступлений взносов на капитальный ремонт, при этом собираемость взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме составляет не менее 95 процентов за весь период их начисления в многоквартирном доме начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка и собираемость взносов на капитальный ремонт администрацией муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом, составляет не менее 100 процентов за весь период их начисления администрации муниципального образования начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка; |  | В наличии Собственники – 95,82% АМО – менее 100% (97,90) |
| Копии проектно-сметной документации на выполнение работ и(или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработанной и утвержденной в соответствии с действующим законодательством, или локальные сметные расчеты, составленные по результатам проведенного мониторинга технического состояния многоквартирного дома по видам услуг и(или) работ по капитальному ремонту, по которым подано заявление о переносе срока капитального ремонта на более ранний период (срок), согласованные с региональным оператором; |  | В наличии |
| Справка регионального оператора об отсутствии задолженности собственников помещений в многоквартирном доме за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (за исключением многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия), подлежащей погашению за счет фонда капитального ремонта, рассчитанной без учета мер государственной поддержки, предусмотренной статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка. |  | В наличии |

1.3.1. Включение в региональную программу многоквартирных домов в случаях, если многоквартирные дома:

1) введены в эксплуатацию после завершения строительства или реконструкции;

Администрация МО Заневское городское поселение Всеволожского муниципального района

Приложение №2

|  | Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Каштановая аллея, д. 2 Дом введен в эксплуатацию в 2019 году, 17-20 этажей, 962 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
|  | Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Областная, д. 3 Дом введен в эксплуатацию в 2018 году, 25 этажей, 1592 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии |
|  | Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Областная, д.5, корпус 3 Дом введен в эксплуатацию в 2020 году, 25 этажей, 200 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии |
|  | Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Областная, д.5, корпус 5 Дом введен в эксплуатацию в 2020 году, 8-11 этажей, 106 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии |
|  | Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Областная, д.5, корпус 6 Дом введен в эксплуатацию в 2020 году, 12-21 этажей, 508 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии |
|  | Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Областная, д.9, корпус 1 Дом введен в эксплуатацию в 2020 году, 25 этажей, 720 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии |
|  | Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Областная, д.9, корпус 2 Дом введен в эксплуатацию в 2020 году, 18-20 этажей, 485 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии |
|  | Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Солнечная, д.12 Дом введен в эксплуатацию в 2022 году, 12 этажей, 403 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии |
|  | Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Строителей, д.2 Дом введен в эксплуатацию в 2017 году, 23 (21-23) этажей, 1190 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии |
|  | Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Строителей, д.3 Дом введен в эксплуатацию в 2021 году, 12 этажей, 380 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии |
|  | Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Строителей, д.5, корпус 1 Дом введен в эксплуатацию в 2023 году, 12 этажей, 479 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка) |  | В наличии |
| Сведения по форме согласно приложению 2 к Порядку (представляются на бумажном носителе и в электронной форме в формате Excel) |  | В наличии |
| Сведения по форме согласно приложению 3 к Порядку |  | В наличии |
| Копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (представляется в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 1.3.1 настоящего Порядка). |  | В наличии |

1.3.1. Включение в региональную программу многоквартирных домов в случаях, если многоквартирные дома:

2) ранее не включены в региональную программу в результате технических ошибок;

Администрация МО «Синявинское городское поселение» Кировского муниципального района ЛО

Приложение №3

| 1 | Кировский район, г.п. Синявино, ул. Садовая, д. 65 Дом введен в эксплуатацию в 1978 году, 2 этажа, 8 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка) |  | В наличии |
| Сведения по форме согласно приложению 2 к Порядку (представляются на бумажном носителе и в электронной форме в формате Excel) |  | В наличии |
| Сведения по форме согласно приложению 3 к Порядку |  | В наличии |
| Копия технического паспорта многоквартирного дома, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 1 пункта 1.3.1 настоящего Порядка |  | В наличии |

НО «Фонд капитального ремонта Ленинградской области»

Приложение №4

1.3.3. Перенос установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) в следующих случаях:

1) в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 168 и частью 5 статьи 181 Жилищного кодекса Российской Федерации;

|  | Выборгский район, г. Выборг, ул. Кривоносова, д. 17 – перенос срока капитального ремонта ПИР фасада на более поздний период. Дом 1973 года постройки, 9 этажей Периоды проведения капитальному ремонта: 2023-2025, 2029-2031, 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043. | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
|  | Лодейнопольский район, г. Лодейное Поле, ул. Талалихина, д. 10 – перенос срока капитального ремонта ПИР фасада на более поздний период. Дом 1983 года постройки, 5 этажей Периоды проведения капитальному ремонта: 2014-2016, 2017-2019, 2023-2025, 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043. | Документы в наличии |
|  | Выборгский район, г. Выборг, ш. Приморское, д. 12 – перенос срока капитального ремонта ПИР крыши на более поздний период. Дом 1957 года постройки, 5 этажей Периоды проведения капитальному ремонта: 2023-2025, 2029-2031, 2035-2037, 2041-2043. | Документы в наличии |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Сведения по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку; |  | В наличии |
| Копии документов, содержащих сведения о проведенном ранее капитальном ремонте элементов строительных конструкций и инженерных систем общего имущества в многоквартирном доме; |  | В наличии |
| копия акта проведения контрольного обследования технического состояния конструктивных элементов многоквартирного дома, составляемого совместно представителями администрации муниципального образования, на территории которого располагается многоквартирный дом, и лицом, ответственным за эксплуатацию многоквартирного дома, и(или) копия заключения специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта, оформленных не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка. |  | В наличии |

Приложение №5

1.3.3. Перенос установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) в следующих случаях:

НО «Фонд капитального ремонта Ленинградской области»

4) в соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации;

| 1. | Волховский район, с. Паша, ул. Советская, д. 95 – перенос срока капитального ремонта системы водоотведения на более поздний период. Дом 1917 года постройки, 2 этажа Периоды проведения капитальному ремонта: 2020-2022, 2023-2025 | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
| 2. | Волховский район, г. Новая Ладога, ул. 1 Мая, д. 6А – перенос срока капитального ремонта системы ХВС на более поздний период. Дом 1954 года постройки, 2 этажа Периоды проведения капитальному ремонта: 2017-2019, 2020-2022, 2023-2025, 2029-2031, 2035-2037 | Документы в наличии |
| 3. | Волховский район, г. Новая Ладога, микрорайон Южный, д. 2 – перенос срока капитального ремонта системы ХВС на более поздний период. Дом 1965 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитальному ремонта: 2014-2016, 2020-2022, 2023-2025, 2029-2031, 2035-2037, 2041-2043 | Документы в наличии |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Сведения по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку; |  | В наличии |
| копии документов, подтверждающих невозможность оказания услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту (в том числе завершения ранее начатых оказания услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту). |  | В наличии |

Приложение №6

1.3.8. Отсутствие технической возможности выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в случае, если в ходе обследования многоквартирного дома региональным оператором будет выявлено наличие хотя бы одного из критериев:

1) невозможность выполнения работ по капитальному ремонту конструктивного элемента/внутридомовой инженерной системы в многоквартирном доме в связи с необходимостью выполнения реконструкции и(или) капитального ремонта данного или иного конструктивного элемента/внутридомовой инженерной системы

НО «Фонд капитального ремонта Ленинградской области»

|  | Тосненский район, пос. Радофинниково, ул. Железнодорожная, д.27 Периоды проведения капитальному ремонта: 2023-2025, 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043. Дом 1969 года постройки, 2 этажей. Вид работ: 2025 - ПИР фундамента | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
|  | Бокситогорский район, г. Бокситогорск, ул. Заводская, д.11/2 Периоды проведения капитальному ремонта: 2017-2019, 2020-2022, 2023-2025, 2038-2040. Дом 1940 года постройки, 4 этажей. Вид работ: 2024 – ВДИС водоотведения | Документы в наличии |
|  | Бокситогорский район, г. Бокситогорск, ул. Спортивная, д. 4 Периоды проведения капитальному ремонта: 2017-2019, 2020-2022, 2023-2025, 2038-2040. Дом 1958 года постройки, 3 этажей. Вид работ: 2024 – ВДИС водоотведения | Документы в наличии |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| заявление по форме согласно приложению 12 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов, подтверждающих состояние объектов общего имущества многоквартирного дома (фотофиксация внешнего облика здания с каждой стороны, элемента конструктива (инженерных систем) многоквартирного дома, подлежащего капитальному ремонту), а также документов, подтверждающих право подписи лица, уполномоченного на подписание заявления, в том числе право заверения копий документов, прилагаемых к заявлению. |  | В наличии |
| сведения по форме согласно приложению 11 к настоящему Порядку; |  | В наличии |
| заключение регионального оператора об отсутствии технической возможности выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. |  | В наличии |

1.3.4. Перенос установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок):

МУП «ЖКХ г. Гатчины»

Приложение №7

| 1. | Гатчинский округ, г. Гатчина, ул. Слепнёва, д. 6 – перенос срока капитального ремонта фасада на более ранний период на 2023-2025 г. Дом 1987 года постройки, 9 этажей, 72 жилых помещений (квартир). Периоды проведения капитальному ремонта: 2014-2016, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043. Способ формирования фонда: РО | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка) |  | В наличии |
| Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного региональной программой срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) |  | В наличии |
| сведения по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку |  | В наличии |
| Копия заключения специализированной организации, проводившей техническое обследование многоквартирного дома, включенного в региональную программу, оформленного не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка, с указанием степени износа конструктивных элементов или внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме; |  | В наличии Износ 40% (фасадные) наружные стены |
| Справка регионального оператора о формировании фонда капитального ремонта в отношении данного многоквартирного дома, содержащая одно из следующих заключений: - о достаточности средств фонда капитального ремонта для финансирования оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту, указанных в заявлении, предусмотренном пунктом 3.2 настоящего Порядка; - о принятии собственниками решения об установлении дополнительного взноса на капитальный ремонт и привлечении региональным оператором и(или) лицами, указанными в пункте 1.2 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации, заемных средств для проведения капитального ремонта в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, с последующим погашением кредита и(или) займа за счет дополнительного взноса на капитальный ремонт; - о размере фактических поступлений взносов на капитальный ремонт, при этом собираемость взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме составляет не менее 95 процентов за весь период их начисления в многоквартирном доме начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка и собираемость взносов на капитальный ремонт администрацией муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом, составляет не менее 100 процентов за весь период их начисления администрации муниципального образования начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка; |  | В наличии Собственники – 95,96% АМО – 100% |
| Копии проектно-сметной документации на выполнение работ и(или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработанной и утвержденной в соответствии с действующим законодательством, или локальные сметные расчеты, составленные по результатам проведенного мониторинга технического состояния многоквартирного дома по видам услуг и(или) работ по капитальному ремонту, по которым подано заявление о переносе срока капитального ремонта на более ранний период (срок), согласованные с региональным оператором; |  | В наличии |
| Копии заключений специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта крыши и фундамента, оформленных не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка, в случае переноса работ по капитальному ремонту фасада. |  | В наличии |
| Справка регионального оператора об отсутствии задолженности собственников помещений в многоквартирном доме за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (за исключением многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия), подлежащей погашению за счет фонда капитального ремонта, рассчитанной без учета мер государственной поддержки, предусмотренной статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка. |  | Отсутствует Отрицательный фонд капитального ремонта -1 077 970,29 руб. |

1.3.4. Перенос установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) в случаях:

| 2. | Гатчинский округ, г. Гатчина, ул. Горького, д. 8/10 – перенос срока капитального ремонта крыши и фасада на более ранний период на 2023-2025 г. Дом 1985 года постройки, 3 этажей, 21 жилых помещений (квартир). Периоды проведения капитальному ремонта: 2035-2037, 2041-2043. Способ формирования фонда: РО | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка) |  | В наличии |
| Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного региональной программой срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) |  | В наличии |
| сведения по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку |  | В наличии |
| Копия заключения специализированной организации, проводившей техническое обследование многоквартирного дома, включенного в региональную программу, оформленного не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка, с указанием степени износа конструктивных элементов или внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме; |  | В наличии Крыша (кровля) – 60%, ограниченно-работоспособное, негерметичная Фасад (стены) – 20% |
| Справка регионального оператора о формировании фонда капитального ремонта в отношении данного многоквартирного дома, содержащая одно из следующих заключений: - о достаточности средств фонда капитального ремонта для финансирования оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту, указанных в заявлении, предусмотренном пунктом 3.2 настоящего Порядка; - о принятии собственниками решения об установлении дополнительного взноса на капитальный ремонт и привлечении региональным оператором и(или) лицами, указанными в пункте 1.2 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации, заемных средств для проведения капитального ремонта в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, с последующим погашением кредита и(или) займа за счет дополнительного взноса на капитальный ремонт; - о размере фактических поступлений взносов на капитальный ремонт, при этом собираемость взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме составляет не менее 95 процентов за весь период их начисления в многоквартирном доме начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка и собираемость взносов на капитальный ремонт администрацией муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом, составляет не менее 100 процентов за весь период их начисления администрации муниципального образования начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка; |  | В наличии Собственники - 98,9% АМО – 100% |
| Копии проектно-сметной документации на выполнение работ и(или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработанной и утвержденной в соответствии с действующим законодательством, или локальные сметные расчеты, составленные по результатам проведенного мониторинга технического состояния многоквартирного дома по видам услуг и(или) работ по капитальному ремонту, по которым подано заявление о переносе срока капитального ремонта на более ранний период (срок), согласованные с региональным оператором; |  | В наличии |
| Копии заключений специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта крыши и фундамента, оформленных не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка, в случае переноса работ по капитальному ремонту фасада. |  | В наличии Износ фундамента 25% |
| Справка регионального оператора об отсутствии задолженности собственников помещений в многоквартирном доме за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (за исключением многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия), подлежащей погашению за счет фонда капитального ремонта, рассчитанной без учета мер государственной поддержки, предусмотренной статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка. |  | В наличии |

1.3.4. Перенос установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) в случаях:

| 3. | Гатчинский округ, г. Гатчина, ул. Новоселов, д. 10 – перенос срока капитального ремонта крыши и фасада на более ранний период на 2023-2025 г. Дом 1986 года постройки, 9 этажей, 72 жилых помещений (квартир). Периоды проведения капитальному ремонта: 2014-2016, 2035-2037, 2041-2043. Способ формирования фонда: РО | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка) |  | В наличии |
| Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного региональной программой срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) |  | В наличии |
| сведения по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку |  | В наличии |
| Копия заключения специализированной организации, проводившей техническое обследование многоквартирного дома, включенного в региональную программу, оформленного не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка, с указанием степени износа конструктивных элементов или внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме; |  | В наличии Крыша 45% Фасад 40% |
| Справка регионального оператора о формировании фонда капитального ремонта в отношении данного многоквартирного дома, содержащая одно из следующих заключений: - о достаточности средств фонда капитального ремонта для финансирования оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту, указанных в заявлении, предусмотренном пунктом 3.2 настоящего Порядка; - о принятии собственниками решения об установлении дополнительного взноса на капитальный ремонт и привлечении региональным оператором и(или) лицами, указанными в пункте 1.2 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации, заемных средств для проведения капитального ремонта в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, с последующим погашением кредита и(или) займа за счет дополнительного взноса на капитальный ремонт; - о размере фактических поступлений взносов на капитальный ремонт, при этом собираемость взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме составляет не менее 95 процентов за весь период их начисления в многоквартирном доме начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка и собираемость взносов на капитальный ремонт администрацией муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом, составляет не менее 100 процентов за весь период их начисления администрации муниципального образования начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка; |  | В наличии Собственники – 97,8 % АМО – 100% |
| Копии проектно-сметной документации на выполнение работ и(или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработанной и утвержденной в соответствии с действующим законодательством, или локальные сметные расчеты, составленные по результатам проведенного мониторинга технического состояния многоквартирного дома по видам услуг и(или) работ по капитальному ремонту, по которым подано заявление о переносе срока капитального ремонта на более ранний период (срок), согласованные с региональным оператором; |  | В наличии |
| Копии заключений специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта крыши и фундамента, оформленных не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка, в случае переноса работ по капитальному ремонту фасада. |  | В наличии Фундамент 25% |
| Справка регионального оператора об отсутствии задолженности собственников помещений в многоквартирном доме за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (за исключением многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия), подлежащей погашению за счет фонда капитального ремонта, рассчитанной без учета мер государственной поддержки, предусмотренной статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка. |  | В наличии |

1.3.4. Перенос установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) в случаях:

2) принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о проведении капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, при условии достаточности средств фонда капитального ремонта для проведения капитального ремонта или выбора собственниками помещений в многоквартирном доме иных способов финансирования капитального ремонта;

ЗАО «	ТВЭЛОоблСервис»

Приложение №8

| 1. | Приозерский район, п. Мельниково, ул. Калинина, д. 9 – перенос срока капитального ремонта крыши на более ранний период на 2025 г. Дом 1976 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения капитальному ремонта: 2017-2019, 2029-2031, 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043. Способ формирования фонда: ССРО | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка) |  | В наличии |
| 1) копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного региональной программой срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок); |  | В наличии |
| 2) сведения по форме согласно приложению 9 к настоящему Порядку; |  | В наличии |
| 3) выписка из специального счета, открытого в кредитной организации, подтверждающая наличие денежных средств, достаточных для проведения капитального ремонта, выданная не позднее 1-го числа месяца, предшествующего месяцу подачи заявления, или копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение о привлечении заемных средств для проведения капитального ремонта в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, а также договор займа и(или) кредитный договор, заключенный лицами, указанными в пункте 1.2 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации, договор на оказание услуг и(или) выполнение работ по капитальному ремонту, заключенный собственниками помещений в многоквартирном доме с подрядной организацией, в том числе в случае предоставления подрядной организацией собственникам помещений в многоквартирном доме рассрочки по оплате выполненных работ; |  | В наличии |
| 4) копии проектно-сметной документации на выполнение работ и(или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработанной и утвержденной в соответствии с действующим законодательством, или локальные сметные расчеты, составленные по результатам проведенного мониторинга технического состояния многоквартирного дома по видам услуг и(или) работ по капитальному ремонту, по которым подано заявление о переносе срока капитального ремонта на более ранний период (срок), оформленные не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка; |  | В наличии |
| 5) копия заключения специализированной организации, проводившей техническое обследование многоквартирного дома, включенного в региональную программу, оформленного не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка, с указанием степени износа конструктивных элементов или внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме. |  | В наличии Износ крыши-60% |

1.3.4. Перенос установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) в случаях:

2) принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о проведении капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, при условии достаточности средств фонда капитального ремонта для проведения капитального ремонта или выбора собственниками помещений в многоквартирном доме иных способов финансирования капитального ремонта;

Администрация МО Вындиноостровского с.п. Волховского района

Приложение №9

| 1. | Волховский район, дер. Вындин Остров, ул. Центральная, д. 12 – перенос срока капитального ремонта крыши и фасада на более ранний период на 2025 г. Дом 1985 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения капитальному ремонта: 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043. Способ формирования фонда: РО | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка) |  | В наличии |
| Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного региональной программой срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) |  | В наличии |
| сведения по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку |  | В наличии |
| Копия заключения специализированной организации, проводившей техническое обследование многоквартирного дома, включенного в региональную программу, оформленного не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка, с указанием степени износа конструктивных элементов или внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме; |  | В наличии Износ: Фасад – 59% Крыша – 76% |
| Справка регионального оператора о формировании фонда капитального ремонта в отношении данного многоквартирного дома, содержащая одно из следующих заключений: - о достаточности средств фонда капитального ремонта для финансирования оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту, указанных в заявлении, предусмотренном пунктом 3.2 настоящего Порядка; - о принятии собственниками решения об установлении дополнительного взноса на капитальный ремонт и привлечении региональным оператором и(или) лицами, указанными в пункте 1.2 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации, заемных средств для проведения капитального ремонта в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, с последующим погашением кредита и(или) займа за счет дополнительного взноса на капитальный ремонт; - о размере фактических поступлений взносов на капитальный ремонт, при этом собираемость взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме составляет не менее 95 процентов за весь период их начисления в многоквартирном доме начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка и собираемость взносов на капитальный ремонт администрацией муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом, составляет не менее 100 процентов за весь период их начисления администрации муниципального образования начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка; |  | В наличии Собираемость - 97,97% АМО - 118,50 % |
| Копии проектно-сметной документации на выполнение работ и(или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработанной и утвержденной в соответствии с действующим законодательством, или локальные сметные расчеты, составленные по результатам проведенного мониторинга технического состояния многоквартирного дома по видам услуг и(или) работ по капитальному ремонту, по которым подано заявление о переносе срока капитального ремонта на более ранний период (срок), согласованные с региональным оператором; |  | В наличии |
| Копии заключений специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта крыши и фундамента, оформленных не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка, в случае переноса работ по капитальному ремонту фасада. |  | Износ фундамента менее 30% |
| Справка регионального оператора об отсутствии задолженности собственников помещений в многоквартирном доме за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (за исключением многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия), подлежащей погашению за счет фонда капитального ремонта, рассчитанной без учета мер государственной поддержки, предусмотренной статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка. |  | В наличии |

1.3.1. Включение в региональную программу многоквартирных домов в случаях, если многоквартирные дома:

1) введены в эксплуатацию после завершения строительства или реконструкции;

Администрация МО Заневское городское поселение Всеволжского муниципального района

Приложение №10

|  | Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. 7-я линия, д. 3 Дом введен в эксплуатацию в 2019 году, 13 этажей, 284 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии частично |
| --- | --- | --- |
|  | Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Английская, д. 1 Дом введен в эксплуатацию в 2017 году, 10-26 этажей, 1127 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии частично |
|  | Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Голландская, д. 15, к. 1 Дом введен в эксплуатацию в 2021 году, 5 этажей, 50 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии частично |
|  | Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Голландская, д. 15, к. 2 Дом введен в эксплуатацию в 2021 году, 5 этажей, 119 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии частично |
|  | Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Голландская, д. 15, к. 3 Дом введен в эксплуатацию в 2021 году, 5 этажей, 127 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии частично |
|  | Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Голландская, д. 15, к. 4 Дом введен в эксплуатацию в 2021 году, 5 этажей, 23 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии частично |
|  | Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Голландская, д. 15, к. 5 Дом введен в эксплуатацию в 2021 году, 5 этажей, 27 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии частично |
|  | Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Голландская, д. 15, к.6 Дом введен в эксплуатацию в 2021 году, 5 этажей, 23 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии частично |
|  | Всеволожский район, г. Кудрово, Европейский пр-т, д. 16 Дом введен в эксплуатацию в 2016 году, 13-16 этажей, 272 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии частично |
|  | Всеволожский район, г. Кудрово, Европейский пр-т, д. 18, к. 2 Дом введен в эксплуатацию в 2016 году, 15-17-19-21 этажей, 848 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии частично |
|  | Всеволожский район, г. Кудрово, Европейский пр-т, д. 21, к. 1 Дом введен в эксплуатацию в 2017 году, 25 этажей, 362 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии частично |
|  | Всеволожский район, г. Кудрово, Европейский пр-т, д. 21, к. 2 Дом введен в эксплуатацию в 2017 году, 25 этажей, 1101 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии частично |
|  | Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Кольцева, д. 12, к.6 Дом введен в эксплуатацию в 2023 году, 13 этажей, 176 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии частично |
|  | Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Мельничный, д. 1 Дом введен в эксплуатацию в 2019 году, 14 этажей, 140 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии частично |
|  | Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Мельничный, д. 1, к. 1 Дом введен в эксплуатацию в 2019 году, 14 этажей, 140 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии частично |
|  | Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Мельничный, д. 1, к. 2 Дом введен в эксплуатацию в 2019 году, 14 этажей, 140 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии частично |
|  | Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Мельничный, д. 1, к. 3 Дом введен в эксплуатацию в 2019 году, 14 этажей, 93 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии частично |
|  | Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Новая, д. 11а Дом введен в эксплуатацию в 2017 году, 13 этажей, 647 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии частично |
|  | Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Новая, д. 14а, к. 2 Дом введен в эксплуатацию в 2017 году, 8-9 этажей, 158 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии частично |
|  | Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Пражская, д. 3 Дом введен в эксплуатацию в 2021 году, 16 этажей, 687 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии частично |
|  | Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Ясная, д. 4 Дом введен в эксплуатацию в 2020 году, 9 этажей, 235 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии частично |
|  | Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Ясная, д. 4, корпус 1 Дом введен в эксплуатацию в 2020 году, 9 этажей, 179 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии частично |
|  | Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Ясная, д. 4, корпус 2 Дом введен в эксплуатацию в 2020 году, 9 этажей, 115 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии частично |
|  | Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Ясная, д. 4, корпус 3 Дом введен в эксплуатацию в 2020 году, 9 этажей, 75 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии частично |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка) |  | В наличии |
| Сведения по форме согласно приложению 2 к Порядку (представляются на бумажном носителе и в электронной форме в формате Excel) |  | В наличии |
| Сведения по форме согласно приложению 3 к Порядку |  | В наличии |
| Копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (представляется в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 1.3.1 настоящего Порядка). |  | Отсутствует |

1.3.1. Включение в региональную программу многоквартирных домов в случаях, если многоквартирные дома:

1) введены в эксплуатацию после завершения строительства или реконструкции;

|  | Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Голландская, д. 6 Дом введен в эксплуатацию в 2017 году, 13 этажей, 598 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
|  | Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Голландская, д. 8 Дом введен в эксплуатацию в 2017 году, 13 этажей, 620 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии |
|  | Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Голландская, д. 8, к. 1 Дом введен в эксплуатацию в 2017 году, 13 этажей, 640 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии |
|  | Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Голландская, д. 10 Дом введен в эксплуатацию в 2018 году, 13 этажей, 947 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии |
|  | Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Голландская, д. 10, к. 1 Дом введен в эксплуатацию в 2018 году, 13 этажей, 640 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии |
|  | Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Голландская, д. 10, к. 2 Дом введен в эксплуатацию в 2019 году, 13 этажей, 969 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии |
|  | Всеволожский район, г. Кудрово, Европейский пр-т, д. 15 Дом введен в эксплуатацию в 2017 году, 14 этажей, 168 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии |
|  | Всеволожский район, г. Кудрово, Итальянский пер., д. 4 Дом введен в эксплуатацию в 2017 году, 10-15 этажей, 1219 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии |
|  | Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Областная, д. 7 Дом введен в эксплуатацию в 2021 году, 25 этажей, 869 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии |
|  | Всеволожский район, г. Кудрово, пр-т. Строителей, д. 5 Дом введен в эксплуатацию в 2023 году, 12 этажей, 479 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии |
|  | Всеволожский район, г. Кудрово, пр-т. Строителей, д. 18 Дом введен в эксплуатацию в 2018 году, 12 этажей, 261 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка) |  | В наличии |
| Сведения по форме согласно приложению 2 к Порядку (представляются на бумажном носителе и в электронной форме в формате Excel) |  | В наличии |
| Сведения по форме согласно приложению 3 к Порядку |  | В наличии |
| Копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (представляется в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 1.3.1 настоящего Порядка). |  | В наличии |

1.3.4. Перенос установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) в случаях:

2) принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о проведении капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, при условии достаточности средств фонда капитального ремонта для проведения капитального ремонта или выбора собственниками помещений в многоквартирном доме иных способов финансирования капитального ремонта;

ООО «УК ЖилкомКировский»

Приложение №11

| 1. | Кировский район, г. Кировск, ул. Ладожская, д. 4 – перенос срока капитального ремонта фасада на более ранний период на 2025 г. Дом 1989 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения капитальному ремонта: 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043. Способ формирования фонда: РО | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка) |  | В наличии |
| Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного региональной программой срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) |  | В наличии |
| сведения по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку |  | В наличии |
| Копия заключения специализированной организации, проводившей техническое обследование многоквартирного дома, включенного в региональную программу, оформленного не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка, с указанием степени износа конструктивных элементов или внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме; |  | В наличии Износ 53% |
| Справка регионального оператора о формировании фонда капитального ремонта в отношении данного многоквартирного дома, содержащая одно из следующих заключений: - о достаточности средств фонда капитального ремонта для финансирования оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту, указанных в заявлении, предусмотренном пунктом 3.2 настоящего Порядка; - о принятии собственниками решения об установлении дополнительного взноса на капитальный ремонт и привлечении региональным оператором и(или) лицами, указанными в пункте 1.2 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации, заемных средств для проведения капитального ремонта в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, с последующим погашением кредита и(или) займа за счет дополнительного взноса на капитальный ремонт; - о размере фактических поступлений взносов на капитальный ремонт, при этом собираемость взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме составляет не менее 95 процентов за весь период их начисления в многоквартирном доме начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка и собираемость взносов на капитальный ремонт администрацией муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом, составляет не менее 100 процентов за весь период их начисления администрации муниципального образования начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка; |  | В наличии Собираемость –98,7% АМО – 101,1 |
| Копии проектно-сметной документации на выполнение работ и(или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработанной и утвержденной в соответствии с действующим законодательством, или локальные сметные расчеты, составленные по результатам проведенного мониторинга технического состояния многоквартирного дома по видам услуг и(или) работ по капитальному ремонту, по которым подано заявление о переносе срока капитального ремонта на более ранний период (срок), согласованные с региональным оператором; |  | В наличии |
| Копии заключений специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта крыши и фундамента, оформленных не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка, в случае переноса работ по капитальному ремонту фасада. |  | В наличии Крыша 57% Фундамент 38% |
| Справка регионального оператора об отсутствии задолженности собственников помещений в многоквартирном доме за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (за исключением многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия), подлежащей погашению за счет фонда капитального ремонта, рассчитанной без учета мер государственной поддержки, предусмотренной статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка. |  | В наличии |

1.3.1. Включение в региональную программу многоквартирных домов в случаях, если многоквартирные дома:

1) введены в эксплуатацию после завершения строительства или реконструкции;

Администрация МО «Каменногороское г.п.» Выборгского района ЛО

Приложение №12

| 1 | Выборгский район, г. Каменногорск, ул. Березовая аллея, д. 10 Дом введен в эксплуатацию в 2015 году, 3 этажа, 39 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка) |  | Не по форме |
| Сведения по форме согласно приложению 2 к Порядку (представляются на бумажном носителе и в электронной форме в формате Excel) |  | В наличии |
| Сведения по форме согласно приложению 3 к Порядку |  | В наличии |
| Копия технического паспорта многоквартирного дома, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 1 пункта 1.3.1 настоящего Порядка |  | В наличии |
| Копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (представляется в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 1.3.1 настоящего Порядка). |  | В наличии |

Приложение №13

1.3.2. Исключение из региональной программы многоквартирных домов в случаях, если:

1) многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в порядке, установленном Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года N 47;

НО «Фонд капитального ремонта Ленинградской области»

| 1. | Бокситогорский район, Дер. Поток, д. 1 – исключение из региональной программы аварийного многоквартирного дома. Дом 1965 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитальному ремонта: 2026-2028, 2032-2034, 2038-2040 | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
| 2. | Бокситогорский район, Дер. Поток, д. 2 – исключение из региональной программы аварийного многоквартирного дома. Дом 1965 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитальному ремонта: 2023-2025, 2029-2031, 2035-2037, 2041-2043 | Документы в наличии |
|  | Документы, требуемые в соответствии с Порядком | Фактическое наличие документов |
|  | Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка) | В наличии |
|  | 1) сведения по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку; | В наличии |
|  | 2) копия решения о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, принятого в соответствии с пунктом 47 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции" (представляется в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 1.3.2 настоящего Порядка). | В наличии |

Приложение №14

1.3.5. Сокращение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту в случаях:

1) установления отсутствия конструктивных элементов, внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу, в отношении которых утвержденной региональной программой должен быть проведен капитальный ремонт (пункт 1 части 4 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации);

НО «Фонд капитального ремонта Ленинградской области»

| 3 | Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Урицкого, д.10 – сокращение перечня планируемых видов услуг и (или ) работ по капительному ремонту подвала, ПИР подвала Дом введен в эксплуатацию в 1917 году, 2 этажа. Периоды проведения капитальному ремонта: 2020-2022, 2023-2025 | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка) |  | В наличии |
| 1) сведения по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку; |  | В наличии |
| 2) копия технического паспорта многоквартирного дома (при наличии); |  | В наличии |
| 3) справка об установлении в многоквартирном доме отсутствия конструктивных элементов и(или) внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу, в отношении которых утвержденной региональной программой должен быть проведен капитальный ремонт, подписанная одним из следующих лиц: - лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом и(или) содержание общего имущества в многоквартирном доме; - администрацией муниципального образования, на территории которого находится многоквартирный дом; - региональным оператором (в случае формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора); - владельцем специального счета (в случае формирования фонда капитального ремонта на специальном счете). |  | В наличии |

Приложение №15

1.3.3. Перенос установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) в следующих случаях:

4) в соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации;

НО «Фонд капитального ремонта Ленинградской области»

| 4. | Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 37а – перенос срока капитального ремонта крыши, фасада, фундамента, систем ЭС, ТС, ХВС, ВО на более поздний период. Дом 1917 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитальному ремонта: 2020-2022, 2023-2025, 2041-2043. | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
| 5. | Всеволожский район, Г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Школьная, д. 5 – перенос срока капитального ремонта систем ХВС и ВО на более поздний период. Дом 1960 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитальному ремонта: 2017-2019, 2020-2022, 2023-2025, 2035-2037, 2038-2040. | Документы в наличии |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка) |  | В наличии |
| 1) сведения по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку; |  | В наличии |
| 2) копии документов, подтверждающих невозможность оказания услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту (в том числе завершения ранее начатых оказания услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту). |  | В наличии |

Приложение №16

1.3.8. Отсутствие технической возможности выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в случае, если в ходе обследования многоквартирного дома региональным оператором будет выявлено наличие хотя бы одного из критериев:

1) невозможность выполнения работ по капитальному ремонту конструктивного элемента/внутридомовой инженерной системы в многоквартирном доме в связи с необходимостью выполнения реконструкции и(или) капитального ремонта данного или иного конструктивного элемента/внутридомовой инженерной системы;

НО «Фонд капитального ремонта Ленинградской области»

| 6. | Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Новгородская, д. 37 Периоды проведения капитальному ремонта: 2017-2019, 2023-2025, 2026-2028, 2032-2034 Дом 1959 года постройки, 2 этажей. Вид работ: 2024 - фасад | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
| 7. | Бокситогорский район, г. Бокситогорск, ул. Южная, д. 15 Периоды проведения капитальному ремонта: 2017-2019, 2023-2025, 2026-2028, 20325-2037, 2038-2040, 2041-2043 Дом 1971 года постройки, 5 этажей. Вид работ: 2025 - фасад | Документы в наличии |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| заявление по форме согласно приложению 12 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов, подтверждающих состояние объектов общего имущества многоквартирного дома (фотофиксация внешнего облика здания с каждой стороны, элемента конструктива (инженерных систем) многоквартирного дома, подлежащего капитальному ремонту), а также документов, подтверждающих право подписи лица, уполномоченного на подписание заявления, в том числе право заверения копий документов, прилагаемых к заявлению. |  | В наличии |
| сведения по форме согласно приложению 11 к настоящему Порядку; |  | В наличии |
| заключение регионального оператора об отсутствии технической возможности выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. |  | В наличии (Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Новгородская, д. 37) Отсутствует (Бокситогорский район, г. Бокситогорск, ул. Южная, д. 15) |

1.3.3. Перенос установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) в следующих случаях:

4) в соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации;

НО «Фонд капитального ремонта Ленинградской области»

Приложение №17

| 1. | Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 54А – перенос срока капитального ремонта систем ТС, ХВС, ВО на более поздний период. Дом 1917 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитальному ремонта: 2020-2022, 2023-2025 | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
| 2. | Тосненский район, г.п. Красный Бор, ул. Культуры, д. 1/36 – перенос срока капитального ремонта систем ВО на более поздний период. Дом 1964 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитальному ремонта: 2020-2022, 2023-2025, 2035-2037. | Документы в наличии |
| 3. | Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Рысева, д. 38 – перенос срока капитального ремонта крыши, фасада, фундамента, систем ТС, ХВС, ВО на более поздний период. Дом 1917 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитальному ремонта: 2020-2022, 2023-2025 | Документы в наличии |
| 4. | Волховский район, г. Новая Ладога, микрорайон Южный, д. 22 – перенос срока капитального ремонта систем ВО на более поздний период. Дом 1917 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитальному ремонта: 2017-2019, 2020-2022, 2023-2025 | Документы в наличии |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка) |  | В наличии |
| 1) сведения по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку; |  | В наличии |
| 2) копии документов, подтверждающих невозможность оказания услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту (в том числе завершения ранее начатых оказания услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту). |  | В наличии |

Приложение №18

1.3.2. Исключение из региональной программы многоквартирных домов в случаях, если:

1) многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в порядке, установленном Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года N 47;

НО «Фонд капитального ремонта Ленинградской области»

| 1. | Киришский район, Дер. Бор, д. 1– исключение из региональной программы аварийного многоквартирного дома. Дом 1971 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитальному ремонта: 2020-2022, 2023-2025, 2032-2034, 2035-2037, 2038-2040 | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
|  | Киришский район, Дер. Бор, д. 2– исключение из региональной программы аварийного многоквартирного дома. Дом 1971 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитальному ремонта: 2020-2022, 2023-2025, 2026-2028, 2032-2034, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043 | Документы в наличии |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка) |  | В наличии |
| 1) сведения по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку; |  | В наличии |
| 2) копия решения о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, принятого в соответствии с пунктом 47 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции" (представляется в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 1.3.2 настоящего Порядка). |  | В наличии |

Приложение №19

1.3.3. Перенос установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) в следующих случаях:

4) в соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации;

НО «Фонд капитального ремонта Ленинградской области»

| 1. | Бокситогорский район, Г. Пикалево, пер. 2 Театральный, д. 3 – перенос срока капитального ремонта систем ГВС, ХВС, ВО на более поздний период. Дом 1959 года постройки, 3 этажа. Периоды проведения капитальному ремонта: 2023-2025, 2029-2031, 2035-2037 | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка) |  | В наличии |
| 1) сведения по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку; |  | В наличии |
| 2) копии документов, подтверждающих невозможность оказания услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту (в том числе завершения ранее начатых оказания услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту). |  | В наличии |

Приложение №20

НО «Фонд капитального ремонта Ленинградской области»

1.3.8. Отсутствие технической возможности выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в случае, если в ходе обследования многоквартирного дома региональным оператором будет выявлено наличие хотя бы одного из критериев:

1) невозможность выполнения работ по капитальному ремонту конструктивного элемента/внутридомовой инженерной системы в многоквартирном доме в связи с необходимостью выполнения реконструкции и(или) капитального ремонта данного или иного конструктивного элемента/внутридомовой инженерной системы;

| 1. | Лужский район, г. Луга, тер. Луга-3, д.3/45 Периоды проведения капитальному ремонта: 2017-2019, 2020-2022, 2023-2025 Дом 1913 года постройки, 3 этажей. Вид работ: 2025 - ПУ | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| заявление по форме согласно приложению 12 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов, подтверждающих состояние объектов общего имущества многоквартирного дома (фотофиксация внешнего облика здания с каждой стороны, элемента конструктива (инженерных систем) многоквартирного дома, подлежащего капитальному ремонту), а также документов, подтверждающих право подписи лица, уполномоченного на подписание заявления, в том числе право заверения копий документов, прилагаемых к заявлению. |  | В наличии |
| сведения по форме согласно приложению 11 к настоящему Порядку; |  | В наличии |
| заключение регионального оператора об отсутствии технической возможности выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. |  | В наличии |