Выписка из протокола № 1 от 25.02.2025

заседания комиссии по установлению необходимости (отсутствия необходимости) проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области

1. Рассмотрение заявлений, представленных НО «Фонд капитального ремонта Ленинградской области»:

1.1 о переносе установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок):

1) Выборгский район, г. Выборг, ул. Вокзальная, д. 5 – перенос срока капитального ремонта крыши (ПИР) на более поздний период - 2041-2043 года. Периоды проведения капитальному ремонта: 2023-2025, 2029-2031, 2035-2037.

Дом 1962 года постройки.

Решили: Установить необходимость переноса сроков проведения капитального ремонта фасада в многоквартирном доме с 2029-2031, 2035-2037 годов на более поздний период 2041-2043 года.

1.2  об исключении из региональной программы многоквартирных домов в случаях, если:

2) Выборгский район, Красносельское СП, п. Кирилловское, ул. Танкистов, д. 9  – в доме менее 5 квартир;

Решили: Установили, что требуется исключение многоквартирного дома из региональной программы.

1.3 об исключении из региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов в случае, если многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в порядке, установленном Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года N 47:

3) Лодейнопольский р-н, г. Лодейное Поле, ул. Титова, д. 50  – исключение из региональной программы аварийного многоквартирного дома. Дом 1951 года постройки, 2 этажа.

Решили: Установили, что требуется исключение многоквартирного дома из региональной программы.

1.4 об отсутствии технической возможности выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в случае, если в ходе обследования многоквартирного дома региональным оператором будет выявлена невозможность выполнения работ по капитальному ремонту конструктивного элемента/внутридомовой инженерной системы в многоквартирном доме в связи с необходимостью выполнения реконструкции и(или) капитального ремонта данного или иного конструктивного элемента/внутридомовой инженерной системы

4) Выборгский р-н, г. Выборг, ул. Выборгская, д. 1а – невозможность выполнения работ по капитальному ремонту крыши, в связи с необходимостью выполнения капитального ремонта фасада;

Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022, 2023-2025, 2026-2028, 2029-2031, 2035-2037

Решили: Установить невозможность выполнения работ по капитальному ремонту крыши в 2026-2028 годах, в связи с необходимостью выполнения капитального ремонта фасада.

5) Выборгский р-н, г. Выборг, ул. Выборгская, д. 1 – невозможность выполнения работ по капитальному ремонту крыши, в связи с необходимостью выполнения капитального ремонта фасада; Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022, 2023-2025, 2026-2028, 2029-2031.

Решили: Установить невозможность выполнения работ по капитальному ремонту крыши в 2026-2028 годах, в связи с необходимостью выполнения капитального ремонта фасада.

Приложение №1.

2. Рассмотрение заявления, представленного АМО Путиловского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, о переносе установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок):

1) Кировский район, Путиловское СП, с. Путилово, ул. Братьев Пожарских, д. 17 – перенос срока капитального ремонта крыши на более ранний период  на 2026-2028 г.

Решили: Установить необходимость переноса сроков проведения капитального ремонта крыши (ПИР+СМР) в многоквартирных домах на более ранний период с 2029-2031 годов на 2026-2028 года (2026 год).

Приложение №2.

3. Рассмотрение заявления, представленного ООО «Социум-Строй», о переносе установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок):

1) Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, пр-т Героев, д. 15 - перенос срока капитального ремонта фасада на более ранний период  на 2025 год.

Дом 1985 года постройки, 10 этажей

Периоды проведения кап. ремонта: 2017-2019, 2035-2037, 2041-2043.

Решили: Отказать в переносе установленного срока капитального ремонта на более ранний период,  оставить сроки капитального ремонта прежними.

Приложение №3.

4. Рассмотрение заявления, ООО «Управляющая компания СосновоАгроПромТехника», о включении в Региональную программу многоквартирных домов в случаях, если многоквартирные дома ранее не включены в региональную программу в результате технических ошибок:

1) Приозерский р-н, п. Сосново, пер. Типографский, д. 5 - Дом введен в эксплуатацию в 2016 году, 3 этажа, 57 жилых помещений (квартир).

Решили: Включить в региональную программу многоквартирный дом с периода 2036-2037 годов и далее в периоды, указанные региональной программой капитального ремонта.

Приложение №4.

5. Рассмотрение заявлений, представленных АМО Тихвинского муниципального района Ленинградской области, о переносе установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок):

1) Тихвинский муниципальный район, г. Тихвин, 3 мкр, д. 32 – перенос срока капитального ремонта фасада на более ранний период  на 2025 год;

Решили: Установить отсутствие необходимости переноса сроков проведения капитального ремонта в многоквартирных домах (отдельных видов услуг и работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок).

Приложение №5.

6. Рассмотрение заявлений, представленных Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области, о переносе установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок):

1) Выборгский район, г. Выборг, ул. Батарейная, д. 8 – перенос срока капитального ремонта системы холодного водоснабжения и водоотведения на более ранний период  на 2025 г.

Решили: Установить необходимость переноса сроков проведения капитального ремонта системы холодного водоснабжения и водоотведения с 2029-2031 годов на более ранний период  на 2025 год согласно заявлению.

Приложение № 6.

7. Рассмотрение заявлений, представленных Муниципальное образование «Светогорское городское поселение» Ленинградской области, о переносе установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок):

1) Выборгский район, г. Светогорск, ул. Гарькавого, д. 16 – перенос срока капитального ремонта крыши и фасада на более ранний период  на 2025 год.

Решили: Установить необходимость переноса сроков проведения капитального ремонта фасада с 2029-2031 годов на более ранний период  2025 год согласно заявлению. Вернуть документы о переносе установленного срока капитального ремонта крыши заявителю в связи с представлением документов не в полном объеме в соответствии с пунктом 3.10.1 Порядка и оформлением документов не в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Приложение №7.

8. Рассмотрение заявлений, представленных Администрация Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, о переносе установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок):

1) Всеволожский район, г.п. Янино-1, пр-т. Военный городок, д. 52– перенос срока капитального ремонта крыши на более ранний период на 2025 год. Дом 1974 года постройки, 5 этажей.

Решили: Установить необходимость переноса сроков проведения капитального ремонта крыши с 2035-2037 годов на более ранний период  2025 год согласно заявлению

Приложение №8.

9. Рассмотрение заявлений, представленных НО «Фонд капитального ремонта Ленинградской области»:

9.1 об исключении из региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов в случае, если многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в порядке, установленном Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года N 47:

1) Гатчинский район, гп. Тайцы, ул. Советская, д. 14 – исключение из региональной программы аварийного многоквартирного дома. Дом 1917 года постройки, 2 этажа;

Решили: Установить отсутствие необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

2)  Гатчинский район, гп. Тайцы, ул. Островского, д. 41 – исключение из региональной программы аварийного многоквартирного дома. Дом 1917 года постройки, 2 этажа.

Решили: Установить отсутствие необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

9.2 об сокращении перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту в случаях установления отсутствия конструктивных элементов, внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу, в отношении которых утвержденной региональной программой должен быть проведен капитальный ремонт (пункт 1 части 4 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации);

3) Киришский район, Глажевское сельское поселение,  пос. Глажево, д.9 – сокращение перечня планируемых видов услуг и (или ) работ по капительному ремонту подвала.

Дом введен в эксплуатацию в 1977 году, 5 этажей.

Решили: Установить необходимость сокращения перечня видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту подвала.

9.3 о переносе установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок):

4) Выборгский район, г. Выборг, ул. Сержантская, д. 4 – перенос срока капитального ремонта прибора учета ТС на более поздний период. Дом 1940 года постройки, 4 этажа;

Решили: Установить необходимость переноса сроков проведения капитального ремонта фасада в многоквартирном доме с 2026-2028, 2029-2031 годов на более поздний период 2035-2037 год.

5) Тосненский район, гп. Федоровское, ул. Центральная, д. 9 – перенос срока разработки проектно-сметной документации крыши на более поздний период. Дом 1989 года постройки, 4 этажа

Решили: Установить необходимость переноса сроков проведения капитального ремонта фасада с 2026-2028, 2029-2031 годов в многоквартирном доме на более поздний период 2041-2043 год.

9.4. об отсутствии технической возможности выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в случае, если в ходе обследования многоквартирного дома региональным оператором будет выявлено наличие хотя бы одного из критериев (невозможность выполнения работ по капитальному ремонту конструктивного элемента/внутридомовой инженерной системы в многоквартирном доме в связи с необходимостью выполнения реконструкции и(или) капитального ремонта данного или иного конструктивного элемента/внутридомовой инженерной системы):

6) Бокситогорский район, г. Бокситогорск, ул. Южная, д. 15 Периоды проведения капитального ремонта: 2017-2019, 2023-2025, 2026-2028, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043. Дом 1971 года постройки, 5 этажей.

Решили: Установить отсутствие технической невозможности выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (фасада).

7) Выборгский район, г. Выборг, ул. Сторожевой Башни, д. 12

Решили: Установили отсутствие технической возможности выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в случае.

1.3.4. Перенос установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) в случаях:

2) принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о проведении капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, при условии достаточности средств фонда капитального ремонта для проведения капитального ремонта или выбора собственниками помещений в многоквартирном доме иных способов финансирования капитального ремонта;

Администрация МО Цвылёвское сельское поселение Тихвинского муниципального района ЛО

Приложение №1

| 1. | Тихвинский район, пос. Цвылёво, д. 21 – перенос срока капитального ремонта крыши на более ранний период на 2025 г. Дом 1973 года постройки, 2 этажей, 16 жилых помещений (квартир). Периоды проведения капитальному ремонта: 2029-2031, 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043. Способ формирования фонда: РО | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка) |  | Не по форме |
| Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного региональной программой срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) |  | В наличии |
| сведения по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку |  | В наличии |
| Копия заключения специализированной организации, проводившей техническое обследование многоквартирного дома, включенного в региональную программу, оформленного не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка, с указанием степени износа конструктивных элементов или внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме; |  | В наличии Износ крыши – 65 % |
| Справка регионального оператора о формировании фонда капитального ремонта в отношении данного многоквартирного дома, содержащая одно из следующих заключений: - о достаточности средств фонда капитального ремонта для финансирования оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту, указанных в заявлении, предусмотренном пунктом 3.2 настоящего Порядка; - о принятии собственниками решения об установлении дополнительного взноса на капитальный ремонт и привлечении региональным оператором и(или) лицами, указанными в пункте 1.2 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации, заемных средств для проведения капитального ремонта в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, с последующим погашением кредита и(или) займа за счет дополнительного взноса на капитальный ремонт; - о размере фактических поступлений взносов на капитальный ремонт, при этом собираемость взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме составляет не менее 95 процентов за весь период их начисления в многоквартирном доме начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка и собираемость взносов на капитальный ремонт администрацией муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом, составляет не менее 100 процентов за весь период их начисления администрации муниципального образования начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка; |  | В наличии Мкд – 95,82% АМО – менее 100% (97,90) |
| Копии проектно-сметной документации на выполнение работ и(или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработанной и утвержденной в соответствии с действующим законодательством, или локальные сметные расчеты, составленные по результатам проведенного мониторинга технического состояния многоквартирного дома по видам услуг и(или) работ по капитальному ремонту, по которым подано заявление о переносе срока капитального ремонта на более ранний период (срок), согласованные с региональным оператором; |  | В наличии |
| Справка регионального оператора об отсутствии задолженности собственников помещений в многоквартирном доме за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (за исключением многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия), подлежащей погашению за счет фонда капитального ремонта, рассчитанной без учета мер государственной поддержки, предусмотренной статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка. |  | В наличии 498.246,50 |

1.3.1. Включение в региональную программу многоквартирных домов в случаях, если многоквартирные дома:

1) введены в эксплуатацию после завершения строительства или реконструкции;

Администрация МО Заневское городское поселение Всеволжского муниципального района

Приложение №2

|  | Всеволжский район, г. Кудрово, ул. Каштановая аллея, д. 2 Дом введен в эксплуатацию в 2019 году, 17-20 этажей, 962 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
|  | Всеволжский район, г. Кудрово, ул. Областная, д. 3 Дом введен в эксплуатацию в 2018 году, 25 этажей, 1592 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии |
|  | Всеволжский район, г. Кудрово, ул. Областная, д.5, корпус 3 Дом введен в эксплуатацию в 2020 году, 25 этажей, 200 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии |
|  | Всеволжский район, г. Кудрово, ул. Областная, д.5, корпус 5 Дом введен в эксплуатацию в 2020 году, 8-11 этажей, 106 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии |
|  | Всеволжский район, г. Кудрово, ул. Областная, д.5, корпус 6 Дом введен в эксплуатацию в 2020 году, 12-21 этажей, 508 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии |
|  | Всеволжский район, г. Кудрово, ул. Областная, д.9, корпус 1 Дом введен в эксплуатацию в 2020 году, 25 этажей, 720 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии |
|  | Всеволжский район, г. Кудрово, ул. Областная, д.9, корпус 2 Дом введен в эксплуатацию в 2020 году, 18-20 этажей, 485 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии |
|  | Всеволжский район, г. Кудрово, ул. Солнечная, д.12 Дом введен в эксплуатацию в 2022 году, 12 этажей, 403 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии |
|  | Всеволжский район, г. Кудрово, ул. Строителей, д.2 Дом введен в эксплуатацию в 2017 году, 23 (21-23) этажей, 1190 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии |
|  | Всеволжский район, г. Кудрово, ул. Строителей, д.3 Дом введен в эксплуатацию в 2021 году, 12 этажей, 380 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии |
|  | Всеволжский район, г. Кудрово, ул. Строителей, д.5, корпус 1 Дом введен в эксплуатацию в 2023 году, 12 этажей, 479 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка) |  | В наличии |
| Сведения по форме согласно приложению 2 к Порядку (представляются на бумажном носителе и в электронной форме в формате Excel) |  | В наличии |
| Сведения по форме согласно приложению 3 к Порядку |  | В наличии |
| Копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (представляется в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 1.3.1 настоящего Порядка). |  | В наличии |

1.3.1. Включение в региональную программу многоквартирных домов в случаях, если многоквартирные дома:

2) ранее не включены в региональную программу в результате технических ошибок;

Администрация МО «Синявинское городское поселение» Кировского муниципального района ЛО

Приложение №3

| 1 | Кировский район, г.п. Синявино, ул. Садовая, д. 65 Дом введен в эксплуатацию в 1978 году, 2 этажа, 8 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка) |  | В наличии |
| Сведения по форме согласно приложению 2 к Порядку (представляются на бумажном носителе и в электронной форме в формате Excel) |  | В наличии |
| Сведения по форме согласно приложению 3 к Порядку |  | В наличии |
| Копия технического паспорта многоквартирного дома, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 1 пункта 1.3.1 настоящего Порядка |  | В наличии |

НО «Фонд капитального ремонта Ленинградской области»

Приложение №4

1.3.3. Перенос установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) в следующих случаях:

1) в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 168 и частью 5 статьи 181 Жилищного кодекса Российской Федерации;

|  | Выборгский район, г. Выборг, ул. Кривоносова, д. 17 – перенос срока капитального ремонта ПИР фасада на более поздний период. Дом 1973 года постройки, 9 этажей Периоды проведения капитальному ремонта: 2023-2025, 2029-2031, 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043. | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
|  | Лодейнопольский район, г. Лодейное Поле, ул. Талалихина, д. 10 – перенос срока капитального ремонта ПИР фасада на более поздний период. Дом 1983 года постройки, 5 этажей Периоды проведения капитальному ремонта: 2014-2016, 2017-2019, 2023-2025, 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043. | Документы в наличии |
|  | Выборгский район, г. Выборг, ш. Приморское, д. 12 – перенос срока капитального ремонта ПИР крыши на более поздний период. Дом 1957 года постройки, 5 этажей Периоды проведения капитальному ремонта: 2023-2025, 2029-2031, 2035-2037, 2041-2043. | Документы в наличии |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Сведения по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку; |  | В наличии |
| Копии документов, содержащих сведения о проведенном ранее капитальном ремонте элементов строительных конструкций и инженерных систем общего имущества в многоквартирном доме; |  | В наличии |
| копия акта проведения контрольного обследования технического состояния конструктивных элементов многоквартирного дома, составляемого совместно представителями администрации муниципального образования, на территории которого располагается многоквартирный дом, и лицом, ответственным за эксплуатацию многоквартирного дома, и(или) копия заключения специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта, оформленных не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка. |  | В наличии |

4) в соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации;

|  | Волховский район, с. Паша, ул. Советская, д. 95 – перенос срока капитального ремонта системы водоотведения на более поздний период. Дом 1917 года постройки, 2 этажа Периоды проведения капитальному ремонта: 2020-2022, 2023-2025 | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
|  | Волховский район, г. Новая Ладога, ул. 1 Мая, д. 6А – перенос срока капитального ремонта системы ХВС на более поздний период. Дом 1954 года постройки, 2 этажа Периоды проведения капитальному ремонта: 2017-2019, 2020-2022, 2023-2025, 2029-2031, 2035-2037 | Документы в наличии |
|  | Волховский район, г. Новая Ладога, микрорайон Южный, д. 2 – перенос срока капитального ремонта системы ХВС на более поздний период. Дом 1965 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитальному ремонта: 2014-2016, 2020-2022, 2023-2025, 2029-2031, 2035-2037, 2041-2043 | Документы в наличии |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Сведения по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку; |  | В наличии |
| копии документов, подтверждающих невозможность оказания услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту (в том числе завершения ранее начатых оказания услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту). |  | В наличии |

1.3.8. Отсутствие технической возможности выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в случае, если в ходе обследования многоквартирного дома региональным оператором будет выявлено наличие хотя бы одного из критериев:

1) невозможность выполнения работ по капитальному ремонту конструктивного элемента/внутридомовой инженерной системы в многоквартирном доме в связи с необходимостью выполнения реконструкции и(или) капитального ремонта данного или иного конструктивного элемента/внутридомовой инженерной системы;

|  | Тосненский район, пос. Радофинниково, ул. Железнодорожная, д.27 Периоды проведения капитальному ремонта: 2023-2025, 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043. Дом 1969 года постройки, 2 этажей. Вид работ: 2025 - ПИР фундамента | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
|  | Бокситогорский район, г. Бокситогорск, ул. Заводская, д.11/2 Периоды проведения капитальному ремонта: 2017-2019, 2020-2022, 2023-2025, 2038-2040. Дом 1940 года постройки, 4 этажей. Вид работ: 2024 – ВДИС водоотведения | Документы в наличии |
|  | Бокситогорский район, г. Бокситогорск, ул. Спортивная, д. 4 Периоды проведения капитальному ремонта: 2017-2019, 2020-2022, 2023-2025, 2038-2040. Дом 1958 года постройки, 3 этажей. Вид работ: 2024 – ВДИС водоотведения | Документы в наличии |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| заявление по форме согласно приложению 12 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов, подтверждающих состояние объектов общего имущества многоквартирного дома (фотофиксация внешнего облика здания с каждой стороны, элемента конструктива (инженерных систем) многоквартирного дома, подлежащего капитальному ремонту), а также документов, подтверждающих право подписи лица, уполномоченного на подписание заявления, в том числе право заверения копий документов, прилагаемых к заявлению. |  | В наличии |
| сведения по форме согласно приложению 11 к настоящему Порядку; |  | В наличии |
| заключение регионального оператора об отсутствии технической возможности выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. |  | В наличии |

1.3.4. Перенос установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) в случаях:

2) принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о проведении капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, при условии достаточности средств фонда капитального ремонта для проведения капитального ремонта или выбора собственниками помещений в многоквартирном доме иных способов финансирования капитального ремонта;

МУП «ЖКХ г. Гатчины»

Приложение №5

| 1. | Гатчинский округ, г. Гатчина, ул. Слепнёва, д. 6 – перенос срока капитального ремонта фасада на более ранний период на 2023-2025 г. Дом 1987 года постройки, 9 этажей, 72 жилых помещений (квартир). Периоды проведения капитальному ремонта: 2014-2016, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043. Способ формирования фонда: РО | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка) |  | В наличии |
| Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного региональной программой срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) |  | В наличии |
| сведения по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку |  | В наличии |
| Копия заключения специализированной организации, проводившей техническое обследование многоквартирного дома, включенного в региональную программу, оформленного не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка, с указанием степени износа конструктивных элементов или внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме; |  | В наличии Износ 40% (фасадные) наружные стены |
| Справка регионального оператора о формировании фонда капитального ремонта в отношении данного многоквартирного дома, содержащая одно из следующих заключений: - о достаточности средств фонда капитального ремонта для финансирования оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту, указанных в заявлении, предусмотренном пунктом 3.2 настоящего Порядка; - о принятии собственниками решения об установлении дополнительного взноса на капитальный ремонт и привлечении региональным оператором и(или) лицами, указанными в пункте 1.2 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации, заемных средств для проведения капитального ремонта в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, с последующим погашением кредита и(или) займа за счет дополнительного взноса на капитальный ремонт; - о размере фактических поступлений взносов на капитальный ремонт, при этом собираемость взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме составляет не менее 95 процентов за весь период их начисления в многоквартирном доме начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка и собираемость взносов на капитальный ремонт администрацией муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом, составляет не менее 100 процентов за весь период их начисления администрации муниципального образования начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка; |  | В наличии Собираемость – 95,96% АМО – 100% |
| Копии проектно-сметной документации на выполнение работ и(или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработанной и утвержденной в соответствии с действующим законодательством, или локальные сметные расчеты, составленные по результатам проведенного мониторинга технического состояния многоквартирного дома по видам услуг и(или) работ по капитальному ремонту, по которым подано заявление о переносе срока капитального ремонта на более ранний период (срок), согласованные с региональным оператором; |  | В наличии |
| Копии заключений специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта крыши и фундамента, оформленных не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка, в случае переноса работ по капитальному ремонту фасада. |  | В наличии |
| Справка регионального оператора об отсутствии задолженности собственников помещений в многоквартирном доме за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (за исключением многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия), подлежащей погашению за счет фонда капитального ремонта, рассчитанной без учета мер государственной поддержки, предусмотренной статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка. |  | В наличии Отрицательный фонд -1 077 970,29 |

1.3.4. Перенос установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) в случаях:

2) принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о проведении капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, при условии достаточности средств фонда капитального ремонта для проведения капитального ремонта или выбора собственниками помещений в многоквартирном доме иных способов финансирования капитального ремонта;

| 2. | Гатчинский округ, г. Гатчина, ул. Горького, д. 8/10 – перенос срока капитального ремонта крыши и фасада на более ранний период на 2023-2025 г. Дом 1985 года постройки, 3 этажей, 21 жилых помещений (квартир). Периоды проведения капитальному ремонта: 2035-2037, 2041-2043. Способ формирования фонда: РО | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка) |  | В наличии |
| Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного региональной программой срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) |  | В наличии |
| сведения по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку |  | В наличии |
| Копия заключения специализированной организации, проводившей техническое обследование многоквартирного дома, включенного в региональную программу, оформленного не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка, с указанием степени износа конструктивных элементов или внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме; |  | В наличии Крыша (кровля) – 60%, ограниченно-работоспособное, негерметичная Фасад (стены) – 20% |
| Справка регионального оператора о формировании фонда капитального ремонта в отношении данного многоквартирного дома, содержащая одно из следующих заключений: - о достаточности средств фонда капитального ремонта для финансирования оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту, указанных в заявлении, предусмотренном пунктом 3.2 настоящего Порядка; - о принятии собственниками решения об установлении дополнительного взноса на капитальный ремонт и привлечении региональным оператором и(или) лицами, указанными в пункте 1.2 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации, заемных средств для проведения капитального ремонта в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, с последующим погашением кредита и(или) займа за счет дополнительного взноса на капитальный ремонт; - о размере фактических поступлений взносов на капитальный ремонт, при этом собираемость взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме составляет не менее 95 процентов за весь период их начисления в многоквартирном доме начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка и собираемость взносов на капитальный ремонт администрацией муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом, составляет не менее 100 процентов за весь период их начисления администрации муниципального образования начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка; |  | В наличии Собиремость - 98,9% АМО – 100% |
| Копии проектно-сметной документации на выполнение работ и(или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработанной и утвержденной в соответствии с действующим законодательством, или локальные сметные расчеты, составленные по результатам проведенного мониторинга технического состояния многоквартирного дома по видам услуг и(или) работ по капитальному ремонту, по которым подано заявление о переносе срока капитального ремонта на более ранний период (срок), согласованные с региональным оператором; |  | В наличии |
| Копии заключений специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта крыши и фундамента, оформленных не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка, в случае переноса работ по капитальному ремонту фасада. |  | В наличии Износ фундамента 25% |
| Справка регионального оператора об отсутствии задолженности собственников помещений в многоквартирном доме за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (за исключением многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия), подлежащей погашению за счет фонда капитального ремонта, рассчитанной без учета мер государственной поддержки, предусмотренной статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка. |  | В наличии |

1.3.4. Перенос установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) в случаях:

2) принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о проведении капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, при условии достаточности средств фонда капитального ремонта для проведения капитального ремонта или выбора собственниками помещений в многоквартирном доме иных способов финансирования капитального ремонта;

| 3. | Гатчинский округ, г. Гатчина, ул. Новоселов, д. 10 – перенос срока капитального ремонта крыши и фасада на более ранний период на 2023-2025 г. Дом 1986 года постройки, 9 этажей, 72 жилых помещений (квартир). Периоды проведения капитальному ремонта: 2014-2016, 2035-2037, 2041-2043. Способ формирования фонда: РО | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка) |  | В наличии |
| Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного региональной программой срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) |  | В наличии |
| сведения по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку |  | В наличии |
| Копия заключения специализированной организации, проводившей техническое обследование многоквартирного дома, включенного в региональную программу, оформленного не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка, с указанием степени износа конструктивных элементов или внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме; |  | В наличии Крыша 45% Фасад 40% |
| Справка регионального оператора о формировании фонда капитального ремонта в отношении данного многоквартирного дома, содержащая одно из следующих заключений: - о достаточности средств фонда капитального ремонта для финансирования оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту, указанных в заявлении, предусмотренном пунктом 3.2 настоящего Порядка; - о принятии собственниками решения об установлении дополнительного взноса на капитальный ремонт и привлечении региональным оператором и(или) лицами, указанными в пункте 1.2 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации, заемных средств для проведения капитального ремонта в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, с последующим погашением кредита и(или) займа за счет дополнительного взноса на капитальный ремонт; - о размере фактических поступлений взносов на капитальный ремонт, при этом собираемость взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме составляет не менее 95 процентов за весь период их начисления в многоквартирном доме начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка и собираемость взносов на капитальный ремонт администрацией муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом, составляет не менее 100 процентов за весь период их начисления администрации муниципального образования начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка; |  | В наличии Собираемость – 97,8 % АМО – 100% |
| Копии проектно-сметной документации на выполнение работ и(или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработанной и утвержденной в соответствии с действующим законодательством, или локальные сметные расчеты, составленные по результатам проведенного мониторинга технического состояния многоквартирного дома по видам услуг и(или) работ по капитальному ремонту, по которым подано заявление о переносе срока капитального ремонта на более ранний период (срок), согласованные с региональным оператором; |  | В наличии |
| Копии заключений специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта крыши и фундамента, оформленных не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка, в случае переноса работ по капитальному ремонту фасада. |  | В наличии Фундамент 25% |
| Справка регионального оператора об отсутствии задолженности собственников помещений в многоквартирном доме за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (за исключением многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия), подлежащей погашению за счет фонда капитального ремонта, рассчитанной без учета мер государственной поддержки, предусмотренной статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка. |  | В наличии |

1.3.4. Перенос установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) в случаях:

2) принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о проведении капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, при условии достаточности средств фонда капитального ремонта для проведения капитального ремонта или выбора собственниками помещений в многоквартирном доме иных способов финансирования капитального ремонта;

ЗАО «	ТВЭЛОоблСервис»

Приложение №6

| 1. | Приозерский район, п. Мельниково, ул. Калинина, д. 9 – перенос срока капитального ремонта крыши на более ранний период на 2025 г. Дом 1976 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения капитальному ремонта: 2017-2019, 2029-2031, 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043. Способ формирования фонда: ССРО | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка) |  | В наличии |
| 1) копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного региональной программой срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок); |  | В наличии |
| 2) сведения по форме согласно приложению 9 к настоящему Порядку; |  | В наличии |
| 3) выписка из специального счета, открытого в кредитной организации, подтверждающая наличие денежных средств, достаточных для проведения капитального ремонта, выданная не позднее 1-го числа месяца, предшествующего месяцу подачи заявления, или копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение о привлечении заемных средств для проведения капитального ремонта в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, а также договор займа и(или) кредитный договор, заключенный лицами, указанными в пункте 1.2 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации, договор на оказание услуг и(или) выполнение работ по капитальному ремонту, заключенный собственниками помещений в многоквартирном доме с подрядной организацией, в том числе в случае предоставления подрядной организацией собственникам помещений в многоквартирном доме рассрочки по оплате выполненных работ; |  | В наличии |
| 4) копии проектно-сметной документации на выполнение работ и(или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработанной и утвержденной в соответствии с действующим законодательством, или локальные сметные расчеты, составленные по результатам проведенного мониторинга технического состояния многоквартирного дома по видам услуг и(или) работ по капитальному ремонту, по которым подано заявление о переносе срока капитального ремонта на более ранний период (срок), оформленные не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка; |  | В наличии |
| 5) копия заключения специализированной организации, проводившей техническое обследование многоквартирного дома, включенного в региональную программу, оформленного не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка, с указанием степени износа конструктивных элементов или внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме. |  | В наличии % износа ограничено-работоспособное |

1.3.4. Перенос установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) в случаях:

2) принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о проведении капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, при условии достаточности средств фонда капитального ремонта для проведения капитального ремонта или выбора собственниками помещений в многоквартирном доме иных способов финансирования капитального ремонта;

Администрация МО Вындиноостровского с.п. Волховского района

Приложение №7

| 1. | Волховский район, дер. Вындин Остров, ул. Центральная, д. 12 – перенос срока капитального ремонта крыши и фасада на более ранний период на 2025 г. Дом 1985 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения капитальному ремонта: 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043. Способ формирования фонда: РО | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка) |  | В наличии |
| Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного региональной программой срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) |  | В наличии |
| сведения по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку |  | В наличии |
| Копия заключения специализированной организации, проводившей техническое обследование многоквартирного дома, включенного в региональную программу, оформленного не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка, с указанием степени износа конструктивных элементов или внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме; |  | В наличии Фасад – 59% Крыша – ограниченно-работоспособное, кровли – аварийное, непригодное для нормальной эксплуатации |
| Справка регионального оператора о формировании фонда капитального ремонта в отношении данного многоквартирного дома, содержащая одно из следующих заключений: - о достаточности средств фонда капитального ремонта для финансирования оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту, указанных в заявлении, предусмотренном пунктом 3.2 настоящего Порядка; - о принятии собственниками решения об установлении дополнительного взноса на капитальный ремонт и привлечении региональным оператором и(или) лицами, указанными в пункте 1.2 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации, заемных средств для проведения капитального ремонта в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, с последующим погашением кредита и(или) займа за счет дополнительного взноса на капитальный ремонт; - о размере фактических поступлений взносов на капитальный ремонт, при этом собираемость взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме составляет не менее 95 процентов за весь период их начисления в многоквартирном доме начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка и собираемость взносов на капитальный ремонт администрацией муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом, составляет не менее 100 процентов за весь период их начисления администрации муниципального образования начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка; |  | В наличии Собираемость - 97,97% АМО - 118,50 % |
| Копии проектно-сметной документации на выполнение работ и(или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработанной и утвержденной в соответствии с действующим законодательством, или локальные сметные расчеты, составленные по результатам проведенного мониторинга технического состояния многоквартирного дома по видам услуг и(или) работ по капитальному ремонту, по которым подано заявление о переносе срока капитального ремонта на более ранний период (срок), согласованные с региональным оператором; |  | В наличии |
| Копии заключений специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта крыши и фундамента, оформленных не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка, в случае переноса работ по капитальному ремонту фасада. |  | Отсутствует информация про фундамент |
| Справка регионального оператора об отсутствии задолженности собственников помещений в многоквартирном доме за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (за исключением многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия), подлежащей погашению за счет фонда капитального ремонта, рассчитанной без учета мер государственной поддержки, предусмотренной статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка. |  | В наличии |

1.3.1. Включение в региональную программу многоквартирных домов в случаях, если многоквартирные дома:

1) введены в эксплуатацию после завершения строительства или реконструкции;

Администрация МО Заневское городское поселение Всеволжского муниципального района

Приложение №8

|  | Всеволжский район, гп. Янино-1, ул. 7-я линия, д. 3 Дом введен в эксплуатацию в 2019 году, 13 этажей, 284 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии частично |
| --- | --- | --- |
|  | Всеволжский район, г. Кудрово, ул. Английская, д. 1 Дом введен в эксплуатацию в 2017 году, 10-26 этажей, 1127 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии частично |
|  | Всеволжский район, гп. Янино-1, ул. Голландская, д. 15, к. 1 Дом введен в эксплуатацию в 2021 году, 5 этажей, 50 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии частично |
|  | Всеволжский район, гп. Янино-1, ул. Голландская, д. 15, к. 2 Дом введен в эксплуатацию в 2021 году, 5 этажей, 119 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии частично |
|  | Всеволжский район, гп. Янино-1, ул. Голландская, д. 15, к. 3 Дом введен в эксплуатацию в 2021 году, 5 этажей, 127 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии частично |
|  | Всеволжский район, гп. Янино-1, ул. Голландская, д. 15, к. 4 Дом введен в эксплуатацию в 2021 году, 5 этажей, 23 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии частично |
|  | Всеволжский район, гп. Янино-1, ул. Голландская, д. 15, к. 5 Дом введен в эксплуатацию в 2021 году, 5 этажей, 27 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии частично |
|  | Всеволжский район, гп. Янино-1, ул. Голландская, д. 15, к.6 Дом введен в эксплуатацию в 2021 году, 5 этажей, 23 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии частично |
|  | Всеволжский район, г. Кудрово, Европейский пр-т, д. 16 Дом введен в эксплуатацию в 2016 году, 13-16 этажей, 272 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии частично |
|  | Всеволжский район, г. Кудрово, Европейский пр-т, д. 18, к. 2 Дом введен в эксплуатацию в 2016 году, 15-17-19-21 этажей, 848 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии частично |
|  | Всеволжский район, г. Кудрово, Европейский пр-т, д. 21, к. 1 Дом введен в эксплуатацию в 2017 году, 25 этажей, 362 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии частично |
|  | Всеволжский район, г. Кудрово, Европейский пр-т, д. 21, к. 2 Дом введен в эксплуатацию в 2017 году, 25 этажей, 1101 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии частично |
|  | Всеволжский район, гп. Янино-1, ул. Кольцева, д. 12, к.6 Дом введен в эксплуатацию в 2023 году, 13 этажей, 176 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии частично |
|  | Всеволжский район, гп. Янино-1, ул. Мельничный, д. 1 Дом введен в эксплуатацию в 2019 году, 14 этажей, 140 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии частично |
|  | Всеволжский район, гп. Янино-1, ул. Мельничный, д. 1, к. 1 Дом введен в эксплуатацию в 2019 году, 14 этажей, 140 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии частично |
|  | Всеволжский район, гп. Янино-1, ул. Мельничный, д. 1, к. 2 Дом введен в эксплуатацию в 2019 году, 14 этажей, 140 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии частично |
|  | Всеволжский район, гп. Янино-1, ул. Мельничный, д. 1, к. 3 Дом введен в эксплуатацию в 2019 году, 14 этажей, 93 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии частично |
|  | Всеволжский район, гп. Янино-1, ул. Новая, д. 11а Дом введен в эксплуатацию в 2017 году, 13 этажей, 647 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии частично |
|  | Всеволжский район, гп. Янино-1, ул. Новая, д. 14а, к. 2 Дом введен в эксплуатацию в 2017 году, 8-9 этажей, 158 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии частично |
|  | Всеволжский район, г. Кудрово, ул. Пражская, д. 3 Дом введен в эксплуатацию в 2021 году, 16 этажей, 687 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии частично |
|  | Всеволжский район, гп. Янино-1, ул. Ясная, д. 4 Дом введен в эксплуатацию в 2020 году, 9 этажей, 235 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии частично |
|  | Всеволжский район, гп. Янино-1, ул. Ясная, д. 4, корпус 1 Дом введен в эксплуатацию в 2020 году, 9 этажей, 179 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии частично |
|  | Всеволжский район, гп. Янино-1, ул. Ясная, д. 4, корпус 2 Дом введен в эксплуатацию в 2020 году, 9 этажей, 115 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии частично |
|  | Всеволжский район, гп. Янино-1, ул. Ясная, д. 4, корпус 3 Дом введен в эксплуатацию в 2020 году, 9 этажей, 75 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии частично |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка) |  | В наличии |
| Сведения по форме согласно приложению 2 к Порядку (представляются на бумажном носителе и в электронной форме в формате Excel) |  | В наличии |
| Сведения по форме согласно приложению 3 к Порядку |  | В наличии |
| Копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (представляется в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 1.3.1 настоящего Порядка). |  | Отсутствует |

1.3.1. Включение в региональную программу многоквартирных домов в случаях, если многоквартирные дома:

1) введены в эксплуатацию после завершения строительства или реконструкции;

|  | Всеволжский район, гп. Янино-1, ул. Голландская, д. 6 Дом введен в эксплуатацию в 2017 году, 13 этажей, 598 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
|  | Всеволжский район, гп. Янино-1, ул. Голландская, д. 8 Дом введен в эксплуатацию в 2017 году, 13 этажей, 620 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии |
|  | Всеволжский район, гп. Янино-1, ул. Голландская, д. 8, к. 1 Дом введен в эксплуатацию в 2017 году, 13 этажей, 640 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии |
|  | Всеволжский район, гп. Янино-1, ул. Голландская, д. 10 Дом введен в эксплуатацию в 2018 году, 13 этажей, 947 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии |
|  | Всеволжский район, гп. Янино-1, ул. Голландская, д. 10, к. 1 Дом введен в эксплуатацию в 2018 году, 13 этажей, 640 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии |
|  | Всеволжский район, гп. Янино-1, ул. Голландская, д. 10, к. 2 Дом введен в эксплуатацию в 2019 году, 13 этажей, 969 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии |
|  | Всеволжский район, г. Кудрово, Европейский пр-т, д. 15 Дом введен в эксплуатацию в 2017 году, 14 этажей, 168 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии |
|  | Всеволжский район, г. Кудрово, Итальянский пер., д. 4 Дом введен в эксплуатацию в 2017 году, 10-15 этажей, 1219 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии |
|  | Всеволжский район, г. Кудрово, ул. Областная, д. 7 Дом введен в эксплуатацию в 2021 году, 25 этажей, 869 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии |
|  | Всеволжский район, г. Кудрово, пр-т. Строителей, д. 5 Дом введен в эксплуатацию в 2023 году, 12 этажей, 479 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии |
|  | Всеволжский район, г. Кудрово, пр-т. Строителей, д. 18 Дом введен в эксплуатацию в 2018 году, 12 этажей, 261 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка) |  | В наличии |
| Сведения по форме согласно приложению 2 к Порядку (представляются на бумажном носителе и в электронной форме в формате Excel) |  | В наличии |
| Сведения по форме согласно приложению 3 к Порядку |  | В наличии |
| Копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (представляется в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 1.3.1 настоящего Порядка). |  | В наличии |

1.3.4. Перенос установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) в случаях:

2) принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о проведении капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, при условии достаточности средств фонда капитального ремонта для проведения капитального ремонта или выбора собственниками помещений в многоквартирном доме иных способов финансирования капитального ремонта;

ООО «УК ЖилкомКировский»

Приложение №9

| 1. | Кировский район, г. Кировск, ул. Ладожская, д. 4 – перенос срока капитального ремонта фасада на более ранний период на 2025 г. Дом 1989 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения капитальному ремонта: 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043. Способ формирования фонда: РО | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка) |  | В наличии |
| Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного региональной программой срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) |  | В наличии |
| сведения по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку |  | В наличии |
| Копия заключения специализированной организации, проводившей техническое обследование многоквартирного дома, включенного в региональную программу, оформленного не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка, с указанием степени износа конструктивных элементов или внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме; |  | В наличии Износ 53% |
| Справка регионального оператора о формировании фонда капитального ремонта в отношении данного многоквартирного дома, содержащая одно из следующих заключений: - о достаточности средств фонда капитального ремонта для финансирования оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту, указанных в заявлении, предусмотренном пунктом 3.2 настоящего Порядка; - о принятии собственниками решения об установлении дополнительного взноса на капитальный ремонт и привлечении региональным оператором и(или) лицами, указанными в пункте 1.2 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации, заемных средств для проведения капитального ремонта в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, с последующим погашением кредита и(или) займа за счет дополнительного взноса на капитальный ремонт; - о размере фактических поступлений взносов на капитальный ремонт, при этом собираемость взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме составляет не менее 95 процентов за весь период их начисления в многоквартирном доме начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка и собираемость взносов на капитальный ремонт администрацией муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом, составляет не менее 100 процентов за весь период их начисления администрации муниципального образования начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка; |  | В наличии Собираемость –98,7% АМО – 101,1 |
| Копии проектно-сметной документации на выполнение работ и(или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработанной и утвержденной в соответствии с действующим законодательством, или локальные сметные расчеты, составленные по результатам проведенного мониторинга технического состояния многоквартирного дома по видам услуг и(или) работ по капитальному ремонту, по которым подано заявление о переносе срока капитального ремонта на более ранний период (срок), согласованные с региональным оператором; |  | В наличии |
| Копии заключений специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта крыши и фундамента, оформленных не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка, в случае переноса работ по капитальному ремонту фасада. |  | В наличии Крыша 57% Фундамент 38% |
| Справка регионального оператора об отсутствии задолженности собственников помещений в многоквартирном доме за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (за исключением многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия), подлежащей погашению за счет фонда капитального ремонта, рассчитанной без учета мер государственной поддержки, предусмотренной статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка. |  | В наличии |

1.3.1. Включение в региональную программу многоквартирных домов в случаях, если многоквартирные дома:

1) введены в эксплуатацию после завершения строительства или реконструкции;

Администрация МО «Каменногороское г.п.» Выборского района ЛО

Приложение №10

| 1 | Выборский район, г. Каменногорск, ул. Березовая аллея, д. 10 Дом введен в эксплуатацию в 2015 году, 3 этажа, 39 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка) |  | Не по форме |
| Сведения по форме согласно приложению 2 к Порядку (представляются на бумажном носителе и в электронной форме в формате Excel) |  | В наличии |
| Сведения по форме согласно приложению 3 к Порядку |  | В наличии |
| Копия технического паспорта многоквартирного дома, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 1 пункта 1.3.1 настоящего Порядка |  | В наличии |
| Копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (представляется в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 1.3.1 настоящего Порядка). |  | В наличии |

НО «Фонд капитального ремонта Ленинградской области»

Приложение №11

1.3.2. Исключение из региональной программы многоквартирных домов в случаях, если:

1) многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в порядке, установленном Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года N 47;

| 1. | Бокситогорский район, Дер. Поток, д. 1 – исключение из региональной программы аварийного многоквартирного дома. Дом 1965 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитальному ремонта: 2026-2028, 2032-2034, 2038-2040 | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
| 2. | Бокситогорский район, Дер. Поток, д. 2 – исключение из региональной программы аварийного многоквартирного дома. Дом 1965 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитальному ремонта: 2023-2025, 2029-2031, 2035-2037, 2041-2043 | Документы в наличии |
|  | Документы, требуемые в соответствии с Порядком | Фактическое наличие документов |
|  | Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка) | В наличии |
|  | 1) сведения по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку; | В наличии |
|  | 2) копия решения о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, принятого в соответствии с пунктом 47 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции" (представляется в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 1.3.2 настоящего Порядка). | В наличии |

1.3.5. Сокращение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту в случаях:

1) установления отсутствия конструктивных элементов, внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу, в отношении которых утвержденной региональной программой должен быть проведен капитальный ремонт (пункт 1 части 4 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации);

| 3 | Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Урицкого, д.10 – сокращение перечня планируемых видов услуг и (или ) работ по капительному ремонту подвала, ПИР подвала Дом введен в эксплуатацию в 1917 году, 2 этажа. Периоды проведения капитальному ремонта: 2020-2022, 2023-2025 | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка) |  | В наличии |
| 1) сведения по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку; |  | В наличии |
| 2) копия технического паспорта многоквартирного дома (при наличии); |  | В наличии |
| 3) справка об установлении в многоквартирном доме отсутствия конструктивных элементов и(или) внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу, в отношении которых утвержденной региональной программой должен быть проведен капитальный ремонт, подписанная одним из следующих лиц: - лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом и(или) содержание общего имущества в многоквартирном доме; - администрацией муниципального образования, на территории которого находится многоквартирный дом; - региональным оператором (в случае формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора); - владельцем специального счета (в случае формирования фонда капитального ремонта на специальном счете). |  | В наличии |

1.3.3. Перенос установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) в следующих случаях:

4) в соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации;

| 4. | Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 37а – перенос срока капитального ремонта крыши, фасада, фундамента, систем ЭС, ТС, ХВС, ВО на более поздний период. Дом 1917 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитальному ремонта: 2020-2022, 2023-2025, 2041-2043. | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
| 5. | Всеволжский район, Г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Школьная, д. 5 – перенос срока капитального ремонта систем ХВС и ВО на более поздний период. Дом 1960 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитальному ремонта: 2017-2019, 2020-2022, 2023-2025, 2035-2037, 2038-2040. | Документы в наличии |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка) |  | В наличии |
| 1) сведения по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку; |  | В наличии |
| 2) копии документов, подтверждающих невозможность оказания услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту (в том числе завершения ранее начатых оказания услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту). |  | В наличии |

1.3.8. Отсутствие технической возможности выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в случае, если в ходе обследования многоквартирного дома региональным оператором будет выявлено наличие хотя бы одного из критериев:

1) невозможность выполнения работ по капитальному ремонту конструктивного элемента/внутридомовой инженерной системы в многоквартирном доме в связи с необходимостью выполнения реконструкции и(или) капитального ремонта данного или иного конструктивного элемента/внутридомовой инженерной системы;

| 6. | Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Новгородская, д. 37 Периоды проведения капитальному ремонта: 2017-2019, 2023-2025, 2026-2028, 2032-2034 Дом 1959 года постройки, 2 этажей. Вид работ: 2024 - фасад | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
| 7. | Бокситогорский район, г. Бокситогорск, ул. Южная, д. 15 Периоды проведения капитальному ремонта: 2017-2019, 2023-2025, 2026-2028, 20325-2037, 2038-2040, 2041-2043 Дом 1971 года постройки, 5 этажей. Вид работ: 2025 - фасад | Документы в наличии |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| заявление по форме согласно приложению 12 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов, подтверждающих состояние объектов общего имущества многоквартирного дома (фотофиксация внешнего облика здания с каждой стороны, элемента конструктива (инженерных систем) многоквартирного дома, подлежащего капитальному ремонту), а также документов, подтверждающих право подписи лица, уполномоченного на подписание заявления, в том числе право заверения копий документов, прилагаемых к заявлению. |  | В наличии |
| сведения по форме согласно приложению 11 к настоящему Порядку; |  | В наличии |
| заключение регионального оператора об отсутствии технической возможности выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. |  | В наличии |

1.3.3. Перенос установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) в следующих случаях:

4) в соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации;

НО «Фонд капитального ремонта Ленинградской области»

Приложение №12

| 1. | Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 54А – перенос срока капитального ремонта систем ТС, ХВС, ВО на более поздний период. Дом 1917 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитальному ремонта: 2020-2022, 2023-2025 | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
| 2. | Тосненский район, г.п. Красный Бор, ул. Культуры, д. 1/36 – перенос срока капитального ремонта систем ВО на более поздний период. Дом 1964 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитальному ремонта: 2020-2022, 2023-2025, 2035-2037. | Документы в наличии |
| 3. | Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Рысева, д. 38 – перенос срока капитального ремонта крыши, фасада, фундамента, систем ТС, ХВС, ВО на более поздний период. Дом 1917 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитальному ремонта: 2020-2022, 2023-2025 | Документы в наличии |
| 4. | Волховский район, г. Новая Ладога, микрорайон Южный, д. 22 – перенос срока капитального ремонта систем ВО на более поздний период. Дом 1917 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитальному ремонта: 2017-2019, 2020-2022, 2023-2025 | Документы в наличии |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка) |  | В наличии |
| 1) сведения по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку; |  | В наличии |
| 2) копии документов, подтверждающих невозможность оказания услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту (в том числе завершения ранее начатых оказания услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту). |  | В наличии |

НО «Фонд капитального ремонта Ленинградской области»

Приложение №13

1.3.2. Исключение из региональной программы многоквартирных домов в случаях, если:

1) многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в порядке, установленном Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года N 47;

| 1. | Киришский район, Дер. Бор, д. 1– исключение из региональной программы аварийного многоквартирного дома. Дом 1971 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитальному ремонта: 2020-2022, 2023-2025, 2032-2034, 2035-2037, 2038-2040 | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
|  | Киришский район, Дер. Бор, д. 2– исключение из региональной программы аварийного многоквартирного дома. Дом 1971 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитальному ремонта: 2020-2022, 2023-2025, 2026-2028, 2032-2034, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043 | Документы в наличии |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка) |  | В наличии |
| 1) сведения по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку; |  | В наличии |
| 2) копия решения о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, принятого в соответствии с пунктом 47 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции" (представляется в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 1.3.2 настоящего Порядка). |  | В наличии |

1.3.3. Перенос установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) в следующих случаях:

4) в соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации;

| 1. | Бокситогорский район, Г. Пикалево, пер. 2 Театральный, д. 3 – перенос срока капитального ремонта систем ГВС, ХВС, ВО на более поздний период. Дом 1959 года постройки, 3 этажа. Периоды проведения капитальному ремонта: 2023-2025, 2029-2031, 2035-2037 | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка) |  | В наличии |
| 1) сведения по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку; |  | В наличии |
| 2) копии документов, подтверждающих невозможность оказания услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту (в том числе завершения ранее начатых оказания услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту). |  | В наличии |

1.3.8. Отсутствие технической возможности выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в случае, если в ходе обследования многоквартирного дома региональным оператором будет выявлено наличие хотя бы одного из критериев:

1) невозможность выполнения работ по капитальному ремонту конструктивного элемента/внутридомовой инженерной системы в многоквартирном доме в связи с необходимостью выполнения реконструкции и(или) капитального ремонта данного или иного конструктивного элемента/внутридомовой инженерной системы;

| 1. | Лужский район, г. Луга, тер. Луга-3, д.3/45 Периоды проведения капитальному ремонта: 2017-2019, 2020-2022, 2023-2025 Дом 1913 года постройки, 3 этажей. Вид работ: 2025 - ПУ | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| заявление по форме согласно приложению 12 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов, подтверждающих состояние объектов общего имущества многоквартирного дома (фотофиксация внешнего облика здания с каждой стороны, элемента конструктива (инженерных систем) многоквартирного дома, подлежащего капитальному ремонту), а также документов, подтверждающих право подписи лица, уполномоченного на подписание заявления, в том числе право заверения копий документов, прилагаемых к заявлению. |  | В наличии |
| сведения по форме согласно приложению 11 к настоящему Порядку; |  | В наличии |
| заключение регионального оператора об отсутствии технической возможности выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. |  | В наличии |