Выписка из протокола № 2 от 17.04.2025

заседания комиссии по установлению необходимости (отсутствия необходимости) проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области

1. Рассмотрение заявлений, представленных НО «Фонд капитального ремонта Ленинградской области»:

1. Перенос установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) в соответствии с подпунктом  2 пункта 1.3.3 Порядка установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, утвержденный постановлением Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2017 года № 625 (далее – Порядок) (по решению общего собрания собственников помещений):

1) Приозерский район, городское поселение Кузнечное, ул. Юбилейная, д. 6 – перенос срока капитального ремонта ПИР ЭС на более поздний период. Периоды проведения капитального ремонта: 2023-2025, 2029-2031, 2035-2037.

2) Приозерский район, городское поселение Кузнечное, ул. Садовая, д. 3 – перенос срока капитального ремонта ПИР ЭС на более поздний период. Периоды проведения капитальному ремонта: 2023-2025, 2029-2031, 2035-2037.

3) Приозерский район, городское поселение Кузнечное, ул. Молодежая, д. 6 – перенос срока капитального ремонта ПИР ЭС на более поздний период. Периоды проведения капитального ремонта: 2023-2025, 2029-2031, 2035-2037.

Решили: Вернуть документы заявителю в связи с предоставлением документов в  неполном объеме в соответствии с пунктом 3.6 Порядка и оформлением документов не в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2.  Перенос установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 168 и частью 5 статьи 181 Жилищного кодекса Российской Федерации (ранее проведенные работы) (подпункт 1 пункта 1.3.3   Порядка):

4) Тосненский район, городское поселение Федоровское, ул. Шоссейная, д. 13 – перенос срока капитального ремонта ПИР фасада на более поздний период;

Периоды проведения капитального ремонта: 2023-2025, 2041-2043.

Решили: Установили необходимость переноса сроков проведения капитального ремонта ПИР фасада в многоквартирном доме с 2025 года на более поздний период 2050-2052 годов.

5) Приозерский район, поселок Ромашки, ул. Новостроек, д. 2 – перенос срока капитального ремонта ПИР крыши на более поздний период.

Дом 1965 года постройки, 2 этажа

Периоды проведения капитального ремонта: 2017-2019, 2023-2025, 2029-2031, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043.

Решили: Установили необходимость переноса сроков проведения капитального ремонта ПИР крыши в многоквартирном доме с 2025 года на более поздний период 2050-2052 годов.

6) Тосненский район, городское поселение Федоровское, ул. Центральная, д. 9 – перенос срока капитального ремонта ПИР фасада на более поздний период.

Дом 1989 года постройки, 4 этажа

Периоды проведения капитального ремонта: 2023-2025, 2035-2037, 2041-2043.

Решили: Установили необходимость переноса сроков проведения капитального ремонта ПИР фасада в многоквартирном доме с 2025 года на более поздний период 2050-2052 годов.

7) г.Гатчина, ул. Коли Подрядчикова, д. 14 – перенос срока капитального ремонта ПУиУУ (ТС) на более поздний период.

Дом 1972 года постройки, 5 этажей

Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022, 2023-2025, 2032-2034, 2035-2037, 2038-2040.

Решили: Установили необходимость переноса сроков проведения капитального ремонта ПУиУУ (ТС) в многоквартирном доме с 2025 года на более поздний период 2032-2034 годов.

8) Всеволожский район, г.п. Дубровка, ул. Пионерская, д. 4 – перенос срока капитального ремонта ПУиУУ (ТС) на более поздний период.

Дом 1956 года постройки, 2 этажа

Периоды проведения капитального ремонта: 2017-2019, 2020-2022, 2023-2025, 2035-2037, 2038-2040

Решили: Установили необходимость переноса сроков проведения капитального ремонта ПУиУУ (ТС) в многоквартирном доме с 2025 года на более поздний период 2029-2031 годов.

Приложение №1.

2. Рассмотрение заявлений, представленных АМО Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, о переносе установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) (подпункт 1 пункта 1.3.4   Порядка):

1) Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, Ленинградское шоссе, д. 6 – перенос срока капитального ремонта фасада на более ранний период. Дом 1979 года постройки, 3 этажа

Периоды проведения кап. ремонта: 2029-2031, 2035-2037, 2041-2043.

Решили: Установили необходимость переноса сроков проведения капитального ремонта фасада в многоквартирном доме с 2029-2031 годов  на более ранний период 2026-2028 годов (2026 год).

2) Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ул. Школьная, д. 10 – перенос срока капитального ремонта фасада на более ранний период.

Дом 1979 года постройки, 3 этажа

Периоды проведения кап. ремонта: 2029-2031, 2035-2037, 2041-2043.

Решили: Установили необходимость переноса сроков проведения капитального ремонта фасада в многоквартирном доме с 2029-2031 годов  на более ранний период 2026-2028 годов (2026 год).

Приложение №2.

3.  Рассмотрение заявлений, представленных АО «Тепловые сети» о переносе установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок):

1) в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 168 и частью 5 статьи 181 Жилищного кодекса Российской Федерации (ранее проведенные работы) (подпункт 1 пункта 1.3.3   Порядка);

1) Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 10 – перенос срока капитального ремонта ВДИС холодного водоснабжения (ПИР) с 2025 года на более поздний период 2043 год. Дом 1981 года постройки, 9 этажей

Периоды проведения капитального ремонта: 2017-2019, 2020-2022, 2023-2025, 2029-2031, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043.

2) Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 21 – перенос срока капитального ремонта ВДИС горячего водоснабжения (ПИР) с 2025 года на более поздний период 2043 год. (выполнены в 2022 году) Дом 1979 года постройки, 9 этажей

Периоды проведения капитальному ремонта: 2020-2022, 2023-2025, 2029-2031, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043.

3) Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 62 корп. 3 – перенос срока капитального ремонта ВДИС горячего водоснабжения (ПИР) с 2025 года на более поздний период 2041-2043 годов (2043 год) (выполнены в 2022 году).  Дом 1982 года постройки, 12 этажей

Периоды проведения капитального ремонта: 2017-2019, 2020-2022, 2023-2025, 2029-2031, 2035-2037, 2038-2040,2041-2043.

4) Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 65 – перенос срока капитального ремонта крыши (ПИР+СМР) на более поздний период с 2023,2025 годов на период 2041-2043 годов (2043 год) (выполнены в 2022 году). Дом 1979 года постройки, 9 этажа

Периоды проведения капитального ремонта: 2017-2019, 2020-2022, 2023-2025, 2029-2031, 2035-2037, 2038-2040.

5) Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 67а – перенос срока капитального ремонта фундамента (ПИР) на более поздний период 2041-2043 годов (2043 год) (выполнены в 2022 году).

Дом 1984 года постройки, 5 этажа

Периоды проведения капитального ремонта: 2017-2019, 2020-2022, 2023-2025, 2035-2037.

6) Тосненский район, г.п. Красный бор, ул. Комсомольская, д. 10 – перенос срока капитального ремонта крыши (ПИР) с 2025 года на более поздний период 2041-2043 годов (2043 год). Дом 1974 года постройки, 5 этажей

Периоды проведения капитального ремонта: 2023-2025, 2029-2031, 2035-2037, 2038-2040, 2041 -2043.

7) Тосненский район, г.п. Красный бор, ул. Комсомольская, д. 12 – перенос срока капитального ремонта крыши (ПИР) на более поздний период на 2041-2043 годов (2043 год). Дом 1978 года постройки, 5 этажей

Периоды проведения капитального ремонта: 2023-2025, 2029-2031, 2032-2034, 2035-2037, 2038-2040, 2041 -2043.

8) Тосненский район, г.п. Красный бор, ул. Комсомольская, д. 18 – перенос срока капитального ремонта ВДИС теплоснабжения (ПИР) с 2025 года на более поздний период 2041-2043 годов (2043 год). Дом 1991 года постройки, 5 этажей

Периоды проведения капитального ремонта: 2023-2025, 2029-2031, 2032-2034,2035-2037, 2041 -2043.

Решили: По многоквартирным домам 1-5,8 установили необходимость переноса сроков проведения капитального ремонта (отдельных видов работ в соответствии со сведениями к заявлениям) в многоквартирном домах с периода 2023-2025 годов  на более поздний период 2041-2043 годов (2043 год).

По многоквартирным домам 6,7 вернуть документы заявителю в связи с предоставлением документов в  неполном объеме в соответствии с пунктом 3.5. Порядка и оформлением документов не в соответствие с требованиями действующего законодательства.

Приложение №3.

4. Рассмотрение заявлений, представленных МО Муринское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, о переносе установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) (подпункт 1 пункта 1.3.4   Порядка):

1) установления необходимости проведения капитального ремонта (отдельных видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, в соответствии с настоящим Порядком;

1) Всеволожский район, г. Мурино, ул. Оборонная, д. 6– перенос срока капитального ремонта фасада на более ранний период, Дом 1985 года постройки, 5 этажа

Периоды проведения капитального ремонта:, 2035-2037, 2038-2040, 2041

Решили: Приостановить рассмотрение заявления в связи с необходимостью дополнительного обследования многоквартирного дома НО «Фонд капитального ремонта Ленинградской области», необходимого для принятия комиссией решения об установлении необходимости (отсутствия необходимости) проведения капитального ремонта в более ранний срок.

Приложение №4.

5. Рассмотрение заявлений, представленных Товариществом собственников жилья «Дом 5» Гатчинского района Ленинградской области, о переносе установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) (подпункт 6 пункта 1.3.3   Порядка):

1) Гатчинский район, г. Гатчина, ул. 7-й Армии, д. 5 – перенос срока капитального ремонта лифта на более поздний период. Дом 1998 года постройки, 7,5 этажей.

Периоды проведения капитального ремонта: 2023-2025, 2029-2031, 2035-2037, 2041 -2043. Способ формирования: спец. счет

Решили: Вернуть документы заявителю в связи с предоставлением документов в  неполном объеме в соответствии с пунктом 3.9.3. Порядка и оформлением документов не в соответствие с требованиями действующего законодательства.

Приложение №5.

6. Рассмотрение заявлений, представленных ООО «НАШ ГОРОД» Тосненский район Ленинградской области, о переносе установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) (подпункт 1 пункта 1.3.4   Порядка):

1) Тосненский район, п. Гладкое, ул. Центральная, д. 9 – перенос срока капитального ремонта ВДИС холодного водоснабжения, ВДИС горячего водоснабжения, ВДИС водоотведения, крыши, подвала, фасада на более ранний период. Дом 1995 года постройки, 3 этажа

Периоды проведения кап. ремонта: 2029-2031, 2035-2037, 2041-2043.

Способ формирования фонда: РО

2) Тосненский район, п. Гладкое, ул. Лесная, д. 7а – перенос срока капитального ремонта ВДИС холодного водоснабжения, ВДИС горячего водоснабжения, ВДИС водоотведения, крыши, фасада на более ранний период.  Дом 1995 года постройки, 3 этажа

Периоды проведения кап. ремонта: 2029-2031, 2035-2037, 2041-2043.

Способ формирования фонда: РО

Решили: Вернуть документы заявителю в связи с предоставлением документов в  неполном объеме в соответствии с пунктом 3.10.1 Порядка и оформлением документов не в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Приложение №6.

7. Рассмотрение заявлений, АМО Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, о переносе установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) (подпункт 1 пункта 1.3.4   Порядка):

1) Всеволожский район, гп. Свердлово, мкр. 2, д. 54 – перенос срока капитального ремонта ВДИС водоотведения, фасада на более ранний период.

Дом 1980 года постройки, 5 этажей

Периоды проведения кап. ремонта: 2029-2031, 2035-2037, 2038 – 2040, 2041-2043.

2) Всеволожский район, гп. Свердлово, мкр. 2, д. 2 – перенос срока капитального ремонта фасада на более ранний период  . Дом 1987 года постройки, 5 этажей

Периоды проведения кап. ремонта: 2014 – 2016, 2017 -2019, 2020- 2022, 2023 – 2025, 2035-2037, 2038 – 2040, 2041-2043.

3) Всеволожский район, гп. Свердлово, мкр. 1, д. 4 – перенос срока капитального ремонта фасада на более ранний период.

Дом 1987 года постройки, 5 этажей

Периоды проведения кап. ремонта: 2014 – 2016, 2017 -2019, 2020- 2022, 2023 – 2025, 2035-2037, 2038 – 2040, 2041-2043.

Решили: Приостановить рассмотрение заявлений, в связи с необходимостью запроса дополнительной информации (обследования крыш в многоквартирных домах) НО «Фонд капитального ремонта Ленинградской области», необходимой для принятия комиссией решения об установлении необходимости (отсутствия необходимости) проведения капитального ремонта в более ранний срок

Приложение №7.

8. Рассмотрение заявлений, АМО муниципального образования Оржицкое сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, о переносе установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и (или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок)  (подпункт 1 пункта 1.3.4   Порядка):

1) Ломоносовский район, д. Оржицы, д. 12 – перенос срока капитального ремонта фасада (ПИР+СМР) на более ранний период 2025 год. Дом 1979 года постройки, 5 этажа

Периоды проведения кап. ремонта:, 2029-2031, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043.

Решили: Установили необходимость переноса сроков проведения капитального ремонта(фасада (ПИР+СМР) в многоквартирном доме с периода 2029-2031 годов на более ранний период 2025 год.

Приложение №8.

9. Рассмотрение заявлений, представленных НО «Фонд капитального ремонта Ленинградской области»:

9.1 об исключении из региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов в случае, если многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в порядке, установленном Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 (подпункт 1 пункта 1.3.2   Порядка):

1) Киришский район, гп. Будогощь, ул. Советская, д. 21 – исключение из региональной программы аварийного многоквартирного дома. Дом 1929 года постройки, 2 этажа.

2) Выборгский район, г. Выборг, ул. Ардашева, д. 16 - исключение из региональной программы аварийного многоквартирного дома. Дом 1963 года постройки, 2 этажа. Дом 1979 года постройки, 9 этажа.

3) Выборгский район, Муниципальное образование Полянское сельское поселение, п. Каменка, ул. Александра Волкова, д. 15 - исключение из региональной программы аварийного многоквартирного дома. Дом 1960 года постройки, 2 этажа.

4) Приозерский район, г. Приозерск, ул. Привокзальная, д. 15, - исключение из региональной программы аварийного многоквартирного дома. Дом 1959 года постройки, 2 этажа. Дом 1974 года постройки, 5 этажей.

5) Гатчинский район, пос. Пригородный, ш. Вырицкое, д. 5 - исключение из региональной программы аварийного многоквартирного дома. Дом 1956 года постройки, 2 этажа. Дом 1978 года постройки, 5 этажей.

6) Лодейнопольский район, Муниципальное образование Алеховщинское сельское поселение. дер. Игокиничи, д. 8 - исключение из региональной программы аварийного многоквартирного дома. Дом 1929 года постройки, 2 этажа.

7) Тосненский район, Муниципальное образование Красноборское сельское поселение, г.п. Красный Бор, ул. Дубровского, д. 16– исключение из региональной программы аварийного многоквартирного дома. Дом 1958 года постройки, 2 этажа.

Решили: Установили отсутствие необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

9.2 о сокращении перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту в случаях установления отсутствия конструктивных элементов, внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу, в отношении которых утвержденной региональной программой должен быть проведен капитальный ремонт (пункт 1 части 4 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации) (подпункт 1 пункта 1.3.5   Порядка);

8) Волховский район, Волховский муниципальный округ, С. Паша, ул. Советская, д. 104 - сокращение планируемых видов работ по капитальному ремонту ВДИС холодного (+ПИР ХВС) горячего водоснабжения (+ПИР ГВС), подвал (+ПИР подвал). Дом 1917 года постройки, 2 этажа.

Решили: Установили необходимость сокращения перечня видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту указанных видов работ.

9.3 об отсутствии технической возможности выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в случае, если в ходе обследования многоквартирного дома региональным оператором будет выявлено наличие хотя бы одного из критериев:

1) невозможность выполнения работ по капитальному ремонту конструктивного элемента/внутридомовой инженерной системы в многоквартирном доме в связи с необходимостью выполнения реконструкции и(или) капитального ремонта данного или иного конструктивного элемента/внутридомовой инженерной системы (подпункт 1 пункта 1.3.8   Порядка)

9) Лодейнопольский район, г. Лодейное Поле, ул. Пограничная, д. 15, кор. 2

Периоды проведения капитального ремонта: 2023-2025, 2032-2034, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043. Дом 1982 года постройки, 5 этажей.

Вид работ: приборы учета ТС

10) Гатчинский район, Гатчинский муниципальный округ, г. Гатчина, просп. 25 Октября,  д. 34

Периоды проведения капитального ремонта: 2014-2016, 2020-2022, 2023-2025, 2026-2028, 
2029-2031, 2035-2037. Дом 1957 года постройки, 3 этажа.

Вид работ: приборы учета ТС

Решили: Установили необходимость переноса сроков проведения капитального ремонта приборов учета ТС в многоквартирном доме с 2025 года на более поздний период 2050-2052 годов.

9.4. об исключении из региональной программы многоквартирных домов в случае, если в отношении многоквартирного дома установлено наличие основания (оснований) для невключения такого дома в региональную программу в соответствии с законодательством Российской Федерации и областным законом от 29 ноября 2013 года N 82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области" (подпункт 2 пункта 1.3.2   Порядка):

11) Всеволожский район, Юкковское сельское поселение, дер. Юкки, ул. Еловая, д. 8 Дом 1965 года постройки исключение из региональной программы, дом менее 5 квартир.

Решили: Установили отсутствие необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

12) Тосненский район, Муниципальное образование Любанское городское поселение,      г. Любань, ул. Вокзальная, д. 6– исключение из региональной программы, дом сгорел.

Решили: Установили отсутствие необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

Приложение №9.

10. Рассмотрение заявлений, АМО Дубровское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области о переносе установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и (или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) (подпункт 1 пункта 1.3.4   Порядка)

1) Всеволожский район, г.п. Дубровка, ул. Школьная, д. 19 – перенос срока капитального ремонта подвала на более ранний период с периода 2032-2034 на 2025 год. Дом 1983 года постройки, 5 этажей.

Периоды проведения кап. ремонта: 2014-2016, 2020-2022, 2032-2034, 2035-2037.

Решили: Установили необходимость переноса сроков проведения капитального ремонта подвала в многоквартирном домах с периода 2032-2034 годов  на более ранний период 2025 год.

Приложение №10.

Приложение №1

НО «Фонд капитального ремонта Ленинградской области»

1.3.3. Перенос установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) в следующих случаях:

2) в соответствии с подпунктом  2 пункта 1.3.3 Порядка (по решению общего собрания собственников)

|  | Приозерский район, городское поселение Кузнечное, ул. Юбилейная, д. 6 – перенос срока капитального ремонта ПИР ЭС на более поздний период. Дом 1961 года постройки, 2 этажа Периоды проведения капитальному ремонта: 2023-2025, 2029-2031, 2035-2037. | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
|  | Приозерский район, городское поселение Кузнечное, ул. Садовая, д. 3 – перенос срока капитального ремонта ПИР ЭС на более поздний период. Дом 1959 года постройки, 2 этажа Периоды проведения капитальному ремонта: 2023-2025, 2029-2031, 2035-2037. | Документы в наличии |
|  | Приозерский район, городское поселение Кузнечное, ул. Молодежная, д. 6 – перенос срока капитального ремонта ПИР ЭС на более поздний период. Дом 1959 года постройки, 2 этажа Периоды проведения капитальному ремонта: 2023-2025, 2029-2031, 2035-2037. | Документы в наличии |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление (пункт 3.2 Порядка) |  | В наличии |
| Сведения по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку; |  | В наличии |
| Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного региональной программой срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок); |  | В наличии |
| Копии документов, содержащих сведения о проведенном ранее капитальном ремонте элементов строительных конструкций и инженерных систем общего имущества в многоквартирном доме (при наличии); |  | Отсутствуют |
| копия акта проведения контрольного обследования технического состояния конструктивных элементов многоквартирного дома, составляемого совместно представителями администрации муниципального образования, на территории которого располагается многоквартирный дом, и лицом, ответственным за эксплуатацию многоквартирного дома, и(или) копия заключения специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта, оформленных не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 Порядка. |  | Отсутствуют |

1) в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 168 и частью 5 статьи 181 Жилищного кодекса Российской Федерации (ранее проведенные работы) (подпункт 1 пункта 1.3.3   Порядка);

|  | Тосненский район, городское поселение Федоровское, ул. Шоссейная, д. 13 – перенос срока капитального ремонта ПИР фасада на более поздний период. Дом 1990 года постройки, 5 этажей Периоды проведения капитального ремонта: 2023-2025, 2041-2043. | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
|  | Приозерский район, поселок Ромашки, ул. Новостроек, д. 2 – перенос срока капитального ремонта ПИР крыши на более поздний период. Дом 1965 года постройки, 2 этажа Периоды проведения капитального ремонта: 2017-2019, 2023-2025, 2029-2031, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043. | Документы в наличии |
|  | Тосненский район, городское поселение Федоровское, ул. Центральная, д. 9 – перенос срока капитального ремонта ПИР фасада на более поздний период. Дом 1989 года постройки, 4 этажа Периоды проведения капитального ремонта: 2023-2025, 2035-2037, 2041-2043. | Документы в наличии |
|  | Г.Гатчина, ул. Коли Подрядчикова, д. 14 – перенос срока капитального ремонта ПУиУУ (ТС) на более поздний период. Дом 1972 года постройки, 5 этажей Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022, 2023-2025, 2032-2034, 2035-2037, 2038-2040. | Документы в наличии |
|  | Всеволожский район, г.п. Дубровка, ул. Пионерская, д. 4 – перенос срока капитального ремонта ПУиУУ (ТС) на более поздний период. Дом 1956 года постройки, 2 этажа Периоды проведения капитального ремонта: 2017-2019, 2020-2022, 2023-2025, 2035-2037, 2038-2040 | Документы в наличии |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление (пункт 3.2 Порядка) |  | В наличии |
| Сведения по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку; |  | В наличии |
| Копии документов, содержащих сведения о проведенном ранее капитальном ремонте элементов строительных конструкций и инженерных систем общего имущества в многоквартирном доме; |  | В наличии |
| копия акта проведения контрольного обследования технического состояния конструктивных элементов многоквартирного дома, составляемого совместно представителями администрации муниципального образования, на территории которого располагается многоквартирный дом, и лицом, ответственным за эксплуатацию многоквартирного дома, и(или) копия заключения специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта, оформленных не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 Порядка. |  | В наличии |

Приложение №2

АМО Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1.3.4. Перенос установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и (или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) в случае

1) установления необходимости проведения капитального ремонта (отдельных видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, в соответствии с настоящим Порядком

| 1. | Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, Ленинградское шоссе, д. 6 – перенос срока капитального ремонта фасада на более ранний период Дом 1979 года постройки, 3 этажа Периоды проведения кап. ремонта: 2029-2031, 2035-2037, 2041-2043. Способ формирования фонда: РО | Документы в наличии |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ул. Школьная, д. 10 – перенос срока капитального ремонта фасада на более ранний период . Дом 1979 года постройки, 3 этажа Периоды проведения кап. ремонта: 2029-2031, 2035-2037, 2041-2043. Способ формирования фонда: РО | Документы в наличии |  |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |  |
| Заявление (пункт 3.2 Порядка) |  | В наличии |  |
| Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного региональной программой срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) |  | В наличии |  |
| сведения по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку |  | В наличии |  |
| Копия заключения специализированной организации, проводившей техническое обследование многоквартирного дома, включенного в региональную программу, оформленного не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 Порядка, с указанием степени износа конструктивных элементов или внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме; |  | 1 | В наличии Износ крыши – 20% Износ фасада – 60% Износ фундамента – 30 % (г.п. Кузьмоловский, Ленинградское шоссе, д. 6) |
|  |  | 2 | В наличии Износ крыши – 0 % (ремонт 2024 год) Износ фасада – 60% Износ фундамента – 30 % (г.п. Кузьмоловский, ул. Школьная, д. 10) |
| Справка регионального оператора о формировании фонда капитального ремонта в отношении данного многоквартирного дома, содержащая одно из следующих заключений: - о достаточности средств фонда капитального ремонта для финансирования оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту, указанных в заявлении, предусмотренном пунктом 3.2 Порядка; - о принятии собственниками решения об установлении дополнительного взноса на капитальный ремонт и привлечении региональным оператором и(или) лицами, указанными в пункте 1.2 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации, заемных средств для проведения капитального ремонта в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, с последующим погашением кредита и(или) займа за счет дополнительного взноса на капитальный ремонт; - о размере фактических поступлений взносов на капитальный ремонт, при этом собираемость взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме составляет не менее 95 процентов за весь период их начисления в многоквартирном доме начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 Порядка и собираемость взносов на капитальный ремонт администрацией муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом, составляет не менее 100 процентов за весь период их начисления администрации муниципального образования начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 Порядка; |  | 1 | В наличии Собираемость: Собственники – 97% АМО – 100% (г.п. Кузьмоловский, Ленинградское шоссе, д. 6) |
|  |  | 2 | В наличии Собираемость: Собственники – 95,3 % АМО – 100% (г.п. Кузьмоловский, ул. Школьная, д. 10) |
| Копии проектно-сметной документации на выполнение работ и(или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработанной и утвержденной в соответствии с действующим законодательством, или локальные сметные расчеты, составленные по результатам проведенного мониторинга технического состояния многоквартирного дома по видам услуг и(или) работ по капитальному ремонту, по которым подано заявление о переносе срока капитального ремонта на более ранний период (срок), согласованные с региональным оператором; |  | В наличии |  |
| Копии заключений специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта крыши и фундамента, оформленных не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 Порядка, в случае переноса работ по капитальному ремонту фасада. |  | В наличии |  |
| Справка регионального оператора об отсутствии задолженности собственников помещений в многоквартирном доме за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (за исключением многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия), подлежащей погашению за счет фонда капитального ремонта, рассчитанной без учета мер государственной поддержки, предусмотренной статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 Порядка. |  | В наличии Задолженность отсутствует |  |

Приложение №3

АО «Тепловые сети»

1.3.3. Перенос установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок)

1) в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 168 и частью 5 статьи 181 Жилищного кодекса Российской Федерации (ранее проведенные работы) (подпункт 1 пункта 1.3.3   Порядка);

| 1. | Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 10 – перенос срока капитального ремонта ВДИС холодного водоснабжения (ПИР) с 2025 года на более поздний период 2043 год. Дом 1981 года постройки, 9 этажей Периоды проведения капитального ремонта: 2017-2019, 2020-2022, 2023-2025, 2029-2031, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043. | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
| 2. | Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 21 – перенос срока капитального ремонта ВДИС горячего водоснабжения (ПИР) с 2025 года на более поздний период 2043 год. Дом 1979 года постройки, 9 этажей Периоды проведения капитальногоремонта: 2020-2022, 2023-2025, 2029-2031, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043. | Документы в наличии |
| 3. | Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 62 корп. 3 – перенос срока капитального ремонта ВДИС горячего водоснабжения (ПИР) с 2025 года на более поздний период 2043 год. Дом 1982 года постройки, 12 этажей Периоды проведения капитального ремонта: 2017-2019, 2020-2022, 2023-2025, 2029-2031, 2035-2037, 2038-2040,2041-2043. | Документы в наличии |
| 4. | Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 65 – перенос срока капитального ремонта крыши (ПИР+СМР) на более поздний период с 2023, 2025 годов на 2043 год. Дом 1979 года постройки, 9 этажа Периоды проведения капитального ремонта: 2017-2019, 2020-2022, 2023-2025, 2029-2031, 2035-2037, 2038-2040. | Документы в наличии |
| 5. | Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 67а – перенос срока капитального ремонта фундамента (ПИР) на более поздний период. Дом 1984 года постройки, 5 этажа Периоды проведения капитального ремонта: 2017-2019, 2020-2022, 2023-2025, 2035-2037. | Документы в наличии |
| 6. | Тосненский район, г.п. Красный бор, ул. Комсомольская, д. 10 – перенос срока капитального ремонта крыши (ПИР) с 2025 года на более поздний период 2043 год. Дом 1974 года постройки, 5 этажей Периоды проведения капитального ремонта: 2023-2025, 2029-2031, 2035-2037, 2038-2040, 2041 -2043. | Документы в наличии |
| 7. | Тосненский район, г.п. Красный бор, ул. Комсомольская, д. 12 – перенос срока капитального ремонта крыши (ПИР) на более поздний период на 2043 год. Дом 1978 года постройки, 5 этажей Периоды проведения капитального ремонта: 2023-2025, 2029-2031, 2032-2034, 2035-2037, 2038-2040, 2041 -2043. | Документы в наличии |
| 8. | Тосненский район, г.п. Красный бор, ул. Комсомольская, д. 18 – перенос срока капитального ремонта ВДИС теплоснабжения (ПИР) с 2025 года на более поздний период 2043 год. Дом 1991 года постройки, 5 этажей Периоды проведения капитального ремонта: 2023-2025, 2029-2031, 2032-2034, , 2035-2037, 2041 -2043. | Документы в наличии |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление (пункт 3.2 Порядка) |  | В наличии |
| Сведения по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку; |  | В наличии |
| Копии документов, содержащих сведения о проведенном ранее капитальном ремонте элементов строительных конструкций и инженерных систем общего имущества в многоквартирном доме; |  | В наличии (отсутствуют у домов 6,7) |
| копия акта проведения контрольного обследования технического состояния конструктивных элементов многоквартирного дома, составляемого совместно представителями администрации муниципального образования, на территории которого располагается многоквартирный дом, и лицом, ответственным за эксплуатацию многоквартирного дома, и(или) копия заключения специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта, оформленных не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 Порядка. |  | В наличии |

Приложение №4

МО Муринское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1.3.4. Перенос установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и (или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) в случае установления необходимости проведения капитального ремонта (отдельных видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок) в случае

1) установления необходимости проведения капитального ремонта (отдельных видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, в соответствии с настоящим Порядком;

| 1. | Всеволожский район, г. Мурино, ул. Оборонная, д. 6– перенос срока капитального ремонта фасада на более ранний период, необходимо выехать на обследование, откладывается на следующую комиссию в связи доп. обследованием Дом 1985 года постройки, 5 этажа Периоды проведения кап. ремонта:, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043. Способ формирования фонда: РО | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление (пункт 3.2 Порядка) |  | В наличии |
| Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного региональной программой срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) |  | В наличии |
| сведения по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку |  | В наличии |
| Копия заключения специализированной организации, проводившей техническое обследование многоквартирного дома, включенного в региональную программу, оформленного не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 Порядка, с указанием степени износа конструктивных элементов или внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме; |  | В наличии Износ кровли – 25% (рекомендуется заменить теплоизоляцию) Износ фасада – 62% Фундамент – 25% |
| Справка регионального оператора о формировании фонда капитального ремонта в отношении данного многоквартирного дома, содержащая одно из следующих заключений: - о достаточности средств фонда капитального ремонта для финансирования оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту, указанных в заявлении, предусмотренном пунктом 3.2 Порядка; - о принятии собственниками решения об установлении дополнительного взноса на капитальный ремонт и привлечении региональным оператором и(или) лицами, указанными в пункте 1.2 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации, заемных средств для проведения капитального ремонта в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, с последующим погашением кредита и(или) займа за счет дополнительного взноса на капитальный ремонт; о размере фактических поступлений взносов на капитальный ремонт, при этом собираемость взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме составляет не менее 95 процентов за весь период их начисления в многоквартирном доме начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 Порядка и собираемость взносов на капитальный ремонт администрацией муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом, составляет не менее 100 процентов за весь период их начисления администрации муниципального образования начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 Порядка; |  | В наличии Собираемость: Собственники – 95% АМО – 100% |
| Копии проектно-сметной документации на выполнение работ и(или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработанной и утвержденной в соответствии с действующим законодательством, или локальные сметные расчеты, составленные по результатам проведенного мониторинга технического состояния многоквартирного дома по видам услуг и(или) работ по капитальному ремонту, по которым подано заявление о переносе срока капитального ремонта на более ранний период (срок), согласованные с региональным оператором; |  | В наличии |
| Копии заключений специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта крыши и фундамента, оформленных не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 Порядка, в случае переноса работ по капитальному ремонту фасада. |  | В наличии |
| Справка регионального оператора об отсутствии задолженности собственников помещений в многоквартирном доме за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (за исключением многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия), подлежащей погашению за счет фонда капитального ремонта, рассчитанной без учета мер государственной поддержки, предусмотренной статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 Порядка. |  | В наличии Задолженность отсутствует |

Приложение № 5

Товарищество собственников жилья «Дом 5» Гатчинского района Ленинградской области

1.3.3. Перенос установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) в следующих случаях:

6) в соответствии с пунктом 6 части 4 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации (работы не требуются)

по результатам технического обследования многоквартирного дома, включенного в региональную программу, проведенного на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятого в соответствии с пунктом 1.3 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации, за счет средств собственников помещений в таком многоквартирном доме:

|  | Гатчинский район, г. Гатчина, ул. 7-й Армии, д. 5 – перенос срока капитального ремонта лифта на более поздний период. Дом 1998 года постройки, 7,5 этажей Периоды проведения капитального ремонта: 2023-2025, 2029-2031, 2035-2037, 2041 -2043. Способ формирования: спец. счет | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление (пункт 3.2 Порядка) |  | В наличии |
| Сведения по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку; |  | Отсутствует |
| копия заключения специализированной организации, проводившей техническое обследование многоквартирного дома, включенного в региональную программу, оформленного не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 Порядка, согласно которому оказание услуг и(или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных региональной программой капитального ремонта, в установленный срок не требуется. |  | Отсутствует |

Приложение №6

ООО «НАШ ГОРОД» Тосненский район Ленинградской области

1.3.4. Перенос установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и (или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) в случае

1) установления необходимости проведения капитального ремонта (отдельных видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, в соответствии с настоящим Порядком;

| 1. | Тосненский район, п. Гладкое, ул. Центральная, д. 9 – перенос срока капитального ремонта ВДИС холодного водоснабжения, ВДИС горячего водоснабжения, ВДИС водоотведения, крыши, подвал, фасада на более ранний период Дом 1995 года постройки, 3 этажа Периоды проведения кап. ремонта: 2029-2031, 2035-2037, 2041-2043. Способ формирования фонда: РО | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
| 2. | Тосненский район, п. Гладкое, ул. Лесная, д. 7а – перенос срока капитального ремонта ВДИС холодного водоснабжения, ВДИС горячего водоснабжения, ВДИС водоотведения, крыши, фасада на более ранний период Дом 1995 года постройки, 3 этажа Периоды проведения кап. ремонта: 2029-2031, 2035-2037, 2041-2043. Способ формирования фонда: РО | Документы в наличии |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление (пункт 3.2 Порядка) |  | В наличии |
| Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного региональной программой срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) |  | В наличии |
| сведения по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку |  | В наличии |
| Копия заключения специализированной организации, проводившей техническое обследование многоквартирного дома, включенного в региональную программу, оформленного не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 Порядка, с указанием степени износа конструктивных элементов или внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме; |  | В наличии |
| Справка регионального оператора о формировании фонда капитального ремонта в отношении данного многоквартирного дома, содержащая одно из следующих заключений: - о достаточности средств фонда капитального ремонта для финансирования оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту, указанных в заявлении, предусмотренном пунктом 3.2 Порядка; - о принятии собственниками решения об установлении дополнительного взноса на капитальный ремонт и привлечении региональным оператором и(или) лицами, указанными в пункте 1.2 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации, заемных средств для проведения капитального ремонта в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, с последующим погашением кредита и(или) займа за счет дополнительного взноса на капитальный ремонт; - о размере фактических поступлений взносов на капитальный ремонт, при этом собираемость взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме составляет не менее 95 процентов за весь период их начисления в многоквартирном доме начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 Порядка и собираемость взносов на капитальный ремонт администрацией муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом, составляет не менее 100 процентов за весь период их начисления администрации муниципального образования начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 Порядка; |  | Отсутствуют |
| Копии проектно-сметной документации на выполнение работ и(или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработанной и утвержденной в соответствии с действующим законодательством, или локальные сметные расчеты, составленные по результатам проведенного мониторинга технического состояния многоквартирного дома по видам услуг и(или) работ по капитальному ремонту, по которым подано заявление о переносе срока капитального ремонта на более ранний период (срок), согласованные с региональным оператором; |  | В наличии |
| Копии заключений специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта крыши и фундамента, оформленных не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 Порядка, в случае переноса работ по капитальному ремонту фасада. |  | В наличии |
| Справка регионального оператора об отсутствии задолженности собственников помещений в многоквартирном доме за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (за исключением многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия), подлежащей погашению за счет фонда капитального ремонта, рассчитанной без учета мер государственной поддержки, предусмотренной статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 Порядка. |  | В наличии Задолженность отсутствует |

АМО Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Приложение №7

1.3.4. Перенос установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и (или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) в случае

1) установления необходимости проведения капитального ремонта (отдельных видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, в соответствии с настоящим Порядком;

| 1. | Всеволожский район, гп. Свердлово, мкр. 2, д. 54 – перенос срока капитального ремонта ВДИС водоотведения, фасада на более ранний период. (состояние крыши ограниченно-работоспособное износ 39,2%, износ фундамента 30%) Дом 1980 года постройки, 5 этажей Периоды проведения кап. ремонта: 2029-2031, 2035-2037, 2038 – 2040, 2041-2043. Способ формирования фонда: РО | Документы в наличии |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Всеволожский район, гп. Свердлово, мкр. 2, д. 2 – перенос срока капитального ремонта фасада на более ранний период (износ крыши 20% ремонт не требуется) Дом 1987 года постройки, 5 этажей Периоды проведения кап. ремонта: 2014 – 2016, 2017 -2019, 2020- 2022, 2023 – 2025, 2035-2037, 2038 – 2040, 2041-2043. Способ формирования фонда: РО | Документы в наличии |  |  |
| 3. | Всеволожский район, гп. Свердлово, мкр. 1, д. 4 – перенос срока капитального ремонта фасада на более ранний период (износ фундамента 20% износ крыши 20% износ фасада 55%) Дом 1987 года постройки, 5 этажей Периоды проведения кап. ремонта: 2014 – 2016, 2017 -2019, 2020- 2022, 2023 – 2025, 2035-2037, 2038 – 2040, 2041-2043. Способ формирования фонда: РО | Документы в наличии |  |  |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |  |  |
| Заявление (пункт 3.2 Порядка) |  | В наличии |  |  |
| Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного региональной программой срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) |  | В наличии |  |  |
| сведения по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку |  | В наличии |  |  |
| Копия заключения специализированной организации, проводившей техническое обследование многоквартирного дома, включенного в региональную программу, оформленного не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 Порядка, с указанием степени износа конструктивных элементов или внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме; |  | В наличии |  |  |
| Справка регионального оператора о формировании фонда капитального ремонта в отношении данного многоквартирного дома, содержащая одно из следующих заключений: - о достаточности средств фонда капитального ремонта для финансирования оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту, указанных в заявлении, предусмотренном пунктом 3.2 Порядка; - о принятии собственниками решения об установлении дополнительного взноса на капитальный ремонт и привлечении региональным оператором и(или) лицами, указанными в пункте 1.2 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации, заемных средств для проведения капитального ремонта в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, с последующим погашением кредита и(или) займа за счет дополнительного взноса на капитальный ремонт; - о размере фактических поступлений взносов на капитальный ремонт, при этом собираемость взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме составляет не менее 95 процентов за весь период их начисления в многоквартирном доме начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 Порядка и собираемость взносов на капитальный ремонт администрацией муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом, составляет не менее 100 процентов за весь период их начисления администрации муниципального образования начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 Порядка; |  | 1 |  | В наличии Собираемость: Собственники – 96% АМО – 99,99% |
|  |  | 2 |  | В наличии Собираемость: Собственники –95, 91% АМО – 99,99% |
| Копии проектно-сметной документации на выполнение работ и(или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработанной и утвержденной в соответствии с действующим законодательством, или локальные сметные расчеты, составленные по результатам проведенного мониторинга технического состояния многоквартирного дома по видам услуг и(или) работ по капитальному ремонту, по которым подано заявление о переносе срока капитального ремонта на более ранний период (срок), согласованные с региональным оператором; |  | В наличии |  |  |
| Копии заключений специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта крыши и фундамента, оформленных не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 Порядка, в случае переноса работ по капитальному ремонту фасада. |  | 1 | В наличии Износ крыши - 39,2% Износ фасада – 45-55 % Износ фундамента – 25 % |  |
|  |  | 2 | В наличии Износ крыши - 20% Износ фасада – 20-70% Износ фундамента – 20 % |  |
|  |  | 3 | В наличии Износ крыши – 20 % Износ фасада – 55 % Износ фундамента – 20 % |  |
| Справка регионального оператора об отсутствии задолженности собственников помещений в многоквартирном доме за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (за исключением многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия), подлежащей погашению за счет фонда капитального ремонта, рассчитанной без учета мер государственной поддержки, предусмотренной статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 Порядка. |  | В наличии Задолженность отсутствует |  |  |

Приложение № 8

АМО муниципального образования Оржицкое сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

1.3.4. Перенос установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и (или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) в случае установления необходимости проведения капитального ремонта (отдельных видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок) в случае, принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о проведении капитального ремонта (отдельных услуг и (или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, при условии достаточности средств фонда капитального ремонта для проведения капитального ремонта или выбора собственниками помещений в многоквартирном доме иных способов финансирования капитального ремонта.

1) установления необходимости проведения капитального ремонта (отдельных видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, в соответствии с настоящим Порядком;

| 1. | Ломоносовский район, д. Оржицы, д. 12 – перенос срока капитального ремонта фасада (ПИР+СМР) на более ранний период 2025 год. Дом 1979 года постройки, 5 этажа Периоды проведения кап. ремонта:, 2029-2031, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043. Способ формирования фонда: РО | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление (пункт 3.2 Порядка) |  | В наличии |
| Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного региональной программой срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) |  | В наличии |
| сведения по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку |  | В наличии |
| Копия заключения специализированной организации, проводившей техническое обследование многоквартирного дома, включенного в региональную программу, оформленного не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 Порядка, с указанием степени износа конструктивных элементов или внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме; |  | В наличии Износ крыши – 5% Износ фасада – 57,19 % Износ фундамента – 25 % |
| Справка регионального оператора о формировании фонда капитального ремонта в отношении данного многоквартирного дома, содержащая одно из следующих заключений: - о достаточности средств фонда капитального ремонта для финансирования оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту, указанных в заявлении, предусмотренном пунктом 3.2 Порядка; - о принятии собственниками решения об установлении дополнительного взноса на капитальный ремонт и привлечении региональным оператором и(или) лицами, указанными в пункте 1.2 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации, заемных средств для проведения капитального ремонта в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, с последующим погашением кредита и(или) займа за счет дополнительного взноса на капитальный ремонт; о размере фактических поступлений взносов на капитальный ремонт, при этом собираемость взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме составляет не менее 95 процентов за весь период их начисления в многоквартирном доме начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 Порядка и собираемость взносов на капитальный ремонт администрацией муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом, составляет не менее 100 процентов за весь период их начисления администрации муниципального образования начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 Порядка; |  | В наличии Собираемость: Собственники – 96,88 % АМО – 100 % |
| Копии проектно-сметной документации на выполнение работ и(или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработанной и утвержденной в соответствии с действующим законодательством, или локальные сметные расчеты, составленные по результатам проведенного мониторинга технического состояния многоквартирного дома по видам услуг и(или) работ по капитальному ремонту, по которым подано заявление о переносе срока капитального ремонта на более ранний период (срок), согласованные с региональным оператором; |  | В наличии |
| Копии заключений специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта крыши и фундамента, оформленных не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 Порядка, в случае переноса работ по капитальному ремонту фасада. |  | В наличии |
| Справка регионального оператора об отсутствии задолженности собственников помещений в многоквартирном доме за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (за исключением многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия), подлежащей погашению за счет фонда капитального ремонта, рассчитанной без учета мер государственной поддержки, предусмотренной статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 Порядка. |  | В наличии Задолженность отсутствует |

Приложение №9

НО «Фонд капитального ремонта Ленинградской области»

1.3.2. Исключение из региональной программы многоквартирных домов в случаях, если:

1) многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в порядке, установленном Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года N 47;

| 1. | Киришский район, гп. Будогощь, ул. Советская, д. 21 – исключение из региональной программы аварийного многоквартирного дома. Дом 1929 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022, 2026-2028 | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
| 2. | Выборгский район, г. Выборг, ул. Ардашева, д. 16 - исключение из региональной программы аварийного многоквартирного дома. Дом 1963 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитального ремонта: 2026-2028, 2029-2031, 2035 - 2037 | Документы в наличии |
| 3. | Выборгский район, Муниципальное образование Полянское сельское поселение, п. Каменка, ул. Александра Волкова, д. 15 - исключение из региональной программы аварийного многоквартирного дома. Дом 1960 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитального ремонта: 2026-2028, 2029-2031, 2032-2034, 2035 – 2037,2038-2040, 2041 -2043 | Документы в наличии |
| 4. | Приозерский район, г. Приозерск, ул. Привокзальная, д. 15, - исключение из региональной программы аварийного многоквартирного дома. Дом 1959 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитального ремонта: 2026-2028, 2029-2031, 2032-2034, 2035 – 2037,2038-2040 | Документы в наличии |
| 5. | Гатчинский район, пос. Пригородный, ш. Вырицкое, д. 5 - исключение из региональной программы аварийного многоквартирного дома. Дом 1956 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитального ремонта: 2026-2028, 2029-2031, 2035 – 2037,2038-2040, Счет: РО | Документы в наличии |
| 6. | Лодейнопольский район, Муниципальное образование Алеховщинское сельское поселение. дер. Игокиничи, д. 8 - исключение из региональной программы аварийного многоквартирного дома. Дом 1929 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитального ремонта: 2023-2025, 2026-2028, 2038-2040, | Документы в наличии |
| 7. | Периоды проведения капитального ремонта: 2014-2016, 2020-2022, 2032-2034, | Документы в наличии |
|  | Документы, требуемые в соответствии с Порядком | Фактическое наличие документов |
|  | Заявление (пункт 3.2 Порядка) | В наличии |
|  | 1) сведения по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку; | В наличии |
|  | 2) копия решения о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, принятого в соответствии с пунктом 47 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции" (представляется в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 1.3.2 Порядка). | В наличии |

1.3.5. Сокращение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту в случаях:

1) установления отсутствия конструктивных элементов, внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу, в отношении которых утвержденной региональной программой должен быть проведен капитальный ремонт (пункт 1 части 4 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации);

| 8. | Волховский район, Волховский муниципальный округ, С. Паша, ул. Советская, д. 104 - сокращение планируемых видов работ по капитальному ремонту ВДИС холодного (+ПИР ХВС), горячего водоснабжения (+ПИР ГВС), подвал (+ПИР подвал). Дом 1917 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитального ремонта: 2023- 2025 Счет: ССРО | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление (Пункт 3.2 Порядка) |  | В наличии |
| 1) сведения по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку; |  | В наличии |
| 2) копия технического паспорта многоквартирного дома (при наличии); |  | В наличии |
| 3) справка об установлении в многоквартирном доме отсутствия конструктивных элементов и(или) внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу, в отношении которых утвержденной региональной программой должен быть проведен капитальный ремонт, подписанная одним из следующих лиц: - региональным оператором (в случае формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора). |  | В наличии |

1.3.8. Отсутствие технической возможности выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в случае, если в ходе обследования многоквартирного дома региональным оператором будет выявлено наличие хотя бы одного из критериев:

1) невозможность выполнения работ по капитальному ремонту конструктивного элемента/внутридомовой инженерной системы в многоквартирном доме в связи с необходимостью выполнения реконструкции и(или) капитального ремонта данного или иного конструктивного элемента/внутридомовой инженерной системы;

| 9. | Лодейнопольский район, г. Лодейное Поле, ул. Пограничная, д. 15, кор. 2 Периоды проведения капитального ремонта: 2023-2025, 2032-2034, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043. Дом 1982 года постройки, 5 этажей. Вид работ: приборы учета ТС | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
| 10. | Гатчинский район, Гатчинский муниципальный округ, г. Гатчина, просп. 25 Октября, д. 34 - исключение из региональной программы аварийного многоквартирного дома. Дом 1957 года постройки, 3 этажа. Периоды проведения капитального ремонта: 2020 – 2022, 2023- 2025, 2026-2028, 2029-2031, 2035 – 2037,2038-2040, 2041 -2043. Дом 1957 года постройки, 3 этажа. | Документы в наличии |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление (пункт 3.2 Порядка) |  | В наличии |
| сведения по форме согласно приложению 11 к настоящему Порядку; |  | В наличии |
| заключение регионального оператора об отсутствии технической возможности выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. |  | В наличии |

1.3.2. Исключение из региональной программы многоквартирных домов в случаях, если:

2) в отношении многоквартирного дома установлено наличие основания (оснований) для невключения такого дома в региональную программу в соответствии с законодательством Российской Федерации и областным законом от 29 ноября 2013 года N 82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области";

| 11. | Всеволожский район, Юкковское сельское поселение, дер. Юкки, ул. Еловая, д. 8 – исключение из региональной программы дома менее 5 квартир. Дом 1965 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитального ремонта: 2026-2028, 2032-2034, 2038-2040 | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
| 12. | Тосненский район, Муниципальное образование Любанское городское поселение, г. Любань, ул. Вокзальная, д. 6– исключение из региональной программы аварийного многоквартирного дома. Дом 1965 года постройки, сгорел Периоды проведения капитального ремонта: 2026-2028, 2032-2034, 2038-2040 | Документы в наличии |
|  | Документы, требуемые в соответствии с Порядком | Фактическое наличие документов |
|  | Заявление (пункт 3.2 Порядка) | В наличии |
|  | 1) сведения по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку; | В наличии |
|  | 2) копия технического паспорта многоквартирного дома, за исключением случая изменения адреса многоквартирного дома, включенного в региональную программу, на адрес за пределами границ Ленинградской области, а также случая, предусмотренного подпунктом 1 пункта 1.3.2 Порядка | В наличии |

Приложение №10

АМО Дубровское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1.3.4. Перенос установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и (или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) в случае установления необходимости проведения капитального ремонта (отдельных видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок) в случае

1) установления необходимости проведения капитального ремонта (отдельных видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, в соответствии с настоящим Порядком;

| 1. | Всеволожский район, г.п. Дубровка, ул. Школьная, д. 19 – перенос срока капитального ремонта подвала на более ранний период с периода 2032-2034 на 2025 год. Дом 1983 года постройки, 5 этажей Периоды проведения кап. ремонта: 2014-2016, 2020-2022, 2032-2034, 2035-2037. Способ формирования фонда: РО | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление (пункт 3.2 Порядка) |  | В наличии |
| Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного региональной программой срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) |  | В наличии |
| сведения по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку |  | В наличии |
| Копия заключения специализированной организации, проводившей техническое обследование многоквартирного дома, включенного в региональную программу, оформленного не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 Порядка, с указанием степени износа конструктивных элементов или внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме; |  | В наличии Износ подвала – 60 % |
| Справка регионального оператора о формировании фонда капитального ремонта в отношении данного многоквартирного дома, содержащая одно из следующих заключений: - о достаточности средств фонда капитального ремонта для финансирования оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту, указанных в заявлении, предусмотренном пунктом 3.2 Порядка; - о принятии собственниками решения об установлении дополнительного взноса на капитальный ремонт и привлечении региональным оператором и(или) лицами, указанными в пункте 1.2 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации, заемных средств для проведения капитального ремонта в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, с последующим погашением кредита и(или) займа за счет дополнительного взноса на капитальный ремонт; о размере фактических поступлений взносов на капитальный ремонт, при этом собираемость взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме составляет не менее 95 процентов за весь период их начисления в многоквартирном доме начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 Порядка и собираемость взносов на капитальный ремонт администрацией муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом, составляет не менее 100 процентов за весь период их начисления администрации муниципального образования начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 Порядка; |  | В наличии Собираемость: Собственники – 100,90 % АМО – 115,73 % |
| Копии проектно-сметной документации на выполнение работ и(или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработанной и утвержденной в соответствии с действующим законодательством, или локальные сметные расчеты, составленные по результатам проведенного мониторинга технического состояния многоквартирного дома по видам услуг и(или) работ по капитальному ремонту, по которым подано заявление о переносе срока капитального ремонта на более ранний период (срок), согласованные с региональным оператором; |  | В наличии |
| Справка регионального оператора об отсутствии задолженности собственников помещений в многоквартирном доме за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (за исключением многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия), подлежащей погашению за счет фонда капитального ремонта, рассчитанной без учета мер государственной поддержки, предусмотренной статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 Порядка. |  | В наличии |