Выписка из протокола № 6 от 28.08.2025

заседания комиссии по установлению необходимости (отсутствия необходимости) проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области

Приложение №1

1. Рассмотрение заявлений, представленных ООО «Верис», о переносе установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) (подпункт 1 пункта 1.3.4   Порядка):

1) Приозерский район, п. Петровское, ул. Шоссейная, д. 30 – перенос срока капитального ремонта ПИР и СМР фасада на более ранний период на 2025 год (ПИР крыши на 2025 год, 
в кр 26-28 годов запланированы на 2026 год ПИР и СМР ЭС, на 2028 год СМР крыша) (администрация подала документы на крышу по 499).

Дом 1969 года постройки, 2 этажа.

Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2026-2028, 2029-2031, 2035-2037.

2) Приозерский район, п. Петровское, ул. Шоссейная, д. 29 – перенос срока капитального ремонта ПИР и СМР фасада на более ранний период на 2025 год (в кр 23-25 годов на 2025 год ПИР крыша), на 2025 год СМР крыши (выполнены по 499).

Дом 1963 года постройки, 2 этажа.

Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043.

Решили: Вернуть документы заявителю в связи с предоставлением документов в неполном объеме в соответствии с пунктом 3.10.1. Порядка и оформлением документов не в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Приложение №2

2. Рассмотрение заявлений, представленных АМО Новоладожского городского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области», о переносе установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) (подпункт 1 пункта 1.3.4   Порядка):

1) Волховский район, г. Новая Ладога, мкр. Южный, д. 15 – перенос срока капитального ремонта крыши на более ранний период на 2026-2028 годов.

Дом 1971 года постройки, 2 этажа.

Периоды проведения кап. ремонта: 2020-2022 (2021 год ПИР ХВС и ВО), 2023-2025 (2024 год СМР ХВС и ВО), 2035-2037, 2038-2040.

Решили: Вернуть документы заявителю в связи с предоставлением документов в неполном объеме в соответствии с пунктом 3.10.1. Порядка и оформлением документов не в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Приложение №3

3. Рассмотрение заявлений, представленных ЗАО «ТВЭЛОблСервис», о переносе установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) (подпункт 2 пункта 1.3.4   Порядка):

1) Приозерский район, пос. Мельниково, ул. Калинина, д. 7 – перенос срока капитального ремонта ЭС на более ранний период на 2025.

Дом 1971 года постройки, 5 этажей.

Периоды проведения кап. ремонта: 2032-2034, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043.

2) Приозерский район, пос. Мельниково, ул. Калинина, д. 8 – перенос срока капитального ремонта ЭС на более ранний период на 2025.

Дом 1971 года постройки, 5 этажей.

Периоды проведения кап. ремонта: 2017-2019, 2029-2031, 2032-2034, 2035-2037, 
2038-2040, 2041-2043.

Решили: Вернуть документы заявителю в связи с предоставлением документов в неполном объеме в соответствии с пунктом 3.10.2 Порядка и оформлением документов не в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Приложение №4

4. Рассмотрение заявлений, представленных АМО Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, о переносе установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) (подпункт 1 пункта 1.3.4   Порядка):

1) Всеволожский, г. Колтуши, ул. Верхняя, д. 28 – перенос срока капитального ремонта фасада на более ранний период на 2026-2028 годов.

Дом 2006 года постройки, 3 этажа.

Периоды проведения кап. ремонта: 2029-2031, 2035-2037, 2041-2043.

Решили: Вернуть документы заявителю в связи с предоставлением документов в неполном объеме в соответствии с пунктом 3.10.1. Порядка и оформлением документов не в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Приложение №5

5. Рассмотрение заявлений, представленных АМО Каменногорского городского поселения Выборгского муниципального района, о включении в региональную программу многоквартирных домов в случаях, если многоквартирные дома ранее не включены в региональную программу в результате технических ошибок (подпункт 2 пункта 1.3.1   Порядка):

1) Выборгский район, п. Красный Холм, д. 18.

Дом введен в эксплуатацию в 1960 году, 3 этажа, 24 жилых помещений (квартир).

Решили: Включить в региональную программу многоквартирный дом с периода 2029-2031 годов и далее в периоды, указанные в региональной программе капитального ремонта.

2) Выборгский район, тер. Возрожденская, проезд Сосновый, д. 64.

Дом введен в эксплуатацию в 1983 году, 2 этажа, 6 жилых помещений (квартир).

Решили: Вернуть документы заявителю в связи с предоставлением документов в неполном объеме в соответствии с пунктом 3.3. Порядка и оформлением документов не в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Приложение №6

6. Рассмотрение заявлений, представленных ООО «Наш город», о переносе установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) (подпункт 1 пункта 1.3.4   Порядка):

1) Тосненский район, п. Гладкое, ул. Центральная, д. 9 – перенос срока капитального ремонта ВДИС ХВС, ГВС, ВО, крыши, подвального помещения, фасада на более ранний период.

Дом 1976 года постройки, 3 этажа.

Периоды проведения кап. ремонта: 2029-2031, 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043.

2) Тосненский район, п. Гладкое, ул. Лесная, д. 7а – перенос срока капитального ремонта ВДИС ВО, крыши, фасада на более ранний период.

Дом 1980 года постройки, 2 этажа.

Периоды проведения кап. ремонта: 2026-2028 (в кр 26-28 годов на 2028 год ПИР и СМР крыши), 2029-2031, 2035-2037, 2038-2040.

Решили: Вернуть документы заявителю в связи с предоставлением документов в неполном объеме в соответствии с пунктом 3.10.1. Порядка и оформлением документов не в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Приложение №7

7. Рассмотрение заявлений, представленных НО «Фонд капитального ремонта Ленинградской области»:

7.1. О переносе установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) в соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации (воспрепятствование выполнению работ) (подпункт 4 пункта 1.3.3 Порядка).

1) Бокситогорский муниципальный район, г. Бокситогорск, ул. Социалистическая, д. 4 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ВДИС ТС на более поздний период.

Дом 1951 года постройки, 2 этажа.

Периоды проведения кап. ремонта: 2020-2022 (2021 - ПИР ТС, ПУ и УУ), 2023-2025, 
2032-2034, 2035-2037, 2038-2040.

2) Бокситогорский муниципальный район, г. Бокситогорск, ул. Советская, д. 17 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ВДИС ТС на более поздний период.

Дом 1952 года постройки, 2 этажа.

Периоды проведения кап. ремонта: 2020-2022 (2021 - ПИР ТС, ПУ и УУ), 2023-2025, 
2035-2037, 2038-2040.

3) Бокситогорский муниципальный район, г. Бокситогорск, ул. Социалистическая, д. 12 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ВДИС ТС на более поздний период.

Дом 1952 года постройки, 2 этажа.

Периоды проведения кап. ремонта: 2020-2022 (2021 - ПИР ТС, ПУ и УУ), 2023-2025, 
2026-2028 (2026 – установка ПУ и УУ), 2032-2034, 2035-2037, 2038-2040.

Решили: Установили необходимость переноса сроков проведения работ по капитальному ремонту на более поздний период согласно заявлениям на период 2032-2034 годов.

7.2. Об отсутствии технической возможности выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в случае невозможности выполнения работ по капитальному ремонту конструктивного элемента/внутридомовой инженерной системы в многоквартирном доме в связи с необходимостью выполнения реконструкции и(или) капитального ремонта данного или иного конструктивного элемента/внутридомовой инженерной системы (подпункт 1 пункта 1.3.8 Порядка).

4) Гатчинский муниципальный округ, г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 38

Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022, 2023-2025, 2026-2028, 2029-2031.

Дом 1917 года постройки, 2 этажа.

Вид работ: ПУ ТС.

Решили: Установили необходимость переноса сроков капитального ремонта видов работ, указанных в заявлении, в многоквартирном доме на более поздний период (срок) –
на период 2050-2052 годов.

7.3. Об исключении из региональной программы капитального ремонта в многоквартирных домах в случае, если многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в порядке, установленном Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 (подпункт 1 пункта 1.3.2 Порядка).

5) 	Гатчинский муниципальный округ, г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 35;

6) 	Гатчинский муниципальный округ, пос. Пригородный, ш. Вырицкое, д. 5;

7) Гатчинский муниципальный округ, г. Коммунар, ул. Советская, д. 12.

Решили: Установили отсутствие необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (в том числе ВДИС ЭС на 2025 г. – Коммунар, Советская, 
д. 12)

Приложение №8

8. Рассмотрение заявлений, представленных ТСЖ «Авиатор», о переносе установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) (подпункт 2 пункта 1.3.3 Порядка):

1) Гатчинский муниципальный округ, г. Гатчина, бул. Авиаторов, д. 3, корп. 2 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши (ПИР) на более поздний период на 2029-2031.

Дом 1995 года постройки, 5 этажей.

Периоды проведения капитального ремонта: 2023-2025, 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043.

Решили: Установили необходимость переноса сроков проведения работ по капитальному ремонту на более поздний период согласно заявлениям на период 2029-2031 годов.

ООО «Верис»

Приложение №1

1.3.4. Перенос установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и (или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) в случае:

1) установления необходимости проведения капитального ремонта (отдельных видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, в соответствии с Порядком;

| 1. | Приозерский район, п. Петровское, ул. Шоссейная, д. 30 – перенос срока капитального ремонта ПИР и СМР фасада на более ранний период на 2025 год (в кр 28-28 годов запланированы на 2026 год ПИР и СМР ЭС, на 2028 год СМР крыша, ПИР крыши на 2025 год) (администрация подала документы на крышу по 499). Дом 1969 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2026-2028, 2029-2031, 2035-2037. Способ формирования фонда: РО. | Документы в наличии |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Приозерский район, п. Петровское, ул. Шоссейная, д. 29 – перенос срока капитального ремонта ПИР и СМР фасада на более ранний период на 2025 год (в кр 23-25 годов на 2025 год ПИР крыша, на 2025 год СМР крыши (выполнены по 499). Дом 1963 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043. Способ формирования фонда: РО. |  |  |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |  |
| Заявление (пункт 3.2 Порядка) |  | В наличии |  |
| Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного региональной программой срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) |  | В наличии |  |
| Сведения по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку |  | В наличии |  |
| Копия заключения специализированной организации, проводившей техническое обследование многоквартирного дома, включенного в региональную программу, оформленного не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка, с указанием степени износа конструктивных элементов или внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме; |  | 1. | В наличии: Износ крыши – 65% Износ фундамента – 45% Износ фасада – 55% |
|  |  | 2. | В наличии: Заключ. спец орг. За 2025 год: Износ крыши – 80% (неотлож. необходимость по 499) Износ фундамента – 35% Износ фасада – 67%% |
| Справка регионального оператора о формировании фонда капитального ремонта в отношении данного многоквартирного дома, содержащая одно из следующих заключений: - о достаточности средств фонда капитального ремонта для финансирования оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту, указанных в заявлении, предусмотренном пунктом 3.2 настоящего Порядка; - о принятии собственниками решения об установлении дополнительного взноса на капитальный ремонт и привлечении региональным оператором и(или) лицами, указанными в пункте 1.2 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации, заемных средств для проведения капитального ремонта в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, с последующим погашением кредита и(или) займа за счет дополнительного взноса на капитальный ремонт; - о размере фактических поступлений взносов на капитальный ремонт, при этом собираемость взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме составляет не менее 95 процентов за весь период их начисления в многоквартирном доме начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка и собираемость взносов на капитальный ремонт администрацией муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом, составляет не менее 100 процентов за весь период их начисления администрации муниципального образования начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка; |  |  | В наличии: Собираемость: Собственники – 95,83% АМО – 97,92% |
|  |  |  | В наличии: Собираемость: Собственники – 95,83% АМО – 97,92% |
| Копии проектно-сметной документации на выполнение работ и(или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработанной и утвержденной в соответствии с действующим законодательством, или локальные сметные расчеты, составленные по результатам проведенного мониторинга технического состояния многоквартирного дома по видам услуг и(или) работ по капитальному ремонту, по которым подано заявление о переносе срока капитального ремонта на более ранний период (срок), согласованные с региональным оператором; |  | В наличии |  |
| Копии заключений специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта крыши и фундамента, оформленных не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка, в случае переноса работ по капитальному ремонту фасада. |  | В наличии |  |
| Справка регионального оператора об отсутствии задолженности собственников помещений в многоквартирном доме за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (за исключением многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия), подлежащей погашению за счет фонда капитального ремонта, рассчитанной без учета мер государственной поддержки, предусмотренной статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка. |  | В наличии Задолженность отсутствует |  |

АМО Новоладожского городского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области

Приложение №2

1.3.4. Перенос установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и (или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) в случае:

1) установления необходимости проведения капитального ремонта (отдельных видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, в соответствии с настоящим Порядком;

| 1. | Волховский район, г. Новая Ладога, мкр. Южный, д. 15 – перенос срока капитального ремонта крыши на более ранний период на 2026-2028 годов. Дом 1971 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения кап. ремонта: 2020-2022 (2021 год ПИР ХВС и ВО), 2023-2025 (2024 год СМР ХВС и ВО), 2035-2037, 2038-2040. Способ формирования фонда: РО | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление (пункт 3.2 Порядка) |  | В наличии |
| Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного региональной программой срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) |  | В наличии |
| Сведения по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку |  | В наличии |
| Копия заключения специализированной организации, проводившей техническое обследование многоквартирного дома, включенного в региональную программу, оформленного не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка, с указанием степени износа конструктивных элементов или внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме; |  | В наличии Износ крыши – 60% |
| Справка регионального оператора о формировании фонда капитального ремонта в отношении данного многоквартирного дома, содержащая одно из следующих заключений: - о достаточности средств фонда капитального ремонта для финансирования оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту, указанных в заявлении, предусмотренном пунктом 3.2 настоящего Порядка; - о принятии собственниками решения об установлении дополнительного взноса на капитальный ремонт и привлечении региональным оператором и(или) лицами, указанными в пункте 1.2 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации, заемных средств для проведения капитального ремонта в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, с последующим погашением кредита и(или) займа за счет дополнительного взноса на капитальный ремонт; - о размере фактических поступлений взносов на капитальный ремонт, при этом собираемость взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме составляет не менее 95 процентов за весь период их начисления в многоквартирном доме начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка и собираемость взносов на капитальный ремонт администрацией муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом, составляет не менее 100 процентов за весь период их начисления администрации муниципального образования начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка; |  | В наличии Собираемость: Собственники – 92,26% АМО – 94,12% |
| Копии проектно-сметной документации на выполнение работ и(или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработанной и утвержденной в соответствии с действующим законодательством, или локальные сметные расчеты, составленные по результатам проведенного мониторинга технического состояния многоквартирного дома по видам услуг и(или) работ по капитальному ремонту, по которым подано заявление о переносе срока капитального ремонта на более ранний период (срок), согласованные с региональным оператором; |  | Отсутствует (Приложенная ПСД не согласована с Фондом кап. ремонта) |
| Справка регионального оператора об отсутствии задолженности собственников помещений в многоквартирном доме за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (за исключением многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия), подлежащей погашению за счет фонда капитального ремонта, рассчитанной без учета мер государственной поддержки, предусмотренной статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка. |  | В наличии Задолженность 232 727, 64 |

ЗАО «ТВЭЛОблСервис»

Приложение №3

1.3.4. Перенос установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и (или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) в случае:

2) установления необходимости проведения капитального ремонта (отдельных видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок) в случае, принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о проведении капитального ремонта (отдельных услуг и (или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, при условии достаточности средств фонда капитального ремонта для проведения капитального ремонта или выбора собственниками помещений в многоквартирном доме иных способов финансирования капитального ремонта.

| 1. | Приозерский район, пос. Мельниково, ул. Калинина, д. 7 – перенос срока капитального ремонта ЭС на более ранний период на 2025. Дом 1971 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения кап. ремонта: 2032-2034, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043. Способ формирования фонда: ССРО | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
| 2. | Приозерский район, пос. Мельниково, ул. Калинина, д. 8 – перенос срока капитального ремонта ЭС на более ранний период на 2025. Дом 1971 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения кап. ремонта: 2017-2019, 2029-2031, 2032-2034, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043. Способ формирования фонда: ССРО |  |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление (пункт 3.2 Порядка) |  | В наличии |
| Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного региональной программой срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок); |  | В наличии |
| Сведения по форме согласно приложению 9 к настоящему Порядку |  | В наличии |
| Выписка из специального счета, открытого в кредитной организации, подтверждающая наличие денежных средств, достаточных для проведения капитального ремонта, выданная не позднее 1-го числа месяца, предшествующего месяцу подачи заявления, или копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение о привлечении заемных средств для проведения капитального ремонта в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, а также договор займа и(или) кредитный договор, заключенный лицами, указанными в пункте 1.2 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации, договор на оказание услуг и(или) выполнение работ по капитальному ремонту, заключенный собственниками помещений в многоквартирном доме с подрядной организацией, в том числе в случае предоставления подрядной организацией собственникам помещений в многоквартирном доме рассрочки по оплате выполненных работ |  | В наличии |
| Копии проектно-сметной документации на выполнение работ и(или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработанной и утвержденной в соответствии с действующим законодательством, или локальные сметные расчеты, составленные по результатам проведенного мониторинга технического состояния многоквартирного дома по видам услуг и(или) работ по капитальному ремонту, по которым подано заявление о переносе срока капитального ремонта на более ранний период (срок), оформленные не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка; |  | В наличии |
| Копия заключения специализированной организации, проводившей техническое обследование многоквартирного дома, включенного в региональную программу, оформленного не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка, с указанием степени износа конструктивных элементов или внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме. |  | Отсутствует |

АМО Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Приложение №4

1.3.4. Перенос установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и (или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) в случае установления необходимости проведения капитального ремонта (отдельных видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок) в случае:

1) установления необходимости проведения капитального ремонта (отдельных видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, в соответствии с настоящим Порядком;

| 1. | Всеволожский, г. Колтуши, ул. Верхняя, д. 28 – перенос срока капитального ремонта фасада на более ранний период на 2026-2028 годов. Дом 2006 года постройки, 3 этажа. Периоды проведения кап. ремонта: 2029-2031, 2035-2037, 2041-2043. Способ формирования фонда: РО. | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление (пункт 3.2 Порядка) |  | В наличии |
| Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного региональной программой срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок); |  | В наличии Не написано, что конкретно фасад переносят |
| Сведения по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку |  | В наличии |
| Копия заключения специализированной организации, проводившей техническое обследование многоквартирного дома, включенного в региональную программу, оформленного не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка, с указанием степени износа конструктивных элементов или внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме; |  | Отсутствует |
| Справка регионального оператора о формировании фонда капитального ремонта в отношении данного многоквартирного дома, содержащая одно из следующих заключений: - о достаточности средств фонда капитального ремонта для финансирования оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту, указанных в заявлении, предусмотренном пунктом 3.2 настоящего Порядка; - о принятии собственниками решения об установлении дополнительного взноса на капитальный ремонт и привлечении региональным оператором и(или) лицами, указанными в пункте 1.2 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации, заемных средств для проведения капитального ремонта в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, с последующим погашением кредита и(или) займа за счет дополнительного взноса на капитальный ремонт; - о размере фактических поступлений взносов на капитальный ремонт, при этом собираемость взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме составляет не менее 95 процентов за весь период их начисления в многоквартирном доме начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка и собираемость взносов на капитальный ремонт администрацией муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом, составляет не менее 100 процентов за весь период их начисления администрации муниципального образования начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка; |  | В наличии Собираемость: Собственники – 90,35% АМО – 100,05% |
| Копии проектно-сметной документации на выполнение работ и(или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработанной и утвержденной в соответствии с действующим законодательством, или локальные сметные расчеты, составленные по результатам проведенного мониторинга технического состояния многоквартирного дома по видам услуг и(или) работ по капитальному ремонту, по которым подано заявление о переносе срока капитального ремонта на более ранний период (срок), согласованные с региональным оператором; |  | Отсутствует |
| Копии заключений специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта крыши и фундамента, оформленных не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка, в случае переноса работ по капитальному ремонту фасада. |  | Отсутствует |
| Справка регионального оператора об отсутствии задолженности собственников помещений в многоквартирном доме за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (за исключением многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия), подлежащей погашению за счет фонда капитального ремонта, рассчитанной без учета мер государственной поддержки, предусмотренной статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка. |  | В наличии Задолженность отсутствует |

АМО Каменногорского городского поселения Выборгского муниципального района

Приложение №5

1.3.1. Включение в региональную программу многоквартирных домов в случаях, если многоквартирные дома:

2) ранее не включены в региональную программу в результате технических ошибок;

|  | Выборгский район, п. Красный Холм, д. 18 Дом введен в эксплуатацию в 1960 году, 3 этажа, 24 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Выборгский район, тер. Возрожденская, проезд Сосновый, д. 64 Дом введен в эксплуатацию в 1983 году, 2 этажа, 6 жилых помещений (квартир). |  |  |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |  |
| Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка) |  | В наличии |  |
| Сведения по форме согласно приложению 2 к Порядку (представляются на бумажном носителе и в электронной форме в формате Excel) |  | В наличии |  |
| Сведения по форме согласно приложению 3 к Порядку |  | В наличии |  |
| Копия технического паспорта многоквартирного дома, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 1 пункта 1.3.1 настоящего Порядка; |  | 1 | В наличии |
|  |  | 2 | Отсутствует |

ООО «Наш город»

Приложение №6

1.3.4. Перенос установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и (или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) в случае установления необходимости проведения капитального ремонта (отдельных видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок) в случае:

1) установления необходимости проведения капитального ремонта (отдельных видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, в соответствии с настоящим Порядком;

| 1. | Тосненский район, п. Гладкое, ул. Центральная, д. 9 – перенос срока капитального ремонта ВДИС ХВС, ГВС, ВО, крыши, подвального помещения, фасада на более ранний период. Дом 1976 года постройки, 3 этажа. Периоды проведения кап. ремонта: 2029-2031, 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043. Способ формирования фонда: РО. | Документы в наличии |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Тосненский район, п. Гладкое, ул. Лесная, д. 7а – перенос срока капитального ремонта ВДИС ВО, крыши, фасада на более ранний период. Дом 1980 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения кап. ремонта: 2026-2028 (в кр 26-28 годов на 2028 год ПИР и СМР крыши), 2029-2031, 2035-2037, 2038-2040. Способ формирования фонда: РО. |  |  |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |  |
| Заявление (пункт 3.2 Порядка) |  | В наличии |  |
| Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного региональной программой срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) |  | В наличии |  |
| Сведения по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку |  | В наличии |  |
| Копия заключения специализированной организации, проводившей техническое обследование многоквартирного дома, включенного в региональную программу, оформленного не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка, с указанием степени износа конструктивных элементов или внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме; |  | 1. | В наличии: Износ крыши – 50% Износ фундамента – 35% Износ фасада – 45% (поделено на отдельные элементы) Износ подвал помещ. – не указ ВДИС ВО – 70% ВДИС ХВС – 70% ВДИС ГВС – 70% |
|  |  | 2. | В наличии: Заключ. спец орг. За 2024 год: Износ крыши – 50% Износ фундамента – 35% Износ фасада – 70 % Износ ВДИС ВО – 35% |
| Справка регионального оператора о формировании фонда капитального ремонта в отношении данного многоквартирного дома, содержащая одно из следующих заключений: - о достаточности средств фонда капитального ремонта для финансирования оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту, указанных в заявлении, предусмотренном пунктом 3.2 настоящего Порядка; - о принятии собственниками решения об установлении дополнительного взноса на капитальный ремонт и привлечении региональным оператором и(или) лицами, указанными в пункте 1.2 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации, заемных средств для проведения капитального ремонта в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, с последующим погашением кредита и(или) займа за счет дополнительного взноса на капитальный ремонт; - о размере фактических поступлений взносов на капитальный ремонт, при этом собираемость взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме составляет не менее 95 процентов за весь период их начисления в многоквартирном доме начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка и собираемость взносов на капитальный ремонт администрацией муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом, составляет не менее 100 процентов за весь период их начисления администрации муниципального образования начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка; |  |  | В наличии: Собираемость: Собственники – 91,37% АМО – 94,10% |
|  |  | 2. | В наличии: Собираемость: Собственники – 91,37% АМО – 94,10% |
| Копии проектно-сметной документации на выполнение работ и(или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработанной и утвержденной в соответствии с действующим законодательством, или локальные сметные расчеты, составленные по результатам проведенного мониторинга технического состояния многоквартирного дома по видам услуг и(или) работ по капитальному ремонту, по которым подано заявление о переносе срока капитального ремонта на более ранний период (срок), согласованные с региональным оператором; |  | В наличии |  |
| Справка регионального оператора об отсутствии задолженности собственников помещений в многоквартирном доме за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (за исключением многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия), подлежащей погашению за счет фонда капитального ремонта, рассчитанной без учета мер государственной поддержки, предусмотренной статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка. |  | В наличии Задолженность отсутствует |  |

НО «Фонд капитального ремонта Ленинградской области»

Приложение №7

1.3.3. Перенос установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок)

4) в соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации (воспрепятствование выполнению работ).

счета РО

| 1. | Бокситогорский муниципальный район, г. Бокситогорск, ул. Социалистическая, д. 4 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ВДИС ТС на более поздний период. Дом 1951 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022 (2021 - ПИР ТС, ПУ и УУ), 2023-2025, 2032-2034, 2035-2037, 2038-2040. | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
| 2. | Бокситогорский муниципальный район, г. Бокситогорск, ул. Советская, д. 17 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ВДИС ТС на более поздний период. Дом 1952 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022 (2021 - ПИР ТС, ПУ и УУ), 2023-2025, 2035-2037, 2038-2040. |  |
| 3. | Бокситогорский муниципальный район, г. Бокситогорск, ул. Социалистическая, д. 12 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ВДИС ТС на более поздний период. Дом 1952 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022 (2021 - ПИР ТС, ПУ и УУ), 2023-2025, 2026-2028 (2026 – установка ПУ и УУ), 2032-2034, 2035-2037, 2038-2040. |  |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление (пункт 3.2 Порядка) |  | В наличии |
| Сведения по форме согласно приложению 5 к Порядку |  | В наличии |
| Копии документов, подтверждающих невозможность оказания услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту (в том числе завершения ранее начатых оказания услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) |  | В наличии |

1.3.8. Отсутствие технической возможности выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в случае, если в ходе обследования многоквартирного дома региональным оператором будет выявлено наличие хотя бы одного из критериев:

1) невозможность выполнения работ по капитальному ремонту конструктивного элемента/внутридомовой инженерной системы в многоквартирном доме в связи с необходимостью выполнения реконструкции и(или) капитального ремонта данного или иного конструктивного элемента/внутридомовой инженерной системы;

| 5. | Гатчинский муниципальный округ, г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 38 Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022, 2023-2025, 2026-2028, 2029-2031. Дом 1917 года постройки, 2 этажа. Вид работ: ПУ ТС. | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление (пункт 3.2 Порядка) |  | В наличии |
| Сведения по форме согласно приложению 11 к настоящему Порядку; |  | В наличии |
| Заключение регионального оператора об отсутствии технической возможности выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. |  | В наличии |

1.3.2. Исключение из региональной программы многоквартирных домов в случаях, если:

1) многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в порядке, установленном Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года N 47;

| 6. | Гатчинский муниципальный округ, г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 35 – исключение из региональной программы аварийного многоквартирного дома. Дом 1917 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022, 2026-2028. | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
| 7. | Гатчинский муниципальный округ, пос. Пригородный, ш. Вырицкое, д. 5 – исключение из региональной программы аварийного многоквартирного дома. Дом 1956 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитального ремонта: 2026-2028, 2029-2031, 2035-2037, 2038-2040. |  |
| 8. | Гатчинский муниципальный округ, г. Коммунар, ул. Советская, д. 12 – исключение из региональной программы аварийного многоквартирного дома. Дом 1959 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитального ремонта: 2023-2025, 2029-2031, 2035-2037. |  |
|  | Документы, требуемые в соответствии с Порядком | Фактическое наличие документов |
|  | Заявление (пункт 3.2 Порядка) | В наличии |
|  | Сведения по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку; | В наличии |
|  | Копия решения о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, принятого в соответствии с пунктом 47 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции" (представляется в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 1.3.2 настоящего Порядка). | В наличии |

ТСЖ «Авиатор»

Приложение №8

1.3.3. Перенос установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) в случаях:

2) общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме принято решение о переносе капитального ремонта (отдельного вида услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) и при этом в соответствии с настоящим Порядком установлено, что отсутствует необходимость в проведении капитального ремонта (отдельного вида услуг и(или) работ по капитальному ремонту) в предусмотренный региональной программой срок (подпункт 2 пункта 1.3.3 Порядка).

| 1. | Гатчинский муниципальный округ, г. Гатчина, бул. Авиаторов, д. 3, корп. 2 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши (ПИР) на более поздний период на 2029-2031. Дом 1995 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения капитального ремонта: 2023-2025, 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043. Способ формирования фонда: СС. | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление (пункт 3.2 Порядка) |  | В наличии |
| Сведения по форме согласно приложению 5 к Порядку |  | В наличии |
| Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного региональной программой срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок); |  | В наличии |
| Копия акта проведения контрольного обследования технического состояния конструктивных элементов многоквартирного дома, составляемого совместно представителями администрации муниципального образования, на территории которого располагается многоквартирный дом, и лицом, ответственным за эксплуатацию многоквартирного дома, и(или) копия заключения специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта, оформленных не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка |  | В наличии |