Выписка из протокола № 4 от 22.05.2025

заседания комиссии по установлению необходимости (отсутствия необходимости) проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области

Приложение №1


1. Рассмотрение заявлений, представленных МО Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, о переносе установленного установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) (подпункт 1 пункта 1.3.4   Порядка):

1) Всеволожский район, гп. Кузьмоловский, ул. Победы, д. 9 – перенос срока капитального ремонта фасада на более ранний период на 2026 г. 
Дом 1967 года постройки, 5 этажей.
Периоды проведения кап. ремонта: 2026-2028, 2029-2031, 2035-2037, 2038 – 2040, 2041-2043.
Решили: Установили необходимость переноса сроков проведения капитального ремонта фасада в многоквартирном доме с периода 2029-2031 годов на более ранний период 
(2026 год).
Приложение №2


2. Рассмотрение заявлений, представленных АМО Каменногорского городского поселения Выборгского муниципального района Ленинградской области, о переносе установленного установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) (подпункт 1 пункта 1.3.4   Порядка):

1) Выборгский район, г. Каменногорск, Ленинградское шоссе, д. 63 лит. А – перенос срока капитального ремонта фундамента и крыши на более ранний период на 2026 г. 
Дом 1974 года постройки, 2 этажа.
Периоды проведения кап. ремонта: 2020-2022, 2023-2025, 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043.
Решили: Установили необходимость переноса сроков проведения капитального ремонта фундамента и крыши в многоквартирном доме с периода 2032-2034 годов на более ранний период 2026-2028 (2026 год – крыша, 2028 год – фундамент).

2) Выборгский район, г. Каменногорск, Ленинградское шоссе, д. 80 - перенос срока капитального ремонта фасада и крыши на более ранний период на 2026 г. 
Дом 1980 года постройки, 5 этажей.
Периоды проведения кап. ремонта: 2029-2031 2038-2040, 2041-2043.
Решили: Установили необходимость переноса сроков проведения капитального ремонта фасада в многоквартирном доме с периода 2029-2031 годов на более ранний период 2026-2028 (2026 
год – крыша, 2027 год – фасад).
Приложение №3 

3. Рассмотрение заявлений, представленных НО «Фонд капитального ремонта Ленинградской области»:
3.1. О переносе установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) в соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации (воспрепятствование выполнению работ) (подпункт 4 пункта 1.3.3 Порядка).


1) Всеволожский муниципальный район, г.п. им. Морозова, ул. Спорта, д. 12 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши на более поздний период. 
Дом 1983 года постройки, 5 этажей.
Периоды проведения кап. ремонта: 2014-2016, 2017-2019, 2020-2022, 2023-2025, 2032-2034, 2038-2040, 2041-2043.
Решили: Установили необходимость переноса сроков проведения капитального ремонта крыши в многоквартирном доме с периода 2023-2025 годов на более поздний период 2029-2031 годов.
3.2. О сокращении перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту в случаях установления отсутствия конструктивных элементов, внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу, в отношении которых утвержденной региональной программой должен быть проведен капитальный ремонт (пункт 1 части 4 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации) (подпункт 1 пункта 1.3.5 Порядка).
2) Выборгский муниципальный район, г. Выборг, просп. Московский, д. 13 – сокращение планируемых видов работ по капитальному ремонту ВДИС горячего водоснабжения (ПИР ГВС). 
Дом 1964 года постройки, 5 этажей. 


Периоды проведения капитального ремонта: 2023- 2025, 2029-2031, 2035-2037, 2041-2043.
Решили: Установили необходимость сокращения перечня видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту указанных видов 
работ.
3.3. О
переносе установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 168 и частью 5 статьи 181 Жилищного кодекса Российской Федерации (ранее проведенные работы) (подпункт 1 пункта 1.3.3 Порядка).

3) Кировский муниципальный район, с. Шум, ул. Советская, д. 5 – перенос срока капитального ремонта ПИР крыша на более поздний период. 

Дом 1965 года постройки, 2 этажа.

  Периоды проведения капитальному ремонта: 2023-2025, 2029-2031, 2035-2037, 2041-2043.
Решили: Установили необходимость переноса сроков проведения капитального ремонта ПИР крыши в многоквартирном доме с периода 2023-2025 годов на более поздний период 2050-2052 годов.
3.4. Об исключении из региональной программы капитального ремонта в многоквартирных домах в случае, если многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в порядке, установленном Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 (подпункт 1 пункта 1.3.2 Порядка).
4) Бокситогорский муниципальный район, дер. Большой Двор, д. 1 

5) Бокситогорский муниципальный район, дер. Зиновья Гора, д. 12
Решили: Установили отсутствие необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
Приложение №4

   
4. Рассмотрение заявлений, представленных АМО Выборгского муниципального района Ленинградской области, о переносе установленного установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) (подпункт 1 пункта 1.3.4   Порядка):
1) Выборгский район, г. Выборг, ул. Выборгская, д 6 – перенос срока капитального ремонта фасада и фундамента на более ранний период.
Дом 1940 года постройки, 3 этажа.
Периоды проведения кап. ремонта: 2020-2022, 2023-2025, 2026-2028, 2029-2031. 
Решили: Установили необходимость переноса сроков проведения капитального ремонта фасада и фундамента в многоквартирном доме с периода 2029-2031 годов на более ранний период 
(2025 год).
Муниципальное образование «Кузьмоловское городское поселение» Ленинградской области

Приложение №1

1.3.4. Перенос установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и (или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) в случае установления необходимости проведения капитального ремонта (отдельных видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок) в случае, принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о проведении капитального ремонта (отдельных услуг и (или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, при условии достаточности средств фонда капитального ремонта для проведения капитального ремонта или выбора собственниками помещений в многоквартирном доме иных способов финансирования капитального ремонта.

1) установления необходимости проведения капитального ремонта (отдельных видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, в соответствии с настоящим Порядком;

	1.
	Всеволожский район, г. п. Кузьмоловский, ул. Победы, д 9 – перенос срока капитального ремонта фасада на более ранний период на 2026 г.
Дом 1967 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения кап. ремонта: 2026-2028, 2029-2031, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043.

Способ формирования фонда: РО
	Документы в наличии

	Документы, требуемые в соответствии с Порядком
	Фактическое наличие документов

	Заявление (пункт 3.2 Порядка)
	В наличии

	Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного региональной программой срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок)
	В наличии

	сведения по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку
	В наличии

	Копия заключения специализированной организации, проводившей техническое обследование многоквартирного дома, включенного в региональную программу, оформленного не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка, с указанием степени износа конструктивных элементов или внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме;
	В наличии

Износ фундамента – 20%

Износ кровли – 20%

Износ фасада – 60%

	Справка регионального оператора о формировании фонда капитального ремонта в отношении данного многоквартирного дома, содержащая одно из следующих заключений:

· о достаточности средств фонда капитального ремонта для финансирования оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту, указанных в заявлении, предусмотренном пунктом 3.2 настоящего Порядка;

· о принятии собственниками решения об установлении дополнительного взноса на капитальный ремонт и привлечении региональным оператором и(или) лицами, указанными в пункте 1.2 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации, заемных средств для проведения капитального ремонта в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, с последующим погашением кредита и(или) займа за счет дополнительного взноса на капитальный ремонт;

· о размере фактических поступлений взносов на капитальный ремонт, при этом собираемость взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме составляет не менее 95 процентов за весь период их начисления в многоквартирном доме начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка и собираемость взносов на капитальный ремонт администрацией муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом, составляет не менее 100 процентов за весь период их начисления администрации муниципального образования начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка;
	В наличии

Собираемость:

Собственники – 95,83%

АМО – 100,00%

	Копии проектно-сметной документации на выполнение работ и(или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработанной и утвержденной в соответствии с действующим законодательством, или локальные сметные расчеты, составленные по результатам проведенного мониторинга технического состояния многоквартирного дома по видам услуг и(или) работ по капитальному ремонту, по которым подано заявление о переносе срока капитального ремонта на более ранний период (срок), согласованные с региональным оператором;
	В наличии

	Копии заключений специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта крыши и фундамента, оформленных не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка, в случае переноса работ по капитальному ремонту фасада.
	В наличии



	Справка регионального оператора об отсутствии задолженности собственников помещений в многоквартирном доме за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (за исключением многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия), подлежащей погашению за счет фонда капитального ремонта, рассчитанной без учета мер государственной поддержки, предусмотренной статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка.
	В наличии

Задолженность отсутствует 




АМО Каменногорского городского поселения Выборгского муниципального района Ленинградской области
Приложение №2

1.3.4. Перенос установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и (или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) в случае установления необходимости проведения капитального ремонта (отдельных видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок) в случае, принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о проведении капитального ремонта (отдельных услуг и (или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, при условии достаточности средств фонда капитального ремонта для проведения капитального ремонта или выбора собственниками помещений в многоквартирном доме иных способов финансирования капитального ремонта.

1) установления необходимости проведения капитального ремонта (отдельных видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, в соответствии с настоящим Порядком;

	1.
	Выборгский район, г. Каменногорск, Ленинградское шоссе, д. 63 лит А – перенос срока капитального ремонта фундамента и крыши на более ранний период
Дом 1974 года постройки, 2 этажа 

Периоды проведения кап. ремонта: 2020-2022, 2023-2025, 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043.

Способ формирования фонда: РО
	Документы в наличии

	2.
	Выборгский район, г. Каменногорск, Ленинградское шоссе, д. 80 – перенос срока капитального ремонта фасада и кровли на более ранний период

Дом 1980 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения кап. ремонта: 2029-2031, 2038-2040, 2041-2043.

Способ формирования фонда: РО
	Документы в наличии

	Документы, требуемые в соответствии с Порядком
	Фактическое наличие документов

	Заявление (пункт 3.2 Порядка)
	В наличии

	Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного региональной программой срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок)
	В наличии



	сведения по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку
	В наличии

	Копия заключения специализированной организации, проводившей техническое обследование многоквартирного дома, включенного в региональную программу, оформленного не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка, с указанием степени износа конструктивных элементов или внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме;
	1
	В наличии

Износ крыши – 56%

Износ фасада – 44%

Износ фундамента – 60 % 

	
	2
	В наличии

Износ крыши – 55%

Износ фасада – 57%

Износ фундамента – 40 %  

	Справка регионального оператора о формировании фонда капитального ремонта в отношении данного многоквартирного дома, содержащая одно из следующих заключений:

· о достаточности средств фонда капитального ремонта для финансирования оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту, указанных в заявлении, предусмотренном пунктом 3.2 настоящего Порядка;

· о принятии собственниками решения об установлении дополнительного взноса на капитальный ремонт и привлечении региональным оператором и(или) лицами, указанными в пункте 1.2 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации, заемных средств для проведения капитального ремонта в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, с последующим погашением кредита и(или) займа за счет дополнительного взноса на капитальный ремонт;

· о размере фактических поступлений взносов на капитальный ремонт, при этом собираемость взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме составляет не менее 95 процентов за весь период их начисления в многоквартирном доме начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка и собираемость взносов на капитальный ремонт администрацией муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом, составляет не менее 100 процентов за весь период их начисления администрации муниципального образования начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка;
	1
	В наличии

Собираемость:

Собственники – 97,88%

АМО – 101,81% 

	
	2
	В наличии

Собираемость:

Собственники – 95,65%

АМО – 101,81% 



	Копии проектно-сметной документации на выполнение работ и(или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработанной и утвержденной в соответствии с действующим законодательством, или локальные сметные расчеты, составленные по результатам проведенного мониторинга технического состояния многоквартирного дома по видам услуг и(или) работ по капитальному ремонту, по которым подано заявление о переносе срока капитального ремонта на более ранний период (срок), согласованные с региональным оператором;
	В наличии

	Копии заключений специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта крыши и фундамента, оформленных не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка, в случае переноса работ по капитальному ремонту фасада.
	В наличии (требуется по многоквартирному дому №2)

	Справка регионального оператора об отсутствии задолженности собственников помещений в многоквартирном доме за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (за исключением многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия), подлежащей погашению за счет фонда капитального ремонта, рассчитанной без учета мер государственной поддержки, предусмотренной статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка.
	В наличии

Задолженность отсутствует                                                                                                   


НО «Фонд капитального ремонта Ленинградской области»

Приложение №3

1.3.3. Перенос установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) 

4) в соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации (воспрепятствование выполнению работ).

счета РО

	1.
	Всеволожский муниципальный район, г.п. им. Морозова, ул. Спорта, д.12 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши на более поздний период. Дом 1983 года постройки, 5 этажей.

Периоды проведения капитального ремонта: 2014-2016, 2017-2019, 2020-2022, 2023-2025, 2032-2034, 
2038-2040, 2041-2043.
	Документы в наличии

	Документы, требуемые в соответствии с Порядком
	Фактическое наличие документов

	Заявление (пункт 3.2 Порядка)
	В наличии

	Сведения по форме согласно приложению 5 к Порядку
	В наличии

	Копии документов, подтверждающих невозможность оказания услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту (в том числе завершения ранее начатых оказания услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту)
	В наличии


1.3.5. Сокращение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту в случаях:

1) установления отсутствия конструктивных элементов, внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу, в отношении которых утвержденной региональной программой должен быть проведен капитальный ремонт (пункт 1 части 4 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации);

	2.
	Выборгский муниципальный район, г. Выборг просп. Московский, д. 13 - сокращение планируемых видов работ по капитальному ремонту ВДИС горячего водоснабжения (ПИР ГВС). Дом 1964 года постройки, 5 этажей. 

Периоды проведения капитального ремонта: 2023- 2025, 2029-2031, 2035-2037, 2041-2043. 
	Документы в наличии

	Документы, требуемые в соответствии с Порядком
	Фактическое наличие документов

	Заявление (Пункт 3.2 Порядка) 
	В наличии

	1) сведения по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку;
	В наличии 

	2) копия технического паспорта многоквартирного дома (при наличии);
	Отсутствует 

	3) справка об установлении в многоквартирном доме отсутствия конструктивных элементов и(или) внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу, в отношении которых утвержденной региональной программой должен быть проведен капитальный ремонт, подписанная одним из следующих лиц:

· региональным оператором (в случае формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора).
	В наличии


1.3.3. Перенос установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) в следующих случаях:

1) в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 168 и частью 5 статьи 181 Жилищного кодекса Российской Федерации (ранее проведенные работы) (подпункт 1 пункта 1.3.3 настоящего Порядка);

	3.
	Кировский муниципальный район, с. Шум, ул. Советская, д. 5 – перенос срока капитального ремонта ПИР крыша на более поздний период. 

Дом 1965 года постройки, 2 этажа

Периоды проведения капитальному ремонта: 2023-2025, 2029-2031, 2035-2037, 2041-2043.
	Документы в наличии

	Документы, требуемые в соответствии с Порядком
	Фактическое наличие документов

	Заявление (пункт 3.2 Порядка)
	В наличии 

	Сведения по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку;
	В наличии 



	Копии документов, содержащих сведения о проведенном ранее капитальном ремонте элементов строительных конструкций и инженерных систем общего имущества в многоквартирном доме;
	В наличии

	копия акта проведения контрольного обследования технического состояния конструктивных элементов многоквартирного дома, составляемого совместно представителями администрации муниципального образования, на территории которого располагается многоквартирный дом, и лицом, ответственным за эксплуатацию многоквартирного дома, и(или) копия заключения специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта, оформленных не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка.
	В наличии


1.3.2. Исключение из региональной программы многоквартирных домов в случаях, если:

1) многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в порядке, установленном Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года N 47;

	4.
	Бокситогорский муниципальный район, дер. Большой Двор, д. 1 – исключение из региональной программы аварийного многоквартирного дома. Дом 1962 года постройки, 2 этажа. 

Периоды проведения капитального ремонта: 2026-2028, 2029-2031, 2035-2037.
	Документы в наличии

	5.
	Бокситогорский муниципальный район, дер. Зиновья Гора, д. 12 - исключение из региональной программы аварийного многоквартирного дома. Дом 1964 года постройки, 2 этажа. 

Периоды проведения капитального ремонта:  2026-2028, 2029-2031, 2035 - 2037
	Документы в наличии

	
	Документы, требуемые в соответствии с Порядком
	Фактическое наличие документов

	
	Заявление (пункт 3.2 Порядка)
	В наличии

	
	1) сведения по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку;
	В наличии

	
	2) копия решения о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, принятого в соответствии с пунктом 47 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года       N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции" (представляется в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 1.3.2 настоящего Порядка).
	В наличии


АМО Выборгского муниципального района Ленинградской области
Приложение №4

1.3.4. Перенос установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и (или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) в случае установления необходимости проведения капитального ремонта (отдельных видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок) в случае, принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о проведении капитального ремонта (отдельных услуг и (или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, при условии достаточности средств фонда капитального ремонта для проведения капитального ремонта или выбора собственниками помещений в многоквартирном доме иных способов финансирования капитального ремонта.

1) установления необходимости проведения капитального ремонта (отдельных видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, в соответствии с настоящим Порядком;

	1.
	Выборгский район, г. Выборг, ул. Выборгская, д 6 – перенос срока капитального ремонта фасада и фундамента на более ранний период на 2025 г.
Дом 1940 года постройки, 3 этажа.
Периоды проведения кап. ремонта: 2020-2022, 2023-2025, 2026-2028, 2029-2031. 

Способ формирования фонда: РО
	Документы в наличии

	Документы, требуемые в соответствии с Порядком
	Фактическое наличие документов

	Заявление (пункт 3.2 Порядка)
	В наличии

	Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного региональной программой срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок)
	В наличии

	сведения по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку
	В наличии

	Копия заключения специализированной организации, проводившей техническое обследование многоквартирного дома, включенного в региональную программу, оформленного не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка, с указанием степени износа конструктивных элементов или внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме;
	В наличии

Износ фундамента – 60%

Износ крыши в заключении спец. организации – 80% (в 2024 году выполнен капитальный ремонт крыши в рамках Постановления Правительства Ленинградской области от 25.10.2019 №499)
Износ фасада – 60%

	Справка регионального оператора о формировании фонда капитального ремонта в отношении данного многоквартирного дома, содержащая одно из следующих заключений:

· о достаточности средств фонда капитального ремонта для финансирования оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту, указанных в заявлении, предусмотренном пунктом 3.2 настоящего Порядка;

· о принятии собственниками решения об установлении дополнительного взноса на капитальный ремонт и привлечении региональным оператором и(или) лицами, указанными в пункте 1.2 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации, заемных средств для проведения капитального ремонта в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, с последующим погашением кредита и(или) займа за счет дополнительного взноса на капитальный ремонт;

· о размере фактических поступлений взносов на капитальный ремонт, при этом собираемость взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме составляет не менее 95 процентов за весь период их начисления в многоквартирном доме начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка и собираемость взносов на капитальный ремонт администрацией муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом, составляет не менее 100 процентов за весь период их начисления администрации муниципального образования начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка;
	В наличии

Собираемость:

Собственники – 98,62%

АМО – 100,002%

	Копии проектно-сметной документации на выполнение работ и(или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработанной и утвержденной в соответствии с действующим законодательством, или локальные сметные расчеты, составленные по результатам проведенного мониторинга технического состояния многоквартирного дома по видам услуг и(или) работ по капитальному ремонту, по которым подано заявление о переносе срока капитального ремонта на более ранний период (срок), согласованные с региональным оператором;
	В наличии

	Справка регионального оператора об отсутствии задолженности собственников помещений в многоквартирном доме за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (за исключением многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия), подлежащей погашению за счет фонда капитального ремонта, рассчитанной без учета мер государственной поддержки, предусмотренной статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка.
	В наличии

Задолженность отсутствует 




