Выписка из протокола № 8 от 13.11.2025

заседания комиссии по установлению необходимости (отсутствия необходимости) проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области

- Рассмотрение заявлений, представленных НО «Фонд капитального ремонта Ленинградской области»:

  - переносе установленного срока капитального ремонта (срока оказания

отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) (в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 168 и частью 5 статьи 181 Жилищного кодекса Российской Федерации (ранее проведенные работы) (подпункт 1 пункта 1.3.3 Порядка):

- Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д.62 – перенос срока ПИР лифта на более поздний период.

Дом 1991 года постройки, 5, 7 этажей, ПИР лифт в с 2023-2025 на 2050-2052 года.

- Тихвинский муниципальный район, г. Тихвин, микрорайон 4, д. 26 –

перенос срока капитального ремонта (ПУиУУ ТС) с 2025 года на более поздний период.

Дом 1974 года постройки, 5 этажей.

- Тихвинский муниципальный район, г. Тихвин, микрорайон 4, д. 28 – перенос срока капитального ремонта (ПУиУУ ТС) на более поздний период.

Дом 1969 года постройки, 9 этажей.

- Тихвинский муниципальный район, г. Тихвин, микрорайон 4, д. 3 – перенос срока капитального ремонта (ПУиУУ ТС) на более поздний период..

Дом 1969 года постройки, 9 этажа.

- Тихвинский муниципальный район, г. Тихвин, микрорайон 4, д. 31 – перенос срока капитального ремонта (ПУиУУ ТС) на более поздний период.

Дом 1971 года постройки, 5 этажа.

- Приозерский муниципальный район, Пос. Петровское, ул. Шоссейная, д. 29

– перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту (ПИР крыша) на более поздний период.

Дом 1969 года постройки, 2 этажа.

- Приозерский муниципальный район, Пос. Петровское, ул. Шоссейная, д. 30

– перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту (ПИР крыша) на более поздний период.

Дом 1963 года постройки, 2 этажа.

- Кировский муниципальный район, с Шум, ул. Советская, д.2 – перенос

сроков выполнения работ по капитальному ремонту (ПИР фасад) на более поздний период.

Дом 1980 года постройки, 3 этажа

Решили: Установили необходимость переноса сроков проведения заявленных видов работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах согласно заявлениям:

- Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д.62 – перенести срок разработки ПИР лифта с 2024 года на более поздний период на период 2050-2052 годов;

- Тихвинский муниципальный район, г. Тихвин, микрорайон 4, д. 26 –

перенести срок капитального ремонта ПУиУУ ТС с 2025 года на более поздний период на 2027 год;

3)Тихвинский муниципальный район, г. Тихвин, микрорайон 4, д. 28 – перенести срок капитального ремонта ПУиУУ ТС с 2025 года на более поздний период на 2027 год;

4) Тихвинский муниципальный район, г. Тихвин, микрорайон 4, д. 3 – перенести срок капитального ремонта ПУиУУ ТС с 2025 года на более поздний период на 2027 год;

5)Тихвинский муниципальный район, г. Тихвин, микрорайон 4, д. 31 – перенести срок капитального ремонта ПУиУУ ТС с 2025 года на более поздний период на 2027 год;

6) Приозерский муниципальный район, Пос. Петровское, ул. Шоссейная,         д. 29- перенести срок разработки ПИР крыша с 2025 года на более поздний период на период 2050-2052 годов;

7) Приозерский муниципальный район, Пос. Петровское, ул. Шоссейная, д. 30 перенести срок разработки ПИР крыша с 2025 года на более поздний период на период 2050-2052 годов;

8) Кировский муниципальный район, с Шум, ул. Советская, д.2 – перенести срок разработки ПИР фасад с 2026 года на более поздний период на период 2050-2052 годов;

Приложение № 1 к протоколу.

1.2) Перенос установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) (признанием аукциона (аукционов) по выбору подрядной организации несостоявшимися и отсутствием заключённого договора на выполнение работ по капитальному ремонту) (подпункт 5 пункт 1.3.3)

1)Лодейнопольский муниципальный район, г. Лодейное Поле, ул. Пограничная, д. 15, корп. 2 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ТС с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год)

Дом 1982 года постройки, 5 этажей.

- Лодейнопольский муниципальный район, г. Лодейное Поле, ул. Гагарина, д. 21

перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год).

Дом 1975 года постройки, 5 этажей.

- Лодейнопольский муниципальный район, г. Лодейное Поле, ул. Гагарина,

д. 16 –перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год)

Дом 1958 года постройки, 2 этажа.

- Лодейнопольский муниципальный район, г. Лодейное Поле, ул.

Набережная, д. 1 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год)

Дом 1991 года постройки, 5 этажей

- Лодейнопольский муниципальный район, г. Лодейное Поле,

просп. Урицкого, д. 4 (ОКН (РЗ) – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ЭС с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год)

Дом 1917 года постройки, 2 этажа.

- Лодейнопольский муниципальный район, г. Лодейное Поле,

просп. Урицкого, д. 8, корп. «А» – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год)

Дом 1968 года постройки, 5 этажей.

- Лодейнопольский муниципальный район, г. Лодейное Поле,

просп. Урицкого, д. 20 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год)

Дом 1976 года постройки, 5 этажей.

- Выборгский муниципальный район, г. Каменногорск, ш. Ленинградское,

д. 78А – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ТС с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год)

Дом 1974 года постройки, 5 этажей.

- Лодейнопольский муниципальный район, г. Лодейное Поле,

ул. Гагарина, д. 9 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год)

Дом 1956 года постройки, 5 этажей.

- Лодейнопольский муниципальный район, г. Лодейное Поле,

ул. Гагарина, д. 8, корп. 1 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год)

Дом 1988 года постройки, 5 этажей.

- Лодейнопольский муниципальный район, г. Лодейное Поле,

ул. Гагарина, д. 4 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год)

Дом 1988 года постройки, 5 этажей.

- Выборгский муниципальный район, г. Каменногорск, ш. Ленинградское,

д. 74А – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ЭС с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год)

Дом 1974 года постройки, 5 этажей.

- Выборгский муниципальный район, г. Каменногорск, ш. Ленинградское,

д. 85 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год)

Дом 1976 года постройки, 5 этажей.

- Выборгский муниципальный район, г. Каменногорск, ш. Ленинградское,

д. 76 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год)

Дом 1976 года постройки, 5 этажей.

- Выборгский муниципальный район, пос. Пруды, ул. Заозерная, д. 1 –

перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ЭС с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год)

Дом 1973 года постройки, 3 этажа.

- Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ул. Приморская, д. 64 –

перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год)

Дом 1989 года постройки, 9 этажей.

- Выборгский муниципальный район, г. Каменногорск, Ленинградское

шоссе, д. 76 «А» – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год)

Дом 1975 года постройки, 5 этажей

- Выборгский муниципальный район, пос. Торфяновка, д. 5 «А» – перенос

сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год)

Дом 1973 года постройки, 2 этажа

- Выборгский муниципальный район, пос. Торфяновка, д. 8 «А» – перенос

сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год)

Дом 1975 года постройки, 2 этажа

- Выборгский муниципальный район, пос. Торфяновка, д. 8 «В» – перенос

сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год)

Дом 1975 года постройки, 2 этажа

- Кировский муниципальный район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1,

корп. 2 –перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год)

Дом 1971 года постройки, 5 этажей

- Кировский муниципальный район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1,

корп. 4 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год)

Дом 1975 года постройки, 5 этажей

- Кировский муниципальный район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1,

корп. 5 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год)

Дом 1975 года постройки, 5 этажей

- Кировский муниципальный район, г. Кировск, ул. Горького, д. 10 –

перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год)

Дом 1976 года постройки, 5 этажей

- Кировский муниципальный район, г. Новая Ладога, ул. Пролетарский

канал, д. 31 (ОКН) – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту фундамента с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год)

Дом 1917 года постройки, 2 этажа

- Кировский муниципальный район, пос. Лесогорский, ул. Октябрьская,

д. 6 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год)

Дом 1949 года постройки, 2 этажа

- Выборгский муниципальный район, пос. Ермилово, ул. Физкультурная,

д. 1 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту фундамента с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год)

Дом 1965 года постройки, 2 этажа

- Выборгский муниципальный район, пос. Ермилово, ул. Физкультурная,

д. 7 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год)

Дом 1977 года постройки, 3 этажа

- Выборгский муниципальный район, пос. Ермилово, ул. Школьная, д. 5 –

перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год)

Дом 1973 года постройки, 2 этажа

- Выборгский муниципальный район, пос. Ермилово, ул. Школьная, д. 6 –

перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год)

Дом 1974 года постройки, 2 этажа

- Выборгский муниципальный район, пос. Ермилово, пер. Заречный, д. 7 –

перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ЭС с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год)

Дом 1964 года постройки, 2 этажа

- Волховсккий муниципальный район, г. Новая Ладога, пер. Водников, д. 6

- перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год)

Дом 1971 года постройки, 3 этажа

- Выборгский муниципальный район, пос. Лужки, пер. Садовый, д. 3 –

перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ЭС с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год)

Дом 1972 года постройки, 2 этажа

- Выборгский муниципальный район, пос. Ермилово, ул. Физкультурная,

д. 4 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту фундамента с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год)

Дом 1970 года постройки, 2 этажа

- Выборгский муниципальный район, пос. Ермилово, ул. Физкультурная,

д. 2 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту фундамента с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год)

Дом 1965 года постройки, 2 этажа

- Выборгский муниципальный район, пос. Ермилово, ул. Физкультурная,

д. 3 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту фундамента с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год)

Дом 1970 года постройки, 2 этажа

Решили: Установили необходимость переноса сроков проведения работ по капитальному ремонту с 2025 года на более поздний период согласно заявлениям на период 2026-2028 годов.

Приложение № 1 к протоколу.

  - Отсутствие технической возможности выполнения работ по капитальному

ремонту общего имущества в многоквартирном доме (подпункт 1 пункта 1.3.8 Порядка):

- Кингисеппский муниципальный район, г. Кингисепп, ул. Жукова, д. 12

(ОКН) (перенос с 2026 года СМР фасад)

Дом 1936 года постройки, 4 этажа

- Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ул. Кривоносова, д. 24

(ОКН) (перенос СМР фасад и крыша с 2025 года)

Дом 1959 года постройки, 3 этажа

- Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ул. Куйбышева д. 7

(ОКН) (перенос ВДИС ЭС, ВДИС ТС, ВДИС ХВС,ВДИС ГВС,ВДИС ВО, Подвал, Фасад, Фундамент с 2026 года)

Дом 1928 года постройки, 5 этажей

- Лодейнопольский муниципальный район, г. Лодейное Поле,  просп. Урицкого, д. 4 (ОКН (РЗ) ( перенос ВДИС ТС, ВДИС ХВС, ВДИС ВО, Крыша, Фасад, Фундамент с 2025 года)

Дом 1917 года постройки, 2 этажа.

Решили: Установили необходимость переноса сроков проведения заявленных работ по капитальному ремонту согласно заявлениям:

- Кингисеппский муниципальный район, г. Кингисепп, ул. Жукова, д. 12

(ОКН) перенести срок капитального ремонта фасада с 2026 года на более поздний период на 2027 год;

2)Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ул. Кривоносова, д. 24

(ОКН) перенести срок капитального ремонта фасада и крыши с 2025 года на более поздний период на 2027 год;

3)Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ул. Куйбышева д. 7

(ОКН) перенести срок капитального ремонта ВДИС ЭС, ВДИС ТС, ВДИС ХВС,ВДИС ГВС,ВДИС ВО, подвала, фасада, фундамента с 2026 года на более поздний период на 2027 год;

4)Лодейнопольский муниципальный район, г. Лодейное Поле,  просп. Урицкого, д. 4 (ОКН (РЗ) перенести срок капитального ремонта ВДИС ТС, ВДИС ХВС, ВДИС ВО, крыши, фасада, фундамента с 2025 года на более поздний период на 2027 год;

Приложение № 1 к протоколу.

1.4) Об исключении из региональной программы капитального ремонта в многоквартирных домах в случае, если многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в порядке, установленном Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 (подпункт 1 пункта 1.3.2 Порядка):

1) Волосовский муниципальный район, дер. Курковицы, д.20 – исключение из региональной программы аварийного многоквартирного дома. Дом 1967 года постройки, 2 этажа.

Решили: Установили отсутствие необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

Приложение № 1 к протоколу.

НО «Фонд капитального ремонта Ленинградской области»

Приложение №1

1.3.3. Перенос установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) в следующих случаях:

1) в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 168 и частью 5 статьи 181 Жилищного кодекса Российской Федерации (ранее проведенные работы) (подпункт 1 пункта 1.3.3 настоящего Порядка);

| 1. | Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 62 – перенос срока ПИР лифта на более поздний период (с 2023-2025 годов на период 2050-2052 года) Дом 1991 года постройки; 5, 7 этажей Периоды проведения капитальному ремонта: 2023-2025, 2029-2031, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Тихвинский муниципальный район, г. Тихвин, микрорайон 4, д. 26 – перенос срока капитального ремонта (ПУиУУ ТС) на более поздний период. ( с 2025 года на 2027 год) Дом 1974 года постройки; 5 этажей Периоды проведения капитальному ремонта: 2020-2022, 2023-2025, 2032-2034, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043 |  |  |
| 3. | Тихвинский муниципальный район, г. Тихвин, микрорайон 4, д. 28 – перенос срока капитального ремонта (ПУиУУ ТС) на более поздний период. ( с 2025 года на 2027 год) Дом 1969 года постройки; 9 этажей Периоды проведения капитальному ремонта: 2014-2016, 2017-2019, 2020-2022, 2023-2025, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043 |  |  |
| 4. | Тихвинский муниципальный район, г. Тихвин, микрорайон 4, д. 3 – перенос срока капитального ремонта (ПУиУУ ТС) на более поздний период. ( с 2025 года на 2027 год) Дом 1969 года постройки; 9 этажей Периоды проведения капитальному ремонта: 2017-2019, 2020-2022, 2023-2025, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043 |  |  |
| 5. | Тихвинский муниципальный район, г. Тихвин, микрорайон 4, д. 31 – перенос срока капитального ремонта (ПУиУУ ТС) на более поздний период. ( с 2025 года на 2027 год) Дом 1971 года постройки; 5 этажей Периоды проведения капитальному ремонта: 2017-2019, 2020-2022, 2023-2025 (ТС, фасад), 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043 |  |  |
|  | Приозерский муниципальный район, Пос. Петровское, ул. Шоссейная, д. 29 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту (ПИР крыша) на более поздний период. (с 2023-2025 годов на период 2050-2052 года) Дом 1969 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитального ремонта: 2023-2025 (СМР крыша), 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043. Способ формирования фонда: РО |  |  |
| 7. | Приозерский муниципальный район, Пос. Петровское, ул. Шоссейная, д. 30 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту (ПИР крыша) на более поздний период. (с 2023-2025 годов на период 2050-2052 года) Дом 1963 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитального ремонта: 2023-2025, 2026-2028, 2029-2031, 2035-2037 Способ формирования фонда: РО |  |  |
| 8. | Кировский муниципальный район, с Шум, ул. Советская, д.2 - перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту (ПИР фасад) на более поздний период. (с 2026-2028 годов на 2050-2052 года) Дом 1980 года постройки, 3 этажа Периоды проведения капитального ремонта: 2026-2028, 2035-2037, 2041-2043. Способ формирования фонда: РО |  |  |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление (пункт 3.2 Порядка) |  |  | В наличии |
| Сведения по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку; |  |  | В наличии |
| Копии документов, содержащих сведения о проведенном ранее капитальном ремонте элементов строительных конструкций и инженерных систем общего имущества в многоквартирном доме; |  |  | В наличии |
| копия акта проведения контрольного обследования технического состояния конструктивных элементов многоквартирного дома, составляемого совместно представителями администрации муниципального образования, на территории которого располагается многоквартирный дом, и лицом, ответственным за эксплуатацию многоквартирного дома, и(или) копия заключения специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта, оформленных не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка |  |  | В наличии |

1.3.3. Перенос установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) в следующих случаях:

5) общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, принято решение о переносе капитального ремонта на более поздний период (срок) в связи с признанием аукциона (аукционов) по выбору подрядной организации несостоявшимися и отсутствием заключенного региональным оператором договора на оказание соответствующего вида услуг и(или) выполнение соответствующего вида работ по капитальному ремонту до 15 июля года окончания периода проведения работ по капитальному ремонту крыши и(или) внутридомовой инженерной системы теплоснабжения и до 1 октября года окончания периода проведения иного запланированного вида услуг и(или) работ по капитальному ремонту в региональной программе

| 9. | Лодейнопольский муниципальный район, г. Лодейное Поле, ул. Пограничная, д. 15, корп. 2 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ТС с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год) Дом 1982 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения капитального ремонта: 2017-2019, 2020-2022, 2023-2025, 2032-2034, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043 Способ формирования фонда: РО |  |
| --- | --- | --- |
| 10. | Лодейнопольский муниципальный район, г. Лодейное Поле, ул. Гагарина, д. 21 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год) Дом 1975 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022, 2023-2025, 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043 Способ формирования фонда: РО |  |
| 11. | Лодейнопольский муниципальный район, г. Лодейное Поле, ул. Гагарина, д. 16 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год) Дом 1958 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022, 2023-2025, 2032-2034, 2038-2040 Способ формирования фонда: РО |  |
| 12. | Лодейнопольский муниципальный район, г. Лодейное Поле, ул. Набережная, д. 1 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год) Дом 1991 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022, 2023-2025, 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043 Способ формирования фонда: РО |  |
| 13. | Лодейнопольский муниципальный район, г. Лодейное Поле, просп. Урицкого, д. 4 (ОКН (РЗ) – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ЭС с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год) Дом 1917 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022, 2023-2025 Способ формирования фонда: РО |  |
| 14. | Лодейнопольский муниципальный район, г. Лодейное Поле, просп. Урицкого, д. 8, корп. «А» – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год) Дом 1968 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022, 2023-2025, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043 Способ формирования фонда: РО |  |
| 15. | Лодейнопольский муниципальный район, г. Лодейное Поле, просп. Урицкого, д. 20 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год) Дом 1976 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022, 2023-2025, 2032-2034, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043 Способ формирования фонда: РО |  |
| 16. | Выборгский муниципальный район, г. Каменногорск, ш. Ленинградское, д. 78А – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ТС с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год) Дом 1974 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022, 2023-2025, 2032-2034, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043 Способ формирования фонда: РО |  |
| 17. | Лодейнопольский муниципальный район, г. Лодейное Поле, ул. Гагарина, д. 9 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год) Дом 1956 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022, 2023-2025, 2038-2040 Способ формирования фонда: РО |  |
| 18. | Лодейнопольский муниципальный район, г. Лодейное Поле, ул. Гагарина, д. 8, корп. 1 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год) Дом 1988 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022, 2023-2025, 2032-2034, 2038-2040, 2041-2043 Способ формирования фонда: РО |  |
| 19. | Лодейнопольский муниципальный район, г. Лодейное Поле, ул. Гагарина, д. 4 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год) Дом 1988 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022, 2023-2025, 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043 Способ формирования фонда: РО |  |
| 20. | Выборгский муниципальный район, г. Каменногорск, ш. Ленинградское, д. 74А – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ЭС с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год) Дом 1974 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022, 2023-2025, 2026-2028 (крыша), 2032-2034, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043 Способ формирования фонда: РО |  |
| 21. | Выборгский муниципальный район, г. Каменногорск, ш. Ленинградское, д. 85 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год) Дом 1976 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022, 2023-2025, 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043 Способ формирования фонда: РО |  |
| 22. | Выборгский муниципальный район, г. Каменногорск, ш. Ленинградское, д. 76 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год) Дом 1976 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022, 2023-2025, 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043 Способ формирования фонда: РО |  |
| 23. | Выборгский муниципальный район, пос. Пруды, ул. Заозерная, д. 1 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ЭС с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год) Дом 1973 года постройки, 3 этажа. Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022, 2023-2025, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043 Способ формирования фонда: РО |  |
| 24. | Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ул. Приморская, д. 64 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год) Дом 1989 года постройки, 9 этажей. Периоды проведения капитального ремонта: 2017-2019 (ПИР лифт), 2020-2022 (лифт, ТО лифт, ПИР крыша) 2023-2025, 2035-2037, 2041-2043 Способ формирования фонда: РО |  |
| 25. | Выборгский муниципальный район, г. Каменногорск, Ленинградское шоссе, д. 76 «А» – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год) Дом 1975 года постройки, 5 этажей Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022 (ПИР крыша) 2023-2025, 2035-2037 Способ формирования фонда: РО |  |
| 26. | Выборгский муниципальный район, пос. Торфяновка, д. 5 «А» – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год) Дом 1973 года постройки, 2 этажа Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022 (ПИР ЭС, крыша) 2023-2025, 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043 Способ формирования фонда: РО |  |
| 27. | Выборгский муниципальный район, пос. Торфяновка, д. 8 «А» – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год) Дом 1975 года постройки, 2 этажа Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022 (ПИР крыша) 2023-2025, 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043 Способ формирования фонда: РО |  |
| 28. | Выборгский муниципальный район, пос. Торфяновка, д. 8 «В» – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год) Дом 1975 года постройки, 2 этажа Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022 (ПИР крыша) 2023-2025, 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043 Способ формирования фонда: РО |  |
| 29. | Кировский муниципальный район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1, корп. 2 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год) Дом 1971 года постройки, 5 этажей Периоды проведения капитального ремонта: 2014-2016, 2020-2022, 2023-2025, 2038-2040, 2041-2043 Способ формирования фонда: РО |  |
| 30. | Кировский муниципальный район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1, корп. 4 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год) Дом 1975 года постройки, 5 этажей Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022, 2023-2025, 2032-2034, 2038-2040, 2041-2043 Способ формирования фонда: РО |  |
| 31. | Кировский муниципальный район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1, корп. 5 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год) Дом 1975 года постройки, 5 этажей Периоды проведения капитального ремонта: 2014-2016, 2020-2022, 2023-2025, 2032-2034, 2041-2043 Способ формирования фонда: РО |  |
| 32. | Кировский муниципальный район, г. Кировск, ул. Горького, д. 10 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год) Дом 1976 года постройки, 5 этажей Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022, 2023-2025, 2032-2034, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043 Способ формирования фонда: РО |  |
| 33. | Кировский муниципальный район, г. Новая Ладога, ул. Пролетарский канал, д. 31 (ОКН) – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту фундамента с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год) Дом 1917 года постройки, 2 этажа Периоды проведения капитального ремонта: 2017-2019 (ПИР+СМР ЭС, ТС, ВО; ПИР фундамент), 2020-2022 (ПИР фундамент), 2023-2025, 2029-2031 Способ формирования фонда: РО |  |
| 34. | Кировский муниципальный район, пос. Лесогорский, ул. Октябрьская, д. 6 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год) Дом 1949 года постройки, 2 этажа Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022 (ПИР крыша), 2023-2025, 2026-2028 (ПИР+СМР фундамент), 2029-2031, 2032-2034 Способ формирования фонда: РО |  |
| 35. | Выборгский муниципальный район, пос. Ермилово, ул. Физкультурная, д. 1 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту фундамента с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год) Дом 1965 года постройки, 2 этажа Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022 (ПИР фундамент) 2023-2025, 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043 Способ формирования фонда: РО |  |
| 36. | Выборгский муниципальный район, пос. Ермилово, ул. Физкультурная, д. 7 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год) Дом 1977 года постройки, 3 этажа Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022 (ПИР крыша) 2023-2025, 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043 Способ формирования фонда: РО |  |
| 37. | Выборгский муниципальный район, пос. Ермилово, ул. Школьная, д. 5 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год) Дом 1973 года постройки, 2 этажа Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022 (ПИР крыша) 2023-2025, 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043 Способ формирования фонда: РО |  |
| 38. | Выборгский муниципальный район, пос. Ермилово, ул. Школьная, д. 6 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год) Дом 1974 года постройки, 2 этажа Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022 (ПИР крыша) 2023-2025, 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043 Способ формирования фонда: РО |  |
| 39. | Выборгский муниципальный район, пос. Ермилово, пер. Заречный, д. 7 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ЭС с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год) Дом 1964 года постройки, 2 этажа Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022 (ПИР ЭС) 2023-2025, 2029-2031, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043 Способ формирования фонда: РО |  |
| 40. | Волховсккий муниципальный район, г. Новая Ладога, пер. Водников, д. 6 - перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год) Дом 1971 года постройки, 3 этажа Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022 (ПИР крыша) 2023-2025, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043 Способ формирования фонда: РО |  |
| 41. | Выборгский муниципальный район, пос. Лужки, пер. Садовый, д. 3 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ЭС с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год) Дом 1972 года постройки, 2 этажа Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022 (ПИР ЭС) 2023-2025, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043 Способ формирования фонда: РО |  |
| 42. | Выборгский муниципальный район, пос. Ермилово, ул. Физкультурная, д. 4 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту фундамента с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год) Дом 1970 года постройки, 2 этажа Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022 (ПИР фундамент) 2023-2025, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043 Способ формирования фонда: РО |  |
| 43. | Выборгский муниципальный район, пос. Ермилово, ул. Физкультурная, д. 2 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту фундамента с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год) Дом 1965 года постройки, 2 этажа Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022 (ПИР фундамент) 2023-2025, 2029-2031, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043 Способ формирования фонда: РО |  |
| 44. | Выборгский муниципальный район, пос. Ермилово, ул. Физкультурная, д. 3 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту фундамента с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год) Дом 1970 года постройки, 2 этажа Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022 (ПИР фундамент) 2023-2025, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043 Способ формирования фонда: РО |  |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление (пункт 3.2 Порядка) |  | В наличии |
| Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного региональной программой срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) |  | В наличии |
| Справка регионального оператора о проведении аукциона (аукционов) по выбору подрядной организации на один и тот же вид услуг и(или) работ по капитальному ремонту, признании аукционов несостоявшимися и отсутствии заключенного региональным оператором договора на оказание услуг и(или) выполнение работ по капитальному ремонту до 15 июля года проведения работ по капитальному ремонту крыши и(или) внутридомовой инженерной системы теплоснабжения и до 1 октября года проведения иного запланированного вида услуг и(или) работ по капитальному ремонту |  | В наличии |

1.3.8. Отсутствие технической возможности выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в случае,

если в ходе обследования многоквартирного дома региональным оператором будет выявлено наличие хотя бы одного из критериев:

1) невозможность выполнения работ по капитальному ремонту конструктивного элемента/внутридомовой инженерной системы в многоквартирном доме в связи с необходимостью выполнения реконструкции и(или) капитального ремонта данного или иного конструктивного элемента/внутридомовой инженерной системы.

| 46. | Кингисеппский муниципальный район, г. Кингисепп, ул. Жукова, д. 12 (ОКН) Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022 (ПИР ЭС), 2023-2025, 2026-2028, 2029-2031 (перенос СМР Фасад с 2026 года на 2027 год) Дом 1936 года постройки, 4 этажа Вид работ: фасад |  |
| --- | --- | --- |
| 47. | Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ул. Кривоносова д. 24 (ОКН) (перенос СМР Крыша и СМР Фасад с 2025 года на 2027 год) Дом 1959 года постройки, 3 этажа Периоды проведения капитального ремонта: 2023-2025, 2029-2031, 2035-2037 Вид работ: фасад и крыша Способ формирования фонда: РО |  |
| 48. | Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ул. Куйбышева д. 7 (ОКН) Дом 1928 года постройки, 5 этажей Вид работ: ВДИС ЭС, ВДИС ТС, ВДИС ХВС,ВДИС ГВС,ВДИС ВО, Подвал, Фасад, Фундамент (перенос с 2026 года на 2027 год) Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022, 2023-2025, 2026-2028 Способ формирования фонда: РО |  |
| 49. | Лодейнопольский муниципальный район, г. Лодейное Поле, просп. Урицкого, д. 4 (ОКН (РЗ) – Вид работ: ВДИС ТС, ВДИС ХВС, ВДИС ВО, Крыша, Фасад, Фундамент (перенос с 2025 года на 2027 год) Дом 1917 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022, 2023-2025 Способ формирования фонда: РО |  |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление (пункт 3.2 Порядка) |  | В наличии |
| Сведения по форме согласно приложению 11 к настоящему Порядку; |  | В наличии |
| Заключение регионального оператора об отсутствии технической возможности выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. |  | В наличии |

1.3.2. Исключение из региональной программы многоквартирных домов в случаях, если:

1) многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в порядке, установленном Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года N 47;

| 50. | Волосовский муниципальный район, дер. Курковицы, д.20 – исключение из региональной программы аварийного многоквартирного дома. Дом 1967 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитального ремонта: 2029-2031, 2035-2037, 2041-2043 |  |
| --- | --- | --- |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка) |  | В наличии |
| Сведения по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку; |  | В наличии |
| Копия решения о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, принятого в соответствии с пунктом 47 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года N 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (представляется в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 1.3.2 настоящего Порядка). |  | В наличии |