Выписка из протокола № 7 от 23.10.2025

заседания комиссии по установлению необходимости (отсутствия необходимости) проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области

- Рассмотрение заявлений, представленных АМО Лужского муниципального района Ленинградской области, о переносе установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) (подпункт 1 пункта 1.3.4 Порядка):

- Лужский район, г. Луга, ул. Победы, д. 18 – перенос срока капитального ремонта крыши (СМР) и фасада (ПИР+СМР) на более ранний период на 2026 г.

Дом 1962 года постройки, 2 этажа, СМР крыша в КП 2026-2028 на 2027 год.

- Лужский район, г. Луга, ул. Урицкого, д. 62 – перенос срока капитального ремонта крыши (СМР) и фасада (ПИР+СМР) на более ранний период на 2026 г.

Дом 1966 года постройки, 4 этажа, СМР крыша уже в КП 2026-2028 на 2027 год.

- Лужский район, г. Луга, ул. Нарвская, д. 18 – перенос срока капитального ремонта ВДИС ТС, ХВС, ВО на более ранний период на 2026-2028 г.

Дом 1972 года постройки, 5 этажей.

- Лужский район, г. Луга, ул. Пионерская, д. 6 – перенос срока капитального ремонта ВДИС ТС, ХВС, ВО, ГВС на более ранний период на 2026-2028 г.

Дом 1982 года постройки, 3 этажа.

- Лужский район, г. Луга, ул. Красной Артиллерии, д. 5/10 – перенос срока капитального ремонта ВДИС ТС, ХВС, ВО, ГВС на более ранний период на 2026-2028 г

Дом 1960 года постройки, 2 этажа.

Решили:

Принято решение об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта  крыш в многоквартирных домах: Лужский район, г. Луга, ул. Победы, д. 18,  г. Луга,          ул. Урицкого, д. 62, в связи с тем, что  капитальный ремонт крыш в многоквартирных домах включен в КП 2026-2028 на 2027 год,

По остальным домам установили необходимость переноса сроков проведения капитального ремонта в многоквартирных домах с периода 2029-2031 годов на более ранний период  2026 год:

г. Луга, ул. Победы, д. 18 фасад (ПИР+СМР)

г. Луга, ул. Урицкого, д. 62 фасад (ПИР+СМР)

г. Луга, ул. Нарвская, д. 18 –ВДИС ТС, ХВС, ВО (ПИР+СМР)

г. Луга, ул. Пионерская, д. 6 ВДИС ТС, ХВС, ВО, ГВС (ПИР+СМР)

г. Луга, ул. Красной Артиллерии, д. 5/10 –ВДИС ТС, ХВС, ВО, ГВС (ПИР+СМР)

Приложение № 1 к протоколу.

- Рассмотрение заявления, представленного АМО Кузьмоловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, о переносе установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) (подпункт 1 пункта 1.3.4 Порядка):

1) Всеволожский район, гп. Кузьмоловский, ул. Железнодорожная, д. 18А – перенос срока капитального ремонта крыши на более ранний период на 2026-2028 годов.

Дом 1977 года постройки, 9 этажей.

Решили: Вернуть документы заявителю в связи с предоставлением документов в неполном объеме в соответствии с пунктом 3.10.1 Порядка и оформлением документов не в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В случае необходимости неотложный капитальный ремонт крыши 
в многоквартирном доме возможно выполнить ранее срока, установленного региональной программой капитального ремонта, за счет средств субсидий из областного бюджета Ленинградской области в рамках Порядка предоставления дополнительной помощи в форме субсидий на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов при возникновении неотложной необходимости в рамках государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 25 октября 2019 года № 499 (далее – Порядок      № 499), для чего заявителю необходимо обратиться в НО «Фонд капитального ремонта Ленинградской области» и представить документы, предусмотренные Порядком № 499.

Приложение № 2 к протоколу.

- Рассмотрение заявления, представленного ООО «УК Возрождение», о включении в региональную программу многоквартирного дома, введенного в эксплуатацию после завершения строительства или реконструкции (подпункт 1 пункта 1.3.1 Порядка):

1) Гатчинский муниципальный округ, пос. Пудость, ул. Половинкиной, д. 71А. Дом введен в эксплуатацию в 2023 году, 4 этажа, 104 жилых помещений (квартир).

Решили: Установили необходимость проведения капитального ремонта в многоквартирном доме (включить в региональную программу многоквартирный дом на период 2050-2052 годов, указанный в региональной программе капитального ремонта.

Приложение № 3 к протоколу.

4) Рассмотрение заявлений, представленных АМО Гатчинского муниципального округа Ленинградской области, о включении в региональную программу многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию после завершения строительства или реконструкции (подпункт 1 пункта 1.3.1 Порядка):

1) Гатчинский муниципальный округ, тер. Пижма (Мыза), д. 10 – Дом введен в эксплуатацию в 1970 году, 3 этажа, 24 жилых помещений (квартир).

2) Гатчинский муниципальный округ, тер. Пижма (Мыза), д. 11 – Дом введен в эксплуатацию в 1970 году, 3 этажа, 24 жилых помещений (квартир).

Решили: Приостановить рассмотрение заявления в соответствии в пп. 7 п 3.17 Порядка в связи с необходимостью запроса информации, необходимой для принятия комиссией решения об установлении необходимости (отсутствия необходимости) проведения капитального ремонта.

Приложение № 4 к протоколу.

5) Рассмотрение заявлений, представленных НО «Фонд капитального ремонта Ленинградской области»:

5.1 О переносе установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) в соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации (воспрепятствование выполнению работ) (подпункт 4 пункта 1.3.3 Порядка).

1) Лодейнопольский муниципальный район, г. Лодейное Поле, 
ул. Республиканская, д. 45 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту фундамента на более поздний период. Дом 1927 года постройки, 2 этажа.

2) Лодейнопольский муниципальный район, г. Лодейное Поле, 
ул. Республиканская, д. 47 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту фундамента на более поздний период. Дом 1967 года постройки, 2 этажа.

Решили: Установили необходимость переноса сроков проведения работ по капитальному ремонту с 2025 года на период 2038-2040 годов.

5.2 Отсутствие технической возможности выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в случае, если в ходе обследования многоквартирного дома региональным оператором будет выявлено наличие хотя бы одного из критериев (подпункт 1 пункта 1.3.8 Порядка).

3) Выборгский район, г. Выборг, ул. Димитрова, д. 9 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ПУи УУ на более поздний период.

Дом 1940 года постройки, 2 и 3 этажей.

Решили: Установили необходимость переноса сроков проведения работ по капитальному ремонту с 2025 года на более поздний период согласно заявлениям на период 2050-2052 годов.

Приложение № 5 к протоколу.

6) Рассмотрение заявления, представленного АМО Гатчинского муниципального округа (ООО «Северо-Западный дом»), о переносе установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) (подпункт 1 пункта 1.3.4 Порядка):

1) МО Гатчинский, д. Малые Колпаны, ул. Западная, д. 9 – перенос срока капитального ремонта крыши на более ранний период на 2026-2028 г.

Дом 1968 года постройки, 2 этажа.

Решили: Вернуть документы заявителю в связи с предоставлением документов в неполном объеме в соответствии с пунктом 3.10.1. Порядка и оформлением документов не в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Приложение № 6 к протоколу.

7) Рассмотрение заявления, представленного АМО Тосненского муниципального района, об исключении из региональной программы капитального ремонта в многоквартирных домах в случае, если в отношении многоквартирного дома установлено наличие основания (оснований) для невключения такого дома в региональную программу в соответствии с законодательством Российской Федерации и областным законом от 29 ноября 2013 года № 82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области» (подпункт 2 пункта 1.3.2 Порядка).

1) Тосненский муниципальный район, г. Тосно, ул. Октябрьская, д. 77 - исключение из региональной программы многоквартирного дома.

Дом 1968 года постройки, 2 этажа.

Решили:  Приостановить рассмотрение заявления в соответствии в пп. 7 п 3.17 Порядка в связи с необходимостью запроса информации в администрацию муниципального образования, необходимой для принятия комиссией решения об установлении необходимости (отсутствия необходимости) проведения капитального ремонта.

Приложение № 7 к протоколу.

8) Рассмотрение заявлений, представленных ЗАО «ТВЭЛОблСервис», о переносе установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) (подпункт 1 пункта 1.3.4 Порядка):

1) Приозерский район, пос. Громово, ул. Центральная, д. 4 – перенос срока капитального ремонта ЭС (ПИР+СМР) на более ранний период на 2026 г.

Дом 1974 года постройки, 5 этажей.

2) Приозерский район, пос. Мельниково, ул. Калинина, д. 7 – перенос срока капитального ремонта ЭС (ПИР+СМР) на более ранний период на 2026 г.

Дом 1970 года постройки, 5 этажей.

3) Приозерский район, пос. Мельниково, ул. Калинина, д. 8 – перенос срока капитального ремонта ЭС (ПИР+СМР) на более ранний период на 2026 г.

Дом 1971 года постройки, 5 этажей.

Решили: Установили необходимость переноса сроков проведения капитального ремонта в многоквартирных домах с периода 2029-2031 годов на более ранний период 2026-2028 (2026 год).

Приложение № 8 к протоколу.

9) Рассмотрение заявления, представленного ООО «ЖКХ Сиверский», о переносе установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) (подпункт 1 пункта 1.3.4 Порядка):

1) Гатчинский район, пгт. Сиверский, ул. Военный городок, д. 58 – перенос срока капитального ремонта на более ранний период.

Дом 1997 года постройки, 2 этажа.

Решили: Приостановить рассмотрение заявления в соответствии в пп. 7 п 3.17 Порядка в связи с необходимостью запроса информации в администрацию муниципального образования, необходимой для принятия комиссией решения об установлении необходимости (отсутствия необходимости) проведения капитального ремонта.

Приложение № 9 к протоколу.

10) Рассмотрение заявления, представленного АМО Выборгского муниципального района Ленинградской области, о переносе установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) (подпункт 1 пункта 1.3.4 Порядка):

1) Выборгский район, г. Выборг, Приморское шоссе, д. 10 – перенос срока капитального ремонта крыши на более ранний период на 2026 г.

Дом 1973 года постройки, 9 этажей.

Решили: Вернуть документы заявителю в связи с представлением документов не в полном объеме в соответствии с пунктом 3.10.1. Порядка и оформлением документов не в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Приложение № 10 к протоколу.

11) Рассмотрение заявлений, представленных НО «Фонд капитального ремонта Ленинградской области»:

11.1) переносе установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 168 и частью 5 статьи 181 Жилищного кодекса Российской Федерации (ранее проведенные работы) (подпункт 1 пункта 1.3.3 Порядка).

1) Всеволожский муниципальный район, гп Дубровка, ул. Пионерская, д. 3 – перенос срока капитального ремонта (ПУ УУ) ТС на более поздний период.

Дом 1973 года постройки

Решили: Установили необходимость переноса сроков проведения работ по капитальному ремонту с 2026 года на более поздний период согласно заявлениям на период 2050-2052 годов. (2052 г.)

2) Кировский муниципальный район, г. Отрадное, ул. 16 линия, д. 27 – перенос срока капитального ремонта (ПИР крыша) на более поздний период.

Дом 1963 года постройки

Решили: Установили необходимость переноса сроков проведения работ по капитальному ремонту на более поздний период согласно заявлениям на период 2050-2052 годов. (2052 г.)

3) Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ул. Казарменная, д. 5 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ЭС на более поздний период.

Дом 1940 года постройки, 2 этажа.

Решили: Установили необходимость переноса сроков проведения работ по капитальному ремонту с 2026 года на более поздний период согласно заявлениям на период 2041-2043 годов.

11.2) О переносе установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) в соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации (воспрепятствование выполнению работ) (подпункт 4 пункта 1.3.3 Порядка).

1) Тосненский муниципальный округ, гп. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 16 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту (ХВС, ГВС, ВО) с 2025 года на более поздний период

Дом 1960 года постройки, 2 этажа.

2) Тосненский муниципальный округ, гп. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 18 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту (ХВС, ГВС, ВО) с 2025 года на более поздний период

Дом 1959 года постройки, 2 этажа.

Решили: Установили необходимость переноса сроков проведения работ по капитальному ремонту с 2025 года на более поздний период согласно заявлениям на период 2029-2031 годов.

3) Кировский муниципальный район, г. Кировск, ул. Советская, д. 16 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши на более поздний период.

Дом 1952 года постройки, 2 этажа.

Решили: Установили необходимость переноса сроков проведения работ по капитальному ремонту с 2025 года на более поздний период согласно заявлениям на период 2026-2028 годов (2026 г.).

11.3) Перенос установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) (признанием аукциона (аукционов) по выбору подрядной организации несостоявшимися и отсутствием заключённого договора на выполнение работ по капитальному ремонту) (подпункт 5 пункт 1.3.3)

1) Тихвинский муниципальный округ, г. Тихвин, м-н, 1, д. 20 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши, ЭС с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год)

Дом 1966 года постройки, 5 этажей.

2) Выборгский муниципальный округ, г. Каменногорск, ш. Ленинградское, 
д. 63А – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ЭС с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год)

Дом 1974 года постройки, 2 этажа.

3) Тосненский муниципальный округ, г. Приморск, наб. Ю. Гагарина, д. 32 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши с 2025 года на более поздний период (2026 год)

Дом 1956 года постройки, 2 этажа.

4) Выборгский муниципальный район, пос. Селезнево, пер. Свекловичный, д. 11 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши на более поздний период.

Дом 1969 года постройки, 5 этажей.

Решили: Установили необходимость переноса сроков проведения работ по капитальному ремонту с 2025 года на более поздний период согласно заявлениям на период 2026-2028 годов (2026 г.).

11.4) Об исключении из региональной программы капитального ремонта в многоквартирных домах в случае, если многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в порядке, установленном Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 (подпункт 1 пункта 1.3.2 Порядка).

1) Подпорожский муниципальный район, г.п. Важины, ул. Механизаторов д. 16 – исключение из региональной программы аварийного многоквартирного дома.

Дом 1973 года постройки, 2 этажа.

2) Лужский муниципальный район, г. Луга, просп. Кирова, д. 37 - исключение из региональной программы аварийного многоквартирного дома.

Дом 1951 года постройки, 2 этажа.

3) Гатчинский муниципальный округ, г. Коммунар, ул. Пионерская, д. 15 – исключение из региональной программы аварийного многоквартирного дома.

Дом 1960 года постройки, 2 этажа.

4) Гатчинский муниципальный округ, г. Коммунар, ул. Пионерская, д. 13 – исключение из региональной программы аварийного многоквартирного дома.

Дом 1960 года постройки, 2 этажа.

5) Гатчинский муниципальный округ, г.п. Вырица, проспект Урицкого, д. 7 – исключение из региональной программы аварийного многоквартирного дома.

Дом 1917 года постройки, 2 этажа.

6) Гатчинский муниципальный округ, г.п. Вырица, ул. Софийская, д. 9 – исключение из региональной программы аварийного многоквартирного дома.

Дом 1917 года постройки, 2 этажа.

7) Гатчинский муниципальный округ, г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 35 – исключение из региональной программы аварийного многоквартирного дома.

Дом 1917 года постройки, 2 этажа.

Решили: Установили отсутствие необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

11.5) О сокращении перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту в случаях установления отсутствия конструктивных элементов, внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу, в отношении которых утвержденной региональной программой должен быть проведен капитальный ремонт (пункт 1 части 4 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации) (подпункт 1 пункта 1.3.5 Порядка).

1) Лужский муниципальный район, Заклинское СП, пос. Дом отдыха «Луга», д. 2 – сокращение планируемых видов работ по капитальному ремонту ВДИС горячего водоснабжения (ПИР ГВС).

Дом 1961 года постройки, 2 этажа.

Решили: Установили необходимость сокращения перечня видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту: ГВС.

11.6) Об отсутствии технической возможности выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в случае невозможности выполнения работ по капитальному ремонту конструктивного элемента/внутридомовой инженерной системы в многоквартирном доме в связи с необходимостью выполнения реконструкции и(или) капитального ремонта данного или иного конструктивного элемента/внутридомовой инженерной системы (подпункт 1 пункта 1.3.8 Порядка).

1) Тосненский муниципальный район, гп. Красный Бор, ул. Комсомольская, 
д. 14

дом 1978 года постройки, 5 этажей.

вид работ: ПУ и УУ ТС;

2) Тосненский муниципальный район, г. Никольское, ул. Октябрьская, д. 1:

дом 1978 года постройки, 5 этажей,

вид работ: ПУ и УУ ТС;

3)Тосненский муниципальный район, гп. Красный Бор, ул. Комсомольская, д. 19, корп. 2:

дом 1990 года постройки, 3 этажа.

вид работ: ПУ и УУ ТС

4) Кировский муниципальный район, с. Путилово, ул. Братьев Пожарских, д. 22

дом 1976 года постройки, 4 этажа.

вид работ: ВДИС ГВС.

5)Бокситогорский муниципальный район, г. Бокситогорск, ул. Школьная, 
д. 11/15

дом 1952 года постройки, 2 этажа.

вид работ: Приборы учета ТС.

- Кировский муниципальный район, с. Путилово, ул. Братьев Пожарских, д. 23

дом 1976 года постройки, 4 этажа;

вид работ: ВДИС ГВС.

- Тосненский муниципальный район, пос. Лисино-Корпус, ул. Турского, д. 9

дом 1978 года постройки, 2 этажа,

вид работ: подвал.

- Тосненский муниципальный район, г. Тосно, ул. Энергетиков, д. 5

дом 1980 года постройки, 2 этажа,

вид работ: Подвал.

- Бокситогорский муниципальный район, г. Бокситогорск,                               ул. Социалистическая, д. 18:

дом 1953 года постройки, 2 этажа,

вид работ: Приборы учета ТС;

- Бокситогорский муниципальный район, г. Бокситогорск, ул. Советская,           д. 17:

дом 1952 года постройки, 2 этажа,

вид работ: Приборы учета ТС;

- Бокситогорский муниципальный район, г. Бокситогорск, ул. Школьная, д. 24/8

Дом 1941 года постройки, 4 этажа.

Вид работ: Приборы учета ТС

- Бокситогорский муниципальный район, г. Бокситогорск, 
ул. Социалистическая, д. 4:

дом 1951 года постройки, 2 этажа,

вид работ: приборы учета ТС;

Решили: Установили необходимость переноса сроков капитального ремонта видов работ, указанных в заявлении, в многоквартирных домах на более поздний период (срок):

по домам 1-3, 5, 9-12 на период 2026-2028 годов;

по домам 4,6 на период 2050-2052 годов;

по домам 7,8  на период 2029-2031 годов.

Приложение № 11 к протоколу.

12) Рассмотрение заявления, представленного Семеновой Е.А. о переносе установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) (подпункт 1 пункта 1.3.4 Порядка):

Тосненский, пгт Красный Бор, ул. Комсомольская, д. 3 – перенос срока капитального ремонта фасада на более ранний период на 2026-2028 годов (ПИР+СМР)

Дом 1959 года постройки, 2 этажа.

Периоды проведения кап. ремонта: 2014-2016 (ЭС, ВО, крыша), 2020-2022 (ПИР ХВС, ГВС, ВО), 2032-2034.

Решили: о возврате документов в связи с предоставлением документов не в полном объеме в соответствии с пунктом 3.10.1 Порядка № 625 и оформлением документов не в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Приложение № 12 к протоколу.

13) В связи с обнаружением технической ошибки (год переноса), допущенной на заседании комиссии, состоявшемся 22.05.2025, при рассмотрении  заявления  АМО Выборгского муниципального района Ленинградской области, о переносе установленного срока капитального ремонта фасада и фундамента в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Выборгский район, г. Выборг, ул. Выборгская, д 6, на более ранний период (срок), (приложение № 4).

Решили: решение комиссии от 22.05.2025 читать в следующей редакции: «Установили необходимость переноса сроков проведения капитального ремонта фасада и фундамента в многоквартирном доме с периода 2029-2031 годов на более ранний период 
(2026 год), с учетом сохранения капитального ремонта в периоде 2029-2031 годов».

АМО Лужского муниципального района

Приложение №1

1.3.4. Перенос установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и (или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) в случае установления необходимости проведения капитального ремонта (отдельных видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок) в случае:

1) установления необходимости проведения капитального ремонта (отдельных видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, в соответствии с настоящим Порядком;

| 1. | Лужский район, г. Луга, ул. Победы, д. 18 – перенос срока капитального ремонта крыши (СМР) и фасада (ПИР+СМР) на более ранний период на 2026 год. Дом 1962 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025 (2025 – ПИР крыши), 2029-2031, 2035-2037. смр крыша уже в кп 2026-2028 на 2027 год. Способ формирования фонда: РО. | Документы в наличии |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Лужский район, г. Луга, просп. Урицкого, д. 62 – перенос срока капитального ремонта крыши (СМР) и фасада (ПИР+СМР) на более ранний период на 2026 год. Дом 1966 года постройки, 4 этажа. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025 (2025 – ПИР крыша), 2029-2031, 2035-2037, 2041-2043. смр крыша уже в кп 2026-2028 на 2027 год. Способ формирования фонда: РО. |  |  |
| 3. | Лужский район, г. Луга, ул. Нарвская, д. 18 – перенос срока капитального ремонта ВДИС ТС, ХВС, ВО на более ранний период на 2026-2028 годы. Дом 1972 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения кап. ремонта: 2026-2028 (ПИР+СМР фасада и крыши), 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043. Способ формирования фонда: РО. |  |  |
| 4. | Лужский район, г. Луга, ул. Пионерская, д. 6 – перенос срока капитального ремонта ВДИС ТС, ХВС, ВО, ГВС на более ранний период на 2026-2028 годы. Дом 1982 года постройки, 3 этажа. Периоды проведения кап. ремонта: 2026-2028 (ПИР+СМР подвал и крыши), 2029-2031 2041-2043. Способ формирования фонда: РО. |  |  |
| 5. | Лужский район, г. Луга, ул. Красной Артиллерии, д. 5/10 – перенос срока капитального ремонта ВДИС ТС, ХВС, ВО, ГВС на более ранний период на 2026-2028 годы. Дом 1960 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025 (2025 – ПИР крыша), 2026-2028 (2026 - СМР – крыша, ПИР+СМР фасад), 2035-2037. Способ формирования фонда: РО. |  |  |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |  |
| Заявление (пункт 3.2 Порядка) |  | 1. | В наличии |
|  |  | 2. | В наличии |
|  |  | 3. | В наличии |
|  |  | 4. | В наличии |
|  |  | 5. | В наличии |
| Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного региональной программой срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) |  | В наличии |  |
| Сведения по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку |  | В наличии |  |
| Копия заключения специализированной организации, проводившей техническое обследование многоквартирного дома, включенного в региональную программу, оформленного не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка, с указанием степени износа конструктивных элементов или внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме; |  | 1. | В наличии: Износ крыши – 65% Износ фундамента – 19% Износ фасада – 58,1% |
|  |  | 2. | В наличии: Износ крыши – 63% Износ фундамента – 17% Износ фасада – 62,1%% |
|  |  | 3. | В наличии: Износ ТС – 59% Износ ХВС – 61% Износ ВО – 64%% |
|  |  | 4. | В наличии: Износ ТС – 53% Износ ХВС – 55% Износ ВО – 59%% Износ ГВС – 58% |
|  |  | 5. | В наличии: Износ ТС – 60% Износ ХВС – 63% Износ ВО – 61%% Износ ГВС – 62% |
| Справка регионального оператора о формировании фонда капитального ремонта в отношении данного многоквартирного дома, содержащая одно из следующих заключений: - о достаточности средств фонда капитального ремонта для финансирования оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту, указанных в заявлении, предусмотренном пунктом 3.2 настоящего Порядка; - о принятии собственниками решения об установлении дополнительного взноса на капитальный ремонт и привлечении региональным оператором и(или) лицами, указанными в пункте 1.2 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации, заемных средств для проведения капитального ремонта в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, с последующим погашением кредита и(или) займа за счет дополнительного взноса на капитальный ремонт; - о размере фактических поступлений взносов на капитальный ремонт, при этом собираемость взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме составляет не менее 95 процентов за весь период их начисления в многоквартирном доме начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка и собираемость взносов на капитальный ремонт администрацией муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом, составляет не менее 100 процентов за весь период их начисления администрации муниципального образования начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка; |  |  | В наличии |
|  |  |  | В наличии |
|  |  |  | В наличии Собираемость: Собственники – 97,21% АМО – 100,02% |
|  |  |  | В наличии Собираемость: Собственники – 95,21% АМО – 100,02% |
|  |  |  | В наличии Собираемость: Собственники – 98,05% АМО – 100,02% |
| Копии проектно-сметной документации на выполнение работ и(или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработанной и утвержденной в соответствии с действующим законодательством, или локальные сметные расчеты, составленные по результатам проведенного мониторинга технического состояния многоквартирного дома по видам услуг и(или) работ по капитальному ремонту, по которым подано заявление о переносе срока капитального ремонта на более ранний период (срок), согласованные с региональным оператором; |  |  | В наличии |
|  |  | 2. | В наличии |
|  |  | 3. | В наличии |
|  |  | 4. | В наличии |
|  |  | 5. | В наличии |
| Справка регионального оператора об отсутствии задолженности собственников помещений в многоквартирном доме за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (за исключением многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия), подлежащей погашению за счет фонда капитального ремонта, рассчитанной без учета мер государственной поддержки, предусмотренной статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка. |  | В наличии |  |

АМО Кузьмоловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Приложение №2

1.3.4. Перенос установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и (или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) в случае установления необходимости проведения капитального ремонта (отдельных видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок) в случае:

1) установления необходимости проведения капитального ремонта (отдельных видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, в соответствии с настоящим Порядком;

| 1. | Всеволожский район, гп. Кузьмоловский, ул. Железнодорожная, д. 18А – перенос срока капитального ремонта крыши на более ранний период на 2026 год Дом 1977 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения кап. ремонта: 2020-2022 (2021 – ПИР+СМР фасад), 2026-2028 (2028 – ПИР крыша), 2029-2031, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2034. Способ формирования фонда: РО | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление (пункт 3.2 Порядка) |  | В наличии |
| Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного региональной программой срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) |  | В наличии |
| Сведения по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку |  | В наличии |
| Копия заключения специализированной организации, проводившей техническое обследование многоквартирного дома, включенного в региональную программу, оформленного не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка, с указанием степени износа конструктивных элементов или внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме; |  | В наличии Износ крыши – 60% (Тех. обследование только по крыше) |
| Справка регионального оператора о формировании фонда капитального ремонта в отношении данного многоквартирного дома, содержащая одно из следующих заключений: - о достаточности средств фонда капитального ремонта для финансирования оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту, указанных в заявлении, предусмотренном пунктом 3.2 настоящего Порядка; - о принятии собственниками решения об установлении дополнительного взноса на капитальный ремонт и привлечении региональным оператором и(или) лицами, указанными в пункте 1.2 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации, заемных средств для проведения капитального ремонта в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, с последующим погашением кредита и(или) займа за счет дополнительного взноса на капитальный ремонт; - о размере фактических поступлений взносов на капитальный ремонт, при этом собираемость взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме составляет не менее 95 процентов за весь период их начисления в многоквартирном доме начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка и собираемость взносов на капитальный ремонт администрацией муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом, составляет не менее 100 процентов за весь период их начисления администрации муниципального образования начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка; |  | В наличии Собираемость: Собственники – 95,81% АМО – 100% |
| Копии проектно-сметной документации на выполнение работ и(или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработанной и утвержденной в соответствии с действующим законодательством, или локальные сметные расчеты, составленные по результатам проведенного мониторинга технического состояния многоквартирного дома по видам услуг и(или) работ по капитальному ремонту, по которым подано заявление о переносе срока капитального ремонта на более ранний период (срок), согласованные с региональным оператором; |  | В наличии |
| Справка регионального оператора об отсутствии задолженности собственников помещений в многоквартирном доме за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (за исключением многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия), подлежащей погашению за счет фонда капитального ремонта, рассчитанной без учета мер государственной поддержки, предусмотренной статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка. |  | Отсутствует Задолженность 8 626 597,33 руб. |

ООО «УК Возрождение»

Приложение № 3

1.3.1. Включение в региональную программу многоквартирных домов в случаях, если многоквартирные дома:

1) введены в эксплуатацию после завершения строительства или реконструкции;

|  | Гатчинский муниципальный округ, пос. Пудость, ул. Половинкиной, д. 71а Дом введен в эксплуатацию в 2023 году, 4 этажа, 104 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка) |  | В наличии |
| Сведения по форме согласно приложению 2 к Порядку (представляются на бумажном носителе и в электронной форме в формате Excel) |  | В наличии |
| Сведения по форме согласно приложению 3 к Порядку |  | В наличии |
| Копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (представляется в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 1.3.1 настоящего Порядка). |  | В наличии |

АМО Гатчинского муниципального округа Ленинградской области

Приложение № 4

1.3.1. Включение в региональную программу многоквартирных домов в случаях, если многоквартирные дома:

2) ранее не включены в региональную программу в результате технических ошибок;

|  | Гатчинский муниципальный округ, тер. Пижма (Мыза), д. 10 Дом введен в эксплуатацию в 1970 году, 3 этажа, 24 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гатчинский муниципальный округ, тер. Пижма (Мыза), д. 11 Дом введен в эксплуатацию в 1970 году, 3 этажа, 24 жилых помещений (квартир). |  |  |  |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |  |  |
| Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка) |  | В наличии |  |  |
| Сведения по форме согласно приложению 2 к Порядку (представляются на бумажном носителе и в электронной форме в формате Excel) |  | 1. | В наличии в сведениях отсутствуют сведения: ОКТМО ФИАС пункт 2.14 (количество нежилых помещений) – не заполнено |  |
|  |  | 2. | В наличии в сведениях отсутствуют сведения: ОКТМО ФИАС пункт 2.14 (количество нежилых помещений) – не заполнено |  |
| Сведения по форме согласно приложению 3 к Порядку |  | В наличии |  |  |
| Копия технического паспорта многоквартирного дома, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 1 пункта 1.3.1 настоящего Порядка; |  | 1 |  | В наличии |
|  |  | 2 |  | В наличии |

НО «Фонд капитального ремонта Ленинградской области»

Приложение № 5

1.3.3. Перенос установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок):

4) в соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации (воспрепятствование выполнению работ).

| Лодейнопольский муниципальный район, г. Лодейное Поле, ул. Республиканская, д. 45 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту фундамента на более поздний период. Дом 1927 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022 (2021 – ПИР фундамент), 2023-2025, 2038-2040. Способ формирования фонда: РО | Документы в наличии |
| --- | --- |
| Лодейнопольский муниципальный район, г. Лодейное Поле, ул. Республиканская, д. 47 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту фундамента на более поздний период. Дом 1967 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022 (2021 – ПИР фундамент), 2023-2025, 2035-2037, 2038-2040. Способ формирования фонда: РО | Документы в наличии |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком | Фактическое наличие документов |
| Заявление (пункт 3.2 Порядка) | В наличии |
| Сведения по форме согласно приложению 5 к Порядку | В наличии |
| Копии документов, подтверждающих невозможность оказания услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту (в том числе завершения ранее начатых оказания услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) | В наличии |

1.3.8. Отсутствие технической возможности выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в случае, если в ходе обследования многоквартирного дома региональным оператором будет выявлено наличие хотя бы одного из критериев:

1) невозможность выполнения работ по капитальному ремонту конструктивного элемента/внутридомовой инженерной системы в многоквартирном доме в связи с необходимостью выполнения реконструкции и(или) капитального ремонта данного или иного конструктивного элемента/внутридомовой инженерной системы.

| 3. | Выборгский район, г. Выборг, ул. Димитрова, д. 9 Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022, 2023-2025, 2026-2028, 2029-2031. Дом 1940 года постройки, 2 и 3 этажей. Вид работ: ПУ ХВС | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление (пункт 3.2 Порядка) |  | В наличии |
| Сведения по форме согласно приложению 11 к настоящему Порядку; |  | В наличии |
| Заключение регионального оператора об отсутствии технической возможности выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. |  | В наличии |

АМО Гатчинского муниципального округа

(ООО «Северо-Западный дом»)

Приложение № 6

1.3.4. Перенос установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) в случаях:

1) установления необходимости проведения капитального ремонта (отдельных видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, в соответствии с настоящим Порядком;

| 1. | МО Гатчинский, д. Малые Колпаны, ул. Западная, д. 9 – перенос срока капитального ремонта крыши на более ранний период 2026-2028 годов (хотят перенести с периода 2029-2031 годов). Дом 1968 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения кап. ремонта: 2029-2031, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2034. Способ формирования фонда: РО | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление (пункт 3.6 Порядка) документов, подтверждающих право подписи лица, уполномоченного на подписание заявления, в том числе право заверения копий документов, прилагаемых к заявлению |  | В наличии |
| Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного региональной программой срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок); |  | В наличии |
| Сведения по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку; |  | В наличии (в сведениях не указана действующая редакция) |
| Копия заключения специализированной организации, проводившей техническое обследование многоквартирного дома, включенного в региональную программу, оформленного не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка, с указанием степени износа конструктивных элементов или внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме |  | В наличии Износ крыши – 56,5% (Тех. обследование только по крыше) |
| Справка регионального оператора о формировании фонда капитального ремонта в отношении данного многоквартирного дома, содержащая одно из следующих заключений: о достаточности средств фонда капитального ремонта для финансирования оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту, указанных в заявлении, предусмотренном пунктом 3.2 настоящего Порядка; о принятии собственниками решения об установлении дополнительного взноса на капитальный ремонт и привлечении региональным оператором и(или) лицами, указанными в пункте 1.2 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации, заемных средств для проведения капитального ремонта в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, с последующим погашением кредита и(или) займа за счет дополнительного взноса на капитальный ремонт; о размере фактических поступлений взносов на капитальный ремонт, при этом собираемость взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме составляет не менее 95 процентов за весь период их начисления в многоквартирном доме начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка и собираемость взносов на капитальный ремонт администрацией муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом, составляет не менее 100 процентов за весь период их начисления администрации муниципального образования начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка |  | Собираемость: Собственники – 97,21% АМО – 98,23% |
| Копии проектно-сметной документации на выполнение работ и(или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработанной и утвержденной в соответствии с действующим законодательством, или локальные сметные расчеты, составленные по результатам проведенного мониторинга технического состояния многоквартирного дома по видам услуг и(или) работ по капитальному ремонту, по которым подано заявление о переносе срока капитального ремонта на более ранний период (срок), согласованные с региональным оператором |  | В наличии |
| справка регионального оператора об отсутствии задолженности собственников помещений в многоквартирном доме за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (за исключением многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия), подлежащей погашению за счет фонда капитального ремонта, рассчитанной без учета мер государственной поддержки, предусмотренной статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка |  | В наличии (размер фонда 644 834,5) |

АМО Тосненского муниципального района

Приложение № 7

1.3.2. Исключение из региональной программы многоквартирных домов в случаях, если:

2) в отношении многоквартирного дома установлено наличие основания (оснований) для невключения такого дома в региональную программу в соответствии с законодательством Российской Федерации и областным законом от 29 ноября 2013 года № 82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области» (менее 5 квартир)

|  | Тосненский муниципальный район, г. Тосно, ул. Октябрьская, д. 77 - исключение из региональной программы аварийного многоквартирного дома. Дом 1968 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитального ремонта: 2017-2019, 2020-2022, 2026-2028, 2029-2031, 2035 – 2037, 2041-2043 | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
|  | Документы, требуемые в соответствии с Порядком | Фактическое наличие документов |
|  | Заявление (пункт 3.2 Порядка) | В наличии |
|  | 1) сведения по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку; | В наличии |
|  | 2) копия технического паспорта многоквартирного дома (4 квартиры) | В наличии В техпаспорте информации о том, что 4 квартиры, отсутствует |

ЗАО «ТВЭЛОблСервис»

Приложение № 8

1.3.4. Перенос установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и (или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) в случае установления необходимости проведения капитального ремонта (отдельных видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок) в случае:

1) установления необходимости проведения капитального ремонта (отдельных видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, в соответствии с настоящим Порядком;

| 1. | Приозерский район, пос. Громово, ул. Центральная, д. 4 – перенос срока капитального ремонта ЭС (ПИР+СМР) на более ранний период на 2026 год. Дом 1974 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения кап. ремонта: 2029-2031, 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043 Способ формирования фонда: ССРО | Документы в наличии |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Приозерский район, пос. Мельниково, ул. Калинина, д. 7 – перенос срока капитального ремонта ЭС (ПИР+СМР) на более ранний период на 2026 год. Дом 1970 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения кап. ремонта: 2032-2034, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043 Способ формирования фонда: ССРО |  |  |
| 3. | Приозерский район, пос. Мельниково, ул. Калинина, д. 8 – перенос срока капитального ремонта ЭС (ПИР+СМР) на более ранний период на 2026 год. Дом 1971 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения кап. ремонта: 2017-2019, 2029-2031, 2032-2034, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043 (2017-2019 не проводился ремонт по Порядку № 625 переносился ремонт и документы возвращены заявителю в связи с предоставлением документов в неполном объеме в соответствии с пунктом 3.10.2 Порядка и оформлением документов не в соответствии с требованиями действующего законодательства) Способ формирования фонда: ССРО |  |  |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |  |
| Заявление (пункт 3.2 Порядка) |  | 1. | В наличии |
|  |  | 2. | В наличии |
|  |  | 3. | В наличии |
| Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного региональной программой срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) |  | В наличии |  |
| Сведения по форме согласно приложению 9 к настоящему Порядку |  | В наличии |  |
| Копия заключения специализированной организации, проводившей техническое обследование многоквартирного дома, включенного в региональную программу, оформленного не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка, с указанием степени износа конструктивных элементов или внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме |  | 1. | В наличии: Износ ЭС – 70%; Износ фасада – 30%; Износ крыши – 30%; Износ фундамента – 20%; Износ ТС – 60%; Износ ХВС – 15%; Износ ГВС – 15%; Износ ВО – 60% |
|  |  | 2. | В наличии: Износ ЭС – 70%; Износ фасада – 35%; Износ крыши – 30% Износ фундамента – 20% Износ ТС – 20% Износ ХВС – 20% Износ ГВС – 20% Износ ВО – 20% |
|  |  | 3. | В наличии: Износ ЭС – 70%; Износ фасада – 30%; Износ крыши – 30%; Износ фундамента – 20%; Износ ТС – 40%; Износ ХВС – 40%; Износ ГВС – 20%; Износ ВО – 20% |
| Копии проектно-сметной документации на выполнение работ и(или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработанной и утвержденной в соответствии с действующим законодательством, или локальные сметные расчеты, составленные по результатам проведенного мониторинга технического состояния многоквартирного дома по видам услуг и(или) работ по капитальному ремонту, по которым подано заявление о переносе срока капитального ремонта на более ранний период (срок), оформленные не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка |  | 1. | В наличии |
|  |  | 2. | В наличии |
|  |  | 3. | В наличии |
| Выписка из специального счета, открытого в кредитной организации, подтверждающая наличие денежных средств, достаточных для проведения капитального ремонта, выданная не позднее 1-го числа месяца, предшествующего месяцу подачи заявления, или копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение о привлечении заемных средств для проведения капитального ремонта в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, а также договор займа и(или) кредитный договор, заключенный лицами, указанными в пункте 1.2 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации, договор на оказание услуг и(или) выполнение работ по капитальному ремонту, заключенный собственниками помещений в многоквартирном доме с подрядной организацией, в том числе в случае предоставления подрядной организацией собственникам помещений в многоквартирном доме рассрочки по оплате выполненных работ |  | 1. | В наличии |
|  |  | 2. | В наличии |
|  |  | 3. | В наличии |

ООО «ЖКХ Сиверский»

Приложение № 9

1.3.4. Перенос установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и (или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) в случае установления необходимости проведения капитального ремонта (отдельных видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок) в случае:

1) установления необходимости проведения капитального ремонта (отдельных видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, в соответствии с настоящим Порядком;

| 1. | Гатчинский район, пгт Сиверский, ул. Военный городок, д. 58 – перенос срока капитального ремонта крыши на более ранний период на (не указан) год Дом 1997 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения кап. ремонта: 2035-2037, 2038-2040, 2041-2034. Способ формирования фонда: РО | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление (пункт 3.2 Порядка) документов, подтверждающих право подписи лица, уполномоченного на подписание заявления, в том числе право заверения копий документов, прилагаемых к заявлению |  | В наличии |
| Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного региональной программой срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) |  | В наличии |
| Сведения по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку |  | В наличии (не заполнено) |
| Копия заключения специализированной организации, проводившей техническое обследование многоквартирного дома, включенного в региональную программу, оформленного не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка, с указанием степени износа конструктивных элементов или внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме; |  | В наличии Износ крыши – 52,5% (Тех. обследование только по крыше) |
| Справка регионального оператора о формировании фонда капитального ремонта в отношении данного многоквартирного дома, содержащая одно из следующих заключений: - о достаточности средств фонда капитального ремонта для финансирования оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту, указанных в заявлении, предусмотренном пунктом 3.2 настоящего Порядка; - о принятии собственниками решения об установлении дополнительного взноса на капитальный ремонт и привлечении региональным оператором и(или) лицами, указанными в пункте 1.2 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации, заемных средств для проведения капитального ремонта в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, с последующим погашением кредита и(или) займа за счет дополнительного взноса на капитальный ремонт; - о размере фактических поступлений взносов на капитальный ремонт, при этом собираемость взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме составляет не менее 95 процентов за весь период их начисления в многоквартирном доме начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка и собираемость взносов на капитальный ремонт администрацией муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом, составляет не менее 100 процентов за весь период их начисления администрации муниципального образования начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка; |  | В наличии Собираемость: Собственники – 98,04% АМО – 100,21% |
| Копии проектно-сметной документации на выполнение работ и(или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработанной и утвержденной в соответствии с действующим законодательством, или локальные сметные расчеты, составленные по результатам проведенного мониторинга технического состояния многоквартирного дома по видам услуг и(или) работ по капитальному ремонту, по которым подано заявление о переносе срока капитального ремонта на более ранний период (срок), согласованные с региональным оператором; |  | В наличии |
| Справка регионального оператора об отсутствии задолженности собственников помещений в многоквартирном доме за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (за исключением многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия), подлежащей погашению за счет фонда капитального ремонта, рассчитанной без учета мер государственной поддержки, предусмотренной статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка. |  | В наличии Размер фонда капремонта – 583 906,04 |

АМО Выборгского МР

Приложение №10

1.3.4. Перенос установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и (или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) в случае установления необходимости проведения капитального ремонта (отдельных видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок) в случае:

1) установления необходимости проведения капитального ремонта (отдельных видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, в соответствии с настоящим Порядком;

| 1. | Выборгский район, г. Выборг, Приморское шоссе, д. 10 – перенос срока капитального ремонта крыши на более ранний период на 2026 год Дом 1973 года постройки, 9 этажа. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025 (ПИР + СМР ВО), 2029-2031, 2032-2034, 2035-2037, 2041-2034. Способ формирования фонда: РО | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление (пункт 3.2 Порядка) документов, подтверждающих право подписи лица, уполномоченного на подписание заявления, в том числе право заверения копий документов, прилагаемых к заявлению |  | В наличии |
| Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного региональной программой срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) |  | В наличии |
| Сведения по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку |  | В наличии |
| Копия заключения специализированной организации, проводившей техническое обследование многоквартирного дома, включенного в региональную программу, оформленного не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка, с указанием степени износа конструктивных элементов или внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме; |  | В наличии Износ крыши – 55% (информация только по крыше) |
| Справка регионального оператора о формировании фонда капитального ремонта в отношении данного многоквартирного дома, содержащая одно из следующих заключений: - о достаточности средств фонда капитального ремонта для финансирования оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту, указанных в заявлении, предусмотренном пунктом 3.2 настоящего Порядка; - о принятии собственниками решения об установлении дополнительного взноса на капитальный ремонт и привлечении региональным оператором и(или) лицами, указанными в пункте 1.2 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации, заемных средств для проведения капитального ремонта в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, с последующим погашением кредита и(или) займа за счет дополнительного взноса на капитальный ремонт; - о размере фактических поступлений взносов на капитальный ремонт, при этом собираемость взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме составляет не менее 95 процентов за весь период их начисления в многоквартирном доме начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка и собираемость взносов на капитальный ремонт администрацией муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом, составляет не менее 100 процентов за весь период их начисления администрации муниципального образования начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка; |  | Отсутствует В наличии справка, в которой Собираемость: Собственники – 98,47% АМО – отсутствует информация |
| Копии проектно-сметной документации на выполнение работ и(или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработанной и утвержденной в соответствии с действующим законодательством, или локальные сметные расчеты, составленные по результатам проведенного мониторинга технического состояния многоквартирного дома по видам услуг и(или) работ по капитальному ремонту, по которым подано заявление о переносе срока капитального ремонта на более ранний период (срок), согласованные с региональным оператором; |  | В наличии |
| Справка регионального оператора об отсутствии задолженности собственников помещений в многоквартирном доме за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (за исключением многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия), подлежащей погашению за счет фонда капитального ремонта, рассчитанной без учета мер государственной поддержки, предусмотренной статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка. |  | Отсутствует |

НО «Фонд капитального ремонта Ленинградской области»

Приложение № 11

1.3.3. Перенос установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) в следующих случаях:

1) в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 168 и частью 5 статьи 181 Жилищного кодекса Российской Федерации (ранее проведенные работы) (подпункт 1 пункта 1.3.3 настоящего Порядка);

| 1. | Всеволожский муниципальный район, гп Дубровка, ул. Пионерская, д. 3 – перенос срока капитального ремонта (ПУ УУ) ТС на более поздний период. Дом 1973 года постройки Периоды проведения капитальному ремонта: 2023-2025, 2029-2031, 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043. | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
| 2. | Кировский муниципальный район, г. Отрадное, ул. 16 линия, д. 27 – перенос срока капитального ремонта (ПИР крыша) на более поздний период. Дом 1963 года постройки Периоды проведения капитальному ремонта: 2017-2019 (ПИР +СМР ХВС, ВО), 2023-2025, 2029-2031, 2035-2037 | Документы в наличии |
| 4. | Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ул. Казарменная, д. 5 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ЭС на более поздний период. Дом 1940 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022 (2022-ПИР ЭС), 2023-2025, 2026-2028, 2029-2031, 2035-2037. | Документы в наличии |
|  | Документы, требуемые в соответствии с Порядком | Фактическое наличие документов |
|  | Заявление (пункт 3.2 Порядка) | Документы в наличии |
|  | Сведения по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку; | Документы в наличии |
|  | Копии документов, содержащих сведения о проведенном ранее капитальном ремонте элементов строительных конструкций и инженерных систем общего имущества в многоквартирном доме; | Документы в наличии |
|  | Копия акта проведения контрольного обследования технического состояния конструктивных элементов многоквартирного дома, составляемого совместно представителями администрации муниципального образования, на территории которого располагается многоквартирный дом, и лицом, ответственным за эксплуатацию многоквартирного дома, и(или) копия заключения специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта, оформленных не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 Порядка. | Документы в наличии |

1.3.3. Перенос установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок)

4) в соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации (воспрепятствование выполнению работ).

| 5. | Тосненский муниципальный округ, гп. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 16 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту (ХВС, ГВС, ВО) с 2025 года на более поздний период Дом 1960 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022 (ПИР ХВС, ГВС, ВО), 2023-2025, 2035-2037 Способ формирования фонда: РО | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
| 6. | Тосненский муниципальный округ, гп. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 18 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту (ХВС, ГВС, ВО) с 2025 года на более поздний период Дом 1959 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022 (ПИР ХВС, ГВС, ВО), 2023-2025, 2032-2034, 2035-2037 Способ формирования фонда: РО |  |
| 7. | Кировский муниципальный район, г. Кировск, ул. Советская, д. 16 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши на более поздний период. Дом 1952 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитального ремонта: 2014-2016, 2017-2019, 2020-2022(2022-ПИР крыша), 2023-2025 (2023-утепление и ремонт фасада), 2035-2037, 2041-2043. |  |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление (пункт 3.2 Порядка) |  | В наличии |
| Сведения по форме согласно приложению 5 к Порядку |  | В наличии |
| Копии документов, подтверждающих невозможность оказания услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту (в том числе завершения ранее начатых оказания услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) |  | В наличии |

1.3.3. Перенос установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) в следующих случаях:

5) общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, принято решение о переносе капитального ремонта на более поздний период (срок) в связи с признанием аукциона (аукционов) по выбору подрядной организации несостоявшимися и отсутствием заключенного региональным оператором договора на оказание соответствующего вида услуг и(или) выполнение соответствующего вида работ по капитальному ремонту до 15 июля года окончания периода проведения работ по капитальному ремонту крыши и(или) внутридомовой инженерной системы теплоснабжения и до 1 октября года окончания периода проведения иного запланированного вида услуг и(или) работ по капитальному ремонту в региональной программе

| 8. | Тихвинский муниципальный округ, г. Тихвин, м-н, 1, д. 20 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши, ЭС с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год) Дом 1966 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения капитального ремонта: 2014-2016, 2017-2019, 2020-2022, 2023-2025, 2029-2035, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043 Способ формирования фонда: РО | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
| 9. | Выборгский муниципальный округ, г. Каменногорск, ш. Ленинградское, д. 63А – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ЭС с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год) Дом 1974 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022 (ПИР ЭС), 2023-2025, 2026-2028 (ПИР+СМР крыша, фундамент), 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043 Способ формирования фонда: РО |  |
| 10. | Тосненский муниципальный округ, г. Приморск, наб. Ю. Гагарина, д. 32 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши с 2025 года на более поздний период (2026 год) Дом 1956 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022 (ПИР крыша), 2023-2025, 2029-2035, 2035-2037 Способ формирования фонда: РО |  |
| 11. | Выборгский муниципальный район, пос. Селезнево, пер. Свекловичный, д. 11 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши на более поздний период. Дом 1969 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022 (2022-ПИР крыша), 2023-2025, 2026-2028 , 2029-2031, 2035-2037. |  |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление (пункт 3.2 Порядка) |  | В наличии |
| Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного региональной программой срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) |  | В наличии |
| Справка регионального оператора о проведении аукциона (аукционов) по выбору подрядной организации на один и тот же вид услуг и(или) работ по капитальному ремонту, признании аукционов несостоявшимися и отсутствии заключенного региональным оператором договора на оказание услуг и(или) выполнение работ по капитальному ремонту до 15 июля года проведения работ по капитальному ремонту крыши и(или) внутридомовой инженерной системы теплоснабжения и до 1 октября года проведения иного запланированного вида услуг и(или) работ по капитальному ремонту |  | В наличии |

1.3.2. Исключение из региональной программы многоквартирных домов в случаях, если:

1) многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в порядке, установленном Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года N 47

| 12. | Подпорожский муниципальный район, г.п. Важины, ул. Механизаторов д. 16 – исключение из региональной программы аварийного многоквартирного дома. Дом 1973 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитального ремонта: 2029-2031, 2032-2034, 2035-2037 2038-2040, 2041-2043. | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
| 13. | Лужский муниципальный район, г. Луга, просп. Кирова, д. 37 - исключение из региональной программы аварийного многоквартирного дома. Дом 1951 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022 (ПИР крыша), 2029-2031, 2035 - 2037 | Документы в наличии |
| 14. | Гатчинский муниципальный округ, г. Коммунар, ул. Пионерская, д. 15 – исключение из региональной программы аварийного многоквартирного дома. Дом 1960 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитального ремонта: 2026-2028, 2029-2031, 2035-2037, 2038-2040. |  |
| 15. | Гатчинский муниципальный округ, г. Коммунар, ул. Пионерская, д. 13 – исключение из региональной программы аварийного многоквартирного дома. Дом 1960 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитального ремонта: 2026-2028, 2029-2031, 2035-2037, 2038-2040. |  |
| 16. | Гатчинский муниципальный округ, г.п. Вырица, проспект Урицкого, д. 7 – исключение из региональной программы аварийного многоквартирного дома. Дом 1917 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитального ремонта: 2026-2028. |  |
| 17. | Гатчинский муниципальный округ, г.п. Вырица, ул. Софийская, д. 9 – исключение из региональной программы аварийного многоквартирного дома. Дом 1917 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитального ремонта: 2029-2031, 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043. |  |
| 18. | Гатчинский муниципальный округ, г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 35 – исключение из региональной программы аварийного многоквартирного дома. Дом 1917 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитального ремонта: 2021-2022, 2029-2031. |  |
|  | Документы, требуемые в соответствии с Порядком | Фактическое наличие документов |
|  | Заявление (пункт 3.2 Порядка) | В наличии |
|  | 1) сведения по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку; | В наличии |
|  | 2) копия решения о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, принятого в соответствии с пунктом 47 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции" (представляется в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 1.3.2 настоящего Порядка). | В наличии |

1.3.5. Сокращение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту в случаях:

1) установления отсутствия конструктивных элементов, внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу, в отношении которых утвержденной региональной программой должен быть проведен капитальный ремонт (пункт 1 части 4 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации);

| 19. | Лужский муниципальный район, Заклинское СП, пос. Дом отдыха «Луга», д. 2 - сокращение планируемых видов работ по капитальному ремонту ВДИС горячего водоснабжения (ПИР ГВС). Дом 1961 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитального ремонта: 2023- 2025, 2029-2031, 2035-2037 | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление (Пункт 3.2 Порядка) |  | В наличии |
| 1) сведения по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку; |  | В наличии |
| 2) копия технического паспорта многоквартирного дома (при наличии); |  | В наличии |
| 3) справка об установлении в многоквартирном доме отсутствия конструктивных элементов и(или) внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу, в отношении которых утвержденной региональной программой должен быть проведен капитальный ремонт, подписанная одним из следующих лиц: - региональным оператором (в случае формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора). |  | В наличии |

1.3.8. Отсутствие технической возможности выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в случае, если в ходе обследования многоквартирного дома региональным оператором будет выявлено наличие хотя бы одного из критериев:

1) невозможность выполнения работ по капитальному ремонту конструктивного элемента/внутридомовой инженерной системы в многоквартирном доме в связи с необходимостью выполнения реконструкции и(или) капитального ремонта данного или иного конструктивного элемента/внутридомовой инженерной системы.

| 20. | Тосненский муниципальный район, гп. Красный Бор, ул. Комсомольская, д. 14 Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022, 2023-2025, 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043. Дом 1978 года постройки, 5 этажей. Вид работ: ПУ и УУ ТС | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
| 21. | Тосненский муниципальный район, г. Никольское, ул. Октябрьская, д. 1 Периоды проведения капитального ремонта: 2017-2019, 2020-2022, 2023-2025, 2029-2031, 2035-2037, 2038-2040 Дом 1978 года постройки, 5 этажей. Вид работ: ПУ и УУ ТС | Документы в наличии |
| 22. | Тосненский муниципальный район, гп. Красный Бор, ул. Комсомольская, д. 19, корп. 2 Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022, 2023-2025, 2032-2034, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043 Дом 1990 года постройки, 3 этажа. Вид работ: ПУ и УУ ТС | Документы в наличии |
| 23. | Кировский муниципальный район, с. Путилово, ул. Братьев Пожарских, д. 22 Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022, 2023-2025, 2026-2028, 2029-2031. Дом 1976 года постройки, 4 этажа. Вид работ: ВДИС ГВС. | Документы в наличии |
| 24. | Бокситогорский муниципальный район, г. Бокситогорск, ул. Школьная, д. 11/15 Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022, 2026-2028, 2029-2031, 2032-2034, 2041-2043. Дом 1952 года постройки, 2 этажа. Вид работ: Приборы учета ТС. | Документы в наличии |
| 25. | Кировский муниципальный район, с. Путилово, ул. Братьев Пожарских, д. 23 Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022, 2023-2025, 2026-2028, 2029-2031, 2041-2043. Дом 1976 года постройки, 4 этажа. Вид работ: ВДИС ГВС. | Документы в наличии |
| 26. | Тосненский муниципальный район, пос. Лисино-Корпус, ул. Турского, д. 9 Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022, 2023-2025, 2026-2028, 2031-2034, 2035-2037, 2041-2043. Дом 1978 года постройки, 2 этажа. Вид работ: Подвал. | Документы в наличии |
| 27. | Тосненский муниципальный район, г. Тосно, ул. Энергетиков, д. 5 Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022, 2023-2025, 2035-2037, 2041-2043. Дом 1980 года постройки, 2 этажа. Вид работ: Подвал. | Документы в наличии |
| 28. | Бокситогорский муниципальный район, г. Бокситогорск, ул. Социалистическая, д. 18 Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022, 2023-2025, 2035-2037, 2038-2040. Дом 1953 года постройки, 2 этажа. Вид работ: Приборы учета ТС | Документы в наличии |
| 29. | Бокситогорский муниципальный район, г. Бокситогорск, ул. Советская, д. 17 Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022, 2023-2025, 2035-2037, 2038-2040. Дом 1952 года постройки, 2 этажа. Вид работ: Приборы учета ТС | Документы в наличии |
| 30. | Бокситогорский муниципальный район, г. Бокситогорск, ул. Школьная, д. 24/8 Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022, 2023-2025, 2026-2028, 2029-2031. Дом 1941 года постройки, 4 этажа. Вид работ: Приборы учета ТС | Документы в наличии |
| 31. | Бокситогорский муниципальный район, г. Бокситогорск, ул. Социалистическая, д. 4 Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022, 2023-2025, 2032-2034, 2035-2037, 2038-2040. Дом 1951 года постройки, 2 этажа. Вид работ: Приборы учета ТС | Документы в наличии |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление (пункт 3.2 Порядка) |  | В наличии |
| Сведения по форме согласно приложению 11 к настоящему Порядку; |  | В наличии |
| Заключение регионального оператора об отсутствии технической возможности выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. |  | В наличии |

Семенова Е.А.

Приложение №12

1.3.4. Перенос установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) в случаях:

1) установления необходимости проведения капитального ремонта (отдельных видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, в соответствии с настоящим Порядком;

| 1. | Тосненский, пгт Красный Бор, ул. Комсомольская, д. 3 – перенос срока капитального ремонта крыши на более ранний период на 2026-2028 годов (ПИР+СМР) фасад на более ранний период на 2026 год Дом 1959 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения кап. ремонта: 2014-2016 (ЭС, ВО, крыша), 2020-2022 (ПИР ХВС, ГВС, ВО), 2032-2034. Способ формирования фонда: РО. |  |
| --- | --- | --- |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление (пункт 3.2 Порядка) |  | Отсутствует В наличии заявление, подписанное Семеновой Е.А., документ, подтверждающий право подписи лица, уполномоченного на подписание документа, отсутствует) |
| Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного региональной программой срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) |  | В наличии |
| Сведения по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку |  | Отсутствует В наличии заявление, подписанное Семеновой Е.А., документ, подтверждающий право подписи лица, уполномоченного на подписание документа, отсутствует) |
| Копия заключения специализированной организации, проводившей техническое обследование многоквартирного дома, включенного в региональную программу, оформленного не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка, с указанием степени износа конструктивных элементов или внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме; |  | Износ крыши – 60% Износ фундамента – 55% (устройство прифундаментного дренажа, во избежание подтопления) Износ фасада (техсостояние внутренних и наружных стен) – 60% (рекомендован капремонт увлаженных конструкций перекрытий, предварительно произвести капремонт крыши и карнизов) Износ инженерных сетей – 50% Решение по организации работ принимает эксплуатирующая объект организация |
| Справка регионального оператора о формировании фонда капитального ремонта в отношении данного многоквартирного дома, содержащая одно из следующих заключений: - о достаточности средств фонда капитального ремонта для финансирования оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту, указанных в заявлении, предусмотренном пунктом 3.2 настоящего Порядка; - о принятии собственниками решения об установлении дополнительного взноса на капитальный ремонт и привлечении региональным оператором и(или) лицами, указанными в пункте 1.2 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации, заемных средств для проведения капитального ремонта в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, с последующим погашением кредита и(или) займа за счет дополнительного взноса на капитальный ремонт; - о размере фактических поступлений взносов на капитальный ремонт, при этом собираемость взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме составляет не менее 95 процентов за весь период их начисления в многоквартирном доме начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка и собираемость взносов на капитальный ремонт администрацией муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом, составляет не менее 100 процентов за весь период их начисления администрации муниципального образования начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка; |  | Отсутствует |
| Копии проектно-сметной документации на выполнение работ и(или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработанной и утвержденной в соответствии с действующим законодательством, или локальные сметные расчеты, составленные по результатам проведенного мониторинга технического состояния многоквартирного дома по видам услуг и(или) работ по капитальному ремонту, по которым подано заявление о переносе срока капитального ремонта на более ранний период (срок), согласованные с региональным оператором; |  | Отсутствует |
| Справка регионального оператора об отсутствии задолженности собственников помещений в многоквартирном доме за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (за исключением многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия), подлежащей погашению за счет фонда капитального ремонта, рассчитанной без учета мер государственной поддержки, предусмотренной статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка. |  | Отсутствует |