Выписка из протокола № 9 от 09.12.2025

заседания комиссии по установлению необходимости (отсутствия необходимости) проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области

1) Рассмотрение заявлений, представленных НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области», об установлении необходимости (отсутствия необходимости) проведения капитального ремонта общего имущества
в 8-ми многоквартирных домах в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации:

1) Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ул. Рядового Л. Иванова, д. 6

Дом 1966 года постройки, 5 этажей. Счет – СС;

2) Ломоносовский район, дер. Низино, ул. Центральная, д. 3

Дом 1967 года постройки, 4 этажа. Счет – ССРО;

3) Тосненский район, пос. Сельцо, д. 9

Дом 1983 года постройки, 9 этажей. Счет – ССРО;

4) Кировский район, г.п. Мга, ул. Железнодорожная, д. 73 –

Дом 1968 года постройки, 5 этажей. Счет – ССРО;

5) Выборгский район, пос. Семиозерье, ул. Спортивная, д. 46 –

Дом 1962 года постройки, 3 этажа. Счет – ССРО;

6) Приозерский район, пос. Севастьяново, ул. Новая, д. 1 –

Дом 1976 года постройки, 5 этажей. Счет – ССРО;

7) Приозерский район, пос. Севастьяново, ул. Новая, д. 2 –

Дом 1977 года постройки, 5 этажей.  Счет – ССРО;

8) Приозерский район, пос. Севастьяново, ул. Новая, д. 3 –

Дом 1987 года постройки, 5 этажей. Счет – ССРО.

9) Выборгский район, пос. Селезнево, ул. Центральная, д. 8–

Дом 1976 года постройки, 5 этажей. Счет – ССРО.

10) Выборгский район, пос. Вещево, Парковый проезд, д. 11–

Дом 1967 года постройки, 2 этажа. Счет – ССРО.

11) Лужский район, пос. Дзержинского, ул.Лужская, д. 4–

Дом 1972 года постройки, 5 этажей. Счет – ССРО.

12) Лужский район, пос. Дзержинского, ул. Лужская, д. 6–

Дом 1975 года постройки, 5 этажей. Счет – ССРО.

13) Выборгский район, пос. Рябово, ул. Каменная, д. 7–

Дом 1977 года постройки, 3 этажа. Счет – ССРО.

14) Выборгский район, пос. Рябово, ул. Каменная, д. 8–

Дом 1977 года постройки, 3 этажа. Счет – ССРО.

15) Выборгский район, пос. Рябово, ул. Каменная, д. 9–

Дом 1977 года постройки, 3 этажа. Счет – ССРО.

16) Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Советская, д. 29-

Дом 1958 года постройки, 4 этажа. Счет – ССРО.

17) Лужский район, пос. Володарское, д. 3–

Дом 1975 года постройки, 5 этажей. Счет – ССРО.

18) Волховский район, с. Новая Ладога, мкр. В, д. 8-

Дом 1976 года постройки, 5 этажей. Счет – ССРО.

19) Кингисеппский район, г. Ивангород, ул. Садовая, д. 4-

Дом 1965 года постройки, 5 этажей. Счет – ССРО.

20) Выборгский район, пос. Гаврилово, ул. Советская, д. 4

Дом 1963 года постройки, 2 этажа. Счет – ССРО.

21) Выборгский район, пос. Гончарово, Гончаровское шоссе, д. 3

Дом 1960 года постройки, 2 этажа. Счет – ССРО.

22) Кингисеппский район, пос. Котельский, д. 4-

Дом 1966 года постройки, 4 этажа. Счет – ССРО.

23) Приозерский район, дер. Красноозерное, ул. Школьная, д. 5-

Дом 1979 года постройки, 5 этажей. Счет – ССРО.

24) Кировский район, г. Кировск, ул. Новая, д. 16 –

Дом 1977 года постройки, 5 этажей. Счет – СС.

25) Лужский район, дер. Торошковичи, ул. Новая, д. 1–

Дом 1977 года постройки, 5 этажей. Счет – ССРО.

26) Лужский район, дер. Торошковичи, ул. Новая, д. 6–

Дом 1977 года постройки, 5 этажей. Счет – ССРО.

27) Сланцевский район, г. Сланцы, пер. Островского, д. 2-

Дом 1953 года постройки, 2 этажа. Счет – ССРО.

28) Сланцевский район, г. Сланцы, пер. Почтовый, д. 11-

Дом 1971 года постройки, 5 этажей. Счет – СС.

29) Приозерский район, пл. 69 км., ул. Заводская, д. 1-

Дом 1962 года постройки, 3 этажа. Счет – ССРО.

30) Тосненский район, г. Тосно, ш. Московское, д. 23-

Дом 1965 года постройки, 5 этажей. Счет – ССРО.

31) Лужский район, пос. Приозерный, ул. Центральная, д. 5–

Дом 1976 года постройки, 5 этажей. Счет – ССРО.

32) Лужский район, пос. Приозерный, ул. Центральная, д. 7–

Дом 1980 года постройки, 5 этажей. Счет – ССРО.

33) Лужский район, дер. Ям-Тесово, ул. Центральная, д. 6–

Дом 1976 года постройки, 5 этажей. Счет – ССРО.

34) Лужский район, дер. Ям-Тесово, ул. Центральная, д. 9–

Дом 1979 года постройки, 5 этажей. Счет – ССРО.

35) Лужский район, дер. Ям-Тесово, ул. Центральная, д. 10–

Дом 1979 года постройки, 5 этажей. Счет – ССРО.

36) Сосновоборский район, г. Сосновый Бор,  ул. Комсомольская, д. 15-

Дом 1967 года постройки, 5 этажей. Счет – ССРО.

37) Сосновоборский район, г. Сосновый Бор,  ул. Солнечная, д. 22-

Дом 1973 года постройки, 9 этажей. Счет – ССРО.

38) Кировский район, г. Отрадное, ул. Вокзальная, д. 3 –

Дом 1967 года постройки, 5 этажей. Счет – ССРО.

39) Кировский район, г. Отрадное, ул. Дружбы, д. 13 –

Дом 1964 года постройки, 4 этажа. Счет – ССРО.

40) Кировский район, г. Отрадное, ул. Заводская, д. 13 –

Дом 1989 года постройки, 5 этажей. Счет – ССРО.

41) Кировский район, г. Отрадное, ул. Клубная, д. 4 –

Дом 1967 года постройки, 5 этажей. Счет – ССРО.

42) Кировский район, г. Отрадное, ул. Строителей, д. 1 –

Дом 1947 года постройки, 2 этажа. Счет – ССРО.

43) Кировский район, г. Отрадное, ул. Строителей, д. 2 –

Дом 1948 года постройки, 2 этажа. Счет – ССРО.

44) Кировский район, г. Отрадное, ул. Строителей, д. 4 –

Дом 1960 года постройки, 2 этажа. Счет – ССРО.

45) Кировский район, г. Отрадное, ул. Центральная, д. 13 –

Дом 1953 года постройки, 2 этажа. Счет – ССРО.

46) Кировский район, г. Отрадное, ул. Центральная, д. 15 –

Дом 1953 года постройки, 2 этажа. Счет – ССРО.

47) Кировский район, г. Отрадное, ш. Ленинградское, д. 26 –

Дом 1963 года постройки, 3 этажа. Счет – ССРО.

48) Кировский район, г. Отрадное, ш. Ленинградское, д. 28 –

Дом 1962 года постройки, 3 этажа. Счет – ССРО.

49) Ломоносовский район, дер. Горбунки, д. 1 –

Дом 1976 года постройки, 5 этажей. Счет – СС.

50) Ломоносовский район, дер. Горбунки, д. 8 -

Дом 1973 года постройки, 5 этажей. Счет – СС.

51) Ломоносовский район, дер. Горбунки, д. 7 -

Дом 1978 года постройки, 5 этажей. Счет – СС.

52) Ломоносовский район, дер. Горбунки, д. 14, корп. 1 –

Дом 1975 года постройки, 5 этажей. Счет – ССРО.

53) Ломоносовский район, дер. Горбунки, д. 14, корп. 2 –

Дом 1975 года постройки, 5 этажей. Счет – ССРО.

54) Ломоносовский район, дер. Горбунки, д. 14, корп. 3 –

Дом 1975 года постройки, 5 этажей. Счет – ССРО.

55) Ломоносовский район, дер. Горбунки, д. 14, корп. 3 –

Дом 1975 года постройки, 5 этажей. Счет – ССРО.

56) Приозерский район, г.п. Кузнечное, ул. Юбилейная, д. 5-

Дом 1964 года постройки, 4 этажа. Счет – СС.

57) Выборгский район, г. Выборг, ш. Ленинградское, д.7 (ОКН(РЗ)) –

Дом 1943 года постройки, 11 этажей. Счет – СС.

58) Выборгский район, ул. Лесогорский, ул. Гагарина, д.1 –

Дом 1962 года постройки, 3 этажа. Счет – ССРО.

59) Выборгский район, ул. Лесогорский, ул. Гагарина, д.5 –

Дом 1965 года постройки, 4 этажа. Счет – ССРО.

60) Гатчинский район, г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 5-

Дом 1998 года постройки, 7,5 этажей. Счет – СС.

61) Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Крупской, д. 4А-

Дом 1983 года постройки, 9 этажей. Счет – ССРО.

62) Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Староладожский канал, д. 5, корп. 2 –

Дом 1996 года постройки, 10 этажей. Счет – СС.

63) Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Староладожский канал, д. 5, корп. 4 –

Дом 1996 года постройки, 10 этажей. Счет – СС.

64) Ломоносовский район, дер. Кипень, ш. Ропшинское, д. 78-

Дом 1965 года постройки, 2 этажа. Счет – ССРО.

65) Ломоносовский район, дер. Кипень, ш. Ропшинское, д. 80-

Дом 1963 года постройки, 2 этажа. Счет – ССРО.

66) Кингисеппский район, г. Кингисепп, пр-кт. Карла Маркса, д. 17/20-

Дом 1959 года постройки, 2 этажа. Счет – ССРО.

67) Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Большая Советская, д. 37/2-

Дом 1978 года постройки, 9 этажей. Счет – ССРО.

68) Кингисеппский район, г. Кингисепп, б-р. Большой, д. 8-

Дом 1992 года постройки, 9 этажей.

69) Волховский район, г. Волхов, ул. Молодежная, д. 23б-

Дом 1952 года постройки, 5 этажей. Счет – СС.

Решили: Установили необходимость проведения капитального ремонта общего имущества в следующих многоквартирных домах:

Тосненский район, пос. Сельцо, д. 9

Выборгский район, пос. Селезнево, ул. Центральная, д. 8

Выборгский район, пос. Вещево, Парковый проезд, д. 11

Выборгский район, пос. Рябово, ул. Каменная, д. 7

Выборгский район, пос. Рябово, ул. Каменная, д. 8

Выборгский район, пос. Рябово, ул. Каменная, д. 9

Выборгский район, пос. Гаврилово, ул. Советская, д. 4

Выборгский район, пос. Гончарово, Гончаровское шоссе, д. 3

Выборгский район, г. Выборг, ш. Ленинградское, д.7 (ОКН(РЗ))

Выборгский район, ул. Лесогорский, ул. Гагарина, д.1

Выборгский район, ул. Лесогорский, ул. Гагарина, д.5

Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Советская, д. 29

Сланцевский район, г. Сланцы, пер. Островского, д. 2

Сланцевский район, г. Сланцы, пер. Почтовый, д. 11

Приозерский район, пл. 69 км., ул. Заводская, д. 1

Приозерский район, дер. Красноозерное, ул. Школьная, д. 5

Приозерский район, пос. Севастьяново, ул. Новая, д. 2

Приозерский район, г.п. Кузнечное, ул. Юбилейная, д. 5

Лужский район, пос. Приозерный, ул. Центральная, д. 5

Лужский район, пос. Приозерный, ул. Центральная, д. 7

Лужский район, дер. Ям-Тесово, ул. Центральная, д. 6

Лужский район, дер. Ям-Тесово, ул. Центральная, д. 9

Лужский район, дер. Ям-Тесово, ул. Центральная, д. 10

Лужский район, дер. Торошковичи, ул. Новая, д. 1

Лужский район, дер. Торошковичи, ул. Новая, д. 6

Лужский район, пос. Дзержинского, ул.Лужская, д. 4

Лужский район, пос. Дзержинского, ул.Лужская, д. 6

Лужский район, пос. Володарское, д. 3

Сосновоборский район, г. Сосновый Бор,  ул. Комсомольская, д. 15

Сосновоборский район, г. Сосновый Бор,  ул. Солнечная, д. 22

Кировский район, г. Кировск, ул. Новая, д.16

Кировский район, г. Отрадное, ул. Вокзальная, д. 3

Кировский район, г. Отрадное, ул. Дружбы, д. 13

Кировский район, г. Отрадное, ул. Заводская, д. 13

Кировский район, г. Отрадное, ул. Клубная, д. 4

Кировский район, г. Отрадное, ул. Строителей, д. 1

Кировский район, г. Отрадное, ул. Строителей, д. 2

Кировский район, г. Отрадное, ул. Строителей, д. 4

Кировский район, г. Отрадное, ул. Центральная, д. 13

Кировский район, г. Отрадное, ул. Центральная, д. 15

Кировский район, г. Отрадное, ш. Ленинградское, д. 26

Кировский район, г. Отрадное, ш. Ленинградское, д. 28

Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Староладожский канал, д. 5, корп. 2

Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Староладожский канал, д. 5, корп. 4

Кировский район, г.п. Мга, ул. Железнодорожная, д. 73

Ломоносовский район, дер. Горбунки, д. 1

Ломоносовский район, дер. Горбунки, д. 8

Ломоносовский район, дер. Горбунки, д. 7

Ломоносовский район, дер. Горбунки, д. 14, корп. 1

Ломоносовский район, дер. Горбунки, д. 14, корп. 2

Ломоносовский район, дер. Горбунки, д. 14, корп. 3

Ломоносовский район, дер. Горбунки, д. 14, корп. 3

Ломоносовский район, дер. Кипень, ш. Ропшинское, д. 78

Ломоносовский район, дер. Кипень, ш. Ропшинское, д. 80

Ломоносовский район, дер. Низино, ул. Центральная, д. 3

Гатчинский район, г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 5

Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Крупской, д. 4А

Кингисеппский район, г. Кингисепп, пр-кт. Карла Маркса, д. 17/20

Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Большая Советская, д. 37/2

Кингисеппский район, г. Кингисепп, б-р. Большой, д. 8

Кингисеппский район, пос. Котельский, д. 4

Кингисеппский район, г. Ивангород, ул. Садовая, д. 4

Волховский район, г. Волхов, ул. Молодежная, д. 23б

Волховский район, с. Новая Ладога, мкр. В, д. 8

Изменения в региональную программу капитального ремонта будут внесены после изменения администрацией муниципального образования способа формирования фонда капитального ремонта (со специального счета на счет регионального оператора).

По остальным многоквартирным домам принято решение об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта общего имущества.

Приложение № 1.

2) Рассмотрение заявления, представленного НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области», о переносе установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) (подпункт 1 пункта 1.3.4 Порядка):

1) Кингисеппский район, г. Ивангород, ул. Гагарина, д. 7 – перенос срока капитального ремонта фасада и крыши с периода 2029-2031 на более ранний период на 2026 год. Дом 1964 года постройки, 4 этажа.

2) Кингисеппский район, г. Ивангород, ул. Гагарина, д. 15– перенос срока капитального ремонта фасада и крыши с периода 2029-2031 на более ранний период на 2026 год. Дом 1954 года постройки, 2 этажа.

Решили: Установили необходимость переноса сроков проведения капитального ремонта крыши и фасада в многоквартирных домах с периода 2029-2031 годов на более ранний период 2026-2028 (на 2026 год).

Приложение № 1.

3) Рассмотрение заявления, представленного НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области», о переносе установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) (признанием аукциона (аукционов) по выбору подрядной организации несостоявшимися) (подпункт 5 пункт 1.3.3):

1) Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ул. Петровская, д. 4– перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год). Дом 1940 года постройки, 2 этажа.

2) Выборгский муниципальный район, пос. Торфяновка, д. 5а– перенос сроков

выполнения работ по капитальному ремонту ЭС с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год)

Дом 1975 года постройки, 2 этажа.

3) Кировский муниципальный район, г.п. Синявино, ул. Кравченко, д. 9 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши + ПИР крыши с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год). Дом 1992 года постройки, 5 этажей.

4) Кировский муниципальный район, г.п. Синявино, ул. Кравченко, д. 19 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши + ПИР крыши с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год). Дом 1988 года постройки, 5 этажей.

5) Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, просп. Героев, д. 24– перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год). Дом 1975 года постройки, 5 этажей.

6) Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, просп. Героев, д. 38– перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год). Дом 1976 года постройки, 5 этажей.

7) Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, просп. Героев, д. 42– перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год). Дом 1977 года постройки, 5 этажей.

8) Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Красных Фортов, д. 1– перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год). Дом 1974 года постройки, 5 этажей.

9) Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Красных Фортов, д. 17– перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год). Дом 1976 года постройки, 5 этажей.

10) Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Красных Фортов, д. 18– перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год). Дом 1976 года постройки, 5 этажей.

11) Сосновоборский городской округ,  г. Сосновый Бор, ул. Малая Земля,

д. 14– перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год). Дом 1972 года постройки, 5 этажей.

12) Всеволожский муниципальный район, пос. им. Свердлова, мкр. 1 д. 2 - перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ВДИС ВО, ВДИС ГВС, ВДИС ХВС с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год). Дом 1987 года постройки, 5 этажей.

13) Всеволожский муниципальный район, пос. им. Свердлова, мкр. 1 д. 4 - перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ВДИС ВО, ВДИС ГВС, ВДИС ХВС с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год). Дом 1986 года постройки, 5 этажей.

14) Лужский муниципальный район, г. Луга, просп. Володарского, д. 52/3- перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ВДИС ВО, ВДИС ХВС с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год). Дом 1975 года постройки, 5 этажей.

15) Лужский муниципальный район, г. Луга, тер. Луга-3, д. 3/42 (ОКН(РЗ))- перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ВДИС ВО, ВДИС ЭС, ВДИС ХВС, ВДИС ТС, ПУ и УУ, фасад, фундамент, крыша с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год). Дом 1913 года постройки, 2 этажа

16) Лужский муниципальный район, г. Луга, тер. Луга-3, д. 3/45 (ОКН(РЗ))- перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ВДИС ВО, ВДИС ЭС, ВДИС ХВС, ВДИС ТС, фасад, фундамент, с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год). Дом 1913 года постройки, 3 этажа

17) Выборгский муниципальный район, пос. Великое, проезд Цветочный, д. 1– перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ВДИС ВО, фундамента с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год). Дом 1970 года постройки, 2 этажа.

18) Выборгский муниципальный район, пос. Великое, проезд Цветочный, д. 2– перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ВДИС ВО, фундамента с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год). Дом 1970 года постройки, 2 этажа.

19) Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ул. Октябрьская, д. 48– перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ВДИС ЭС с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год). Дом 1940 года постройки, 2 этажа.

20) Лужский муниципальный район, пос. Дзержинского, ул. Лужская, д. 7- перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ВДИС ЭС с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год). Дом 1957 года постройки, 2 этажа

21) Лужский муниципальный район, пос. Дзержинского, ул. Новая, д. 6- перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ВДИС ЭС с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год). Дом 1969 года постройки, 2 этажа

22) Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ул. Уральская, д. 55– перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ВДИС ЭС с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год). Дом 1940 года постройки, 2 этажа.

23) Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 47– перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ВДИС ВО, ВДИС ТС, ВДИС ХВС, ВДИС ГВС  с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год). Дом 1977 года постройки, 5 этажей.

24) Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, д. 3– перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши  с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год). Дом 1973 года постройки, 5 этажей.

25) Волховский район, с. Паша, ул. Советская, д. 104-

перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши  с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год). Дом 1917 года постройки, 2 этажа.

26) Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ул. Госпитальная, д. 2 ОКН (РЗ)– перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ВДИС ЭС с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год). Дом 1940 года постройки, 4 этажа.

Решили: Установили необходимость переноса сроков проведения работ по капитальному ремонту с 2025 года на более поздний период согласно заявлениям на период 2026-2028 годов.

Приложение № 1.

4) Рассмотрение заявления, представленного НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области», об исключении из региональной программы капитального ремонта в многоквартирных домах в случае, если многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в порядке, установленном Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 (подпункт 1 пункта 1.3.2 Порядка).

1) Тосненский муниципальный район, дер. Георгиевское, д.3 – исключение из региональной программы аварийного многоквартирного дома. Дом 1970 года постройки, 2 этажа.

2) Подпорожский муниципальный район, с. Винницы, ул. Лесная д.12 – исключение из региональной программы аварийного многоквартирного дома. Дом 1974 года постройки, 2 этажа.

3) Подпорожский муниципальный район, с. Винницы, ул. Комсомольская, д. 4 – исключение из региональной программы аварийного многоквартирного дома. Дом 1956 года постройки, 2 этажа.

4) Подпорожский муниципальный район, г. Подпорожье, ул. Песочная, д. 29 – исключение из региональной программы аварийного многоквартирного дома. Дом 1988 года постройки, 2 этажа.

5) Гатчинский муниципальный округ, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 37а-– исключение из региональной программы аварийного многоквартирного дома. Дом 1917 года постройки, 2 этажа.

Решили: Установили отсутствие необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Приложение № 1.

5) Рассмотрение заявления, представленного НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области», о переносе установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) в соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации (воспрепятствование выполнению работ) (подпункт 4 пункта 1.3.3 Порядка).

1) Выборгский муниципальный район, г. Выборг, пер. Каменный, д. 4 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ПИР крыша 2025 года на более поздний период. Дом 1953 года постройки, 4 этажа.

2) Выборгский муниципальный район, г. Выборг, пер. Крепостная, д. 21 (ОКН(РЗ)) – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ВДИС ВО с 2025 года на более поздний период. Дом 1940 года постройки, 5 этажей

3) Выборгский муниципальный район, г. Приморск, ул. Школьная, д. 7– перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту фасад с 2025 года на более поздний период. Дом 1977 года постройки, 5 этажей.

4) Гатчинский муниципальный район, г. Гатчина, ул. Профессора Л.И. Русинова, д. 4– перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ХВС, ВО с 2025 года на более поздний период. Дом 1960 года постройки, 2  этажа.

5) Гатчинский муниципальный район, г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 36– перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ХВС, ВО с 2025 года на более поздний период.

Дом 1960 года постройки, 2  этажа.

6) Гатчинский муниципальный район, г. Гатчина, ул. Профессора Л.И. Русинова, д. 10– перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ХВС, ВО с 2025 года на более поздний период. Дом 1960 года постройки, 2  этажа.

7) Гатчинский муниципальный район, г. Гатчина, ул. Красная, д. 11– перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ХВС, ВО с 2025 года на более поздний период.

Дом 1952 года постройки, 2  этажа.

Решили: Установили необходимость переноса сроков проведения работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома Выборгский муниципальный район, г. Приморск, ул. Школьная, д. 7 с 2025 года на период 2026-2028 (на 2026 год), по всем остальным многоквартирным домам установили необходимость переноса сроков проведения работ по капитальному ремонту с 2025 года на более поздний период согласно заявлениям на период 2035-2037 годов.

Приложение № 1.

6) Рассмотрение заявления, представленного НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области», о переносе установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 168 и частью 5 статьи 181 Жилищного кодекса Российской Федерации (выполнение не требуется) (подпункт 1 пункта 1.3.3 Порядка).

1) Гатчинский муниципальный район, г. Гатчина, ул. Леонова, д. 5– перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ПУ и УУ (ХВС) с 2025 года на более поздний период. Дом 1966 года постройки, 5  этажей.

2) Гатчинский муниципальный район, г. Гатчина, ул. Коли Подрядчикова, д. 16– перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ПУ и УУ (ТС) с 2025 года на более поздний период. Дом 1976 года постройки, 5  этажей.

Решили: Установили необходимость переноса сроков проведения работ по капитальному ремонту с 2025 года на более поздний период согласно заявлениям на период 2029-2031 годов.

Приложение № 1.

7) Рассмотрение заявления, представленного НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области», о переносе установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) (подпункт 2 пункта 1.3.3 Порядка).

1) Гатчинский район, г. Гатчина , ул. Авиатриссы Зверевой, д. 3 – перенос срока капитального ремонта ПИР фасад с 2025 года на более поздний период. Дом 1989 года постройки, 9 этажей.

Решили: Установили необходимость переноса сроков проведения работ по капитальному ремонту с 2025 года на более поздний период согласно заявлениям на период 2029-2031 годов.

Приложение № 1.

8) Рассмотрение заявления, представленного НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области», об отсутствии технической возможности выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в случае невозможности выполнения работ по капитальному ремонту конструктивного элемента/внутридомовой инженерной системы в многоквартирном доме в связи с необходимостью выполнения реконструкции и(или) капитального ремонта данного или иного конструктивного элемента/внутридомовой инженерной системы (подпункт 1 пункта 1.3.8 Порядка).

1) Сосновоборский район, г. Сосновый Бор , просп. Героев, д. 8 – перенос срока капитального ремонта подвала с 2025 года на более поздний период. Дом 1974 года постройки, 12 этажей.

Решили: Установили необходимость переноса сроков проведения работ по капитальному ремонту с 2025 года на более поздний период согласно заявлениям на период 2032-2034 годов.

Приложение № 1.

9) Рассмотрение заявлений, представленных АМО Заневское городское поселение Всеволожского муниципального района, о включении в региональную программу многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию после завершения строительства или реконструкции (подпункт 1 пункта 1.3.1 Порядка):

1) Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Пражская, д. 15 - Дом введен в эксплуатацию в 2017 году, 13-20 этажей, 2044 жилых помещения (квартир).

Решили: Включить в региональную программу многоквартирный дом с периода 2038-2040, 2041-2043 годов и далее в периоды, указанные региональной программой капитального ремонта.

Приложение № 2.

10) Рассмотрение заявления, представленного АМО Виллозское городское поселение Ломоносовского района, о включении в региональную программу многоквартирного дома, ранее не включен в региональную программу в результате технических ошибок (подпункт 2 пункта 1.3.1 Порядка):

1) Ломоносовский район, д. Малое Карлино, в/г 8, д. 101 -Дом введен в эксплуатацию в 1982 году, 5 этажей, 75 жилых помещений (квартир).

Решили: Включить в региональную программу многоквартирный дом с периода 2032-2034годов и далее в периоды, указанные региональной программой капитального ремонта.

Приложение № 3.

11) Рассмотрение заявления, представленного АМО Волосовского района ЛО, о переносе установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) (подпункт 1 пункта 1.3.4 Порядка):

1) Волосовский район, г. Волосово, пл. Советов, д. 5 – перенос срока капитального ремонта фасада с периода 2035-2037 на более ранний период на 2026 год. Дом 1961 года постройки, 2 этажа.

Решили: Установили необходимость переноса сроков проведения работ по капитальному ремонту с периода 2035-2037 года на более ранний период согласно заявлениям на период 2026-2028 годов. (на 2026 год)

Приложение № 4.

12) Рассмотрение заявления, представленного УК «Тепловые сети», о переносе установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) (подпункт 2 пункта 1.3.3 Порядка).

1) Тосненский район, г. п. Красный Бор, ул. Комсомольская, д. 10 – перенос срока капитального ремонта крыши с 2025 года на более поздний период на 2043 год

Дом 1974 года постройки, 5 этажа.

2) Тосненский район, г. п. Красный Бор, ул. Комсомольская, д. 12 – перенос срока капитального ремонта крыши с 2025 года на более поздний период на 2043 год

Дом 1978 года постройки, 5 этажа.

Решили: Установили необходимость переноса сроков проведения работ по капитальному ремонту с 2025 года на более поздний период согласно заявлениям на период 2041-2043 годов.

Приложение № 5.

13) Рассмотрение заявления, представленного АМО Выборгского района ЛО, о переносе установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) (подпункт 1 пункта 1.3.4 Порядка):

1) Выборгский район, г. Выборг, пр. Победы, д. 4а – перенос срока капитального ремонта крыши с периода 2035-2037 на более ранний период на 2026 год

Дом 1991 года постройки, 5 этажей.

2) Выборгский район, г. Выборг, ул. А.К. Харитонова, д. 61 – перенос срока капитального ремонта фасада и подвала с периода 2035-2037 на более ранний период на 2026 год

Дом 1970 года постройки, 5 этажей.

3) Выборгский район, г. Выборг, ул. Бульвар Кутузова, д. 16 – перенос срока капитального ремонта фасада и подвала с периода 2035-2037 на более ранний период на 2026 год

Дом 1938 года постройки, 7 этажей.

Решили: Установили необходимость переноса сроков проведения работ по капитальному ремонту:

Выборгский район, г. Выборг, пр. Победы, д. 4а перенос срока капитального ремонта крыши с периода 2035-2037 года на более ранний период согласно заявлению на период 2026-2028 годов. (на 2027 год)

Выборгский район, г. Выборг, ул. А.К. Харитонова, д. 61 – перенос срока капитального ремонта подвала с периода 2035-2037 на более ранний период 2026-2028. (на 2027 год)

Выборгский район, г. Выборг, ул. Бульвар Кутузова, д. 16 – перенос срока капитального ремонта фасада и подвала с периода 2035-2037 на более ранний период 2026-2028 ( подвал на 2027 год, фасад на 2028 год)

Приложение № 6.

14) Рассмотрение заявления, представленного АМО Полянского сельского поселения Выборгского района ЛО, о включении в региональную программу многоквартирного дома, ранее не включен в региональную программу в результате технических ошибок (подпункт 2 пункта 1.3.1 Порядка):

1) Выборгский район, пос. ст. Приветнинское, пер. Солдатский,  д. 1, лит. ЕЮ

Дом введен в эксплуатацию в 1996 году, 2 этажа, 8 жилых помещений (квартир).

Решили: Включить в региональную программу многоквартирный дом с периода 2038-2040 годов и далее в периоды, указанные региональной программой капитального ремонта.

Приложение № 7.

15) Рассмотрение заявления, представленного АМО Лужского муниципального района ЛО, о переносе установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) (подпункт 1 пункта 1.3.4 Порядка):

1) Лужский район, г. Луга, пр. Кирова, д. 22 – перенос срока капитального ремонта фасада и крыша с 2028 года на более ранний период на 2026 год, Фасад (ПИР+СМР) с 2029-2031 на 2026. Дом 1957 года постройки, 3 этажа.

Решили: Установили необходимость переноса сроков проведения работ по капитальному ремонту с периода 2029-2031 года на более ранний период согласно заявлениям на период 2026-2028 годов. (на 2026 год)

Приложение № 8.

16) Рассмотрение заявления, представленного ООО «Управляющая компания», о переносе установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) (подпункт 2 пункта 1.3.3 Порядка).

1) Тосненский район, г. Тосно, Московское ш, д. 19 – перенос срока капитального ремонта крыши с 2025 года на более поздний период на 2035 год

Решили: Установили необходимость переноса сроков проведения работ по капитальному ремонту с 2025 года на более поздний период согласно заявлениям на период 2035-2037 годов.

Приложение № 9.

17) Рассмотрение заявлений, представленных АМО Гатчинского муниципального округа Ленинградской области, о включении в региональную программу многоквартирного дома, ранее не включен в региональную программу в результате технических ошибок (подпункт 2 пункта 1.3.1 Порядка):

1) Гатчинский муниципальный округ, тер. Пижма (Мыза), д. 10 – Дом введен в эксплуатацию в 1970 году, 3 этажа, 24 жилых помещений (квартир).

2) Гатчинский муниципальный округ, тер. Пижма (Мыза), д. 11 – Дом введен в эксплуатацию в 1970 году, 3 этажа, 24 жилых помещений (квартир).

Решили: Включить в региональную программу многоквартирный дом с периода 2026-2028, 2029-2031 годов и далее в периоды, указанные региональной программой капитального ремонта.

Приложение № 10.

18) Рассмотрение заявлений, представленных Администрацией Свердловского ГП Всеволожского МО ЛО, о переносе установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) (подпункт 2 пункта 1.3.4 Порядка):

1) Всеволожский муниципальный район, пос. им. Свердлова, мкр. 2,  д. 54 – перенос срока капитального ремонта фасада и крыши с 2029-2031 годов на 2026-2028 года. Дом 1980 года постройки, 5 этажей.

Решили: Установили необходимость переноса сроков проведения работ по капитальному ремонту с периода 2029-2031 годов на более ранний период согласно заявлениям:

капитального ремонта крыши  на период 2026-2028 годов (на 2027 год);

капитального ремонта фасада на период 2029-2031 годов.

Приложение № 11.

19) Рассмотрение заявления, представленного ООО «ЖКХ Сиверский», о переносе установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) (подпункт 1 пункта 1.3.4 Порядка):

1) Гатчинский район, пгт. Сиверский, ул. Военный городок, д. 58 – перенос срока капитального ремонта крыши (ПИР+СМР) на более ранний период. Дом 1997 года постройки, 2 этажа.

Решили: Установили необходимость переноса сроков проведения работ по капитальному ремонту с периода 2035-2037 года на более ранний период согласно заявлениям на период 2026-2028 годов. (на 2026 год)

Приложение № 12.

20) Рассмотрение заявления, представленного АМО Тосненского муниципального района, об исключении из региональной программы капитального ремонта в многоквартирных домах в случае, если в отношении многоквартирного дома установлено наличие основания (оснований) для невключения такого дома в региональную программу в соответствии с законодательством Российской Федерации и областным законом от 29 ноября 2013 года № 82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области» (подпункт 2 пункта 1.3.2 Порядка).

1) Тосненский муниципальный район, г. Тосно, ул. Октябрьская, д. 77 - исключение из региональной программы многоквартирного дома.

Дом 1968 года постройки, 2 этажа.

Решили: Установили отсутствие необходимости проведения капитального ремонта
в многоквартирном доме.

Приложение № 13.

НО «Фонд капитального ремонта Ленинградской области»

Приложение №1

1.3.7. Установление необходимости (отсутствия необходимости) проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации.

| 1. | Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ул. Рядового Л. Иванова, д. 6 –(капитальный ремонт ПИР крыша 2024 год-не выполнен) Дом 1966 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2029-2031, 2035-2037, 2041-2043. Способ формирования фонда: СС. | Износ: ВДИС ЭС – 30% ВДИС ТС-45% ВДИС ХВС-20% ВДИС ВО-40% Подвал-30% Фасад-30% Фундамент-30% Крыша-выполнен ремонт в 2025 году |
| --- | --- | --- |
| 2. | Ломоносовский район, дер. Низино, ул. Центральная, д. 3 (ПИР крыша 2023 год- не выполнено) Дом 1967 года постройки, 4 этажа. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2026-2028, 2032-2034, 2035-2037. Способ формирования фонда: ССРО. | Износ: ВДИС ЭС – 45% ВДИС ТС-50% ВДИС ХВС-40% ВДИС ВО-40% ВДИС ГВС-40% Подвал-30% Фасад-45% Фундамент-30% Крыша-55% |
| 3. | Тосненский район, пос. Сельцо, д. 9 (ПИР лифт, лифт, ТО лифт -2023-не выполнен) Дом 1983 года постройки, 9 этажей. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2029-2031, 2035-2037, 2041-2043. Способ формирования фонда:СС | Износ: ВДИС ЭС – 50% ВДИС ТС-45% ВДИС ХВС-45% ВДИС ВО-45% ВДИС ГВС-45% Подвал-35% Фасад-35% Фундамент-25% Крыша-45% Лифты- в 2023 году не сделаны (1 выведен из экспл. 2 заменен в 2010) |
| 4. | Кировский район, г.п. Мга, ул. Железнодорожная, д. 73 – (ПИР крыша -2024 год-не выполнен) Дом 1968 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2038-2040. Способ формирования фонда: ССРО. | Износ: ВДИС ЭС – 50% ВДИС ТС-45% ВДИС ХВС-45% ВДИС ВО-45% ВДИС ГВС-отсутствует Подвал-30% Фасад-35% Фундамент-30% Крыша-50% |
| 5. | Выборгский район, пос. Семиозерье, ул. Спортивная, д. 46 – (ПИР крыша -2024 год-не выполнен) Дом 1962 года постройки, 3 этажа. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2029-2031, 2035-2037. Способ формирования фонда: ССРО. | Износ: ВДИС ЭС –45% ВДИС ТС-45% ВДИС ХВС-45% ВДИС ВО-45% ВДИС ГВС-отсутствует Подвал-30% Фасад-45% Фундамент-30% Крыша-45% |
| 6. | Приозерский район, пос. Севастьяново, ул. Новая, д. 1 – (ПИР фасад-не выполнены-2023 год) Дом 1976 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения кап. ремонта: 2017-2019, 2023-2025, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043. Способ формирования фонда: ССРО. | Износ: ВДИС ЭС –10% ВДИС ТС-45% ВДИС ХВС-40% ВДИС ВО-40% ВДИС ГВС- Подвал-20% Фасад-45% Фундамент-20% Крыша-45% |
| 7. | Приозерский район, пос. Севастьяново, ул. Новая, д. 2 – (ПИР крыша-не выполнены-2023 год) Дом 1977 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения кап. ремонта: 2017-2019, 2023-2025, 2032-2034, 2035-2037, 2038-2040. Способ формирования фонда: ССРО. | Износ: ВДИС ЭС –10% ВДИС ТС-45% ВДИС ХВС-40% ВДИС ВО-40% ВДИС ГВС- Подвал-20% Фасад-50% Фундамент-20% Крыша-5% |
| 8. | Приозерский район, пос. Севастьяново, ул. Новая, д. 3 – (ЭС-не выполнены-2023 год) Дом 1987 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения кап. ремонта: 2017-2019, 2020-2022, 2023-2025, 2041-2043. Способ формирования фонда: ССРО. | Износ: ВДИС ЭС –10% ВДИС ТС-45% ВДИС ХВС-40% ВДИС ВО-40% ВДИС ГВС- Подвал-20% Фасад-45% Фундамент-20% Крыша-40% |
| 9. | Выборгский район, пос. Селезнево, ул. Центральная, д. 8– (ПИР фасад -2023 год-не выполнен) Дом 1976 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2032-2034, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043. Способ формирования фонда: ССРО. | Износ: ВДИС ЭС –50% ВДИС ТС-45% ВДИС ХВС-40% ВДИС ВО-40% ВДИС ГВС- Подвал-30% Фасад-40% Фундамент-30% Крыша-50% |
| 10. | Выборгский район, пос. Вещево, Парковый проезд, д. 11– (ПИР крыша -2023 год-не выполнен) Дом 1967 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2029-2031, 2035-2037, 2041-2043. Способ формирования фонда: ССРО. | Износ: ВДИС ЭС –50% ВДИС ТС-45% ВДИС ХВС-45% ВДИС ВО-45% ВДИС ГВС- Подвал-30% Фасад-40% Фундамент-25% Крыша-50% |
| 11. | Лужский район, пос. Дзержинского, ул.Лужская, д. 4– (ПИР крыша -2024 год-не выполнен) Дом 1972 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043. Способ формирования фонда: ССРО | Износ: ВДИС ЭС –50% ВДИС ТС-50% ВДИС ХВС-50% ВДИС ВО-50% ВДИС ГВС- Подвал-30% Фасад-50% Фундамент-30% Крыша-55% |
| 12. | Лужский район, пос. Дзержинского, ул. Лужская, д. 6– (ПИР крыша -2024 год-не выполнен) Дом 1975 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043. Способ формирования фонда:ССРО | Износ: ВДИС ЭС –45% ВДИС ТС-45% ВДИС ХВС-45% ВДИС ВО-45% ВДИС ГВС- Подвал-30% Фасад-45% Фундамент-30% Крыша-55% |
| 13. | Выборгский район, пос. Рябово, ул. Каменная, д. 7– Дом 1977 года постройки, 3 этажа. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2032-2034, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043. Способ формирования фонда: ССРО. | Износ: ВДИС ЭС –50% ВДИС ТС-45% ВДИС ХВС-30% ВДИС ВО-40% ВДИС ГВС-30% Подвал-30% Фасад-45% Фундамент-30% Крыша-50% |
| 14. | Выборгский район, пос. Рябово, ул. Каменная, д. 8– Дом 1977 года постройки, 3 этажа. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2032-2034, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043. Способ формирования фонда: ССРО. | Износ: ВДИС ЭС –50% ВДИС ТС-45% ВДИС ХВС-30% ВДИС ВО-40% ВДИС ГВС-30% Подвал-30% Фасад-35% Фундамент-30% Крыша-50% |
| 15. | Выборгский район, пос. Рябово, ул. Каменная, д. 9– Дом 1977 года постройки, 3 этажа. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2032-2034, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043. Способ формирования фонда: ССРО. | Износ: ВДИС ЭС –50% ВДИС ТС-45% ВДИС ХВС-30% ВДИС ВО-40% ВДИС ГВС- 30% Подвал-30% Фасад-35% Фундамент-30% Крыша-50% |
| 16. | Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Советская, д. 29- (ПИР крыша -2023 год-не выполнен) Дом 1958 года постройки, 4 этажа. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2029-2031, 2035-2037. Способ формирования фонда: ССРО. | Износ: ВДИС ЭС –40% ВДИС ТС-50% ВДИС ХВС-45% ВДИС ВО-45% ВДИС ГВС-45% Подвал-40% Фасад-40% Фундамент-40% Крыша-55% |
| 17. | Лужский район, пос. Володарское, д. 3– (ПИР крыша -2024 год-не выполнен) Дом 1975 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2032-2034, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043. Способ формирования фонда: ССРО. | Износ: ВДИС ЭС –45% ВДИС ТС-40% ВДИС ХВС-40% ВДИС ВО-40% ВДИС ГВС- Подвал-30% Фасад-45% Фундамент-30% Крыша-50% |
| 18. | Волховский район, с. Новая Ладога, мкр. В, д. 8- Дом 1976 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2032-2034, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043. Способ формирования фонда: ССРО. | Износ: ВДИС ЭС –40% ВДИС ТС-40% ВДИС ХВС-40% ВДИС ВО-40% ВДИС ГВС-40% Подвал-30% Фасад-40% Фундамент- Крыша-55% |
| 19. | Кингисеппский район, г. Ивангород, ул. Садовая, д. 4- (ПИР ЭС, ПИР крыша -2024 –не выполнены) Дом 1965 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2029-2031, 2035-2037, 2041-2043. Способ формирования фонда: ССРО. | Износ: ВДИС ЭС –50% ВДИС ТС-50% ВДИС ХВС-50% ВДИС ВО-50% ВДИС ГВС-50% Подвал-30% Фасад-40% Фундамент-30% Крыша-50% |
| 20. | Выборгский район, пос. Гаврилово, ул. Советская, д. 4 (ПИР крыша- 2023 не выполнены) Дом 1963 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2029-2031, 2035-2037. Способ формирования фонда: ССРО. | Износ: ВДИС ЭС –50% ВДИС ТС-отсутствует ВДИС ХВС-отсутствует ВДИС ВО-50% ВДИС ГВС-отсутствует Подвал- Фасад-50% Фундамент-35% Крыша-60% |
| 21. | Выборгский район, пос. Гончарово, Гончаровское шоссе, д. 3 (ПИР крыша- 2023 не выполнены) Дом 1960 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2029-2031, 2035-2037. Способ формирования фонда: ССРО. | Износ: ВДИС ЭС –50% ВДИС ТС-50% ВДИС ХВС-50% ВДИС ВО-50% ВДИС ГВС-отсутствует Подвал- Фасад-45% Фундамент-35% Крыша-55% |
| 22. | Кингисеппский район, пос. Котельский, д. 4- (ПИР ЭС -2024 –не выполнены) Дом 1966 года постройки, 4 этажа. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2026-2028, 2032-2034, 2035-2037, 2038-2040. Способ формирования фонда: ССРО. | Износ: ВДИС ЭС –40% ВДИС ТС-40% ВДИС ХВС-40% ВДИС ВО-40% ВДИС ГВС-40% Подвал-40% Фасад-40% Фундамент-40% Крыша-50% |
| 23. | Приозерский район, дер. Красноозерное, ул. Школьная, д. 5- (крыша -2023 –не выполнены) Дом 1979 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2032-2034, 2038-2040, 2041-2043. Способ формирования фонда: ССРО. | Износ: ВДИС ЭС –50% ВДИС ТС-40% ВДИС ХВС-30% ВДИС ВО-30% ВДИС ГВС-30% Подвал-30% Фасад-50% Фундамент-30% Крыша-10% |
| 24. | Кировский район, г. Кировск, ул. Новая, д. 16 – Дом 1977 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2032-2034, 2038-2040, 2041-2043. Способ формирования фонда: СС. | Износ: ВДИС ЭС –50% ВДИС ТС-45% ВДИС ХВС-45% ВДИС ВО-45% ВДИС ГВС-45% Подвал-30% Фасад-45% Фундамент-30% Крыша-55% |
| 25. | Лужский район, дер. Торошковичи, ул. Новая, д. 1– (ПИР крыша -2024 год-не выполнен) Дом 1977 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2032-2034, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043. Способ формирования фонда: ССРО. | Износ: ВДИС ЭС –40% ВДИС ТС-45% ВДИС ХВС-40% ВДИС ВО-35% ВДИС ГВС-отсутствует после реконструкции котельной Подвал-30% Фасад-45% Фундамент-30% Крыша-60% |
| 26. | Лужский район, дер. Торошковичи, ул. Новая, д. 6– (ПИР крыша -2024 год-не выполнен) Дом 1977 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2032-2034, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043. Способ формирования фонда: ССРО. | Износ: ВДИС ЭС –45% ВДИС ТС-40% ВДИС ХВС-40% ВДИС ВО-40% ВДИС ГВС- отсутствует после реконструкции котельной Подвал-30% Фасад-45% Фундамент-30% Крыша-65% |
| 27. | Сланцевский район, г. Сланцы, пер. Островского, д. 2- (ПИР ЭС -2023 год-не выполнен) Дом 1953 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2029-2031, 2035-2037. Способ формирования фонда: ССРО. | Износ: ВДИС ЭС –50% ВДИС ТС-45% ВДИС ХВС-45% ВДИС ВО-45% ВДИС ГВС- отсутствует Подвал- отсутствует Фасад-45% Фундамент-30% Крыша-55% |
| 28. | Сланцевский район, г. Сланцы, пер. Почтовый, д. 11- (ПИР подвал -2023 год-не выполнен) Дом 1971 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения кап. ремонта: 2017-2019, 2023-2025, 2029-2031, 2032-2034, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043. Способ формирования фонда: СС. | Износ: ВДИС ЭС –выполнено в 2020 году ВДИС ТС-55% ВДИС ХВС- выполнено в 2017 году ВДИС ВО- выполнено в 2019 году ВДИС ГВС- отсутствует Подвал- 30% Фасад-45% Фундамент-30% Крыша- выполнено в 2011 году |
| 29. | Приозерский район, пл. 69 км., ул. Заводская, д. 1- Дом 1962 года постройки, 3 этажа. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2029-2031, 2035-2037. Способ формирования фонда: ССРО. | Износ: ВДИС ЭС –50% ВДИС ТС-45% ВДИС ХВС-45% ВДИС ВО-45% ВДИС ГВС- 45% Подвал- 30% Фасад-30% Фундамент-30% Крыша-50% |
| 30. | Тосненский район, г. Тосно, ш. Московское, д. 23- (ПИР фундамент 2024 не выполнены) Дом 1965 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения кап. ремонта: 2017-2019, 2020-2022, 2023-2025, 2029-2031, 2035-2037, 2041-2043. Способ формирования фонда: СС. | Износ: ВДИС ЭС –20% ВДИС ТС-30% ВДИС ХВС-15% ВДИС ВО-10% ВДИС ГВС- 15% Подвал- 30% Фасад-45% Фундамент-30% Крыша-20% |
| 31. | Лужский район, пос. Приозерный, ул. Центральная, д. 5– (ПИР крыша -2024 год-не выполнен) Дом 1976 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2032-2034, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043. Способ формирования фонда: ССРО. | Износ: ВДИС ЭС –50% ВДИС ТС-50% ВДИС ХВС-50% ВДИС ВО-50% ВДИС ГВС- отсутствует Подвал- 30% Фасад-35% Фундамент-30% Крыша-50% |
| 32. | Лужский район, пос. Приозерный, ул. Центральная, д. 7– (ПИР крыша -2024 год-не выполнен) Дом 1980 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2032-2034, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043. Способ формирования фонда: ССРО. | Износ: ВДИС ЭС –50% ВДИС ТС-50% ВДИС ХВС-50% ВДИС ВО-50% ВДИС ГВС- отсутствует Подвал- 30% Фасад-55% Фундамент-30% Крыша-60% |
| 33. | Лужский район, дер. Ям-Тесово, ул. Центральная, д. 6– (ПИР крыша -2024 год-не выполнен) Дом 1976 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043. Способ формирования фонда: ССРО. | Износ: ВДИС ЭС –45% ВДИС ТС-45% ВДИС ХВС-35% ВДИС ВО-50% ВДИС ГВС- отсутствует Подвал- 30% Фасад-45% Фундамент-30% Крыша-60% |
| 34. | Лужский район, дер. Ям-Тесово, ул. Центральная, д. 9– (ПИР крыша -2024 год-не выполнен) Дом 1979 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043. Способ формирования фонда: ССРО. | Износ: ВДИС ЭС –45% ВДИС ТС-45% ВДИС ХВС-45% ВДИС ВО-45% ВДИС ГВС- отсутствует Подвал- 30% Фасад-55% Фундамент-30% Крыша-60% |
| 35. | Лужский район, дер. Ям-Тесово, ул. Центральная, д. 10– (ПИР крыша -2024 год-не выполнен) Дом 1979 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043. Способ формирования фонда: ССРО. | Износ: ВДИС ЭС –45% ВДИС ТС-45% ВДИС ХВС-35% ВДИС ВО-50% ВДИС ГВС- отсутствует Подвал- 30% Фасад-45% Фундамент-30% Крыша-60% |
| 36. | Сосновоборский район, г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, д. 15- (ПИР крыша -2023 год-не выполнен) Дом 1967 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2029-2031, 2035-2037, 2041-2043. Способ формирования фонда: ССРО. | Износ: ВДИС ЭС –30% ВДИС ТС-35% ВДИС ХВС-35% ВДИС ВО-35% ВДИС ГВС- 35% Подвал- 35% Фасад-30% Фундамент-35% Крыша-55% |
| 37. | Сосновоборский район, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 22- (ПИР ХВС, ПИР ГВС, ПИР ВО -2023 год-не выполнены) Дом 1973 года постройки, 9 этажей. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043. Способ формирования фонда: ССРО. | Износ: ВДИС ЭС –45% ВДИС ТС-45% ВДИС ХВС-45% ВДИС ВО-45% ВДИС ГВС- 45% Подвал- 30% Фасад-30% Фундамент-30% Крыша-50% |
| 38. | Кировский район, г. Отрадное, ул. Вокзальная, д. 3 – (ПИР крыша -2024 год-не выполнен) Дом 1967 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2026-2028, 2032-2034, 2035-2037, 2038-2040. Способ формирования фонда: ССРО. | Износ: ВДИС ЭС –40% ВДИС ТС-50% ВДИС ХВС-55% ВДИС ВО-55% ВДИС ГВС- отсутствует Подвал- 30% Фасад-35% Фундамент-30% Крыша-45% |
| 39. | Кировский район, г. Отрадное, ул. Дружбы, д. 13 – (ПИР крыша -2024 год-не выполнен) Дом 1964 года постройки, 4 этажа. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2029-2031, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043 Способ формирования фонда: ССРО. | Износ: ВДИС ЭС –40% ВДИС ТС-50% ВДИС ХВС-45% ВДИС ВО-45% ВДИС ГВС- отсутствует Подвал- 30% Фасад-35% Фундамент-30% Крыша-55% |
| 40. | Кировский район, г. Отрадное, ул. Заводская, д. 13 – (ПИР лифт, лифт, ТО лифт -2024 год-не выполнен) Дом 1989 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2035-2037, 2041-2043. Способ формирования фонда: ССРО. | Износ: ВДИС ЭС –35% ВДИС ТС-45% ВДИС ХВС-50% ВДИС ВО-50% ВДИС ГВС- 50% Подвал- 30% Фасад-30% Фундамент-30% Крыша-40% |
| 41. | Кировский район, г. Отрадное, ул. Клубная, д. 4 – (ПИР крыша -2024 год-не выполнен) Дом 1967 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2029-2031, 2035-2037, 2041-2043. Способ формирования фонда: ССРО. | Износ: ВДИС ЭС –40% ВДИС ТС-50% ВДИС ХВС-45% ВДИС ВО-45% ВДИС ГВС- отсутствует Подвал- 30% Фасад-35% Фундамент-30% Крыша-55% |
| 42. | Кировский район, г. Отрадное, ул. Строителей, д. 1 – (ПИР крыша -2024 год-не выполнен) Дом 1947 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2026-2028, 2029-2031, 2038-2040. Способ формирования фонда: ССРО. | Износ: ВДИС ЭС –50% ВДИС ТС-50% ВДИС ХВС-50% ВДИС ВО-50% ВДИС ГВС- отсутствует Подвал- отсутствует Фасад-40% Фундамент-40% Крыша-55% |
| 43. | Кировский район, г. Отрадное, ул. Строителей, д. 2 – (ПИР крыша -2024 год-не выполнен) Дом 1948 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2026-2028, 2029-2031, 2035-2037, 2038-2040. Способ формирования фонда: ССРО. | Износ: ВДИС ЭС –50% ВДИС ТС-50% ВДИС ХВС-50% ВДИС ВО-50% ВДИС ГВС- отсутствует Подвал- отсутствует Фасад-40% Фундамент-40% Крыша-55% |
| 44. | Кировский район, г. Отрадное, ул. Строителей, д. 4 – (ПИР крыша -2024 год-не выполнен) Дом 1960 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2029-2031, 2035-2037. Способ формирования фонда: ССРО. | Износ: ВДИС ЭС –45% ВДИС ТС-45% ВДИС ХВС-45% ВДИС ВО-45% ВДИС ГВС- отсутствует Подвал- отсутствует Фасад-45% Фундамент-30% Крыша-55% |
| 45. | Кировский район, г. Отрадное, ул. Центральная, д. 13 – (ПИР крыша -2024 год-не выполнен) Дом 1953 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2029-2031, 2035-2037. Способ формирования фонда: ССРО. | Износ: ВДИС ЭС –45% ВДИС ТС-45% ВДИС ХВС-45% ВДИС ВО-45% ВДИС ГВС- отсутствует Подвал- отсутствует Фасад-40% Фундамент-25% Крыша-55% |
| 46. | Кировский район, г. Отрадное, ул. Центральная, д. 15 – (ПИР крыша -2024 год-не выполнен) Дом 1953 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2029-2031, 2035-2037. Способ формирования фонда: ССРО. | Износ: ВДИС ЭС –40% ВДИС ТС-40% ВДИС ХВС-40% ВДИС ВО-40% ВДИС ГВС- отсутствует Подвал- отсутствует Фасад-40% Фундамент-25% Крыша-55% |
| 47. | Кировский район, г. Отрадное, ш. Ленинградское, д. 26 – (ПИР крыша -2024 год-не выполнен) Дом 1963 года постройки, 3 этажа. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2029-2031, 2035-2037, 2038-2040. Способ формирования фонда: ССРО. | Износ: ВДИС ЭС –40% ВДИС ТС-50% ВДИС ХВС-45% ВДИС ВО-45% ВДИС ГВС- отсутствует Подвал- отсутствует Фасад-45% Фундамент-30% Крыша-55% |
| 48. | Кировский район, г. Отрадное, ш. Ленинградское, д. 28 – (ПИР крыша -2024 год-не выполнен) Дом 1962 года постройки, 3 этажа. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2029-2031, 2035-2037. Способ формирования фонда: ССРО. | Износ: ВДИС ЭС –40% ВДИС ТС-50% ВДИС ХВС-45% ВДИС ВО-45% ВДИС ГВС- отсутствует Подвал- отсутствует Фасад-35% Фундамент-30% Крыша-55% |
| 49. | Ломоносовский район, дер. Горбунки, д. 1 – (ПИР крыша -2023 год-не выполнен) Дом 1976 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2026-2028, 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043. Способ формирования фонда: СС. | Износ: ВДИС ЭС –35% ВДИС ТС-45% ВДИС ХВС-40% ВДИС ВО-40% ВДИС ГВС- 40% Подвал- 30% Фасад-50% Фундамент-30% Крыша-55% |
| 50. | Ломоносовский район, дер. Горбунки, д. 8 - ПИР крыша 2023 год не выполнен Дом 1973 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2026-2028, 2035-2037, 2041-2043. Способ формирования фонда: СС. | Износ: ВДИС ЭС –45% ВДИС ТС-35% ВДИС ХВС-40% ВДИС ВО-40% ВДИС ГВС- 40% Подвал- 30% Фасад-50% Фундамент-30% Крыша-55% |
| 51. | Ломоносовский район, дер. Горбунки, д. 7 - ПИР крыша 2024 год не выполнен Дом 1978 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2032-2034, 2038-2040, 2041-2043. Способ формирования фонда: СС. | Износ: ВДИС ЭС –40% ВДИС ТС-45% ВДИС ХВС-35% ВДИС ВО-35% ВДИС ГВС- 35% Подвал- 30% Фасад-50% Фундамент-30% Крыша-55% |
| 52. | Ломоносовский район, дер. Горбунки, д. 14, корп. 1 – (ПИР крыша -2023 год-не выполнен) Дом 1975 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения кап. ремонта: 2017-2019, 2023-2025, 2032-2034, 2041-2043. Способ формирования фонда: ССРО. | Износ: ВДИС ЭС –40% ВДИС ТС-выполнен кп 2018 г не полный ВДИС ХВС-35% ВДИС ВО-35% ВДИС ГВС- 35% Подвал- 30% Фасад-45% Фундамент-30% Крыша-60% |
| 53. | Ломоносовский район, дер. Горбунки, д. 14, корп. 2 – (ПИР крыша -2023 год-не выполнен) Дом 1975 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения кап. ремонта: 2017-2019, 2023-2025, 2032-2034, 2041-2043. Способ формирования фонда: ССРО. | Износ: ВДИС ЭС –50% ВДИС ТС- выполнен кп 2018 г не полный ВДИС ХВС-45% ВДИС ВО-45% ВДИС ГВС- 45% Подвал- 30% Фасад-30% Фундамент-30% Крыша-60% |
| 54. | Ломоносовский район, дер. Горбунки, д. 14, корп. 3 – (ПИР крыша -2023 год-не выполнен) Дом 1975 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения кап. ремонта: 2017-2019, 2023-2025, 2032-2034, 2041-2043. Способ формирования фонда: ССРО. | Износ: ВДИС ЭС –40% ВДИС ТС- выполнен кп 2018 г не полный ВДИС ХВС-35% ВДИС ВО-35% ВДИС ГВС- 35% Подвал- 30% Фасад-45% Фундамент-30% Крыша-60% |
| 55. | Приозерский район, г.п. Кузнечное, ул. Юбилейная, д. 2- (ПИР крыша -2023 год-не выполнен) Дом 1967 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения кап. ремонта: 2017-2019, 2023-2025, 2029-2031, 2041-2043. Способ формирования фонда: СС. | Износ: ВДИС ЭС –50% ВДИС ТС- 40% ВДИС ХВС-30% ВДИС ВО-30% ВДИС ГВС- 30% Подвал- отсутствует Фасад-30% Фундамент-20% Крыша-40% |
| 56. | Приозерский район, г.п. Кузнечное, ул. Юбилейная, д. 5- (ПИР крыша -2024 год-не выполнен) Дом 1964 года постройки, 4 этажа. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2029-2031,2035-2037, 2041-2043. Способ формирования фонда: СС. | Износ: ВДИС ЭС –50% ВДИС ТС- 40% ВДИС ХВС-30% ВДИС ВО-выполнен 2025 ВДИС ГВС- 30% Подвал- 35% Фасад-35% Фундамент-35% Крыша-45% |
| 57. | Выборгский район, г. Выборг, ш. Ленинградское, д.7 (ОКН(РЗ)) – Дом 1943 года постройки, 11 этажей. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2026-2028, 2029-2031, 2038-2040. Способ формирования фонда: СС. | Износ: ВДИС ЭС –50% ВДИС ТС- 45% ВДИС ХВС-40% ВДИС ВО-40% ВДИС ГВС- 40% Подвал- 25% Фасад-25% Фундамент-25% Крыша-15% выполнена в 2021 Лифт- замена в 2010 |
| 58. | Выборгский район, ул. Лесогорский, ул. Гагарина, д.1 – Дом 1962 года постройки, 3 этажа. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2029-2031, 2035-2037. Способ формирования фонда: ССРО. | Износ: ВДИС ЭС –55% ВДИС ТС- 40% ВДИС ХВС-40% ВДИС ВО-45% ВДИС ГВС- отсутствует Подвал- 35% Фасад-40% Фундамент-30% Крыша-55% |
| 59. | Выборгский район, ул. Лесогорский, ул. Гагарина, д.5 – Дом 1965 года постройки, 4 этажа. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2032-2034, 2038-2040. Способ формирования фонда: ССРО. | Износ: ВДИС ЭС –25% ВДИС ТС- 40% ВДИС ХВС-30% ВДИС ВО-45% ВДИС ГВС- отсутствует Подвал- 35% Фасад-35% Фундамент-30% Крыша-50% |
| 60. | Гатчинский район, г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 5- (ПИР лифт, лифт, лифт ТО-2023- не выполнены) Дом 1998 года постройки, 7,5 этажей. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2029-2031, 2035-2037, 2041-2043. Способ формирования фонда: СС. | Износ: ВДИС ЭС –30% ВДИС ТС- 20% ВДИС ХВС-25% ВДИС ВО-25% ВДИС ГВС- 25% Подвал- 20% Фасад-35% Фундамент-20% Крыша-30% Лифт- срок эксплуатации до 2027 года |
| 61. | Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Крупской, д. 4А- Дом 1983 года постройки, 9 этажей. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2029-2035, 2035-2037, 2041-2043. Способ формирования фонда: ССРО. | Износ: ВДИС ЭС –35% ВДИС ТС- 40% ВДИС ХВС-45% ВДИС ВО-45% ВДИС ГВС- 45% Подвал- 35% Фасад-45% Фундамент-30% Крыша-55% Лифт- замена 2013 год |
| 62. | Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Староладожский канал, д. 5, корп. 2 – (ПИР лифт, лифт, ТО лифт-2024 –не выполнены) Дом 1996 года постройки, 10 этажей. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2035-2037, 2041-2043. Способ формирования фонда: СС. | Износ: ВДИС ЭС –25% ВДИС ТС- 30% ВДИС ХВС-25% ВДИС ВО-25% ВДИС ГВС- 25% Подвал- отсутствует Фасад-30% Фундамент-25% Крыша-30% Лифт- заключение о возможности продления эксплуатации до 2030 года |
| 63. | Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Староладожский канал, д. 5, корп. 4 – (ПИР лифт, лифт, ТО лифт-2024 –не выполнены) Дом 1996 года постройки, 10 этажей. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2035-2037, 2041-2043. Способ формирования фонда: СС. | Износ: ВДИС ЭС –25% ВДИС ТС- 30% ВДИС ХВС-25% ВДИС ВО-25% ВДИС ГВС- 25% Подвал- отсутствует Фасад-30% Фундамент-25% Крыша-30% Лифт- заключение о возможности продления эксплуатации до 2030 года |
| 64. | Ломоносовский район, дер. Кипень, ш. Ропшинское, д. 78- (ПИР крыша-2023- не выполнены) Дом 1965 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2029-2031, 2035-2037, 2041-2043. Способ формирования фонда: ССРО | Износ: ВДИС ЭС –35% ВДИС ТС- отсутствует ВДИС ХВС-35% ВДИС ВО-50% ВДИС ГВС- отсутствует Подвал- отсутствует Фасад-40% Фундамент-30% Крыша-55% |
| 65. | Ломоносовский район, дер. Кипень, ш. Ропшинское, д. 80- (ПИР крыша-2023- не выполнены) Дом 1963 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2029-2031, 2035-2037. Способ формирования фонда: ССРО. | Износ: ВДИС ЭС –40% ВДИС ТС- отсутствует ВДИС ХВС-35% ВДИС ВО-50% ВДИС ГВС- отсутствует Подвал- отсутствует Фасад-45% Фундамент-45% Крыша-55% |
| 66. | Кингисеппский район, г. Кингисепп, пр-кт. Карла Маркса, д. 17/20- (ПИР ЭС, ПИР крыша – 2024- не выполнены) Дом 1959 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2029-2031, 2035-2037. Способ формирования фонда: ССРО. | Износ: ВДИС ЭС –40% ВДИС ТС- 40% ВДИС ХВС-40% ВДИС ВО-40% ВДИС ГВС- 40% Подвал- отсутствует Фасад-20% Фундамент-20% Крыша-55% |
| 67. | Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Большая Советская, д. 37/2- (ПИР крыша – 2024- не выполнены) Дом 1978 года постройки, 9 этажей. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2029-2031, 2035-2037, 2041-2043. Способ формирования фонда: ССРО. | Износ: ВДИС ЭС –40% ВДИС ТС- 50% ВДИС ХВС-45% ВДИС ВО-45% ВДИС ГВС- 45% Подвал- 40% Фасад-40% Фундамент-25% Крыша-45% Лифт- установлены в 2010 |
| 68. | Кингисеппский район, г. Кингисепп, б-р. Большой, д. 8- (ПИР фасад, ПИР лифт, лифт, ТО лифт – 2024- не выполнены) Дом 1992 года постройки, 9 этажей. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2026-2028, 2029-2031, 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043. Способ формирования фонда: ССРО. | Износ: ВДИС ЭС –40% ВДИС ТС- 40% ВДИС ХВС-40% ВДИС ВО-40% ВДИС ГВС- 40% Подвал- 40% Фасад-40% Фундамент-25% Крыша-50% Лифт- заключение о возможности продления эксплуатации до 2027 года |
| 69. | Волховский район, г. Волхов, ул. Молодежная, д. 23б- (ПИР крыша – 2024- не выполнены) Дом 1952 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2026-2028, 2029-2031, 2035-2037. Способ формирования фонда: СС. | Нет доступа |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление (пункт 3.2 Порядка) |  | В наличии |
| Сведения по форме согласно приложению 10 к настоящему Порядку |  | В наличии |
| Акт проведения обследования технического состояния конструктивных элементов многоквартирного дома, составляемый региональным оператором. |  | В наличии все, кроме п.78- не допустили |

1.3.4. Перенос установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и (или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) в случае установления необходимости проведения капитального ремонта (отдельных видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок) в случае:

1) установления необходимости проведения капитального ремонта (отдельных видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, в соответствии с настоящим Порядком;

| 1. | Кингисеппский район, г. Ивангород, ул. Гагарина, д. 7 – перенос срока капитального ремонта фасада и крыши с периода 2029-2031 на более ранний период на 2026 год Дом 1964 года постройки, 4 этажа. Периоды проведения кап. ремонта: 2029-2031, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043. Способ формирования фонда: РО |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Кингисеппский район, г. Ивангород, ул. Гагарина, д. 15– перенос срока капитального ремонта фасада и крыши с периода 2029-2031 на более ранний период на 2026 год Дом 1954 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения кап. ремонта: 2026-2028, 2029-2031, 2035-2037, 2038-2040. Способ формирования фонда: РО |  |
| 2. |  |  |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление (пункт 3.2 Порядка) |  | В наличии |
| Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного региональной программой срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) |  | В наличии |
| Сведения по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку |  | В наличии |
| Копия заключения специализированной организации, проводившей техническое обследование многоквартирного дома, включенного в региональную программу, оформленного не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка, с указанием степени износа конструктивных элементов или внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме; |  | В наличии Износ крыши – 53% Износ фасада-44% Износ фундамента - 20% |
|  |  | В наличии Износ крыши – 57% Износ фасада-46% Износ фундамента - 30% |
| Справка регионального оператора о формировании фонда капитального ремонта в отношении данного многоквартирного дома, содержащая одно из следующих заключений: - о достаточности средств фонда капитального ремонта для финансирования оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту, указанных в заявлении, предусмотренном пунктом 3.2 настоящего Порядка; - о принятии собственниками решения об установлении дополнительного взноса на капитальный ремонт и привлечении региональным оператором и(или) лицами, указанными в пункте 1.2 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации, заемных средств для проведения капитального ремонта в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, с последующим погашением кредита и(или) займа за счет дополнительного взноса на капитальный ремонт; - о размере фактических поступлений взносов на капитальный ремонт, при этом собираемость взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме составляет не менее 95 процентов за весь период их начисления в многоквартирном доме начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка и собираемость взносов на капитальный ремонт администрацией муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом, составляет не менее 100 процентов за весь период их начисления администрации муниципального образования начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка; |  | В наличии Собираемость: Собственники – 95% АМО – 100% |
|  |  | В наличии Собираемость: Собственники – 99% АМО – 100% |

1.3.3. Перенос установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) в следующих случаях:

5) общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, принято решение о переносе капитального ремонта на более поздний период (срок) в связи с признанием аукциона (аукционов) по выбору подрядной организации несостоявшимися и отсутствием заключенного региональным оператором договора на оказание соответствующего вида услуг и(или) выполнение соответствующего вида работ по капитальному ремонту до 15 июля года окончания периода проведения работ по капитальному ремонту крыши и(или) внутридомовой инженерной системы теплоснабжения и до 1 октября года окончания периода проведения иного запланированного вида услуг и(или) работ по капитальному ремонту в региональной программе

| 1 | Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ул. Петровская, д. 4– перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год) Дом 1940 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022, 2023-2025, 2026-2028, 2029-2031. Способ формирования фонда: РО |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Выборгский муниципальный район, пос. Торфяновка, д. 5а– перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ЭС с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год) Дом 1975 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022, 2023-2025, 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043. Способ формирования фонда: РО |  |  |
| 3 | Кировский муниципальный район, г.п. Синявино, ул. Кравченко, д. 9 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши + ПИР крыши с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год) Дом 1992 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения капитального ремонта: 2014-2016, 2023-2025, 2026-2028, 2038-2040, 2041-2043. Способ формирования фонда: РО |  |  |
| 4 | Кировский муниципальный район, г.п. Синявино, ул. Кравченко, д. 19 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши + ПИР крыши с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год) Дом 1988 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения капитального ремонта: 2017-2019, 2020-2022, 2023-2025, 2026-2028, 2038-2040, 2041-2043. Способ формирования фонда: РО |  |  |
| 5 | Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, просп. Героев, д. 24– перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год) Дом 1975 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022, 2023-2025, 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043 Способ формирования фонда: РО |  |  |
| 6 | Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, просп. Героев, д. 38– перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год) Дом 1976 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022, 2023-2025, 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043 Способ формирования фонда: РО |  |  |
| 7 | Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, просп. Героев, д. 42– перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год) Дом 1977 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022, 2023-2025, 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043 Способ формирования фонда: РО |  |  |
| 8 | Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Красных Фортов, д. 1– перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год) Дом 1974 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022, 2023-2025, 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043 Способ формирования фонда: РО |  |  |
| 9 | Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Красных Фортов, д. 17– перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год) Дом 1976 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022, 2023-2025, 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043 Способ формирования фонда: РО |  |
| 10 | Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Красных Фортов, д. 18– перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год) Дом 1976 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022, 2023-2025, 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043 Способ формирования фонда: РО |  |
| 11 | Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Малая Земля, д. 14– перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год) Дом 1972 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022, 2023-2025, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043 Способ формирования фонда: РО |  |
| 12 | Всеволожский муниципальный район, пос. им. Свердлова, мкр. 1 д. 2 - перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ВДИС ВО, ВДИС ГВС, ВДИС ХВС с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год) Дом 1987 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения капитального ремонта: 2014-2016, 2017-2019, 2020-2022, 2023-2025, 2026-2028, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043 Способ формирования фонда: РО |  |
| 13 | Всеволожский муниципальный район, пос. им. Свердлова, мкр. 1 д. 4 - перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ВДИС ВО, ВДИС ГВС, ВДИС ХВС с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год) Дом 1986 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения капитального ремонта: 2014-2016, 2017-2019, 2020-2022, 2023-2025, 2026-2028, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043 Способ формирования фонда: РО |  |
| 14 | Лужский муниципальный район, г. Луга, просп. Володарского, д. 52/3- перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ВДИС ВО, ВДИС ХВС с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год) Дом 1975 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022, 2023-2025, 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043 Способ формирования фонда: РО |  |
| 15 | Лужский муниципальный район, г. Луга, тер. Луга-3, д. 3/42 (ОКН(РЗ))- перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ВДИС ВО, ВДИС ЭС, ВДИС ХВС, ВДИС ТС, ПУ и УУ, фасад, фундамент, крыша с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год) Дом 1913 года постройки, 2 этажа Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022, 2023-2025. Способ формирования фонда: РО |  |
| 16 | Лужский муниципальный район, г. Луга, тер. Луга-3, д. 3/45 (ОКН(РЗ))- перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ВДИС ВО, ВДИС ЭС, ВДИС ХВС, ВДИС ТС, фасад, фундамент, с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год) Дом 1913 года постройки, 3 этажа Периоды проведения капитального ремонта: 2017-2019, 2020-2022, 2023-2025. Способ формирования фонда: РО |  |
| 17 | Выборгский муниципальный район, пос. Великое, проезд Цветочный, д. 1– перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ВДИС ВО, фундамента с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год) Дом 1970 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитального ремонта: 2014-2016, 2020-2022, 2023-2025, 2032-2034, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043. Способ формирования фонда: РО |  |
| 18 | Выборгский муниципальный район, пос. Великое, проезд Цветочный, д. 2– перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ВДИС ВО, фундамента с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год) Дом 1970 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитального ремонта: 2014-2016, 2020-2022, 2023-2025, 2032-2034, 2038-2040, 2041-2043. Способ формирования фонда: РО |  |
| 19 | Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ул. Октябрьская, д. 48– перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ВДИС ЭС с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год) Дом 1940 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022, 2023-2025, 2026-2028, 2029-2031. Способ формирования фонда: РО |  |
| 20 | Лужский муниципальный район, пос. Дзержинского, ул. Лужская, д. 7- перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ВДИС ЭС с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год) Дом 1957 года постройки, 2 этажа Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022, 2023-2025, 2032-2034, 2038-2040. Способ формирования фонда: РО |  |
| 21 | Лужский муниципальный район, пос. Дзержинского, ул. Новая, д. 6- перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ВДИС ЭС с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год) Дом 1969 года постройки, 2 этажа Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022, 2023-2025, 2032-2034, 2038-2040, 2041-2043. Способ формирования фонда: РО |  |
| 22 | Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ул. Уральская, д. 55– перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ВДИС ЭС с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год) Дом 1940 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022, 2023-2025, 2026-2028, 2029-2031. Способ формирования фонда: РО |  |
| 23 | Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 47– перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ВДИС ВО, ВДИС ТС, ВДИС ХВС, ВДИС ГВС с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год) Дом 1977 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022, 2023-2025, 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043 Способ формирования фонда: РО |  |
| 24 | Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, д. 3– перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год) Дом 1973 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022, 2023-2025, 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043 Способ формирования фонда: РО |  |
| 25 | Волховский район, с. Паша, ул. Советская, д. 104- перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту крыши с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год) Дом 1917 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025. Способ формирования фонда:РО |  |
| 26 | Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ул. Госпитальная, д. 2 ОКН (РЗ)– перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ВДИС ЭС с 2025 года на более поздний период (2026-2028 год) Дом 1940 года постройки, 4 этажа. Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022, 2023-2025, 2026-2028, 2029-2031. Способ формирования фонда: РО |  |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление (пункт 3.2 Порядка) |  | В наличии |
| Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного региональной программой срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) |  | В наличии |
| Справка регионального оператора о проведении аукциона (аукционов) по выбору подрядной организации на один и тот же вид услуг и(или) работ по капитальному ремонту, признании аукционов несостоявшимися и отсутствии заключенного региональным оператором договора на оказание услуг и(или) выполнение работ по капитальному ремонту до 15 июля года проведения работ по капитальному ремонту крыши и(или) внутридомовой инженерной системы теплоснабжения и до 1 октября года проведения иного запланированного вида услуг и(или) работ по капитальному ремонту |  | В наличии |

1.3.2. Исключение из региональной программы многоквартирных домов в случаях, если:

1) многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в порядке, установленном Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года N 47;

| 1. | Тосненский муниципальный район, дер. Георгиевское, д.3 – исключение из региональной программы аварийного многоквартирного дома. Дом 1970 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитального ремонта: 2014-2016, 2017-2019, 2020-2022, 2023-2025, 2026-2028, 2029-2031, 2035-2037, 2041-2043 |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Подпорожский муниципальный район, с. Винницы, ул. Лесная д.12 – исключение из региональной программы аварийного многоквартирного дома. Дом 1974 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022, 2026-2028, 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043 |  |
| 3. | Подпорожский муниципальный район, с. Винницы, ул. Комсомольская, д. 4 – исключение из региональной программы аварийного многоквартирного дома. Дом 1956 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитального ремонта: 2014-2016, 2017-2019, 2020-2022, 2026-2028, 2035-2037, 2038-2040 |  |
| 4. | Подпорожский муниципальный район, г. Подпорожье, ул. Песочная, д. 29 – исключение из региональной программы аварийного многоквартирного дома. Дом 1988 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитального ремонта: 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043 |  |
| 5. | Гатчинский муниципальный округ, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 37а-– исключение из региональной программы аварийного многоквартирного дома. Дом 1917 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022, 2023-2025, 2035-2037, 2041-2043 |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  |
| Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка) |  |
| Сведения по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку; |  |
| Копия решения о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, принятого в соответствии с пунктом 47 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года N 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (представляется в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 1.3.2 настоящего Порядка). |  | В наличии |

1.3.3. Перенос установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок):

4) в соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации (воспрепятствование выполнению работ).

| 1. | Выборгский муниципальный район, г. Выборг, пер. Каменный, д. 4 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ПИР крыша 2025 года на более поздний период. Дом 1953 года постройки, 4 этажа. Периоды проведения капитального ремонта: 2023-2025, 2026-2028, 2029-2031, 2035-2037 |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Выборгский муниципальный район, г. Выборг, пер. Крепостная, д. 21 (ОКН(РЗ)) – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ВДИС ВО с 2025 года на более поздний период. Дом 1940 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022, 2023-2025, 2029-2031, 2041-2043 |  |
| 3. | Выборгский муниципальный район, г. Приморск, ул. Школьная, д. 7– перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту фасад с 2025 года на более поздний период. Дом 1977 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022, 2023-2025, 2032-2034, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043 |  |
| 4. | Гатчинский муниципальный район, г. Гатчина, ул. Профессора Л.И. Русинова, д. 4– перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ХВС, ВО с 2025 года на более поздний период. Дом 1960 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022, 2023-2025, 2035-2037, 2038-2040. |  |
| 5. | Гатчинский муниципальный район, г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 36– перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ХВС, ВО с 2025 года на более поздний период. Дом 1960 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022, 2023-2025, 2035-2037. |  |
| 6. | Гатчинский муниципальный район, г. Гатчина, ул. Профессора Л.И. Русинова, д. 10– перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ХВС, ВО с 2025 года на более поздний период. Дом 1960 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022, 2023-2025, 2035-2037. |  |
| 7. | Гатчинский муниципальный район, г. Гатчина, ул. Красная, д. 11– перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ХВС, ВО с 2025 года на более поздний период. Дом 1952 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022, 2023-2025, 2035-2037, 2038-2040. |  |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление (пункт 3.2 Порядка) |  | В наличии |
| Сведения по форме согласно приложению 5 к Порядку |  | В наличии |
| Копии документов, подтверждающих невозможность оказания услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту (в том числе завершения ранее начатых оказания услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) |  | В наличии |

1.3.3. Перенос установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) в следующих случаях:

1) в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 168 и частью 5 статьи 181 Жилищного кодекса Российской Федерации (выполнение не требуется)

| 1. | Гатчинский муниципальный район, г. Гатчина, ул. Леонова, д. 5– перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ПУ и УУ (ХВС) с 2025 года на более поздний период. Дом 1966 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022, 2023-2025, 2029-2031, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Гатчинский муниципальный район, г. Гатчина, ул. Коли Подрядчикова, д. 16– перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ПУ и УУ (ТС) с 2025 года на более поздний период. Дом 1976 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022, 2023-2025, 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043. |  |  |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление (пункт 3.2 Порядка) |  |  | В наличии |
| Сведения по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку; |  |  | В наличии |
| Копии документов, содержащих сведения о проведенном ранее капитальном ремонте элементов строительных конструкций и инженерных систем общего имущества в многоквартирном доме; |  |  | В наличии |
| копия акта проведения контрольного обследования технического состояния конструктивных элементов многоквартирного дома, составляемого совместно представителями администрации муниципального образования, на территории которого располагается многоквартирный дом, и лицом, ответственным за эксплуатацию многоквартирного дома, и(или) копия заключения специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта, оформленных не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка |  |  | В наличии |

1.3.3. Перенос установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) в следующих случаях:

2) общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме принято решение о переносе капитального ремонта (отдельного вида услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) и при этом в соответствии с настоящим Порядком установлено, что отсутствует необходимость в проведении капитального ремонта (отдельного вида услуг и(или) работ по капитальному ремонту) в предусмотренный региональной программой срок;

| 1. | Гатчинский район, г. Гатчина , ул. Авиатриссы Зверевой, д. 3 – перенос срока капитального ремонта ПИР фасад с 2025 года на более поздний период Дом 1989 года постройки, 9 этажей. Периоды проведения кап. ремонта: 2020-2022, 2023-2025, 2026-2028, 2038-2040, 2041-2043. Способ формирования фонда: РО | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление (пункт 3.2 Порядка) |  | В наличии |
| Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного региональной программой срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) |  | В наличии |
| Сведения по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку |  | В наличии |
| копия акта проведения контрольного обследования технического состояния конструктивных элементов многоквартирного дома, составляемого совместно представителями администрации муниципального образования, на территории которого располагается многоквартирный дом, и лицом, ответственным за эксплуатацию многоквартирного дома, и(или) копия заключения специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта, оформленных не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка. |  | В наличии |

1.3.8. Отсутствие технической возможности выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в случае, если в ходе обследования многоквартирного дома региональным оператором будет выявлено наличие хотя бы одного из критериев:

1) невозможность выполнения работ по капитальному ремонту конструктивного элемента/внутридомовой инженерной системы в многоквартирном доме в связи с необходимостью выполнения реконструкции и(или) капитального ремонта данного или иного конструктивного элемента/внутридомовой инженерной системы;

| 1. | Сосновоборский район, г. Сосновый Бор , просп. Героев, д. 8 – перенос срока капитального ремонта подвала с 2025 года на более поздний период Дом 1974 года постройки, 12 этажей. Периоды проведения кап. ремонта: 2020-2022, 2023-2025, 2026-2028, 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043. Способ формирования фонда: РО | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление (пункт 3.2 Порядка) |  | В наличии |
| Сведения по форме согласно приложению 11 к настоящему Порядку |  | В наличии |
| заключение регионального оператора об отсутствии технической возможности выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. |  | В наличии |

АМО Заневского городского поселения Всеволожского района

Приложение № 2

1.3.1. Включение в региональную программу многоквартирных домов в случаях, если многоквартирные дома:

1) введены в эксплуатацию после завершения строительства или реконструкции;

|  | Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Пражская, д. 15 Дом введен в эксплуатацию в 2017 году, 13-20 этажей, 2044 жилых помещения (квартир). |  |
| --- | --- | --- |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка) |  | В наличии |
| Сведения по форме согласно приложению 2 к Порядку (представляются на бумажном носителе и в электронной форме в формате Excel) |  | В наличии |
| Сведения по форме согласно приложению 3 к Порядку |  | В наличии |
| Копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (представляется в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 1.3.1 настоящего Порядка). |  | В наличии |

АМО Виллозского городского поселения Ломоносовского района

Приложение № 3

1.3.1. Включение в региональную программу многоквартирных домов в случаях, если многоквартирные дома:

2) ранее не включены в региональную программу в результате технических ошибок;

|  | Ломоносовский район, д. Малое Карлино, в/г 8, д. 101 Дом введен в эксплуатацию в 1982 году, 5 этажей, 75 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка) |  | В наличии |
| Сведения по форме согласно приложению 2 к Порядку (представляются на бумажном носителе и в электронной форме в формате Excel) |  | В наличии (заполнены не полностью) |
| Сведения по форме согласно приложению 3 к Порядку |  | В наличии |
| Копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (представляется в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 1.3.1 настоящего Порядка). |  | В наличии |

АМО Волосовского района ЛО

Приложение № 4

1.3.4. Перенос установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и (или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) в случае установления необходимости проведения капитального ремонта (отдельных видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок) в случае:

1) установления необходимости проведения капитального ремонта (отдельных видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, в соответствии с настоящим Порядком;

| 1. | Волосовский район, г. Волосово, пл. Советов, д. 5 – перенос срока капитального ремонта фасада с периода 2035-2037 на более ранний период на 2026 год Дом 1961 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения кап. ремонта: 2026-2028, 2035-2037. Способ формирования фонда: РО | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление (пункт 3.2 Порядка) |  | В наличии |
| Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного региональной программой срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) |  | В наличии |
| Сведения по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку |  | В наличии |
| Копия заключения специализированной организации, проводившей техническое обследование многоквартирного дома, включенного в региональную программу, оформленного не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка, с указанием степени износа конструктивных элементов или внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме; |  | В наличии Износ крыши – 65% Износ фасада-70% |
| Справка регионального оператора о формировании фонда капитального ремонта в отношении данного многоквартирного дома, содержащая одно из следующих заключений: - о достаточности средств фонда капитального ремонта для финансирования оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту, указанных в заявлении, предусмотренном пунктом 3.2 настоящего Порядка; - о принятии собственниками решения об установлении дополнительного взноса на капитальный ремонт и привлечении региональным оператором и(или) лицами, указанными в пункте 1.2 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации, заемных средств для проведения капитального ремонта в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, с последующим погашением кредита и(или) займа за счет дополнительного взноса на капитальный ремонт; - о размере фактических поступлений взносов на капитальный ремонт, при этом собираемость взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме составляет не менее 95 процентов за весь период их начисления в многоквартирном доме начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка и собираемость взносов на капитальный ремонт администрацией муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом, составляет не менее 100 процентов за весь период их начисления администрации муниципального образования начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка; |  | В наличии Собираемость: Собственники – 96,76% АМО – 100% |
| Копии проектно-сметной документации на выполнение работ и(или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработанной и утвержденной в соответствии с действующим законодательством, или локальные сметные расчеты, составленные по результатам проведенного мониторинга технического состояния многоквартирного дома по видам услуг и(или) работ по капитальному ремонту, по которым подано заявление о переносе срока капитального ремонта на более ранний период (срок), согласованные с региональным оператором; |  | В наличии |
| Справка регионального оператора об отсутствии задолженности собственников помещений в многоквартирном доме за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (за исключением многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия), подлежащей погашению за счет фонда капитального ремонта, рассчитанной без учета мер государственной поддержки, предусмотренной статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка. |  | В наличии |

УК «Тепловые сети»

Приложение № 5

1.3.3. Перенос установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) в следующих случаях:

2) общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме принято решение о переносе капитального ремонта (отдельного вида услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) и при этом в соответствии с настоящим Порядком установлено, что отсутствует необходимость в проведении капитального ремонта (отдельного вида услуг и(или) работ по капитальному ремонту) в предусмотренный региональной программой срок;

| 1. | Тосненский район, г. п. Красный Бор, ул. Комсомольская, д. 10 – перенос срока капитального ремонта крыши с 2025 года на более поздний период на 2043 год Дом 1974 года постройки, 5 этажа. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043. Способ формирования фонда: СС | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
| 2. | Тосненский район, г. п. Красный Бор, ул. Комсомольская, д. 12 – перенос срока капитального ремонта крыши с 2025 года на более поздний период на 2043 год Дом 1978 года постройки, 5 этажа. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2032-2034, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043. Способ формирования фонда: СС | Документы в наличии |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление (пункт 3.2 Порядка) |  | В наличии |
| Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного региональной программой срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) |  | В наличии |
| Сведения по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку |  | В наличии |
| копия акта проведения контрольного обследования технического состояния конструктивных элементов многоквартирного дома, составляемого совместно представителями администрации муниципального образования, на территории которого располагается многоквартирный дом, и лицом, ответственным за эксплуатацию многоквартирного дома, и(или) копия заключения специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта, оформленных не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка. |  | В наличии |

АМО Выборгского района ЛО

Приложение № 6

1.3.4. Перенос установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и (или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) в случае установления необходимости проведения капитального ремонта (отдельных видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок) в случае:

1) установления необходимости проведения капитального ремонта (отдельных видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, в соответствии с настоящим Порядком;

| 1. | Выборгский район, г. Выборг, пр. Победы, д. 4а – перенос срока капитального ремонта крыши с периода 2035-2037 на более ранний период на 2026 год Дом 1991 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения кап. ремонта: 2029-2031, 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043. Способ формирования фонда: РО | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
| 2. | Выборгский район, г. Выборг, ул. А.К. Харитонова, д. 61 – перенос срока капитального ремонта фасада и подвала с периода 2035-2037 на более ранний период на 2026 год Дом 1970 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения кап. ремонта: 2035-2037, 2041-2043. Способ формирования фонда: РО |  |
| 3. | Выборгский район, г. Выборг, ул. Бульвар Кутузова, д. 16 – перенос срока капитального ремонта фасада и подвала с периода 2035-2037 на более ранний период на 2026 год Дом 1938 года постройки, 7 этажей. Периоды проведения кап. ремонта: 2020-2022, 2029-2031, 2032-2034, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043. Способ формирования фонда: РО |  |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление (пункт 3.2 Порядка) |  | В наличии |
| Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного региональной программой срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) |  | В наличии |
| Сведения по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку |  | В наличии |
| Копия заключения специализированной организации, проводившей техническое обследование многоквартирного дома, включенного в региональную программу, оформленного не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка, с указанием степени износа конструктивных элементов или внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме; |  | 1.Износ крыши – 56% Износ фасада-35% Износ фундамента-42% |
|  |  | 2.Износ крыши – 39% Износ фасада-41% Износ фундамента-40% Износ подвала-60% |
|  |  | 3. Износ крыши – 40% Износ фасада-61% Износ фундамента-39% Износ подвала-57% |
| Справка регионального оператора о формировании фонда капитального ремонта в отношении данного многоквартирного дома, содержащая одно из следующих заключений: - о достаточности средств фонда капитального ремонта для финансирования оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту, указанных в заявлении, предусмотренном пунктом 3.2 настоящего Порядка; - о принятии собственниками решения об установлении дополнительного взноса на капитальный ремонт и привлечении региональным оператором и(или) лицами, указанными в пункте 1.2 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации, заемных средств для проведения капитального ремонта в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, с последующим погашением кредита и(или) займа за счет дополнительного взноса на капитальный ремонт; - о размере фактических поступлений взносов на капитальный ремонт, при этом собираемость взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме составляет не менее 95 процентов за весь период их начисления в многоквартирном доме начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка и собираемость взносов на капитальный ремонт администрацией муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом, составляет не менее 100 процентов за весь период их начисления администрации муниципального образования начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка; |  | Собираемость: Собственники – 97,54% АМО – 100% |
|  |  | Собираемость: Собственники – 95,72% АМО – 100% |
|  |  | Собираемость: Собственники – 96,17% АМО – 100% |
| Копии проектно-сметной документации на выполнение работ и(или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработанной и утвержденной в соответствии с действующим законодательством, или локальные сметные расчеты, составленные по результатам проведенного мониторинга технического состояния многоквартирного дома по видам услуг и(или) работ по капитальному ремонту, по которым подано заявление о переносе срока капитального ремонта на более ранний период (срок), согласованные с региональным оператором; |  | В наличии |
| Справка регионального оператора об отсутствии задолженности собственников помещений в многоквартирном доме за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (за исключением многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия), подлежащей погашению за счет фонда капитального ремонта, рассчитанной без учета мер государственной поддержки, предусмотренной статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка. |  | В наличии |

АМО Полянского сельского поселения Выборгского района ЛО

Приложение № 7

1.3.1. Включение в региональную программу многоквартирных домов в случаях, если многоквартирные дома:

2) ранее не включены в региональную программу в результате технических ошибок;

|  | Выборгский район, пос. ст. Приветнинское, пер. Солдатский, д. 1, лит. ЕЮ Дом введен в эксплуатацию в 1996 году, 2 этажа, 8 жилых помещений (квартир). | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка) |  | В наличии |
| Сведения по форме согласно приложению 2 к Порядку (представляются на бумажном носителе и в электронной форме в формате Excel) |  | В наличии |
| Сведения по форме согласно приложению 3 к Порядку |  | В наличии |
| Копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (представляется в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 1.3.1 настоящего Порядка). |  | В наличии |

АМО Лужского муниципального района Ленинградской области

Приложение № 8

1.3.4. Перенос установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и (или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) в случае установления необходимости проведения капитального ремонта (отдельных видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок) в случае:

1) установления необходимости проведения капитального ремонта (отдельных видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, в соответствии с настоящим Порядком;

| 3. | Лужский район, г. Луга, пр. Кирова, д. 22 – перенос срока капитального ремонта фасада и крыша с 2028года на более ранний период на 2026 год, Фасад (ПИР+СМР) с 2029-2031 на 2026 Дом 1957 года постройки, 3 этажа. Периоды проведения кап. ремонта: 2017-2019, 2020-2022, 2029-2031, 2035-2037. Способ формирования фонда: РО |  |
| --- | --- | --- |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление (пункт 3.2 Порядка) |  | В наличии |
| Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного региональной программой срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) |  | В наличии |
| Сведения по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку |  | В наличии |
| Копия заключения специализированной организации, проводившей техническое обследование многоквартирного дома, включенного в региональную программу, оформленного не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка, с указанием степени износа конструктивных элементов или внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме; |  | 1.Износ крыши – 62,6% Износ фасада-56,8% Износ фундамента-16% |
| Справка регионального оператора о формировании фонда капитального ремонта в отношении данного многоквартирного дома, содержащая одно из следующих заключений: - о достаточности средств фонда капитального ремонта для финансирования оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту, указанных в заявлении, предусмотренном пунктом 3.2 настоящего Порядка; - о принятии собственниками решения об установлении дополнительного взноса на капитальный ремонт и привлечении региональным оператором и(или) лицами, указанными в пункте 1.2 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации, заемных средств для проведения капитального ремонта в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, с последующим погашением кредита и(или) займа за счет дополнительного взноса на капитальный ремонт; - о размере фактических поступлений взносов на капитальный ремонт, при этом собираемость взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме составляет не менее 95 процентов за весь период их начисления в многоквартирном доме начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка и собираемость взносов на капитальный ремонт администрацией муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом, составляет не менее 100 процентов за весь период их начисления администрации муниципального образования начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка; |  | Собираемость: Собственники – 98,62% АМО – 100,02% |
| Копии проектно-сметной документации на выполнение работ и(или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработанной и утвержденной в соответствии с действующим законодательством, или локальные сметные расчеты, составленные по результатам проведенного мониторинга технического состояния многоквартирного дома по видам услуг и(или) работ по капитальному ремонту, по которым подано заявление о переносе срока капитального ремонта на более ранний период (срок), согласованные с региональным оператором; |  | В наличии |
| Справка регионального оператора об отсутствии задолженности собственников помещений в многоквартирном доме за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (за исключением многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия), подлежащей погашению за счет фонда капитального ремонта, рассчитанной без учета мер государственной поддержки, предусмотренной статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка. |  | В наличии |

ООО «Управляющая компания»

Приложение № 9

1.3.3. Перенос установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) в следующих случаях:

2) общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме принято решение о переносе капитального ремонта (отдельного вида услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) и при этом в соответствии с настоящим Порядком установлено, что отсутствует необходимость в проведении капитального ремонта (отдельного вида услуг и(или) работ по капитальному ремонту) в предусмотренный региональной программой срок;

| 1. | Тосненский район, г. Тосно, Московское ш, д. 19 – перенос срока капитального ремонта крыши с 2025 года на более поздний период на 2035 год Дом 1962 года постройки, 4 этажа. Периоды проведения кап. ремонта: 2017-2019, 2020-2022, 2023-2025, 2029-2034, 2035-2037. Способ формирования фонда: СС | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление (пункт 3.2 Порядка) |  | В наличии |
| Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного региональной программой срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) |  | В наличии |
| Сведения по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку |  | В наличии |
| копия акта проведения контрольного обследования технического состояния конструктивных элементов многоквартирного дома, составляемого совместно представителями администрации муниципального образования, на территории которого располагается многоквартирный дом, и лицом, ответственным за эксплуатацию многоквартирного дома, и(или) копия заключения специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта, оформленных не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка. |  | В наличии |

АМО Гатчинского муниципального округа Ленинградской области

Приложение № 10

1.3.1. Включение в региональную программу многоквартирных домов в случаях, если многоквартирные дома:

2) ранее не включены в региональную программу в результате технических ошибок;

|  | Гатчинский муниципальный округ, тер. Пижма (Мыза), д. 10 Дом введен в эксплуатацию в 1970 году, 3 этажа, 24 жилых помещений (квартир). | Акт проведения обследования тех. Состояния от 28.10.25 ( закл: требуется проведение капитального ремонта) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гатчинский муниципальный округ, тер. Пижма (Мыза), д. 11 Дом введен в эксплуатацию в 1970 году, 3 этажа, 24 жилых помещений (квартир). |  |  |  |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |  |  |
| Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка) |  | В наличии |  |  |
| Сведения по форме согласно приложению 2 к Порядку (представляются на бумажном носителе и в электронной форме в формате Excel) |  | 1. | В наличии |  |
|  |  | 2. | В наличии |  |
| Сведения по форме согласно приложению 3 к Порядку |  | В наличии |  |  |
| Копия технического паспорта многоквартирного дома, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 1 пункта 1.3.1 настоящего Порядка; |  | 1 |  | В наличии |
|  |  | 2 |  | В наличии |

Администрация Свердловского гп Всеволожского муниципального района ЛО

Приложение №11

1.3.4. Перенос установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и (или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) в случае установления необходимости проведения капитального ремонта (отдельных видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок) в случае, принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о проведении капитального ремонта (отдельных услуг и (или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, при условии достаточности средств фонда капитального ремонта для проведения капитального ремонта или выбора собственниками помещений в многоквартирном доме иных способов финансирования капитального ремонта.

2) принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о проведении капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, при условии достаточности средств фонда капитального ремонта для проведения капитального ремонта или выбора собственниками помещений в многоквартирном доме иных способов финансирования капитального ремонта;

| 1. | Всеволожский муниципальный район, пос. им. Свердлова, мкр. 2, д. 54 – перенос срока капитального ремонта фасада и крыши с 2029-2031 годов на 2026-2028 года Дом 1980 года постройки, 5 этажей Периоды проведения капитального ремонта: 2029-2031, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043 Способ формирования фонда: РО |  |
| --- | --- | --- |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка) |  | В наличии |
| Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного региональной программой срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) |  | В наличии |
| сведения по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку |  | В наличии |
| Копия заключения специализированной организации, проводившей техническое обследование многоквартирного дома, включенного в региональную программу, оформленного не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка, с указанием степени износа конструктивных элементов или внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме; |  | В наличии Общий износ кровли 75,8% Общий износ фасада 50% Общий износ фасада 30% |
| Справка регионального оператора о формировании фонда капитального ремонта в отношении данного многоквартирного дома, содержащая одно из следующих заключений: - о достаточности средств фонда капитального ремонта для финансирования оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту, указанных в заявлении, предусмотренном пунктом 3.2 настоящего Порядка; - о принятии собственниками решения об установлении дополнительного взноса на капитальный ремонт и привлечении региональным оператором и(или) лицами, указанными в пункте 1.2 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации, заемных средств для проведения капитального ремонта в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, с последующим погашением кредита и(или) займа за счет дополнительного взноса на капитальный ремонт; - о размере фактических поступлений взносов на капитальный, при этом собираемость взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме составляет не менее 95 процентов за весь период их начисления в многоквартирном доме начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка и собираемость взносов на капитальный ремонт администрацией муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом, составляет не менее 100 процентов за весь период их начисления администрации муниципального образования начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка; |  | В наличии Собираемость: Собственники – 97,12% АМО – 100% |
| Копии проектно-сметной документации на выполнение работ и(или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработанной и утвержденной в соответствии с действующим законодательством, или локальные сметные расчеты, составленные по результатам проведенного мониторинга технического состояния многоквартирного дома по видам услуг и(или) работ по капитальному ремонту, по которым подано заявление о переносе срока капитального ремонта на более ранний период (срок), согласованные с региональным оператором; |  | В наличии |
| Справка регионального оператора об отсутствии задолженности собственников помещений в многоквартирном доме за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (за исключением многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия), подлежащей погашению за счет фонда капитального ремонта, рассчитанной без учета мер государственной поддержки, предусмотренной статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка. |  | В наличии |

ООО «ЖКХ Сиверский»

Приложение № 12

1.3.4. Перенос установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и (или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) в случае установления необходимости проведения капитального ремонта (отдельных видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок) в случае:

1) установления необходимости проведения капитального ремонта (отдельных видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, в соответствии с настоящим Порядком;

| 1. | Гатчинский район, пгт Сиверский, ул. Военный городок, д. 58 – перенос срока капитального ремонта крыши с периода 2035-2037 на более ранний период на 2026 год Дом 1997 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения кап. ремонта: 2035-2037, 2038-2040, 2041-2034. Способ формирования фонда: РО | Документы в наличии |
| --- | --- | --- |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление (пункт 3.2 Порядка) документов, подтверждающих право подписи лица, уполномоченного на подписание заявления, в том числе право заверения копий документов, прилагаемых к заявлению |  | В наличии |
| Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного региональной программой срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) |  | В наличии |
| Сведения по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку |  | В наличии (не заполнено) |
| Копия заключения специализированной организации, проводившей техническое обследование многоквартирного дома, включенного в региональную программу, оформленного не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка, с указанием степени износа конструктивных элементов или внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме; |  | В наличии Износ крыши – 52,5% Фундамент 30% Фасад 40% |
| Справка регионального оператора о формировании фонда капитального ремонта в отношении данного многоквартирного дома, содержащая одно из следующих заключений: - о достаточности средств фонда капитального ремонта для финансирования оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту, указанных в заявлении, предусмотренном пунктом 3.2 настоящего Порядка; - о принятии собственниками решения об установлении дополнительного взноса на капитальный ремонт и привлечении региональным оператором и(или) лицами, указанными в пункте 1.2 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации, заемных средств для проведения капитального ремонта в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, с последующим погашением кредита и(или) займа за счет дополнительного взноса на капитальный ремонт; - о размере фактических поступлений взносов на капитальный ремонт, при этом собираемость взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме составляет не менее 95 процентов за весь период их начисления в многоквартирном доме начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка и собираемость взносов на капитальный ремонт администрацией муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом, составляет не менее 100 процентов за весь период их начисления администрации муниципального образования начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка; |  | В наличии Собираемость: Собственники – 98,04% АМО – 100,21% |
| Копии проектно-сметной документации на выполнение работ и(или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработанной и утвержденной в соответствии с действующим законодательством, или локальные сметные расчеты, составленные по результатам проведенного мониторинга технического состояния многоквартирного дома по видам услуг и(или) работ по капитальному ремонту, по которым подано заявление о переносе срока капитального ремонта на более ранний период (срок), согласованные с региональным оператором; |  | В наличии |
| Справка регионального оператора об отсутствии задолженности собственников помещений в многоквартирном доме за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (за исключением многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия), подлежащей погашению за счет фонда капитального ремонта, рассчитанной без учета мер государственной поддержки, предусмотренной статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка. |  | В наличии |

АМО Тосненского муниципального района ЛО

Приложение № 13

1.3.2. Исключение из региональной программы многоквартирных домов в случаях, если:

3) менее 5-ти квартир.

| 1. | Тосненский муниципальный район, г. Тосно, ул. Октябрьская, д. 77 – исключение из региональной программы жилого дома Дом 1968 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитального ремонта: 2017-2019, 2020-2022, 2026-2028, 2029-2031, 2035-2037, 2041-2043 | АКТ – 2 квартиры |
| --- | --- | --- |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка) |  | В наличии |
| Сведения по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку; |  | В наличии |
| копия технического паспорта многоквартирного дома, за исключением случая изменения адреса многоквартирного дома, включенного в региональную программу, на адрес за пределами границ Ленинградской области, а также случая, предусмотренного подпунктом 1 пункта 1.3.2 настоящего Порядка; |  | В наличии |