Выписка из протокола № 3 от 16.02.2026

заседания комиссии по установлению необходимости (отсутствия необходимости) проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области

1) Рассмотрение заявлений, представленных НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области»:

1.1. Об исключении из региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов в случае, если  в отношении многоквартирного дома установлено наличие основания для невключения такого дома в региональную программу в соответствии с законодательством Российской Федерации и областным законом от 29 ноября 2013 года                № 82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области;

1. Всеволожский муниципальный район, г. Сертолово, мкр. Сертолово-1, ул. Молодежная, д. 5– исключение из региональной программы нежилого дома.

Дом 1981 года постройки, 5 этажей.

Решили: Установили отсутствие необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

1.2. Об исключении из региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов в случае, если многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в порядке, установленном Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 (подпункт 1 пункта 1.3.2   Порядка):

1. Приозерский муниципальный район, г. Приозерск,  Ленинградское шоссе, д. 43– исключение из региональной программы  многоквартирного дома.

Дом 1964 года постройки, 2 этажа.

Решили: Установили отсутствие необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

1.3. О сокращении перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту в случаях установления отсутствия конструктивных элементов, внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу, в отношении которых утвержденной региональной программой должен быть проведен капитальный ремонт (пункт 1 части 4 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации) (подпункт 1 пункта 1.3.5 Порядка).

1. Приозерский муниципальный район, пос. Севастьяново,  ул. Новая, д. 3– сократить перечень планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ВДИС ГВС.

Дом 1987 года постройки, 5 этажей.

2. Приозерский муниципальный район, пос. Севастьяново,  ул. Новая, д. 2– сократить перечень планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ВДИС ГВС.

Дом 1977 года постройки, 5 этажей.

3. Приозерский муниципальный район, пос. Севастьяново,  ул. Новая, д. 1– сократить перечень планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ВДИС ГВС.

Дом 1976 года постройки, 5 этажей.

Решили: Установили необходимость сокращения перечня видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту, согласно заявлениям.

1.4. О переносе установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 168 и частью 5 статьи 181 Жилищного кодекса Российской Федерации (выполнение не требуется (подпункт 1 пункта 1.3.3 Порядка):

1. Лодейнопольский муниципальный район, г. Лодейное Поле, пр. Урицкого, д. 17– перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ПИР ХВС с 2026 года на более поздний период.

Дом 1954 года постройки, 3  этажа.

2. Приозерский муниципальный район, пос. Ромашки, ул. Новостроек, д.3 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ПИР крыши с 2026 года на более поздний период.

Дом 1967 года постройки, 2  этажа.

3. Подпорожский муниципальный район, г. Никольский, ул. Новая, д. 1 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ПИР крыши и СМР крыши с 2026 года на более поздний период.

4. Лодейнопольский муниципальный район, г. Лодейное Поле, ул. Титова, д.36 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ПИР ВО с 2026 года на более поздний период.

5. Лодейнопольский муниципальный район, г. Лодейное Поле, ул. Гагарина,    д. 18 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ПИР ЭС, ПИР, ХВС, ПИР ВО, ПИР ТС с 2026 года на более поздний период.

6. Ломоносовский муниципальный район, пос. Аннино, ул. Центральная, д. 2 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ПИР ВО с 2026 года на более поздний период.

Дом 1965 года постройки, 4 этажа.

Решили: Установили необходимость переноса сроков проведения работ по капитальному ремонту на более поздний период согласно заявлениям на период 2050-2052 годов.(2052 год)

1.5. О включении в региональную программу многоквартирного дома, ранее не включен в региональную программу в результате технических ошибок (подпункт 2 пункта 1.3.1 Порядка):

Кировский муниципальный район, г. Кировск, ул. Новая, д. 31 – Дом 2024 года постройки, 10 этажей, 1 подземный этаж, 4 лифтов, количество жилых помещений(квартир) 205 ( площадь жилых помещений 8432,13), (ЭС, ТС, ХВС, ГВС, ВО, Лифты, Крыша, Подвал, Фасад, Фундамент)

Кировский муниципальный район, г. Кировск, ул. Новая, д. 33 – Дом 2024 года постройки, 10 этажей, 1 подземный этаж, 4 лифтов, количество жилых помещений(квартир) 215 ( площадь жилых помещений 8202.6), (ЭС, ТС, ХВС, ГВС, ВО, Лифты, Крыша, Подвал, Фасад, Фундамент)

Решили: Включить в региональную программу многоквартирный дом с периода 2047-2049 годов региональной программы капитального ремонта (лифты – 2049 год).

2) Рассмотрение заявления, представленного МО Вындиноостровское городское поселение Волховского МР ЛО, о переносе установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) (подпункт 1 пункта 1.3.4 Порядка):

1. Волховский муниципальный район, д. Вындин Остров, ул. Центральная, д. 10 – перенос срока капитального ремонта фасада (пир+смр) и крыши (пир+смр) с 2035-2037 годов на 2026 год

Дом 1986 года постройки, 9 этажей

2. Волховский муниципальный район, д. Вындин Остров, ул. Центральная, д. 13 – перенос срока капитального ремонта фасада (пир+смр) и крыши (пир+смр) с 2035-2037 годов на 2026 год

Дом 1986 года постройки, 5 этажей

Решили: Установили необходимость переноса сроков проведения работ по капитальному ремонту фасада (пир+смр) и крыши (пир+смр) , по заявленным многоквартирным домам, на более ранний период 2026-2028 (2027 год).

2) Рассмотрение заявления, представленного МО Цвылёвское сельское поселение Тихвинского МР ЛО, о переносе установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) (подпункт 1 пункта 1.3.4 Порядка):

1. Тихвинский муниципальный район, пос. Цвылёво, д. 21 – перенос срока капитального ремонта крыши (пир+смр) с 2029-2031 годов на 2026 год

Дом 1973 года постройки, 2 этажа

Решили: Установили необходимость переноса сроков проведения работ по капитальному ремонту крыши (ПИР+СМР) на более ранний период 2026-2028 (2027 год).

3) Рассмотрение заявления, представленного ООО «Верис» Приозерский район, о переносе установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) (подпункт 1 пункта 1.3.4 Порядка):

Приозерский муниципальный район, пос. Петровское, ул. Шоссейная, д. 30 – перенос срока капитального ремонта фасада (пир+смр) на 2026 год

Дом 1963 года постройки, 2 этажа

Приозерский муниципальный район, пос. Петровское, ул. Шоссейная, д. 29 – перенос срока капитального ремонта фасада (пир+смр) на 2026 год

Дом 1969 года постройки, 2 этажа

Решили: Вернуть документы заявителю в связи с представлением документов не в полном объеме в соответствии с пунктом 3.10.1 Порядка и в связи с оформлением документов не в соответствии с требованиями Порядка.

4) Рассмотрение заявления, представленного ТСЖ «ДЮНА» Тихвинский район, о переносе установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) (подпункт 2 пункта 1.3.3 Порядка):

Тихвинский муниципальный район, г. Тихвин, ул. Знаменская, д. 52 – перенос сроков выполнения работ по капитальному лифта с 2025 года на 2029 год.

Дом 1987 года постройки, 9  этажей. 4 лифта

Решили: Вернуть документы заявителю в связи с представлением документов не в полном объеме в соответствии с пунктом 3.6 Порядка и в связи с оформлением документов не в соответствии с требованиями Порядка.

5) Рассмотрение заявления, представленного АМО Выборгского муниципального района ЛО, о переносе установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) (подпункт 1 пункта 1.3.4 Порядка):

1. Выборгский муниципальный район, г. Выборг, Приморское ш., д. 10 – перенос срока капитального ремонта крыши (пир+смр) с 2029-2031 годов на 2026 год

Дом 1973 года постройки, 9 этажей

Решили: Установили необходимость переноса сроков проведения работ по капитальному ремонту фасада (пир+смр) и крыши (пир+смр) , по заявленным многоквартирным домам, на более ранний период 2026-2028 (2028 год).

6) Рассмотрение заявления, представленного АМО Никольское городское поселение Подпорожского района ЛО, о переносе установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) (подпункт 2 пункта 1.3.3 Порядка):

1. Подпорожский муниципальный район, г.п. Никольский, ул. Новая, д. 2 – перенос сроков выполнения работ по капитальному фундамента с 2026 года на период 2029-2031.

Дом 1967 года постройки, 2 этажей

Решили: Установили необходимость переноса сроков проведения работ по капитальному ремонту фундамента на более поздний период 2029-2031.

7) Рассмотрение заявления, представленного ООО «Атмосфера», о включении в региональную программу многоквартирного дома, ранее не включен в региональную программу в результате технических ошибок (подпункт 2 пункта 1.3.1 Порядка):

1. Гатчинский муниципальный район, г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 14 –

Дом 2020 года постройки, 13 этажей, 1 подземный этаж, 6 лифтов, количество жилых помещений(квартир) 319 ( площадь жилых помещений 16543.4), (ЭС, ТС, ХВС, ГВС, ВО, Лифты, Крыша, Подвал, Фасад, Фундамент)

2. Гатчинский муниципальный район, г. Гатчина, бульвар Авиаторов, д. 9 –

Дом 2021 года постройки, 9 этажей, 1 подземный этаж, 6 лифтов, количество жилых помещений(квартир) 444 ( площадь жилых помещений 22227.0), (ЭС, ТС, ХВС, ГВС, ВО, Лифты, Крыша, Подвал, Фасад, Фундамент)

Решили: Включить в региональную программу многоквартирный дом с периода 2044-2046 годов региональной программы капитального ремонта: Гатчинский муниципальный район,  г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 14 - лифты - 2045 год; Гатчинский муниципальный район, г. Гатчина, бульвар Авиаторов, д. 9 – лифты - 2046 год.

8) Рассмотрение заявления, представленного ООО «Возрождение Тихвин», о переносе установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) (подпункт 1 пункта 1.3.4 Порядка):

1. Тихвинский муниципальный район, г. Тихвин, мкр-он 2, д. 7 – перенос срока капитального ремонта фасад (пир+смр) на 2026 год

Дом 1974 года постройки, 5 этажей

Решили: Установили необходимость переноса сроков проведения работ по капитальному ремонту фасада (пир+смр) на более ранний период 2026-2028 (2027 год).

НО «Фонд капитального ремонта Ленинградской области»

Приложение №1

1.3.2. Исключение из региональной программы многоквартирных домов в случаях, если:

2) в отношении многоквартирного дома установлено наличие основания для невключения такого дома в региональную программу в соответствии с законодательством Российской Федерации и областным законом от 29 ноября 2013 года № 82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области;

| 1. | Всеволожский муниципальный район, г. Сертолово, мкр. Сертолово-1, ул. Молодежная, д. 5– исключение из региональной программы нежилого дома. Дом 1981 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения капитального ремонта: 2029-2031, 2035-2037, 2041-2043 |  |
| --- | --- | --- |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  |  |
| Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка) |  | В наличии |
| Сведения по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку; |  | В наличии |
| Прилагаемые документы |  | письмо ФГАУ "РОСЖИЛКОМПЛЕКС"; выписка ЕГРН |

1.3.2. Исключение из региональной программы многоквартирных домов в случаях, если:

1) многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в порядке, установленном Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47;

| 1. | Приозерский муниципальный район, г. Приозерск, Ленинградское шоссе, д. 43– исключение из региональной программы многоквартирного дома. Дом 1964 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитального ремонта: 2029-2031, 2035-2037, 2041-2043 |  |
| --- | --- | --- |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  |  |
| Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка) |  | В наличии |
| Сведения по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку; |  | В наличии |
| Копия решения о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, принятого в соответствии с пунктом 47 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года N 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (представляется в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 1.3.2 настоящего Порядка). |  | В наличии |

1.3.5. Сокращение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту;

1. Установления отсутствия конструктивных элементов, внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу, в отношении которых утвержденной региональной программой должен быть проведен капитальный ремонт (пункт 1 части 4 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации);Перенос установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) в следующих случаях:

| 1. | Приозерский муниципальный район, пос. Севастьяново, ул. Новая, д. 3– сократить перечень планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ВДИС ГВС. Дом 1987 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения капитального ремонта: 2017-2019, 2020-2022, 2023-2025,2041-2043. Способ формирования фонда: ССРО |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Приозерский муниципальный район, пос. Севастьяново, ул. Новая, д. 2– сократить перечень планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ВДИС ГВС. Дом 1977 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения капитального ремонта: 2017-2019, 2023-2025, 2032-2034, 2035-2038. Способ формирования фонда: ССРО |  |
| 3. | Приозерский муниципальный район, пос. Севастьяново, ул. Новая, д. 1– сократить перечень планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ВДИС ГВС. Дом 1976 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения капитального ремонта: 2017-2019, 2023-2025, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043. Способ формирования фонда: ССРО |  |

| Документы, требуемые в соответствии с Порядком | Фактическое наличие документов |
| --- | --- |
| Заявление (пункт 3.2 Порядка) | В наличии |
| Сведения по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку | В наличии |
| Копия технического паспорта многоквартирного дома (при наличии) | В наличии |
| Справка об установлении в многоквартирном доме отсутствия конструктивных элементов и(или) внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу, в отношении которых утвержденной региональной программой должен быть проведен капитальный ремонт, подписанная одним из следующих лиц: лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом и(или) содержание общего имущества в многоквартирном доме; администрацией муниципального образования, на территории которого находится многоквартирный дом; региональным оператором (в случае формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора); владельцем специального счета (в случае формирования фонда капитального ремонта на специальном счете). | В наличии |

1.3.3. Перенос установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) в следующих случаях:

1) в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 168 и частью 5 статьи 181 Жилищного кодекса Российской Федерации (выполнение не требуется)

| 1. | Лодейнопольский муниципальный район, г. Лодейное Поле, пр. Урицкого, д. 17– перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ПИР ХВС с 2026 года на более поздний период. Дом 1954 года постройки, 3 этажа. Периоды проведения капитального ремонта: 2017-2019(2018-ПИР фасад с утеплением, ПИР ТС, ПИР ХВС), 2020-2022(2021-ТС, 2022-фасад), 2026-2028 (ПИР ХВС, ВДИС ХВС), 2035-2037, 2038-2040. | выполнен, согласно Акту в 2018 году |
| --- | --- | --- |
| 2. | Приозерский муниципальный район, пос. Ромашки, ул. Новостроек, д.3 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ПИР крыши с 2026 года на более поздний период. Дом 1967 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитального ремонта: 2017-2019, 2023-2025, 2026-2028, 2029-2031, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043. | Капитальный ремонт крыши выполнен по 499 в 2023 году. |
| 3. | Подпорожский муниципальный район, г. Никольский, ул. Новая, д. 1 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ПИР крыши и СМР крыши с 2026 года на более поздний период. Дом 1990 года постройки, 5 этаж. Периоды проведения капитального ремонта: 2023-2025, 2026-2028(2026-ПИР фасад+СМР-аукцион), 2038-2040, 2041-2043. | ПИР + СМР выполнены в 2025 |
| 4. | Лодейнопольский муниципальный район, г. Лодейное Поле, ул. Титова, д.36 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ПИР ВО с 2026 года на более поздний период. Дом 1962 года постройки, 4 этажа. Периоды проведения капитального ремонта: 2017-2019(2018-ПИР ЭС, ПИР, ХВС, ПИР ВО, ПИР ТС), 2020-2022(2021-ВДИС ТС, ВДИС ЭС, ВДИС ХВС, ПИР подвал), 2026-2028 (ПИР ВО, ВДИС ВО), 2032-2034, 2035-2037. | выполнен, согласно Акту в 2018 году |
| 5. | Лодейнопольский муниципальный район, г. Лодейное Поле, ул. Гагарина, д. 18 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ПИР ЭС, ПИР, ХВС, ПИР ВО, ПИР ТС с 2026 года на более поздний период. Дом 1958 года постройки, 3 этажа. Периоды проведения капитального ремонта: 2017-2019(2017-ПИР ЭС, ПИР, ХВС, ПИР ВО, ПИР ТС, ПИР ПУ и УУ-выполнены), 2020-2022(2021-ВДИС ЭС), 2026-2028 ( ПИР ХВС+ ВДИС ХВС, ПИР ВО+ВДИС ВО, ПИР ТС+ВДИС ТС, ПУ и УУ), 2032-2034, 2038-2040. | выполнены, согласно Акту в 2018 году |
| 6. | Ломоносовский муниципальный район, пос. Аннино, ул. Центральная, д. 2 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту ПИР ВО с 2026 года на более поздний период. Дом 1965 года постройки, 4 этажа. Периоды проведения капитального ремонта: 2014-2016 (ПИР ТС, ПИР ХВС, ПИР ГВС, ПИР ВО, ПИР УУ и ПУ, ПИР ЭС, СМР крыши, СМР подвал, СМР фасад-выполнены), 2017-2019, 2020-2022(2020-ВДИС ЭС, ВДИС ТС, ВДИС ХВС, ВДИС ГВС-выполнены), 2026-2028 ( ПИР ВО, ВДИС ВО-аукцион, 2027-ПИР фундамент), 2041-2043. | выполнен, согласно Акту в 2016 году |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление (пункт 3.2 Порядка) |  | В наличии |
| Сведения по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку; |  | В наличии |
| Копии документов, содержащих сведения о проведенном ранее капитальном ремонте элементов строительных конструкций и инженерных систем общего имущества в многоквартирном доме; |  | В наличии |
| копия акта проведения контрольного обследования технического состояния конструктивных элементов многоквартирного дома, составляемого совместно представителями администрации муниципального образования, на территории которого располагается многоквартирный дом, и лицом, ответственным за эксплуатацию многоквартирного дома, и(или) копия заключения специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта, оформленных не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка |  | В наличии |

1.3.1. Включение в региональную программу многоквартирных домов в случаях, если многоквартирные дома:

2) ранее не включены в региональную программу в результате технических ошибок;

| 1. | Кировский муниципальный район, г. Кировск, ул. Новая, д. 31 – Дом 2024 года постройки, 10 этажей, 1 подземный этаж, 4 лифтов, количество жилых помещений(квартир) 205 ( площадь жилых помещений 8432,13), (ЭС, ТС, ХВС, ГВС, ВО, Лифты, Крыша, Подвал, Фасад, Фундамент) | ФИАС: 5339569d-30d9-4811-b241-b07358f6c89d |
| --- | --- | --- |
| 2. | Кировский муниципальный район, г. Кировск, ул. Новая, д. 33 – Дом 2024 года постройки, 10 этажей, 1 подземный этаж, 4 лифтов, количество жилых помещений(квартир) 215 ( площадь жилых помещений 8202.6), (ЭС, ТС, ХВС, ГВС, ВО, Лифты, Крыша, Подвал, Фасад, Фундамент) | ФИАС: 15edeea7-cab4-4a6d-82de-b478945bea8f |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление (пункт 3.2 Порядка) |  | В наличии |
| Сведения по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку |  | В наличии |
| Сведения по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку |  | В наличии |
| Копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  | В наличии |
|  |  | В наличии |

МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского МР ЛО

Приложение №2

1.3.4. Перенос установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и (или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) в случае установления необходимости проведения капитального ремонта (отдельных видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок) в случае, принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о проведении капитального ремонта (отдельных услуг и (или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, при условии достаточности средств фонда капитального ремонта для проведения капитального ремонта или выбора собственниками помещений в многоквартирном доме иных способов финансирования капитального ремонта.

1) установления необходимости проведения капитального ремонта (отдельных видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, в соответствии с настоящим Порядком;

| 1. | Волховский муниципальный район, д. Вындин Остров, ул. Центральная, д. 10 – перенос срока капитального ремонта фасада (пир+смр) и крыши (пир+смр) с 2035-2037 годов на 2026 год Дом 1986 года постройки, 9 этажей Периоды проведения капитального ремонта: 2029-2031, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043 Способ формирования фонда: РО |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Волховский муниципальный район, д. Вындин Остров, ул. Центральная, д. 13 – перенос срока капитального ремонта фасада (пир+смр) и крыши (пир+смр) с 2035-2037 годов на 2026 год Дом 1986 года постройки, 5 этажей Периоды проведения капитального ремонта: 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043. Способ формирования фонда: РО |  |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка) |  | В наличии |
| Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного региональной программой срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) |  | В наличии |
| сведения по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку |  | В наличии |
| Копия заключения специализированной организации, проводившей техническое обследование многоквартирного дома, включенного в региональную программу, оформленного не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка, с указанием степени износа конструктивных элементов или внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме; |  | 1) Общий износ кровли более 70% Общий износ фасада 60% Общий износ фундамента 30% |
|  |  | 2) Общий износ кровли более 70% Общий износ фасада 60% Общий износ фундамента 30% |
| Справка регионального оператора о формировании фонда капитального ремонта в отношении данного многоквартирного дома, содержащая одно из следующих заключений: - о достаточности средств фонда капитального ремонта для финансирования оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту, указанных в заявлении, предусмотренном пунктом 3.2 настоящего Порядка; - о принятии собственниками решения об установлении дополнительного взноса на капитальный ремонт и привлечении региональным оператором и(или) лицами, указанными в пункте 1.2 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации, заемных средств для проведения капитального ремонта в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, с последующим погашением кредита и(или) займа за счет дополнительного взноса на капитальный ремонт; - о размере фактических поступлений взносов на капитальный, при этом собираемость взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме составляет не менее 95 процентов за весь период их начисления в многоквартирном доме начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка и собираемость взносов на капитальный ремонт администрацией муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом, составляет не менее 100 процентов за весь период их начисления администрации муниципального образования начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка; |  | В наличии Собираемость: Собственники – 97,00% АМО – 102,78% |
|  |  | В наличии Собираемость: Собственники – 96,03% АМО – 102,78% |
| Копии проектно-сметной документации на выполнение работ и(или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработанной и утвержденной в соответствии с действующим законодательством, или локальные сметные расчеты, составленные по результатам проведенного мониторинга технического состояния многоквартирного дома по видам услуг и(или) работ по капитальному ремонту, по которым подано заявление о переносе срока капитального ремонта на более ранний период (срок), согласованные с региональным оператором; |  | В наличии |
| Справка регионального оператора об отсутствии задолженности собственников помещений в многоквартирном доме за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (за исключением многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия), подлежащей погашению за счет фонда капитального ремонта, рассчитанной без учета мер государственной поддержки, предусмотренной статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка. |  | В наличии |

МО Цвылёвское сельское поселение Тихвинского МР ЛО

Приложение №3

1.3.4. Перенос установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и (или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) в случае установления необходимости проведения капитального ремонта (отдельных видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок) в случае, принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о проведении капитального ремонта (отдельных услуг и (или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, при условии достаточности средств фонда капитального ремонта для проведения капитального ремонта или выбора собственниками помещений в многоквартирном доме иных способов финансирования капитального ремонта.

1) установления необходимости проведения капитального ремонта (отдельных видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, в соответствии с настоящим Порядком;

| 1. | Тихвинский муниципальный район, пос. Цвылёво, д. 21 – перенос срока капитального ремонта крыши (пир+смр) с 2029-2031 годов на 2026 год Дом 1973 года постройки, 2 этажа Периоды проведения капитального ремонта: 2029-2031, 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043 Способ формирования фонда: РО |  |
| --- | --- | --- |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка) |  | В наличии |
| Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного региональной программой срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) |  | В наличии |
| сведения по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку |  | В наличии |
| Копия заключения специализированной организации, проводившей техническое обследование многоквартирного дома, включенного в региональную программу, оформленного не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка, с указанием степени износа конструктивных элементов или внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме; |  | 1) Общий износ крыши 65 % Общий износ фасада 50% Общий износ фундамента 50% |
| Справка регионального оператора о формировании фонда капитального ремонта в отношении данного многоквартирного дома, содержащая одно из следующих заключений: - о достаточности средств фонда капитального ремонта для финансирования оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту, указанных в заявлении, предусмотренном пунктом 3.2 настоящего Порядка; - о принятии собственниками решения об установлении дополнительного взноса на капитальный ремонт и привлечении региональным оператором и(или) лицами, указанными в пункте 1.2 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации, заемных средств для проведения капитального ремонта в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, с последующим погашением кредита и(или) займа за счет дополнительного взноса на капитальный ремонт; - о размере фактических поступлений взносов на капитальный, при этом собираемость взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме составляет не менее 95 процентов за весь период их начисления в многоквартирном доме начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка и собираемость взносов на капитальный ремонт администрацией муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом, составляет не менее 100 процентов за весь период их начисления администрации муниципального образования начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка; |  | В наличии Собираемость: Собственники – 95,25% АМО – 100,00% |
| Копии проектно-сметной документации на выполнение работ и(или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработанной и утвержденной в соответствии с действующим законодательством, или локальные сметные расчеты, составленные по результатам проведенного мониторинга технического состояния многоквартирного дома по видам услуг и(или) работ по капитальному ремонту, по которым подано заявление о переносе срока капитального ремонта на более ранний период (срок), согласованные с региональным оператором; |  | В наличии |
| Справка регионального оператора об отсутствии задолженности собственников помещений в многоквартирном доме за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (за исключением многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия), подлежащей погашению за счет фонда капитального ремонта, рассчитанной без учета мер государственной поддержки, предусмотренной статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка. |  | В наличии |

ООО «Верис» Приозерский р-он

Приложение №4

1.3.4. Перенос установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и (или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) в случае установления необходимости проведения капитального ремонта (отдельных видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок) в случае, принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о проведении капитального ремонта (отдельных услуг и (или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, при условии достаточности средств фонда капитального ремонта для проведения капитального ремонта или выбора собственниками помещений в многоквартирном доме иных способов финансирования капитального ремонта.

1) установления необходимости проведения капитального ремонта (отдельных видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, в соответствии с настоящим Порядком;

| 1. | Приозерский муниципальный район, пос. Петровское, ул. Шоссейная, д. 30 – перенос срока капитального ремонта фасада (пир+смр) на 2026 год Дом 1963 года постройки, 2 этажа Периоды проведения капитального ремонта: 2023-2025 (выполнен ремонт крыши по 499), 2026-2028 (2026 - ПИР ЭС, ВДИС ЭС), 2029-2031, 2035-2037. Способ формирования фонда: РО |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Приозерский муниципальный район, пос. Петровское, ул. Шоссейная, д. 29 – перенос срока капитального ремонта фасада (пир+смр) на 2026 год Дом 1969 года постройки, 2 этажа Периоды проведения капитального ремонта: 2023-2025 (выполнен ремонт крыши по 499), 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043. Способ формирования фонда: РО | В результатах тех. обследования указан адрес: ул. Шоссейная, д. 29, лит. А |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка) |  | В наличии |
| Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного региональной программой срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) |  | В наличии |
| сведения по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку |  | В наличии |
| Копия заключения специализированной организации, проводившей техническое обследование многоквартирного дома, включенного в региональную программу, оформленного не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка, с указанием степени износа конструктивных элементов или внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме; |  | 1) Общий износ крыши – выполнен в 2025 году по 499. Общий износ фасада 68% Общий износ фундамента 35% |
|  |  | 2) Общий износ крыши – выполнен в 2025 году по 499. Общий износ фасада 67% Общий износ фундамента 35% |
| Справка регионального оператора о формировании фонда капитального ремонта в отношении данного многоквартирного дома, содержащая одно из следующих заключений: - о достаточности средств фонда капитального ремонта для финансирования оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту, указанных в заявлении, предусмотренном пунктом 3.2 настоящего Порядка; - о принятии собственниками решения об установлении дополнительного взноса на капитальный ремонт и привлечении региональным оператором и(или) лицами, указанными в пункте 1.2 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации, заемных средств для проведения капитального ремонта в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, с последующим погашением кредита и(или) займа за счет дополнительного взноса на капитальный ремонт; - о размере фактических поступлений взносов на капитальный, при этом собираемость взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме составляет не менее 95 процентов за весь период их начисления в многоквартирном доме начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка и собираемость взносов на капитальный ремонт администрацией муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом, составляет не менее 100 процентов за весь период их начисления администрации муниципального образования начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка; |  | В наличии Собираемость: Собственники – 95,74% АМО – 99,26% |
|  |  | В наличии Собираемость: Собственники – 97,92% АМО – 99,26% |
| Копии проектно-сметной документации на выполнение работ и(или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработанной и утвержденной в соответствии с действующим законодательством, или локальные сметные расчеты, составленные по результатам проведенного мониторинга технического состояния многоквартирного дома по видам услуг и(или) работ по капитальному ремонту, по которым подано заявление о переносе срока капитального ремонта на более ранний период (срок), согласованные с региональным оператором; |  | В наличии |
| Справка регионального оператора об отсутствии задолженности собственников помещений в многоквартирном доме за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (за исключением многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия), подлежащей погашению за счет фонда капитального ремонта, рассчитанной без учета мер государственной поддержки, предусмотренной статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка. |  | В наличии |

ТСЖ «ДЮНА»

Приложение №5

1.3.3. Перенос установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) в следующих случаях:

2) общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме принято решение о переносе капитального ремонта ( отдельного вида услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) и при этом в соответствии с настоящим Порядком установлено, что отсутствует необходимость в проведении капитального ремонта (отдельного вида услуг и (или) работ по капитальному ремонту) в предусмотренный региональной программой срок;

| 1. | Тихвинский муниципальный район, г. Тихвин, ул. Знаменская, д. 52 – перенос сроков выполнения работ по капитальному лифта с 2025 года на 2029 год. Дом 1987 года постройки, 9 этажей. 4 лифта Периоды проведения капитального ремонта: 2017-2019 (ПИР лифт), 2023-2025 (Лифт – не выполнен), 2035-2037, 2041-2043. Способ формирования фонда: СС |  |
| --- | --- | --- |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление (пункт 3.2 Порядка) |  | В наличии |
| Сведения по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку; |  | В наличии |
| Копии документов, содержащих сведения о проведенном ранее капитальном ремонте элементов строительных конструкций и инженерных систем общего имущества в многоквартирном доме; |  | Отсутствуют |
| Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного региональной программой срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок). |  | В наличии |
| Копия акта проведения контрольного обследования технического состояния конструктивных элементов многоквартирного дома, составляемого совместно представителями администрации муниципального образования, на территории которого располагается многоквартирный дом, и лицом, ответственным за эксплуатацию многоквартирного дома и(или) копия заключения специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта, оформленных не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка. |  | в заключении : срок службы до 15.02.2026, после требуется замена, эксплуатация лифта не возможна |

Администрация Выборгского муниципального района ЛО

Приложение №6

1.3.4. Перенос установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и (или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) в случае установления необходимости проведения капитального ремонта (отдельных видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок) в случае, принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о проведении капитального ремонта (отдельных услуг и (или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, при условии достаточности средств фонда капитального ремонта для проведения капитального ремонта или выбора собственниками помещений в многоквартирном доме иных способов финансирования капитального ремонта.

1) установления необходимости проведения капитального ремонта (отдельных видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, в соответствии с настоящим Порядком;

| 1. | Выборгский муниципальный район, г. Выборг, Приморское ш., д. 10 – перенос срока капитального ремонта крыши (пир+смр) с 2029-2031 годов на 2026 год Дом 1973 года постройки, 9 этажей Периоды проведения капитального ремонта: 2023-2025 ( ПИР ВО + ВДИС ВО), 2029-2031, 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043 Способ формирования фонда: РО |  |
| --- | --- | --- |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка) |  | В наличии |
| Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного региональной программой срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) |  | В наличии |
| сведения по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку |  | В наличии |
| Копия заключения специализированной организации, проводившей техническое обследование многоквартирного дома, включенного в региональную программу, оформленного не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка, с указанием степени износа конструктивных элементов или внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме; |  | 1) Общий износ крыши 55 % Общий износ фасада 30% Общий износ фундамента 30% |
| Справка регионального оператора о формировании фонда капитального ремонта в отношении данного многоквартирного дома, содержащая одно из следующих заключений: - о достаточности средств фонда капитального ремонта для финансирования оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту, указанных в заявлении, предусмотренном пунктом 3.2 настоящего Порядка; - о принятии собственниками решения об установлении дополнительного взноса на капитальный ремонт и привлечении региональным оператором и(или) лицами, указанными в пункте 1.2 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации, заемных средств для проведения капитального ремонта в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, с последующим погашением кредита и(или) займа за счет дополнительного взноса на капитальный ремонт; - о размере фактических поступлений взносов на капитальный, при этом собираемость взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме составляет не менее 95 процентов за весь период их начисления в многоквартирном доме начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка и собираемость взносов на капитальный ремонт администрацией муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом, составляет не менее 100 процентов за весь период их начисления администрации муниципального образования начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка; |  | В наличии Собираемость: Собственники – 98,17% АМО – 100,00% |
| Копии проектно-сметной документации на выполнение работ и(или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработанной и утвержденной в соответствии с действующим законодательством, или локальные сметные расчеты, составленные по результатам проведенного мониторинга технического состояния многоквартирного дома по видам услуг и(или) работ по капитальному ремонту, по которым подано заявление о переносе срока капитального ремонта на более ранний период (срок), согласованные с региональным оператором; |  | В наличии |
| Справка регионального оператора об отсутствии задолженности собственников помещений в многоквартирном доме за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (за исключением многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия), подлежащей погашению за счет фонда капитального ремонта, рассчитанной без учета мер государственной поддержки, предусмотренной статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка. |  | В наличии |

АМО "Никольское городское поселение" Подпорожского муниципального района ЛО

Приложение №7

1.3.3. Перенос установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) в следующих случаях:

2) общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме принято решение о переносе капитального ремонта ( отдельного вида услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) и при этом в соответствии с настоящим Порядком установлено, что отсутствует необходимость в проведении капитального ремонта (отдельного вида услуг и (или) работ по капитальному ремонту) в предусмотренный региональной программой срок;

| 1. | Подпорожский муниципальный район, г.п. Никольский, ул. Новая, д. 2 – перенос сроков выполнения работ по капитальному фундамента с 2026 года на период 2029-2031. Дом 1967 года постройки, 2 этажей Периоды проведения капитального ремонта: 2014-2016 (2016- ремонт фасада, ПИР ЭС), 2017-2019 (ВДИС ЭС), 2020-2022 (ПИР Фундамент), 2026-2028 (2026 -фундамент), 2032-2034, 2035-2037, 2038-2041. Способ формирования фонда: РО |  |
| --- | --- | --- |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление (пункт 3.2 Порядка) |  | В наличии |
| Сведения по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку; |  | В наличии |
| Копии документов, содержащих сведения о проведенном ранее капитальном ремонте элементов строительных конструкций и инженерных систем общего имущества в многоквартирном доме (при наличии); |  | Отсутствуют |
| Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного региональной программой срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок). |  | В наличии |
| Копия акта проведения контрольного обследования технического состояния конструктивных элементов многоквартирного дома, составляемого совместно представителями администрации муниципального образования, на территории которого располагается многоквартирный дом, и лицом, ответственным за эксплуатацию многоквартирного дома и(или) копия заключения специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта, оформленных не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка. |  | АКТ от 17.09.2025 (копия, заверенная Главой АМО А.Е. Шиловым) |

ООО "Атмосфера"

Приложение №8

1.3.1. Включение в региональную программу многоквартирных домов в случаях, если многоквартирные дома:

2) ранее не включены в региональную программу в результате технических ошибок;

| 1. | Гатчинский муниципальный район, г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 14 – Дом 2020 года постройки, 13 этажей, 1 подземный этаж, 6 лифтов, количество жилых помещений(квартир) 319 ( площадь жилых помещений 16543.4), (ЭС, ТС, ХВС, ГВС, ВО, Лифты, Крыша, Подвал, Фасад, Фундамент) Способ формирования фонда: РО | ФИАС: af9c87a9-4060-43fd-bef9-afc2f1d2a0b8 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гатчинский муниципальный район, г. Гатчина, бульвар Авиаторов, д. 9 – Дом 2021 года постройки, 9 этажей, 1 подземный этаж, 6 лифтов, количество жилых помещений(квартир) 444 ( площадь жилых помещений 22227.0), (ЭС, ТС, ХВС, ГВС, ВО, Лифты, Крыша, Подвал, Фасад, Фундамент) Способ формирования фонда: РО | ФИАС: 9dd132b-23e2-4629-a673-1330a8f3e14a |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление (пункт 3.2 Порядка) |  | В наличии |
| Сведения по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку |  | В наличии |
| Сведения по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку |  | В наличии |
| Копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  | В наличии от 21.09.2020 |
|  |  | В наличии от 02.09.2021 |

ООО "Возрождение Тихвин"

Приложение №9

1.3.4. Перенос установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и (или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) в случае установления необходимости проведения капитального ремонта (отдельных видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок) в случае, принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о проведении капитального ремонта (отдельных услуг и (или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, при условии достаточности средств фонда капитального ремонта для проведения капитального ремонта или выбора собственниками помещений в многоквартирном доме иных способов финансирования капитального ремонта.

1) установления необходимости проведения капитального ремонта (отдельных видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, в соответствии с настоящим Порядком;

| 1. | Тихвинский муниципальный район, г. Тихвин, мкр-он 2, д. 7 – перенос срока капитального ремонта фасад (пир+смр) на 2026 год Дом 1974 года постройки, 5 этажей Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022 (2021-ПИР крыши), 2023-2025(2025-СМР крыша), 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043 Способ формирования фонда: РО |  |
| --- | --- | --- |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка) |  | В наличии |
| Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного региональной программой срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) |  | В наличии |
| сведения по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку |  | В наличии |
| Копия заключения специализированной организации, проводившей техническое обследование многоквартирного дома, включенного в региональную программу, оформленного не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка, с указанием степени износа конструктивных элементов или внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме; |  | 1) Общий износ крыши 5 % Общий износ фасада 55% Общий износ фундамента 30% |
| Справка регионального оператора о формировании фонда капитального ремонта в отношении данного многоквартирного дома, содержащая одно из следующих заключений: - о достаточности средств фонда капитального ремонта для финансирования оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту, указанных в заявлении, предусмотренном пунктом 3.2 настоящего Порядка; - о принятии собственниками решения об установлении дополнительного взноса на капитальный ремонт и привлечении региональным оператором и(или) лицами, указанными в пункте 1.2 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации, заемных средств для проведения капитального ремонта в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, с последующим погашением кредита и(или) займа за счет дополнительного взноса на капитальный ремонт; - о размере фактических поступлений взносов на капитальный, при этом собираемость взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме составляет не менее 95 процентов за весь период их начисления в многоквартирном доме начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка и собираемость взносов на капитальный ремонт администрацией муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом, составляет не менее 100 процентов за весь период их начисления администрации муниципального образования начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка; |  | В наличии Собираемость: Собственники – 97,31% АМО – 100,00% |
| Копии проектно-сметной документации на выполнение работ и(или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработанной и утвержденной в соответствии с действующим законодательством, или локальные сметные расчеты, составленные по результатам проведенного мониторинга технического состояния многоквартирного дома по видам услуг и(или) работ по капитальному ремонту, по которым подано заявление о переносе срока капитального ремонта на более ранний период (срок), согласованные с региональным оператором; |  | В наличии |
| Справка регионального оператора об отсутствии задолженности собственников помещений в многоквартирном доме за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (за исключением многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия), подлежащей погашению за счет фонда капитального ремонта, рассчитанной без учета мер государственной поддержки, предусмотренной статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка. |  | В наличии |