Выписка из протокола № 5 от 24.04.2026

заседания комиссии по установлению необходимости (отсутствия необходимости) проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области

1) Рассмотрение заявления, представленного администрацией Выборгского муниципального района Ленинградской области:

1.1) о переносе установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) (подпункт 1 пункта 1.3.4 Порядка установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2017 года № 625 (далее – Порядок)):

Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ул. Приморская, д. 17а – перенос срока капитального ремонта крыши (ПИР + СМР) на 2026-2028 года.

Решили: Установили необходимость переноса сроков проведения работ по капитальному ремонту крыши (ПИР+СМР) на более ранний период согласно заявлениям на период 2026-2028 годов. (в 2028 год)

Приложение № 1

2) Рассмотрение заявления, представленного местной администрацией муниципального образования «Горбунковское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области:

2.1) о включении в региональную программу многоквартирного дома в случае, если многоквартирный дом ранее не включен в региональную программу в результате технических ошибок (подпункт 2 пункта 1.3.1 Порядка):

Ломоносовский муниципальный район, Горбунковское с.п., д. Средняя Колония, д. 51 – дом 1965 года постройки, 2 этажа, количество жилых помещений(квартир) 8

Решили: Приостановить рассмотрение заявления в соответствии в пп. 7 п. 3.17 Порядка в связи с необходимостью запроса информации, необходимой для принятия комиссией решения об установлении необходимости (отсутствия необходимости) проведения капитального ремонта.

Приложение № 2

3) Рассмотрение заявлений, представленных ООО «Верис» Приозерский район Ленинградской области:

3.1) о переносе установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) (подпункт 1 пункта 1.3.4 Порядка):

Приозерский муниципальный район, п. Петровское, ул. Шоссейная, д. 29 – перенос срока капитального ремонта фасада на 2026-2028 года (ПИР+СМР);

Приозерский муниципальный район, п. Петровское, ул. Шоссейная, д. 30 – перенос срока капитального ремонта фасада на 2026-2028 года (ПИР+СМР);

Приозерский муниципальный район, п. Плодовое, ул. Центральная, д. 7 – перенос срока капитального ремонта фасада на 2026-2028 года (ПИР+СМР).

Решили: Установили необходимость переноса сроков проведения работ по капитальному ремонту фасада (ПИР+СМР) на более ранний период согласно заявлениям на период 2026-2028 годов по адресам: Приозерский муниципальный район, п. Петровское, ул. Шоссейная, д. 29 и д. 30 на 2028 год, п. Плодовое, ул. Центральная, д. 7 на 2026 год.

Приложение № 3

4) Рассмотрение заявлений, представленных администрацией Всеволожского муниципального района Ленинградской области:

1.1) о переносе установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) (подпункт 1 пункта 1.3.4 Порядка):

Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 28 – перенос срока капитального ремонта крыши на 2026-2028 года (ПИР+СМР);

Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 5 – перенос срока капитального ремонта фасада на 2026-2028 года (ПИР+СМР);

Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Невская, д. 6 – перенос срока капитального ремонта ВДИС ХВС и ВДИС ГВС (ПИР + СМР) на 2026-2028 года;

Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Плоткина, д. 13, к. 2 – перенос срока капитального ремонта крыши (ПИР + СМР) на 2026-2028 года.

Решили: Установили необходимость переноса сроков проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на более ранний период согласно заявлениям на период 2026-2028 годов по адресам: Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 28 и ул. Плоткина, д. 13 и ул. Невская, д. 6 на 2028 год;

По адресу: Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 5 - Вернуть документы заявителю в связи с представлением документов не в полном объеме в соответствии с пп.6 п. 3.17. Порядка и в связи с оформлением документов не в соответствии с требованиями п. 3.10.1 Порядка.

Приложение № 4

5) Рассмотрение заявлений, представленных администрацией Тихвинского муниципального района Ленинградской области:

5.1) о переносе установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) (подпункт 1 пункта 1.3.4 Порядка):

Тихвинский муниципальный район, г. Тихвин, микрорайон 5, д. 41, кор. 1– перенос срока капитального ремонта фасада на 2026 год (СМР);

Тихвинский муниципальный район, г. Тихвин, микрорайон 5, д. 41, кор. 2– перенос срока капитального ремонта фасада на 2026 год (СМР).

Решили: Установили необходимость переноса сроков проведения работ по капитальному ремонту фасада (СМР) в многоквартирных домах на более ранний период согласно заявлениям на период 2026-2028 годов. (2026 год)

Приложение № 5

6) Рассмотрение заявлений, представленных администрацией Гатчинского муниципального округа Ленинградской области:

6.1) о переносе установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) (подпункт 1 пункта 1.3.4 Порядка):

Гатчинский муниципальный округ, г. Гатчина, пр-кт. 25 Октября, д. 33 – перенос срока капитального ремонта фасада на 2026 год (ПИР+СМР);

Гатчинский муниципальный округ, г. Гатчина, пр-кт. 25 Октября, д. 46– перенос срока капитального ремонта фасада и крыши на 2026 год (ПИР+СМР);

Гатчинский муниципальный округ, г. Гатчина, пр-кт. 25 Октября, д. 49– перенос срока капитального ремонта фасада (ПИР+СМР) и крыши (СМР) на 2026 год;

Гатчинский муниципальный округ, г. Гатчина, пр-кт. 25 Октября, д. 50– перенос срока капитального ремонта крыши на 2026 год (ПИР+СМР);

Гатчинский муниципальный округ, г. Гатчина, пр-кт. 25 Октября, д. 53– перенос срока капитального ремонта крыши (ПИР+СМР) и фасада (ПИР+СМР) на 2026 год;

Гатчинский муниципальный округ, г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 11, к. 1– перенос срока капитального ремонта крыши (ПИР+СМР) и фасада (ПИР+СМР) на 2026 год;

Гатчинский муниципальный округ, г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 13, к. 1– перенос срока капитального ремонта крыши (ПИР+СМР) и фасада (ПИР+СМР) на 2026 год (ПИР+СМР);

Гатчинский муниципальный округ, г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 3– перенос срока капитального ремонта фасада на 2026 год (ПИР+СМР);

Гатчинский муниципальный округ, г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 18– перенос срока капитального ремонта фасада на 2026 год (ПИР+СМР);

Гатчинский муниципальный округ, г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 63– перенос срока капитального ремонта фасада на 2026 год (ПИР+СМР);

Гатчинский муниципальный округ, г. Гатчина, ул. Киевская, д. 7/15 – перенос срока капитального ремонта фасада на 2026 год (ПИР+СМР);

Гатчинский муниципальный округ, г. Гатчина, ул. Горького, д. 8/10 – перенос срока капитального ремонта фасада на 2026 год (ПИР+СМР).

Решили: Установили необходимость переноса сроков проведения работ по капитальному общего имущества в многоквартирных домах на более ранний период согласно заявлениям на период 2026-2028 годов. (2027 год)

Приложение № 6

7) Рассмотрение заявлений, представленных НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области»:

7.1) о сокращении перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту в случае установления отсутствия конструктивных элементов, внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу, в отношении которых утвержденной региональной программой должен быть проведен капитальный ремонт (пункт 1 части 4 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации) (подпункт 1 пункта 1.3.5 Порядка):

Выборгский муниципальный район, пос. Возрождение,  д. 27– сократить перечень планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ВДИС ВО (ПИР ВО).

Решили: Приостановить рассмотрение заявления в соответствии в пп. 7 п. 3.17 Порядка в связи с необходимостью запроса информации, необходимой для принятия комиссией решения об установлении необходимости (отсутствия необходимости) проведения капитального ремонта.

Приложение № 7

7.2) об отсутствии технической возможности выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в случае, если в ходе обследования многоквартирного дома региональным оператором будет выявлено наличие невозможности выполнения работ по капитальному ремонту конструктивного элемента/внутридомовой инженерной системы в многоквартирном доме в связи с необходимостью выполнения реконструкции и(или) капитального ремонта данного или иного конструктивного элемента/внутридомовой инженерной системы (подпункт 1 пункта 1.3.8 Порядка):

Всеволожский муниципальный район, г. п. им. Морозова, ул. Первомайская, д. 20 - ПУ и УУ ТС с 2026 года на более поздний;

Сланцевский муниципальный район, г. Сланцы, ул. Чкалова, д. 5 - ПУ и УУ ТС с 2026 года на более поздний.

Решили: Установили необходимость переноса сроков проведения капитального ремонта ВДИС ВО (ПИР ВО) в многоквартирных домах с 2026 года на более поздний период 2038-2040 годов.

Приложение № 7

7.3) о расширении перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту в случае установления наличия в многоквартирном доме конструктивных элементов и(или) внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, работы по капитальному ремонту которых входят в состав перечня услуг и(или) работ, предусмотренного частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации и статьей 11 областного закона N 82-оз, но не были предусмотрены утвержденной региональной программой (подпункт 1 пункта 1.3.6 Порядка):

Выборгский муниципальный район, г. Выборг, бул. Кутузова, д. 35 - Расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту Лифт, ПИР Лифт на период 2026-2028 годов;

Выборгский муниципальный район, г. Выборг, Весенний поток, д. 1, к. 33- Расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту Лифт, ПИР Лифт на период 2035-2037 годов;

Выборгский муниципальный район, г. Выборг, Рельефный проезд, д. 2 - Расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту Лифт, ПИР Лифт на период 2041-2043 годов;

Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ул. Приморская, д. 49 - Расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту Лифт, ПИР Лифт на период 2026-2028 годов;

Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ул. Ушакова, д. 4 - Расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту Лифт, ПИР Лифт на период 2032-2034 годов;

Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Шинников, д. 3, к. 1- Расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту Лифт, ПИР Лифт на период 2032-2034 годов;

Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Шинников, д. 1, к. 1- Расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту Лифт, ПИР Лифт на период 2032-2034 годов;

Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Шинников, д. 3, к. 2- Расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту Лифт, ПИР Лифт на период 2032-2034 годов;

Гатчинский муниципальный округ, г. Коммунар, пер. Технический, д. 5 -Расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту Лифт, ПИР Лифт на период 2041-2043 годов;

Всеволожский муниципальный район, пос. им. Свердлова, мкр. 1, д. 7 - Расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту Лифт, ПИР Лифт на период 2026-2028 годов;

Гатчинский муниципальный округ, г. Гатчина, ул. Володарского, д. 10 - Расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту Лифт, ПИР Лифт на период 2026-2028 годов;

Гатчинский муниципальный округ, г. Гатчина, ул. Володарского, д. 2 - Расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту Лифт, ПИР Лифт на период 2029-2031 годов.

Решили: Установили необходимость расширения перечня работ по капитальному ремонту лифтов в многоквартирных домах в периоды согласно заявлениям.

В период 2026-2028 годов:

Выборгский муниципальный район, г. Выборг, бул. Кутузова, д. 35 (2026 год);

Всеволожский муниципальный район, пос. им. Свердлова, мкр. 1, д. 7 (2026 год);

Гатчинский муниципальный округ, г. Гатчина, ул. Володарского, д. 10 (2026 год);

Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ул. Приморская, д. 49 (2027 год).

В период 2029-2031 годов:

Гатчинский муниципальный округ, г. Гатчина, ул. Володарского, д. 2 (2029 год).

В период 2032-2034:

Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ул. Ушакова, д. 4 (2034 год);

Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Шинников, д. 3, к. 1 (2034 год);

Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Шинников, д. 1, к. 1 (2034 год);

Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Шинников, д. 3, к. 2 (2034 год).

В период 2035-2037:

Выборгский муниципальный район, г. Выборг, Весенний поток, д. 1, к. 33 (2037 год).

В период 2041-2043:

Выборгский муниципальный район, г. Выборг, Рельефный проезд, д. 2 (2041 год);

Гатчинский муниципальный округ, г. Коммунар, пер. Технический, д. 5 (2043 год).

Приложение № 7

7.4) об исключении из региональной программы капитального ремонта в многоквартирных домах в случае, если в отношении многоквартирного дома установлено наличие основания (оснований) для невключения такого дома в региональную программу в соответствии с законодательством Российской Федерации и областным законом от 29 ноября 2013 года № 82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области» (подпункт 2 пункта 1.3.2 Порядка):

Лодейнопольский муниципальный район, г. Лодейное Поле, ул. Привокзальная, д. 9– исключение из региональной программы дом на 2 квартиры.

Решили: Установили отсутствие необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

Приложение № 7

7.5) о переносе установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) (в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 168 и частью 5 статьи 181 Жилищного кодекса Российской Федерации (ранее проведенные работы) (подпункт 1 пункта 1.3.3 Порядка):

Тосненский муниципальный район, г.п. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 13 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту СМР Фасад с 2027 года на более поздний период.

Решили: Установили необходимость переноса сроков проведения работ по капитальному ремонту с 2027 года на более поздний период согласно заявлению на период 2050-2052 годов.

Приложение № 7

7.6) о переносе установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) в соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации (воспрепятствование выполнению работ) (подпункт 4 пункта 1.3.3 Порядка):

Гатчинский муниципальный округ, г. п. Вырица, ул. Симбирская, д. 2/1 - перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту Фундамента и Фасада с 2026 года на более поздний период.

Решили: Установили необходимость переноса сроков проведения капитального ремонта фундамента и фасада в многоквартирном доме с периода 2026-2028 годов на более поздний период 2041-2043 годов.

Приложение № 7

7.7) об установлении необходимости (отсутствия необходимости) проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации (пункт 1.3.7 Порядка):

Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 66 - ПИР Лифт, ТО Лифт, Лифт – 2025 - не выполнен;

Тихвинский муниципальный район, г. Тихвин, ул. Знаменская, д. 52 - ПИР Лифт, ТО Лифт – 2025 - не выполнен;

Гатчинский муниципальный округ, г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 7/12 - ПИР Лифт, ТО Лифт, Лифт – 2025 - не выполнен;

Всеволожский муниципальный район, г.п. Кузьмоловский, ул. Заозерная, д. 5 - ПИР Лифт, ТО Лифт, Лифт - 2025 - не выполнен;

Выборгский район, пос. Рябово, ул. Каменная, д. 7 – ПИР 2023 не выполнен;

Выборгский район, пос. Рябово, ул. Каменная, д. 8 – ПИР 2023 не выполнен;

Выборгский район, пос. Рябово, ул. Каменная, д. 9 – ПИР 2023 не выполнен;

Сланцевский район, г. Сланцы, пер. Почтовый, д. 11 - ПИР подвал - 2023 год - не выполнен;

Приозерский район, пос. Севастьяново, ул. Новая, д. 2 – ПИР крыша выполнен 2022 год, СМР 2024 по ПП ЛО 499;

Лужский район, пос. Приозерный, ул. Центральная, д. 5 – ПИР крыша - 2024 год - не выполнен;

Лужский район, дер. Ям-Тесово, ул. Центральная, д. 6 – ПИР крыша - 2024 год - не выполнен;

Лужский район, дер. Ям-Тесово, ул. Центральная, д. 9 – ПИР крыша - 2024 год - не выполнен;

Лужский район, дер. Ям-Тесово, ул. Центральная, д. 10 – ПИР крыша - 2024 год - не выполнен;

Лужский район, дер. Торошковичи, ул. Новая, д. 1 – ПИР крыша - 2024 год - не выполнен;

Лужский район, дер. Торошковичи, ул. Новая, д. 6 – ПИР крыша - 2024 год - не выполнен;

Выборгский район, г. Выборг, ш. Ленинградское, д.7 (ОКН(РЗ)) – ПИР 2024 год – не выполнен.

Решили: Установили необходимость проведения капитального ремонта общего имущества в следующих многоквартирных домах (на 2026 год):

Гатчинский муниципальный округ, г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 7/12;

Всеволожский муниципальный район, г.п. Кузьмоловский, ул. Заозерная, д. 5.

Изменения в региональную программу капитального ремонта будут внесены после изменения администрацией муниципального образования способа формирования фонда капитального ремонта (со специального счета на счет регионального оператора).

Установили отсутствие необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в следующих многоквартирных домах:

Сланцевский район, г. Сланцы, пер. Почтовый, д. 11;

Приозерский район, пос. Севастьяново, ул. Новая, д. 2;

Выборгский район, г. Выборг, ш. Ленинградское, д.7 (ОКН(РЗ)).

Принято решение о приостановлении рассмотрения заявлений в соответствии в пп. 7 п. 3.17 Порядка в связи с необходимостью запроса информации, необходимой для принятия комиссией решения об установлении необходимости (отсутствия необходимости) проведения капитального ремонта в следующих многоквартирных домах:

Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 66;

Тихвинский муниципальный район, г. Тихвин, ул. Знаменская, д. 52;

Выборгский район, пос. Рябово, ул. Каменная, д. 7;

Выборгский район, пос. Рябово, ул. Каменная, д. 8;

Выборгский район, пос. Рябово, ул. Каменная, д. 9;

Лужский район, пос. Приозерный, ул. Центральная, д. 5;

Лужский район, дер. Ям-Тесово, ул. Центральная, д. 6;

Лужский район, дер. Ям-Тесово, ул. Центральная, д. 9;

Лужский район, дер. Ям-Тесово, ул. Центральная, д. 10;

Лужский район, дер. Торошковичи, ул. Новая, д. 1;

Лужский район, дер. Торошковичи, ул. Новая, д. 6.

Приложение № 1

Администрация Выборгского МР ЛО

1.3.4. Перенос установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) в случаях:

1) установления необходимости проведения капитального ремонта (отдельных видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, в соответствии с настоящим Порядком;

| 1. | Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ул. Приморская, д. 17а – перенос срока капитального ремонта крыши (ПИР+СМР) на 2026-2028 года Дом 1981 года постройки, 5 этажей Периоды проведения капитального ремонта: 2029-2031, 2035-2037,2041-2043 Способ формирования фонда: РО |  |
| --- | --- | --- |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка) |  | В наличии |
| Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного региональной программой срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) |  | В наличии |
| сведения по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку |  | В наличии |
| Копия заключения специализированной организации, проводившей техническое обследование многоквартирного дома, включенного в региональную программу, оформленного не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка, с указанием степени износа конструктивных элементов или внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме; |  | В наличии (Заказчик-УК «РАССВЕТ») Общий износ крыши 55% Общий износ фасада 30% Общий износ фундамента 30% |
| Справка регионального оператора о формировании фонда капитального ремонта в отношении данного многоквартирного дома, содержащая одно из следующих заключений: - о достаточности средств фонда капитального ремонта для финансирования оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту, указанных в заявлении, предусмотренном пунктом 3.2 настоящего Порядка; - о принятии собственниками решения об установлении дополнительного взноса на капитальный ремонт и привлечении региональным оператором и(или) лицами, указанными в пункте 1.2 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации, заемных средств для проведения капитального ремонта в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, с последующим погашением кредита и(или) займа за счет дополнительного взноса на капитальный ремонт; - о размере фактических поступлений взносов на капитальный, при этом собираемость взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме составляет не менее 95 процентов за весь период их начисления в многоквартирном доме начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка и собираемость взносов на капитальный ремонт администрацией муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом, составляет не менее 100 процентов за весь период их начисления администрации муниципального образования начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка |  | В наличии Собираемость: Собственники – 97,57% АМО – 100,00% |
| Копии проектно-сметной документации на выполнение работ и(или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработанной и утвержденной в соответствии с действующим законодательством, или локальные сметные расчеты, составленные по результатам проведенного мониторинга технического состояния многоквартирного дома по видам услуг и(или) работ по капитальному ремонту, по которым подано заявление о переносе срока капитального ремонта на более ранний период (срок), согласованные с региональным оператором; |  | В наличии |
| Справка регионального оператора об отсутствии задолженности собственников помещений в многоквартирном доме за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (за исключением многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия), непогашенной в течение 15 лет с года, следующего за годом оказания соответствующих услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, подлежащей погашению за счет фонда капитального ремонта, рассчитанной без учета мер государственной поддержки, предусмотренной статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка |  | В наличии |

Приложение № 2

Местная Администрация МО Горбунковское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район ЛО

1.3.1. Включение в региональную программу многоквартирных домов в случаях, если многоквартирные дома:

2) ранее не включены в региональную программу в результате технических ошибок;

| 1. | Ломоносовский муниципальный район, Горбунковское с.п., д. Средняя Колония, д. 51 – Дом 1965 года постройки, 2 этажа, количество жилых помещений(квартир) 8 | ФИАС: 0d7fc3d7-f9fe-4b30-b63a-11df3c0f8294 |
| --- | --- | --- |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление (пункт 3.2 Порядка) |  | В наличии |
| Сведения по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку |  | В наличии |
| Сведения по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку |  | В наличии Заполнены с ошибками |
| Копия технического паспорта многоквартирного дома |  | отсутствует |

Приложение № 3

ООО «Верис» Приозерский район

1.3.4. Перенос установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) в случаях:

1) установления необходимости проведения капитального ремонта (отдельных видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, в соответствии с настоящим Порядком;

| 1. | Приозерский муниципальный район, п. Петровское, ул. Шоссейная, д. 29 – перенос срока капитального ремонта фасада на 2026-2028 года (ПИР+СМР) Дом 1969 года постройки, 2 этажа Периоды проведения капитального ремонта: 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043, 2050-2052. Способ формирования фонда: РО |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Приозерский муниципальный район, п. Петровское, ул. Шоссейная, д. 30 – перенос срока капитального ремонта фасада на 2026-2028 года (ПИР+СМР) Дом 1969 года постройки, 2 этажа Периоды проведения капитального ремонта: 2026-2028 (2026- ПИР ЭС, ВДИС ЭС, 2026 – СМР крыша 499 ППЛО), 2029-2031, 2035-2037, 2050-2052. Способ формирования фонда: РО |  |
| 3. | Приозерский муниципальный район, п. Плодовое, ул. Центральная, д. 7 – перенос срока капитального ремонта фасада на 2026-2028 года (ПИР+СМР) Дом 1963 года постройки, 2 этажа Периоды проведения капитального ремонта: 2023-2025 (2025- ПИР крыши), 2026-2028 (2028- СМР крыши – работы начаты в 2026 году), 2029-2031, 2035-2037. Способ формирования фонда: РО |  |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка) |  | В наличии |
| Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного региональной программой срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) |  | В наличии |
| сведения по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку |  | В наличии |
| Копия заключения специализированной организации, проводившей техническое обследование многоквартирного дома, включенного в региональную программу, оформленного не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка, с указанием степени износа конструктивных элементов или внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме; |  | Заказчик-Администрация 1) Общий износ крыши – СМР выполнены по 499 ПП ЛО в 2025 году Общий износ фасада 67% Общий износ фундамента 35% |
|  |  | Заказчик-Администрация 2) Общий износ крыши – в настоящий момент выполняется СМР по 499 ППЛО Общий износ фасада 68 % Общий износ фундамента 35% |
|  |  | Заказчик-Администрация 3) Общий износ крыши – в настоящий момент ведутся СМР крыши Общий износ фасада 55% Общий износ фундамента 30% |
| Справка регионального оператора о формировании фонда капитального ремонта в отношении данного многоквартирного дома, содержащая одно из следующих заключений: - о достаточности средств фонда капитального ремонта для финансирования оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту, указанных в заявлении, предусмотренном пунктом 3.2 настоящего Порядка; - о принятии собственниками решения об установлении дополнительного взноса на капитальный ремонт и привлечении региональным оператором и(или) лицами, указанными в пункте 1.2 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации, заемных средств для проведения капитального ремонта в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, с последующим погашением кредита и(или) займа за счет дополнительного взноса на капитальный ремонт; - о размере фактических поступлений взносов на капитальный, при этом собираемость взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме составляет не менее 95 процентов за весь период их начисления в многоквартирном доме начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка и собираемость взносов на капитальный ремонт администрацией муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом, составляет не менее 100 процентов за весь период их начисления администрации муниципального образования начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка; |  | В наличии Собираемость: Собственники – 97, 84% АМО – 101,40 % |
|  |  | В наличии Собираемость: Собственники – 95,62 % АМО – 101,40 % |
|  |  | В наличии Собираемость: Собственники – 95,20 % АМО – 101,46 % |
| Копии проектно-сметной документации на выполнение работ и(или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработанной и утвержденной в соответствии с действующим законодательством, или локальные сметные расчеты, составленные по результатам проведенного мониторинга технического состояния многоквартирного дома по видам услуг и(или) работ по капитальному ремонту, по которым подано заявление о переносе срока капитального ремонта на более ранний период (срок), согласованные с региональным оператором; |  | В наличии |
| Справка регионального оператора об отсутствии задолженности собственников помещений в многоквартирном доме за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (за исключением многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия), непогашенной в течение 15 лет с года, следующего за годом оказания соответствующих услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, подлежащей погашению за счет фонда капитального ремонта, рассчитанной без учета мер государственной поддержки, предусмотренной статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка |  | В наличии |

Приложение № 4

Администрация Всеволожского муниципального района ЛО

1.3.4. Перенос установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) в случаях:

1) установления необходимости проведения капитального ремонта (отдельных видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, в соответствии с настоящим Порядком;

| 1. | Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 28 – перенос срока капитального ремонта крыши на 2026-2028 года (ПИР+СМР) Дом 1993 года постройки, 5 этажей Периоды проведения капитального ремонта: 2035-2037, 2041-2043. Способ формирования фонда: РО |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 5 – перенос срока капитального ремонта фасада на 2026-2028 года (ПИР+СМР) Дом 1988 года постройки, 9 этажей Периоды проведения капитального ремонта: 2014-2016 (2016 – ПИР ЭС, лифты), 2017-2019 ( 2019 – ВДИС ЭС), 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043. Способ формирования фонда: РО |  |
| 3. | Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Невская, д. 6 – перенос срока капитального ремонта ВДИС ХВС и ВДИС ГВС на 2026-2028 года Дом 1995 года постройки, 5 этажей Периоды проведения капитального ремонта: 2035-2037, 2041-2043. Способ формирования фонда: РО |  |
| 4. | Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Плоткина, д. 13, к. 2 – перенос срока капитального ремонта крыши на 2026-2028 года Дом 1977 года постройки, 5 этажей Периоды проведения капитального ремонта: 2029-2031, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043. Способ формирования фонда: РО |  |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка) |  | В наличии |
| Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного региональной программой срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) |  | В наличии |
| сведения по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку |  | В наличии |
| Копия заключения специализированной организации, проводившей техническое обследование многоквартирного дома, включенного в региональную программу, оформленного не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка, с указанием степени износа конструктивных элементов или внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме; |  | Заказчик-ООО «ЖКК» 1) Общий износ крыши – 55% Общий износ фасада - 40 % Общий износ фундамента - 35% |
|  |  | Заказчик-ООО «ЖКК» 2) Общий износ крыши – 25% Общий износ фасада - 40 % Общий износ фундамента - 25% |
|  |  | Заказчик-ООО «ЖКК» 3) Общий износ ХВС – 52% Общий износ ГВС – 55% |
|  |  | Заказчик-ООО «ЖКК» 4) Общий износ крыши – 55 % Общий износ фасада - 40 % Общий износ фундамента – 40 % |
| Справка регионального оператора о формировании фонда капитального ремонта в отношении данного многоквартирного дома, содержащая одно из следующих заключений: - о достаточности средств фонда капитального ремонта для финансирования оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту, указанных в заявлении, предусмотренном пунктом 3.2 настоящего Порядка; - о принятии собственниками решения об установлении дополнительного взноса на капитальный ремонт и привлечении региональным оператором и(или) лицами, указанными в пункте 1.2 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации, заемных средств для проведения капитального ремонта в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, с последующим погашением кредита и(или) займа за счет дополнительного взноса на капитальный ремонт; - о размере фактических поступлений взносов на капитальный, при этом собираемость взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме составляет не менее 95 процентов за весь период их начисления в многоквартирном доме начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка и собираемость взносов на капитальный ремонт администрацией муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом, составляет не менее 100 процентов за весь период их начисления администрации муниципального образования начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка; |  | 1) В наличии Собираемость: Собственники – 98,84 % АМО – 101,91% |
|  |  | 2) В наличии Собираемость: Собственники – 98,69 % АМО – 101,91% |
|  |  | 3) В наличии Собираемость: Собственники – 98,96 % АМО – 101,91% |
|  |  | 4) В наличии Собираемость: Собственники – 100,68 % АМО – 101,91% |
| Копии проектно-сметной документации на выполнение работ и(или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработанной и утвержденной в соответствии с действующим законодательством, или локальные сметные расчеты, составленные по результатам проведенного мониторинга технического состояния многоквартирного дома по видам услуг и(или) работ по капитальному ремонту, по которым подано заявление о переносе срока капитального ремонта на более ранний период (срок), согласованные с региональным оператором; |  | В наличии |
| Справка регионального оператора об отсутствии задолженности собственников помещений в многоквартирном доме за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (за исключением многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия), непогашенной в течение 15 лет с года, следующего за годом оказания соответствующих услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, подлежащей погашению за счет фонда капитального ремонта, рассчитанной без учета мер государственной поддержки, предусмотренной статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка |  | В наличии |

Приложение № 5

Администрация Тихвинского муниципального района ЛО

1.3.4. Перенос установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) в случаях:

1) установления необходимости проведения капитального ремонта (отдельных видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, в соответствии с настоящим Порядком;

| 1. | Тихвинский муниципальный район, г. Тихвин, микрорайон 5, д. 41, кор. 1– перенос срока капитального ремонта фасада на 2026 год (СМР) Дом 1976 года постройки, 9 этажей Периоды проведения капитального ремонта: 2014-2016 (2014 - отопление, ВДИС ХВС, ВДИС ГВС, ВДИС ВО), 2017-2019 (2018 - ПИР крыша, ПИР подвал, ПИР фасад), 2020-2022 (2021 – СМР крыша, 2022 – СМР подвал), 2029-2031, 2038-2040, 2041-2043. Способ формирования фонда: РО |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Тихвинский муниципальный район, г. Тихвин, микрорайон 5, д. 41, кор. 2– перенос срока капитального ремонта фасада на 2026 год (СМР) Дом 1976 года постройки, 9 этажей Периоды проведения капитального ремонта: 2014-2016 (2014 - отопление, ВДИС ХВС, ВДИС ГВС, ВДИС ВО), 2017-2019 (2018 - ПИР крыша, ПИР подвал, ПИР фасад), 2020-2022 (2021 – СМР крыша, 2022 – СМР подвал), 2029-2031, 2041-2043. Способ формирования фонда: РО |  |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка) |  | В наличии |
| Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного региональной программой срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) |  | В наличии |
| сведения по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку |  | В наличии |
| Копия заключения специализированной организации, проводившей техническое обследование многоквартирного дома, включенного в региональную программу, оформленного не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка, с указанием степени износа конструктивных элементов или внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме; |  | Заказчик-АО «Жилье» 1) Общий износ крыши – 10% Общий износ фасада - 55 % Общий износ фундамента - 30% |
|  |  | Заказчик-АО «Жилье» 2) Общий износ крыши – 10% Общий износ фасада - 55 % Общий износ фундамента - 30% |
| Справка регионального оператора о формировании фонда капитального ремонта в отношении данного многоквартирного дома, содержащая одно из следующих заключений: - о достаточности средств фонда капитального ремонта для финансирования оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту, указанных в заявлении, предусмотренном пунктом 3.2 настоящего Порядка; - о принятии собственниками решения об установлении дополнительного взноса на капитальный ремонт и привлечении региональным оператором и(или) лицами, указанными в пункте 1.2 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации, заемных средств для проведения капитального ремонта в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, с последующим погашением кредита и(или) займа за счет дополнительного взноса на капитальный ремонт; - о размере фактических поступлений взносов на капитальный, при этом собираемость взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме составляет не менее 95 процентов за весь период их начисления в многоквартирном доме начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка и собираемость взносов на капитальный ремонт администрацией муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом, составляет не менее 100 процентов за весь период их начисления администрации муниципального образования начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка; |  | 1) В наличии Собираемость: Собственники – 100,67 % АМО – 100,86% |
|  |  | 2) В наличии Собираемость: Собственники – 98,88 % АМО – 100,86% |
| Копии проектно-сметной документации на выполнение работ и(или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработанной и утвержденной в соответствии с действующим законодательством, или локальные сметные расчеты, составленные по результатам проведенного мониторинга технического состояния многоквартирного дома по видам услуг и(или) работ по капитальному ремонту, по которым подано заявление о переносе срока капитального ремонта на более ранний период (срок), согласованные с региональным оператором; |  | В наличии |
| Справка регионального оператора об отсутствии задолженности собственников помещений в многоквартирном доме за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (за исключением многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия), непогашенной в течение 15 лет с года, следующего за годом оказания соответствующих услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, подлежащей погашению за счет фонда капитального ремонта, рассчитанной без учета мер государственной поддержки, предусмотренной статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка |  | В наличии |

Приложение № 6

Администрация Гатчинского муниципального округа ЛО

1.3.4. Перенос установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) в случаях:

1) установления необходимости проведения капитального ремонта (отдельных видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, в соответствии с настоящим Порядком;

| 1. | Гатчинский муниципальный округ, г. Гатчина, пр-кт. 25 Октября, д. 33 – перенос срока капитального ремонта фасада на 2026 год (ПИР+СМР) Дом 1917 года постройки, 3 этажа Периоды проведения капитального ремонта: 2014-2016 (2014 - отопление, ВДИС ХВС, ВДИС ВО, 2015 – ПИР ЭС), 2020-2022 (2021 - ПИР крыша), 2026-2028 (2027 – СМР крыша, СМР ЭС), 2038-2040. Способ формирования фонда: РО |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гатчинский муниципальный округ, г. Гатчина, пр-кт. 25 Октября, д. 46– перенос срока капитального ремонта фасада и крыши на 2026 год (ПИР+СМР) Дом 1992 года постройки, 6 этажей Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022 (2021 – Лифт, ПИР Лифт, ТО Лифт), в 2025 г. по 499 ППЛО – ВДИС ЭС, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043 Способ формирования фонда: РО |  |
| 3. | Гатчинский муниципальный округ, г. Гатчина, пр-кт. 25 Октября, д. 49– перенос срока капитального ремонта фасада (ПИР+СМР) и крыши (СМР) на 2026 год Дом 1966 года постройки, 5 этажей Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022 (2021- ПИР крыша), 2029-2031, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043. Способ формирования фонда: РО |  |
| 4. | Гатчинский муниципальный округ, г. Гатчина, пр-кт. 25 Октября, д. 50– перенос срока капитального ремонта крыши на 2026 год (ПИР+СМР) Дом 1990 года постройки, 6 этажей Периоды проведения капитального ремонта: 2017-2019 (2017 - ПИР лифт), 2020-2022 (2021 – Лифт, ТО Лифт), 2023-2025 (2025 - ПИР фасад), 2026-2028 (2027 – СМР Фасад с утеплением), 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043. Способ формирования фонда: РО |  |
| 5. | Гатчинский муниципальный округ, г. Гатчина, пр-кт. 25 Октября, д. 53– перенос срока капитального ремонта крыши и фасада на 2026 год (ПИР+СМР) Дом 1958 года постройки, 3 этажа Периоды проведения капитального ремонта: 2023-2025, 2029-2031, 2035-2037. Способ формирования фонда: РО |  |
| 6. | Гатчинский муниципальный округ, г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 11, к. 1– перенос срока капитального ремонта крыши и фасада на 2026 год (ПИР+СМР) Дом 1993 года постройки, 8 этажей Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022, 2026-2028, 2035-2037, 2041-2043. Способ формирования фонда: РО |  |
| 7. | Гатчинский муниципальный округ, г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 13, к. 1– перенос срока капитального ремонта крыши и фасада на 2026 год (ПИР+СМР) Дом 1993 года постройки, 8 этажей Периоды проведения капитального ремонта: 2017-2019 (2017 – ПИР Лифт), 2021 – Лифт, ТО Лифт, 2026-2028 (2027 - ПИР ХВС, ПИР ВО), 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043. Способ формирования фонда: РО |  |
| 8. | Гатчинский муниципальный округ, г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 3– перенос срока капитального ремонта фасада на 2026 год (ПИР+СМР) Дом 1959 года постройки, 3 этажа Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022 (2021 – ПИР Крыши), 2023-2025 (2025 – СМР Крыши по 369 ПП ЛО), 2032-2034, 2038-2040. Способ формирования фонда: РО |  |
| 9. | Гатчинский муниципальный округ, г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 18– перенос срока капитального ремонта фасада на 2026 год (ПИР+СМР) Дом 1917 года постройки, 3 этажа Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022 (2021 – ПИР Крыши), 2023-2025 (2024 – СМР Крыши по 369 ПП ЛО), 2038-2040. Способ формирования фонда: РО |  |
| 10. | Гатчинский муниципальный округ, г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 63– перенос срока капитального ремонта фасада на 2026 год (ПИР+СМР) Дом 1917 года постройки, 2 этажа Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022 (2021 – ПИР Крыши), 2023-2025 (2025 – СМР Крыши по 369 ПП ЛО), 2038-2040. Способ формирования фонда: РО |  |
| 11. | Гатчинский муниципальный округ, г. Гатчина, ул. Киевская, д. 7/15 – перенос срока капитального ремонта фасада на 2026 год (ПИР+СМР) Дом 1951 года постройки, 2 этажа Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022 (2021 – ПИР Крыши), 2023-2025 (2025 – СМР Крыши по 369 ПП ЛО), 2032-2034. Способ формирования фонда: РО |  |
| 12. | Гатчинский муниципальный округ, г. Гатчина, ул. Горького, д. 8/10 – перенос срока капитального ремонта фасада на 2026 год (ПИР+СМР) Дом 1985 года постройки, 3 этажа Периоды проведения капитального ремонта: 2026-2028 (2026 – ПИР + СМР крыши), 2041-2043. Способ формирования фонда: РО |  |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка) |  | В наличии |
| Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного региональной программой срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) |  | В наличии |
| сведения по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку |  | В наличии |
| Копия заключения специализированной организации, проводившей техническое обследование многоквартирного дома, включенного в региональную программу, оформленного не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка, с указанием степени износа конструктивных элементов или внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме; |  | Заказчик-ООО «ЖКХ г. Гатчины» 1) Общий износ крыши – 53% (ПИР выполнен, СМР - 2027 год) Общий износ фасада - 51 % Общий износ фундамента – 10 % |
|  |  | Заказчик-НО «ФКР МКД ЛО» 2) Общий износ крыши – 65% Общий износ фасада - 65 % Общий износ фундамента - 20% |
|  |  | Заказчик-ООО «ЖКХ г. Гатчины» 3) Общий износ крыши – 53% Общий износ фасада - 51 % Общий износ фундамента – 10 % |
|  |  | Заказчик-НО «ФКР МКД ЛО» 4) Общий износ крыши – 65% Общий износ фасада - 65 % (ПИР выполнен, СМР 2027 год) Общий износ фундамента - 30% |
|  |  | Заказчик-ТСЖ «Проспект 53» 5) Общий износ крыши – 53% Общий износ фасада - 52 % Общий износ фундамента - 10% |
|  |  | Заказчик-НО «ФКР МКД ЛО» 6) Общий износ крыши – 55% Общий износ фасада - 55 % Общий износ фундамента - 20% |
|  |  | Заказчик-НО «ФКР МКД ЛО» 7) Общий износ крыши – 55% Общий износ фасада - 55 % Общий износ фундамента - 20% |
|  |  | Заказчик-НО «ФКР МКД ЛО» 8) Общий износ крыши – 1% 0Общий износ фасада - 55 % Общий износ фундамента - 20% |
|  |  | Заказчик-ООО «ЖКХ г. Гатчины» 9) Общий износ крыши – 5% Общий износ фасада - 54 % Общий износ фундамента – 45 % |
|  |  | Заказчик-НО «ФКР МКД ЛО» 10) Общий износ крыши – 1% 0Общий износ фасада - 65 % Общий износ фундамента – 40 % |
|  |  | Заказчик-ООО «ЖКХ г. Гатчины» 11) Общий износ крыши – 5% Общий износ фасада - 51 % Общий износ фундамента – 10 % |
|  |  | Заказчик-МУП «ЖКХ г. Гатчины» 12) Общий износ крыши – 60% (начаты работы по капитальному ремонту) Общий износ фасада - 50 % Общий износ фундамента – 25 % |
| Справка регионального оператора о формировании фонда капитального ремонта в отношении данного многоквартирного дома, содержащая одно из следующих заключений: - о достаточности средств фонда капитального ремонта для финансирования оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту, указанных в заявлении, предусмотренном пунктом 3.2 настоящего Порядка; - о принятии собственниками решения об установлении дополнительного взноса на капитальный ремонт и привлечении региональным оператором и(или) лицами, указанными в пункте 1.2 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации, заемных средств для проведения капитального ремонта в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, с последующим погашением кредита и(или) займа за счет дополнительного взноса на капитальный ремонт; - о размере фактических поступлений взносов на капитальный, при этом собираемость взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме составляет не менее 95 процентов за весь период их начисления в многоквартирном доме начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка и собираемость взносов на капитальный ремонт администрацией муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом, составляет не менее 100 процентов за весь период их начисления администрации муниципального образования начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка; |  | 1) В наличии Собираемость: Собственники – 98,06 % АМО – 100,12 % |
|  |  | 2) В наличии Собираемость: Собственники – 97,03 % АМО – 100,12 % |
|  |  | 3) В наличии Собираемость: Собственники – 95,08 % АМО – 100,12 % |
|  |  | 4) В наличии Собираемость: Собственники – 97,23 % АМО – 100,12% |
|  |  | 5) В наличии Собираемость: Собственники – 97,22 % АМО – 100,12% |
|  |  | 6) В наличии Собираемость: Собственники – 97,99 % АМО – 100,12% |
|  |  | 7) В наличии Собираемость: Собственники – 98,36 % АМО – 100,12% |
|  |  | 8) В наличии Собираемость: Собственники – 98,23 % АМО – 100,12% |
|  |  | 9) В наличии Собираемость: Собственники – 96,74 % АМО – 100,12% |
|  |  | 10) В наличии Собираемость: Собственники – 97,89 % АМО – 100,12% |
|  |  | 11) В наличии Собираемость: Собственники – 98,27 % АМО – 100,12% |
|  |  | 12) В наличии Собираемость: Собственники – 98,66 % АМО – 100,12% |
| Копии проектно-сметной документации на выполнение работ и(или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработанной и утвержденной в соответствии с действующим законодательством, или локальные сметные расчеты, составленные по результатам проведенного мониторинга технического состояния многоквартирного дома по видам услуг и(или) работ по капитальному ремонту, по которым подано заявление о переносе срока капитального ремонта на более ранний период (срок), согласованные с региональным оператором; |  | В наличии |
| Справка регионального оператора об отсутствии задолженности собственников помещений в многоквартирном доме за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (за исключением многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия), непогашенной в течение 15 лет с года, следующего за годом оказания соответствующих услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, подлежащей погашению за счет фонда капитального ремонта, рассчитанной без учета мер государственной поддержки, предусмотренной статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка |  | В наличии |

Приложение № 7

НО «Фонд капитального ремонта Ленинградской области»

1.3.5. Сокращение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту:

1. Установления отсутствия конструктивных элементов, внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу, в отношении которых утвержденной региональной программой должен быть проведен капитальный ремонт (пункт 1 части 4 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации);

| 1. |  | Выборгский муниципальный район, пос. Возрождение, д. 27– сократить перечень планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту ВДИС ВО (ПИР ВО). Дом 1972 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитального ремонта: 2017-2019, 2020-2022, 2026-2028, 2041-2043. Способ формирования фонда: РО |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление (пункт 3.2 Порядка) |  | В наличии |
| Сведения по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку |  | В наличии |
| Копия технического паспорта многоквартирного дома (при наличии) |  | В наличии |
| Справка об установлении в многоквартирном доме отсутствия конструктивных элементов и(или) внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу, в отношении которых утвержденной региональной программой должен быть проведен капитальный ремонт, подписанная одним из следующих лиц: лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом и(или) содержание общего имущества в многоквартирном доме; администрацией муниципального образования, на территории которого находится многоквартирный дом; региональным оператором (в случае формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора); владельцем специального счета (в случае формирования фонда капитального ремонта на специальном счете). |  | В наличии |

1.3.8. Отсутствие технической возможности выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в случае, если в ходе обследования многоквартирного дома региональным оператором будет выявлено наличие хотя бы одного из критериев:

1) невозможность выполнения работ по капитальному ремонту конструктивного элемента/внутридомовой инженерной системы в многоквартирном доме в связи с необходимостью выполнения реконструкции и(или) капитального ремонта данного или иного конструктивного элемента/внутридомовой инженерной системы.

| 1. | Всеволожский муниципальный район, г. п. им. Морозова, ул. Первомайская, д. 20 (ПУ и УУ ТС с 2026 года на более поздний) Дом 1953 года постройки, 3 этажа Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022 (2021-ПИР ТС, ПИР ПУ и УУ), 2026-2028 (2026- ТС, ПУ и УУ, ПИР Крыша, СМР Крыша), 2038-2040 Вид работ: ПУ и УУ ТС Способ формирования фонда: РО |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Сланцевский муниципальный район, г. Сланцы, ул. Чкалова, д. 5 (ПУ и УУ ТС с 2026 года на более поздний) Дом 1961 года постройки, 2 этажа Периоды проведения капитального ремонта: 2014-2016 (2016 - Фасад, Крыша, ПИР ЭС), 2017-2019 (2018 - ЭС), 2020-2022 (2021 – ПИР ТС, ПУ и УУ), 2026-2028 (2026 – ПУ и УУ), 2035-2037, 2038-2040 Вид работ: ПУ и УУ ТС Способ формирования фонда: РО |  |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление (пункт 3.2 Порядка) |  | В наличии |
| Сведения по форме согласно приложению 11 к настоящему Порядку; |  | В наличии |
| Заключение регионального оператора об отсутствии технической возможности выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. |  | В наличии |

1.3.6. Расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту в случаях:

1) установления наличия в многоквартирном доме конструктивных элементов и(или) внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, работы по капитальному ремонту которых входят в состав перечня услуг и(или) работ, предусмотренного частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации и статьей 11 областного закона N 82-оз, но не были предусмотрены утвержденной региональной программой;

| 1. | Выборгский муниципальный район, г. Выборг, бул. Кутузова, д. 35 (Расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту Лифт, ПИР Лифт) на период 2026-2028 годов Дом 1940 года постройки, 6 этажей Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022 (2021 – ПИР Крыша), 2029-2031. Вид работ: Лифт, ПИР Лифт Способ формирования фонда: РО | лифты 3 ед. 1980 год |
| --- | --- | --- |
| 2. | Выборгский муниципальный район, г. Выборг, Весенний поток, д. 1, к. 33 (Расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту Лифт, ПИР Лифт) на период 2035-2037 годов Дом 2012 года постройки, 3 этажа Периоды проведения капитального ремонта: 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043. Вид работ: Лифт, ПИР Лифт Способ формирования фонда: РО | Лифты 3 ед. 2012 год |
| 3. | Выборгский муниципальный район, г. Выборг, Рельефный проезд, д. 2 (Расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту Лифт, ПИР Лифт ) на период 2041-2043 годов Дом 2013 года постройки, 8 этажей Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022 (2021 – ПИР Крыша), 2029-2031. Вид работ: Лифт, ПИР Лифт Способ формирования фонда: РО | лифты 1 ед. 2016 год |
| 4. | Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ул. Приморская, д. 49 (Расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту Лифт, ПИР Лифт ) на период 2026-2028 годов Дом 2002 года постройки, 9 этажей Периоды проведения капитального ремонта: 2041-2043. Вид работ: Лифт, ПИР Лифт Способ формирования фонда: РО | лифты 2 ед. 2000 год |
| 5. | Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ул. Ушакова, д. 4 (Расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту Лифт, ПИР Лифт ) на период 2032-2034 годов Дом 2007 года постройки, 7 этажей Периоды проведения капитального ремонта: 2041-2043. Вид работ: Лифт, ПИР Лифт Способ формирования фонда: СС | лифты 2 ед. 2009 год |
| 6. | Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Шинников, д. 3, к. 1 (Расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту Лифт, ПИР Лифт ) на период 2032-2034 годов Дом 2009 года постройки, 5 этажей Периоды проведения капитального ремонта: 2041-2043. Вид работ: Лифт, ПИР Лифт Способ формирования фонда: ССРО | лифты 1 ед. 2009 год |
| 7. | Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Шинников, д. 1, к. 1 (Расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту Лифт, ПИР Лифт ) на период 2032-2034 годов Дом 2009 года постройки, 5 этажей Периоды проведения капитального ремонта: 2041-2043. Вид работ: Лифт, ПИР Лифт Способ формирования фонда: ССРО | лифты 1 ед. 2009 год |
| 8. | Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Шинников, д. 3, к. 2 (Расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту Лифт, ПИР Лифт ) на период 2032-2034 годов Дом 2009 года постройки, 5 этажей Периоды проведения капитального ремонта: 2041-2043. Вид работ: Лифт, ПИР Лифт Способ формирования фонда: ССРО | лифты 1 ед. 2009 год |
| 9. | Гатчинский муниципальный округ, г. Коммунар, пер. Технический, д. 5 (Расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту Лифт, ПИР Лифт ) на период 2041-2043 годов Дом 2018 года постройки, 9 этажей Периоды проведения капитального ремонта: 2038-2040, 2041-2043. Вид работ: Лифт, ПИР Лифт Способ формирования фонда: РО | лифты 3 ед. 2018 год |
| 10. | Всеволожский муниципальный район, пос. им. Свердлова, мкр. 1, д. 7 (Расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту Лифт, ПИР Лифт ) на период 2026-2028 годов Дом 1992 года постройки, 6 этажей Периоды проведения капитального ремонта: 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043. Вид работ: Лифт, ПИР Лифт Способ формирования фонда: РО | Лифты 8 ед. 1992 год |
| 11. | Гатчинский муниципальный округ, г. Гатчина, ул. Володарского, д. 10 (Расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту Лифт, ПИР Лифт ) на период 2026-2028 годов Дом 1997 года постройки, 5 этажей Периоды проведения капитального ремонта: 2035-2037, 2041-2043. Вид работ: Лифт, ПИР Лифт Способ формирования фонда: РО | Лифты 1 ед. 1997 год |
| 12. | Гатчинский муниципальный округ, г. Гатчина, ул. Володарского, д. 2 (Расширение перечня планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту Лифт, ПИР Лифт ) на период 2029-2031 годов Дом 2004 года постройки, 5 этажей Периоды проведения капитального ремонта: 2041-2043. Вид работ: Лифт, ПИР Лифт Способ формирования фонда: РО | Лифты 1 ед. 2004 год |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление (пункт 3.2 Порядка) |  | В наличии |
| Сведения по форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку; |  | В наличии |
| справка об установлении наличия в многоквартирном доме конструктивных элементов и(или) внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу, подписанная одним из следующих лиц: лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом и(или) содержание общего имущества в многоквартирном доме; администрацией муниципального образования, на территории которого находится многоквартирный дом; региональным оператором (в случае формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора); владельцем специального счета (в случае формирования фонда капитального ремонта на специальном счете); |  | В наличии |
| справка лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, об установлении наличия в многоквартирном доме конструктивных элементов и(или) внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу; |  | В наличии |
| копия технического паспорта многоквартирного дома; |  | В наличии |
| копии проектно-сметной документации на выполнение работ и(или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработанной и утвержденной в соответствии с действующим законодательством, или локальные сметные расчеты, составленные по результатам проведенного мониторинга технического состояния многоквартирного дома по видам услуг и(или) работ по капитальному ремонту конструктивных элементов и(или) внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу, наличие которых установлено в многоквартирном доме (предоставляется в случае включения вида работ и(или) услуг в период, не превышающий трех лет с даты подачи заявления). |  | В наличии |

1.3.2. Исключение из региональной программы многоквартирных домов в случаях, если:

2) в отношении многоквартирного дома установлено наличие основания для невключения такого дома в региональную программу в соответствии с законодательством Российской Федерации и областным законом от 29 ноября 2013 года № 82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области;

| 1. | Лодейнопольский муниципальный район, г. Лодейное Поле, ул. Привокзальная, д. 9– исключение из региональной программы дом на 2 квартиры Дом 1957 года постройки, 2 этажа. Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022 (2021 – ПИР Крыши), 2026-2028 (2027 – СМР Крыша), 2032-2034. |  |
| --- | --- | --- |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  |  |
| Заявление (пункт 3.2) |  | В наличии |
| Сведения по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку; |  | В наличии |
| копия технического паспорта многоквартирного дома, за исключением случая изменения адреса многоквартирного дома, включенного в региональную программу, на адрес за пределами границ Ленинградской области, а также случая, предусмотренного подпунктом 1 пункта 1.3.2 настоящего Порядка |  | В наличии |

1.3.3. Перенос установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) в следующих случаях:

1) в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 168 и частью 5 статьи 181 Жилищного кодекса Российской Федерации (выполнение не требуется)

| 1. | Тосненский муниципальный район, г.п. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 13 – перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту СМР Фасад с 2027 года на более поздний период. Дом 1990 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения капитального ремонта: 2023-2025 (2025- ПИР Фасад, СМР Фасад), 2026-2028 ( 2027 – СМР Фасад), 2041-2043, 2050-2052. | выполнен, согласно Акту в 2025 году |
| --- | --- | --- |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление (пункт 3.2 Порядка) |  | В наличии |
| Сведения по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку; |  | В наличии |
| Копии документов, содержащих сведения о проведенном ранее капитальном ремонте элементов строительных конструкций и инженерных систем общего имущества в многоквартирном доме; |  | В наличии |
| копия акта проведения контрольного обследования технического состояния конструктивных элементов многоквартирного дома, составляемого совместно представителями администрации муниципального образования, на территории которого располагается многоквартирный дом, и лицом, ответственным за эксплуатацию многоквартирного дома, и(или) копия заключения специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта, оформленных не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка |  | В наличии |

1.3.3. Перенос установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок):

4) в соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации (воспрепятствование выполнению работ).

| 1. | Гатчинский муниципальный округ, г. п. Вырица, ул. Симбирская, д. 2/1 перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту Фундамента и Фасада с 2026 года на более поздний период. Дом 1972 года постройки, 2 этажа Периоды проведения капитального ремонта: 2017-2019 (ПИР ЭС, крыша, фундамент, фасад), 2020-2022 (2020 – ВДИС ЭС), 2026-2028 (2026 – Фасад, Фундамент), 2029-2031, 2035-2037. Вид работ: Фасад, Фундамент Способ формирования фонда: РО |  |
| --- | --- | --- |
| Документы, требуемые в соответствии с Порядком |  | Фактическое наличие документов |
| Заявление (пункт 3.2 Порядка) |  | В наличии |
| Сведения по форме согласно приложению 5 к Порядку |  | В наличии |
| Копии документов, подтверждающих невозможность оказания услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту (в том числе завершения ранее начатых оказания услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) |  | В наличии |

1.3.7. Установление необходимости (отсутствия необходимости) проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации.

| 1. |  | Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 66- (ПИР Лифт, ТО Лифт, Лифт-2025- не выполнен) Дом 1997 года постройки, 9 этажей, 4 лифта. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2029-2031, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043. Способ формирования фонда: СС |  | Износ: ВДИС ЭС –35% ВДИС ТС- 30% ВДИС ХВС-30% ВДИС ВО-30% ВДИС ГВС- 30% Подвал- 30% Фасад-30% Фундамент-35% Крыша-45% Лифт №1, №2, №3 – произведена замена в 2024 году Лифт №4 – в 2025 году заключен договор на замену, ожидается поставка оборудования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |  | Тихвинский муниципальный район, г. Тихвин, ул. Знаменская, д. 52- (ПИР Лифт, ТО Лифт-2025- не выполнен) Дом 1987 года постройки, 9 этажей, 4 лифта. Периоды проведения кап. ремонта: 2017-2019, 2023-2025, 2035-2037, 2041-2043. Способ формирования фонда: СС. |  | Износ: ВДИС ЭС –50% ВДИС ТС- 35% ВДИС ХВС-35% ВДИС ВО-35% ВДИС ГВС- 35% Подвал- 30% Фасад-40% Фундамент-30% Крыша-45% Лифт №2, №3, №4 – произведена замена в срок Лифт №1 – требуется замена |  |
| 3. |  | Гатчинский муниципальный округ, г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, д. 7/12- (ПИР Лифт, ТО Лифт, Лифт-2025- не выполнен) Дом 2000 года постройки, 7,8 этажей, 4 лифта. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2029-2031, 2035-2037, 2041-2043. Способ формирования фонда: СС. |  | Износ: ВДИС ЭС –30% ВДИС ТС- 35% ВДИС ХВС-40% ВДИС ВО-40% ВДИС ГВС- 40% Подвал- 20% Фасад-25% Фундамент-20% Крыша-45% Лифт №1, №2, №3, №4 – требуется замена |  |
| 4. |  | Всеволожский муниципальный район, г.п. Кузьмоловский, ул. Заозерная, д. 5- (ПИР Лифт, ТО Лифт, Лифт-2025- не выполнен) Дом 1997 года постройки, 7 этажей, 5 лифтов. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2029-2031, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043. Способ формирования фонда: СС. |  | Износ: ВДИС ЭС –40% ВДИС ТС- 35% ВДИС ХВС-35% ВДИС ВО-35% ВДИС ГВС- 35% Подвал- 25% Фасад-30% Фундамент-25% Крыша-45% Лифт №1, №2, №3, №4, №5 – требуется замена |  |
| 5. |  |  | Выборгский район, пос. Рябово, ул. Каменная, д. 7– (ПИР 2023 не выполнен) Дом 1977 года постройки, 3 этажа. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2032-2034, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043. Способ формирования фонда: ССРО. |  | Износ: ВДИС ЭС –50% ВДИС ТС-45% ВДИС ХВС-30% ВДИС ВО-40% ВДИС ГВС-30% Подвал-30% Фасад-45% Фундамент-30% Крыша-50% |
| 6. |  |  | Выборгский район, пос. Рябово, ул. Каменная, д. 8– (ПИР 2023 не выполнен) Дом 1977 года постройки, 3 этажа. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2032-2034, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043. Способ формирования фонда: ССРО. |  | Износ: ВДИС ЭС –50% ВДИС ТС-45% ВДИС ХВС-30% ВДИС ВО-40% ВДИС ГВС-30% Подвал-30% Фасад-35% Фундамент-30% Крыша-50% |
| 7. |  |  | Выборгский район, пос. Рябово, ул. Каменная, д. 9– (ПИР 2023 не выполнен) Дом 1977 года постройки, 3 этажа. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2032-2034, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043. Способ формирования фонда: ССРО. |  | Износ: ВДИС ЭС –50% ВДИС ТС-45% ВДИС ХВС-30% ВДИС ВО-40% ВДИС ГВС- 30% Подвал-30% Фасад-35% Фундамент-30% Крыша-50% |
| 8. |  |  | Сланцевский район, г. Сланцы, пер. Почтовый, д. 11- (ПИР подвал -2023 год-не выполнен) Дом 1971 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения кап. ремонта: 2017-2019, 2023-2025, 2029-2031, 2032-2034, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043. Способ формирования фонда: СС. |  | Износ: ВДИС ЭС –выполнены в 2020 году ВДИС ТС-55% ВДИС ХВС- выполнены в 2017 году ВДИС ВО- выполнены в 2019 году ВДИС ГВС- отсутствует Подвал- 30% Фасад-45% Фундамент-30% Крыша- выполнена в 2011 году |
| 9. |  |  | Приозерский район, пос. Севастьяново, ул. Новая, д. 2 – (ПИР крыша 2023 год, СМР 2024 по ПП ЛО 499) Дом 1977 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения кап. ремонта: 2017-2019 (2018 – ВДИС ЭС), 2023-2025 ( 2024 – Крыша ПП ЛО 499), 2032-2034, 2035-2037, 2038-2040. Способ формирования фонда: СС. |  | Износ: ВДИС ЭС –10% ВДИС ТС-45% ВДИС ХВС-40% ВДИС ВО-40% ВДИС ГВС- Подвал-20% Фасад-50% Фундамент-20% Крыша-5% Выполнена по ПП ЛО 499 |
| 10. |  |  | Лужский район, пос. Приозерный, ул. Центральная, д. 5– (ПИР крыша -2024 год-не выполнен) Дом 1980 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2032-2034, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043. Способ формирования фонда: ССРО. |  | Износ: ВДИС ЭС –50% ВДИС ТС-50% ВДИС ХВС-50% ВДИС ВО-50% ВДИС ГВС- отсутствует Подвал- 30% Фасад-55% Фундамент-30% Крыша-60% |
| 11. |  |  | Лужский район, дер. Ям-Тесово, ул. Центральная, д. 6– (ПИР крыша -2024 год-не выполнен) Дом 1976 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043. Способ формирования фонда: ССРО. |  | Износ: ВДИС ЭС –45% ВДИС ТС-45% ВДИС ХВС-35% ВДИС ВО-50% ВДИС ГВС- отсутствует Подвал- 30% Фасад-45% Фундамент-30% Крыша-60% |
| 12. |  |  | Лужский район, дер. Ям-Тесово, ул. Центральная, д. 9– (ПИР крыша -2024 год-не выполнен) Дом 1979 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043. Способ формирования фонда: ССРО. |  | Износ: ВДИС ЭС –45% ВДИС ТС-45% ВДИС ХВС-45% ВДИС ВО-45% ВДИС ГВС- отсутствует Подвал- 30% Фасад-55% Фундамент-30% Крыша-60% |
| 13. |  |  | Лужский район, дер. Ям-Тесово, ул. Центральная, д. 10– (ПИР крыша -2024 год-не выполнен) Дом 1979 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043. Способ формирования фонда: ССРО. |  | Износ: ВДИС ЭС –45% ВДИС ТС-45% ВДИС ХВС-35% ВДИС ВО-50% ВДИС ГВС- отсутствует Подвал- 30% Фасад-45% Фундамент-30% Крыша-60% |
| 14. |  |  | Лужский район, дер. Торошковичи, ул. Новая, д. 1– (ПИР крыша -2024 год-не выполнен) Дом 1977 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2032-2034, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043. Способ формирования фонда: ССРО. |  | Износ: ВДИС ЭС –40% ВДИС ТС-45% ВДИС ХВС-40% ВДИС ВО-35% ВДИС ГВС-отсутствует после реконструкции котельной Подвал-30% Фасад-45% Фундамент-30% Крыша-60% |
| 15. |  |  | Лужский район, дер. Торошковичи, ул. Новая, д. 6– (ПИР крыша -2024 год-не выполнен) Дом 1977 года постройки, 5 этажей. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2032-2034, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043. Способ формирования фонда: ССРО. |  | Износ: ВДИС ЭС –45% ВДИС ТС-40% ВДИС ХВС-40% ВДИС ВО-40% ВДИС ГВС- отсутствует после реконструкции котельной Подвал-30% Фасад-45% Фундамент-30% Крыша-65% |
| 16. |  | Выборгский район, г. Выборг, ш. Ленинградское, д.7 (ОКН(РЗ)) – Дом 1943 года постройки, 11 этажей. Периоды проведения кап. ремонта: 2023-2025, 2026-2028, 2029-2031, 2038-2040. Способ формирования фонда: СС. |  | Износ: ВДИС ЭС –20% ВДИС ТС- 20% ВДИС ХВС-20% ВДИС ВО-20% ВДИС ГВС- 20% Подвал- 25% Фасад-25% Фундамент-25% Крыша-15% выполнена в 2021 Лифт- замена в 2010 |