Выписка из протокола № 9 от 03.09.2026
заседания комиссии по установлению необходимости (отсутствия необходимости) проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области

1) Рассмотрение заявлений, представленных НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области»:
1.1) об отсутствии технической возможности выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в случае, если в ходе обследования многоквартирного дома региональным оператором будет выявлено наличие невозможности выполнения работ по капитальному ремонту конструктивного элемента/внутридомовой инженерной системы в многоквартирном доме в связи с необходимостью выполнения реконструкции и(или) капитального ремонта данного или иного конструктивного элемента/внутридомовой инженерной системы (подпункт 1 пункта 1.3.8. Порядка установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2017 года № 625 
(далее – Порядок)):
Всеволожский муниципальный район, с. Павлово, ул. Быкова, д. 48 (ОКН(Фед.Значения))
(ПРИ крыша, СМР Крыша, ПИР фасад, СМР фасад, ПИР ЭС, ЭС, ПИР фундамент, СМР фундамент, ПИР ТС, ТС, ПИР ХВС, ХВС, ПИР ВО, ВО с 2026 года на более поздний период);
Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ул. Сторожевой Башни, д. 12 (ОКН(Рег.Значения))
(ПУ и УУ ТС с 2026 года на более поздний);
Лужский муниципальный район, дер. Турово, д. 1
(ПИР ВО с 2026 года на более поздний).
Решили: Установили необходимость переноса сроков проведения капитального ремонта в многоквартирных домах, расположенных по адресам: 
Всеволожский муниципальный район, с. Павлово, ул. Быкова, д. 48 (ОКН(Фед.Значения)) с 2026 года на более поздний период 2041-2043 годов;
Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ул. Сторожевой Башни, д. 12 (ОКН(Рег.Значения)) с 2026 года на более поздний период 2029-2031 годов.
По многоквартирному дому, расположенному по адресу: Лужский муниципальный район, дер. Турово, д. 1, приняли решение о приостановлении рассмотрения заявления, но не более чем на 30 дней, в связи с необходимостью запроса информации некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области», необходимой для принятия комиссией решения об установлении необходимости ( отсутствия необходимости) проведения капитального ремонта.
Приложение № 1

1.2) о переносе установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) в соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 168 статьи 181 Жилищного кодекса Российской Федерации (невозможность выполнения/воспрепятствие) (подпункт 4 пункта 1.3.3. Порядка):
Гатчинский муниципальный округ, г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 61А – перенос срока ВДИС ЭС, ВДИС ТС, ВДИС ХВС, ВДИС ВО, СМР подвал, СМР Фундамент, ПИР ЭС, ПИР ТС, ПИР ХВС, ПИР ВО, ПИР фундамент, ПИР подвал с 2026 года на более поздний период;
Приозерский муниципальный район, пос. Сосново, ул. Железнодорожная, д. 55 – перенос срока ВДИС ХВС, ВДИС ВО с 2026 года на более поздний период;
Лодейнопольский муниципальный район, г. Лодейное Поле, ул. Гагарина, д. 18 – перенос срока ВДИС ТС, ВДИС ХВС, ВДИС ВО. ПУ и УУ ТС с 2026 года на более поздний период;
Волховский муниципальный район, г. Новая Ладога, просп. К. Маркса, д. 56/2 – перенос срока ВДИС ТС и ВДИС ХВС с 2026 года на более поздний период;
Волосовский муниципальный район, пос. Кикерино, ул. Театральная, д. 4а – перенос срока ВДИС ВО с 2026 года на более поздний период;
Волховский муниципальный район, г. Новая Ладога, просп. К. Маркса, д. 58/1 – перенос срока ВДИС ТС с 2026 года на более поздний период;
Гатчинский муниципальный округ, г. Гатчина, ул. Академика Константинова, д. 1Б – перенос срока СМР Крыши с 2026 года на более поздний период;
Выборгский муниципальный район, г. Каменногорск, ш. Ленинградское, д. 65а – перенос срока ВДИС ХВС с 2026 года на более поздний период;
Тихвинский муниципальный район, пос. Шугозеро, ул. Капшинская, д. 3 – перенос срока ВДИС ХВС с 2026 года на более поздний период;
Всеволожский муниципальный район, г.п. им. Морозова, ул. Мира, д. 9 – перенос срока ВДИС ВО с 2026 года на более поздний период;
Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ул. Димитрова, д. 9 – перенос срока ВДИС ХВС, ВДИС ВО с 2026 года на более поздний период;
Всеволожский муниципальный район, г.п. им. Морозова, ул. Новая, д. 1 – перенос срока ВДИС ХВС, ВДИС ВО с 2026 года на более поздний период;
Всеволожский муниципальный район, г.п. им. Морозова, ул. Спорта, д. 4 – перенос срока ВДИС ХВС с 2026 года на более поздний период;
Кировский муниципальный район, г. Кировск, ул. Горького, д. 17 – перенос срока ВДИС ГВС с 2026 года на более поздний период;
Кировский муниципальный район, г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 11 – перенос срока ВДИС ГВС, ВДИС ВО с 2026 года на более поздний период;
Кировский муниципальный район, г. Кировск, ул. Горького, д. 15 – перенос срока ВДИС ГВС с 2026 года на более поздний период;
Всеволожский муниципальный район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Ларина, д. 1 – перенос срока ВДИС ХВС, ВДИС ГВС с 2026 года на более поздний период;
Кировский муниципальный район, г. Кировск, ул. Комсомольская, д. 5 – перенос срока ВДИС ГВС с 2026 года на более поздний период.
Решили: Установили необходимость переноса сроков работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на более поздний период по сравнению со сроками, указанными в региональной программе:
на период 2029-2031:
Волосовский муниципальный район, пос. Кикерино, ул. Театральная, д. 4а;
Гатчинский муниципальный округ, г. Гатчина, ул. Академика Константинова, д. 1Б; 
Тихвинский муниципальный район, пос. Шугозеро, ул. Капшинская, д. 3; 
Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ул. Димитрова, д. 9; 
на период 2032-2034:
Приозерский муниципальный район, пос. Сосново, ул. Железнодорожная, д. 55; 
на период 2035-2037:
Гатчинский муниципальный округ, г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 61А;
Лодейнопольский муниципальный район, г. Лодейное Поле, ул. Гагарина, д. 18;
Всеволожский муниципальный район, г.п. им. Морозова, ул. Мира, д. 9;
Всеволожский муниципальный район, г.п. им. Морозова, ул. Новая, д. 1; 
Всеволожский муниципальный район, г.п. им. Морозова, ул. Спорта, д. 4; 
Кировский муниципальный район, г. Кировск, ул. Горького, д. 17; 
Кировский муниципальный район, г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 11; 
Кировский муниципальный район, г. Кировск, ул. Горького, д. 15;
Кировский муниципальный район, г. Кировск, ул. Комсомольская, д. 5;
на период 2038-2040:
Всеволожский муниципальный район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Ларина, д. 1;
Выборгский муниципальный район, г. Каменногорск, ш. Ленинградское, д. 65а;
Волховский муниципальный район, г. Новая Ладога, просп. К. Маркса, д. 58/1;
Волховский муниципальный район, г. Новая Ладога, просп. К. Маркса, д. 56/2. 
Приложение № 1

1.3) об исключении из региональной программы многоквартирных домов в случаях, если многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в порядке, установленном Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28 января 2006 года N 47(подпункт 1 пункта 1.3.2. Порядка):
Гатчинский муниципальный округ, тер. Пижма (Мыза), д. 10;
Лодейнопольский муниципальный район, С. Алеховщина, ул. Школьная, д. 18.
Решили: Установили отсутствие необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, согласно заявлениям.
Приложение № 1

2) Рассмотрение заявления, представленного администрацией муниципального образования Синявинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области:
2.1) о переносе установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) (подпункт 1 пункта 1.3.4 Порядка):
Кировский муниципальный район, г.п. Синявино, ул. Кравченко, д. 12 – перенос срока капитального ремонта крыши (ПИР+СМР) на более ранний 
Решили: Установили необходимость переноса сроков проведения капитального ремонта крыши (ПИР + СМР) в многоквартирном доме на более ранний период
2029-2031 годов.
Приложение № 2

3) Рассмотрение заявлений, представленных администрацией Всеволожского муниципального района Ленинградской области:
3.1) о переносе установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) (подпункт 1 пункта 1.3.4 Порядка):
Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 5 – перенос срока капитального ремонта фасада (ПИР+СМР) на более ранний;
Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 17 - перенос срока капитального ремонта фасада (ПИР+СМР) на более ранний.
Решили: Установили необходимость переноса сроков проведения капитального ремонта фасадов (ПИР + СМР) в многоквартирных домах на более ранний период
2029-2031 годов.
Приложение № 3

4) Рассмотрение заявления, представленного администрацией Тихвинского муниципального района Ленинградской области:
4.1) о переносе установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) (подпункт 1 пункта 1.3.4 Порядка):
Тихвинский муниципальный район, г. Тихвин, 3 микрорайон, д. 32 – перенос срока капитального ремонта крыши (ПИР+СМР) и фасада (ПИР+СМР) на более ранний;
Решили: Установили необходимость переноса сроков проведения капитального ремонта крыши (ПИР+СМР) и фасада (ПИР + СМР) в многоквартирном доме на более ранний период 2026-2028 годов (2028 год).
Приложение № 4

5) Рассмотрение заявления, представленного ООО «УК «Рекорд»/ Всеволожский муниципальный район Ленинградской области/:
5.1) о переносе установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) (подпункт 1 пункта 1.3.4 Порядка):
Всеволожский муниципальный район, дер. Новое Девяткино, ул. Ветеранов, 
д. 16 – перенос срока капитального ремонта ВДИС ЭС и ВДИС ХВС на более ранний;
Решили: Вернуть документы заявителю в связи с представлением документов не в полном объеме в соответствии с пп. 6 п. 3.17. Порядка и в связи с оформлением документов не в соответствии с требованиями п. 3.10.1 Порядка.
Приложение № 5

6) Рассмотрение заявления, представленного ООО «Возрождение Тихвин» 
г. Тихвин/  Тихвинский муниципальный район Ленинградской области:
6.1) о переносе установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) (подпункт 1 пункта 1.3.4 Порядка):
Тихвинский муниципальный район, г. Тихвин, 4 микрорайон, д. 40 – перенос срока капитального ремонта крыши (ПИР+СМР) и фасада (ПИР+СМР) на более ранний;
Решили: Установили необходимость переноса сроков проведения капитального ремонта крыши (ПИР+СМР) и фасада (ПИР + СМР) в многоквартирном доме на более ранний период 2026-2028 годов (2028 год).
Приложение № 6

7) Рассмотрение заявления, представленного администрацией муниципального образования Глажевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области:
7.1) о переносе установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) (подпункт 1 пункта 1.3.4 Порядка):
Киришский муниципальный район, п. Глажево, д. 6 – перенос срока капитального ремонта крыши (СМР) 
Решили: Установили необходимость проведения капитального ремонта крыши (СМР) в многоквартирном доме в период 2029-2031 годов (2029 год).
Приложение № 7

8) Рассмотрение заявления, представленного администрацией Выборгского муниципального района Ленинградской области:
8.1) о переносе установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) (подпункт 1 пункта 1.3.4 Порядка):
Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ул. Железнодорожная, д. 9/15 – перенос срока капитального ремонта фасада (ПИР+СМР) на более ранний;
Решили: Установили необходимость проведения капитального ремонта фасада (ПИР+СМР) в многоквартирном доме в период 2029-2031 годов.
Приложение № 8

9) Рассмотрение заявлений, представленных администрацией муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области:
9.1) о переносе установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) (подпункт 1 пункта 1.3.4 Порядка): 
Волховский муниципальный район, п. Свирица, ул. Старая Свирица, д. 9а – перенос срока капитального ремонта крыши ПИР + СМР и фасада СМР + ПИР на более ранний;
Волховский муниципальный район, п. Свирица, ул. Старая Свирица, д. 8 – перенос срока капитального ремонта крыши ПИР + СМР на более ранний;
 Волховский муниципальный район, п. Свирица, ул. Старая Свирица, д. 9Б – перенос срока капитального ремонта крыши ПИР + СМР и фасада СМР + ПИР на более ранний;
Волховский муниципальный район, п. Свирица, ул. Старая Свирица, д. 10 – перенос срока капитального ремонта крыши ПИР + СМР на более ранний; 
Волховский муниципальный район, п. Свирица, ул. Новая Свирица, д. 13 – перенос срока капитального ремонта крыши ПИР + СМР на более ранний.
Решили: Вернуть документы заявителю в связи с представлением документов не в полном объеме в соответствии с пп. 6 п. 3.17. Порядка и в связи с оформлением документов не в соответствии с требованиями п. 3.10.1 Порядка.
Приложение № 9

10) Рассмотрение заявлений, представленных администрацией Всеволожского муниципального района Ленинградской области:
10.1) о включении в региональную программу многоквартирных домов в случаях, если многоквартирные дома введены в эксплуатацию после завершения строительства или реконструкции (подпункт 1 пункта 1.3.1 Порядка):
Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Евграфова, д. 11;
Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Взлетная, д. 14; 
Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Симферопольская,
д. 2, к. 3;
Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Симферопольская,
д. 2, к. 2;
Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Симферопольская,
д. 2, к. 1; 
Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Керченская, д. 1, к. 3; 
Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Керченская, д. 1, к. 2; 
Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Керченская, д. 1, к. 1;
Всеволожский муниципальный район, п. Ковалево, ул. Александра Разгонина, д. 2, к. 2; 
Всеволожский муниципальный район, п. Ковалево, ул. Александра Разгонина, д. 2, к. 1; 
Всеволожский муниципальный район, п. Ковалево, ул. Александра Разгонина, д. 1, к. 3;
Всеволожский муниципальный район, п. Ковалево, ул. Александра Разгонина, д. 1, к. 2; 
Всеволожский муниципальный район, п. Ковалево, ул. Александра Разгонина, д. 1, к. 1; 
Всеволожский муниципальный район, п. Ковалево, ул. Василия Мациевича, д. 8, к. 1; 
Всеволожский муниципальный район, п. Ковалево, ул. Василия Мациевича, д. 8, к. 2; 
Всеволожский муниципальный район, п. Ковалево, ул. Василия Мациевича, д. 8, к. 3.
Решили: Установили необходимость проведение капитального ремонта в многоквартирных домах начиная с периода 2050-2052 годов региональной программы капитального ремонта (Лифты – 2050 год).
Приложение № 10

11) Рассмотрение заявления, представленного администрацией МО «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области:
11.1) о включении в региональную программу многоквартирных домов в случаях, если многоквартирные дома введены в эксплуатацию после завершения строительства или реконструкции (подпункт 1 пункта 1.3.1 Порядка):
Всеволожский муниципальный район, г. Мурино, ул. Шувалова, д. 34;
Решили: Установили необходимость проведение капитального ремонта в многоквартирном доме начиная с периода 2050-2052 годов региональной программы капитального ремонта (Лифты – 2049 год).
 Приложение № 11

12) Рассмотрение заявления, представленного администрацией МО «Лисинское сельское поселение» Тосненского муниципального района Ленинградской области:
12.1) о включении в региональную программу многоквартирных домов в случаях, если многоквартирные дома ранее не включены в региональную программу в результате технических ошибок (подпункт 1 пункта 1.3.1 Порядка):
Тосненский муниципальный район, пос. Лисино-Корпус, ул. Турского, д. 8;
Решили: Установили необходимость проведение капитального ремонта в многоквартирном доме на периоды 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043 годов региональной программы капитального ремонта.
 Приложение № 12

13) Рассмотрение заявлений, представленных администрацией Всеволожского муниципального района Ленинградской области:
13.1) о включении в региональную программу многоквартирных домов в случаях, если многоквартирные дома введены в эксплуатацию после завершения строительства или реконструкции (подпункт 1 пункта 1.3.1 Порядка):
Выборгский муниципальный район, пос. Новинка, д. 5;
Выборгский муниципальный район, пос. Новинка, д. 4;
Выборгский муниципальный район, пос. Новинка, д. 7.
Решили: Вернуть документы заявителю в связи с представлением документов не в полном объеме в соответствии с пп. 6 п. 3.17. Порядка и в связи с оформлением документов не в соответствии с требованиями п. 3.3 Порядка.
Приложение № 13

14) Рассмотрение заявления, представленного АО «Жилищно-коммунальное хозяйство пос. им. Морозова» Всеволожского муниципального района Ленинградской области:
14.1) о включении в региональную программу многоквартирных домов в случаях, если многоквартирные дома введены в эксплуатацию после завершения строительства или реконструкции (подпункт 1 пункта 1.3.1 Порядка):
Всеволожский муниципальный район, г.п. им. Морозова, ул. Первомайская,
д. 16.
Решили: Установили необходимость проведение капитального ремонта в многоквартирном доме на периоды 2041-2043, 2044-2046, 2047-2049 годов региональной программы капитального ремонта (ГС – 2042 год).
Приложение № 14

15) Рассмотрение заявления, представленного УК ООО «СтройАльянс» Всеволожского муниципального района Ленинградской области:
15.1) о включении в региональную программу многоквартирных домов в случаях, если многоквартирные дома введены в эксплуатацию после завершения строительства или реконструкции (подпункт 1 пункта 1.3.1 Порядка):
Всеволожский муниципальный район, д. Васкелово, д. 3.
Решили: Установили необходимость проведение капитального ремонта в многоквартирном доме на периоды 2041-2043, 2044-2046, 2047-2049 годов региональной программы капитального ремонта.
Приложение № 15

16) Рассмотрение заявлений, представленных администрацией муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области:
16.1) о включении в региональную программу многоквартирных домов в случаях, если многоквартирные дома введены в эксплуатацию после завершения строительства или реконструкции (подпункт 1 пункта 1.3.1 Порядка):
Всеволожский муниципальный район, г. п. Токсово, ул. Дорожников, д. 28Г, корп. 1; 
Всеволожский муниципальный район, г. п. Токсово, ул. Дорожников, д. 28Г, корп. 2; 
Всеволожский муниципальный район, г. п. Токсово, ул. Дорожников, д. 28Г, корп. 3; 
Всеволожский муниципальный район, г. п. Токсово, ул. Дорожников, д. 28Г, корп. 4; 
Всеволожский муниципальный район, г. п. Токсово, ул. Дорожников, д. 28Г, корп. 5; 
Всеволожский муниципальный район, г. п. Токсово, ул. Дорожников, д. 28Г, корп. 6. 
Решили: Установили необходимость проведение капитального ремонта в многоквартирных домах начиная с периода 2050-2052 годов региональной программы капитального ремонта.
Приложение № 16

17) Рассмотрение заявления, представленного администрацией муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области:
17.1) о включении в региональную программу многоквартирных домов в случаях, если многоквартирные дома введены в эксплуатацию после завершения строительства или реконструкции (подпункт 1 пункта 1.3.1 Порядка):
Тосненский муниципальный район, г. Никольское, ул. Октябрьская, д. 15.
Решили: Установили необходимость проведение капитального ремонта в многоквартирном доме на периоды 2041-2043, 2044-2046, 2047-2049 годов региональной программы капитального ремонта (Лифты – 2041 год, ГС – 2046 год).
Приложение № 17

18) Рассмотрение заявлений, представленных администрацией муниципального образования «Виллозское городское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области:
18.1) о включении в региональную программу многоквартирных домов в случаях, если многоквартирные дома введены в эксплуатацию после завершения строительства или реконструкции (подпункт 1 пункта 1.3.1 Порядка):
Ломоносовский муниципальный район, п. Новогорелово, ул. Современников, 
д. 11/6;
Ломоносовский муниципальный район, п. Новогорелово, ул. Современников, 
д. 11/6, корп. 2;
Ломоносовский муниципальный район, п. Новогорелово, ул. Современников, 
д. 11/6, корп. 3.
Решили: Установили необходимость проведение капитального ремонта в многоквартирных домах начиная с периода 2050-2052 годов региональной программы капитального ремонта (Лифты – 2043 год).
Приложение № 18

19) Рассмотрение заявлений, представленных администрацией муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области:
19.1) о включении в региональную программу многоквартирных домов в случаях, если многоквартирные дома введены в эксплуатацию после завершения строительства или реконструкции (подпункт 1 пункта 1.3.1 Порядка):
Всеволожский муниципальный район, г. Кудрово, ул. Солнечная, д. 2;
Всеволожский муниципальный район, г. п. Янино-1, ул. 7-я, д. 1;
Всеволожский муниципальный район, г. п. Янино-2, ул. Рябиновая, д. 8, к. 1;
Всеволожский муниципальный район, г. п. Янино-2, ул. Рябиновая, д. 8, к. 2;
Всеволожский муниципальный район, г. п. Янино-2, ул. Рябиновая, д. 8, к. 3;
Всеволожский муниципальный район, г. п. Янино-2, ул. Рябиновая, д. 8, к. 4;
Всеволожский муниципальный район, г. п. Янино-2, ул. Рябиновая, д. 8, к. 5;
Всеволожский муниципальный район, г. п. Янино-2, ул. Рябиновая, д. 30.
Решили: Установили необходимость проведение капитального ремонта в многоквартирных домах начиная с периода 2050-2052 годов региональной программы капитального ремонта (Лифты – 2049 год).
Приложение № 19

Приложение № 1
НО «Фонд капитального ремонта Ленинградской области»
1.3.8. Отсутствие технической возможности выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в случае, если в ходе обследования многоквартирного дома региональным оператором будет выявлено наличие хотя бы одного из критериев:
1) невозможность выполнения работ по капитальному ремонту конструктивного элемента в многоквартирном доме в связи с необходимостью выполнения реконструкции и(или)капитального ремонта данного или много конструктивного элемента;

	1.
	Всеволожский муниципальный район, с. Павлово, ул. Быкова, д. 48 (ОКН(Фед.Значения))
(ПРИ крыша, СМР Крыша, ПИР фасад, СМР фасад, ПИР ЭС, ЭС, ПИР фундамент, СМР фундамент, ПИР ТС, ТС, ПИР ХВС, ХВС, ПИР ВО, ВО с 2026 года на более поздний период РП)
Дом 1935 года постройки, 2 этажа
Периоды проведения капитального ремонта: 
2026-2028 (2026- ПРИ крыша, СМР Крыша, ПИР фасад, СМР фасад, ПИР ЭС, ЭС, ПИР фундамент, СМР фундамент, ПИР ТС, ТС, ПИР ХВС, ХВС, ПИР ВО, ВО)
Способ формирования фонда: РО
	ф/и крыши -72%
ф/и фасада -77%
ф/и фундамента -75%
ф/и ВДИС ЭС -65%
ф/и ВДИС ХВС -65%
ф/и ВДИС ТС -65%
ф/и ВДИС ВО -65%

	2.
	Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ул. Сторожевой Башни, д. 12 (ОКН(Рег.Значения))
(ПУ и УУ ТС с 2026 года на более поздний)
Дом 1940 года постройки, 2 этажа
Периоды проведения капитального ремонта: 
2020-2022 (2021-ПИР ЭС,ПИР ТС, ПИР ПУ и УУ ТС, ПИР ХВС, ПИР ПУ и УУ, ПИР ВО, ПИР крыши; ПИР утепление и ремонт фасада; ПИР фундамент; ПИР подвал, 
2023-2025 (2024 – ЭС, ВО, ХВС, ГВС, ПИР ГВС, ТС, СМР крыши, СМР фасада, СМР фундамента, СМР подвала), 
2026-2028 (2026 - ПУ и УУ ТС), 2029-2031.
Способ формирования фонда: РО
	ИТП и УУТЭ общ.
 на 3 дома

	3.
	Лужский муниципальный район, дер. Турово, д. 1
(ПИР ВО с 2026 года на более поздний)
Дом 1969 года постройки, 2 этажа
Периоды проведения капитального ремонта: 
2017-2019 (2017 – ПИР Крыши),
2020-2022 (2020 – СМР Крыши), 
2026-2028 (2026 - ПИР ВО, ПИР Фундамент), 
2029-2031, 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	Документы, требуемые в соответствии с Порядком
	Фактическое наличие документов

	Заявление (пункт 3.2 Порядка)
	В наличии

	Сведения по форме согласно приложению 11 к настоящему Порядку;
	В наличии

	Заключение регионального оператора об отсутствии технической возможности выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
	В наличии


1.3.3. Перенос установленного срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более поздний период (срок) в следующих случаях:
4) в соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 168 статьи 181 Жилищного кодекса Российской Федерации (невозможность выполнения/воспрепятствие);
	1.
	Гатчинский муниципальный округ, г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 61А – перенос срока ВДИС ЭС, ВДИС ТС, ВДИС ХВС, ВДИС ВО, СМР подвал, СМР Фундамент, ПИР ЭС, ПИР ТС, ПИР ХВС, ПИР ВО, ПИР фундамент, ПИР подвал с 2026 года на более поздний период
Дом 1983 года постройки, 2 этажа.
Периоды проведения кап. Ремонта: 
2017-2019 (2017 – ПИР фасад, ПИР крыши, 2019 – СМР Крыши), 
2020-2023 (2022 – СМР Фасад),
2026-2028 (2026- ПИР ЭС, ВДИС ЭС, ПИР ТС, ВДИС ТС, ПИР ХВС, ВДИС ХВС, ПИР ВО, ВДИС ВО, ПИР подвал, СМР подвал, ПИР фундамент, СМР фундамент).
Способ формирования фонда: РО
	Воспрепятствование собственниками

	2.
	Приозерский муниципальный район, пос. Сосново, ул. Железнодорожная, д. 55 – перенос срока ВДИС ХВС, ВДИС ВО с 2026 года на более поздний период
Дом 1951 года постройки, 2 этажа.
Периоды проведения кап. ремонта: 
2014-2016 (2016 – СМР крыши, ПИР фасад, ПИР),
2017-2019 (2018 – СМР Фасад, СМР фундамент),
2020-2023 (2021 – ПИР ХВС, ПИР ВО),
2026-2028 (2026- ВО, ХВС, 2027 – ПИР ТС)
Способ формирования фонда: РО
	Воспрепятствование собственниками

	3.
	Лодейнопольский муниципальный район, г. Лодейное Поле, ул. Гагарина, д. 18 – перенос срока ВДИС ТС, ВДИС ХВС, ВДИС ВО. ПУ и УУ ТС с 2026 года на более поздний период
Дом 1958 года постройки, 3 этажа.
Периоды проведения кап. ремонта: 
2017-2019 (2017 – ПИР ЭС, ПИР ТС, ПИР ВО, ПИР ХВС, ПИР ПУ и УУ),
2020-2022 (2021 – ВДИС ЭС), 
2026-2028 (ТС, ВО, ХВС, ПУ и УУ),2032-2034, 2038-2040.
Способ формирования фонда: РО
	Воспрепятствование собственниками

	4.
	Волховский муниципальный район, г. Новая Ладога, просп. К. Маркса, д. 56/2 – перенос срока ВДИС ТС и ВДИС ХВС с 2026 года на более поздний период
Дом 1950 года постройки, 2 этажа.
Периоды проведения кап. ремонта: 
2014-2016 (2015 – СМР Крыши, СМР Фасада, ПИР на ремонт ВДИС (ТС, ХВС, ГВС, ВО, установка ПУ и УУ)),
2017-2019 (2019 – ПИР ЭС),
2020-2022 (2021 – ВДИС ЭС),
2026-2028 (2026-ВДИС ТС, ХВС), 2038-2040, 2041-2043.
Способ формирования фонда: РО
	Воспрепятствование собственниками

	5.
	Волосовский муниципальный район, пос. Кикерино, ул. Театральная, д. 4а – перенос срока ВДИС ВО с 2026 года на более поздний период
Дом 1953 года постройки, 2 этажа.
Периоды проведения кап. ремонта: 
2023-2025(2025 - ПИР фундамент, ПИР ВО), 
2026-2028(2026 – ВДИС ВО, СМР фундамент), 2029-2031, 2035-2037.
Способ формирования фонда: РО
	Воспрепятствование собственниками

	6.
	Волховский муниципальный район, г. Новая Ладога, просп. К. Маркса, д. 58/1 – перенос срока ВДИС ТС с 2026 года на более поздний период
Дом 1948 года постройки, 2 этажа.
Периоды проведения кап. ремонта: 
2017-2019 (2017 – ПИР ЭС, ПИР ТС, ПИР ХВС, 2019 – ПИР Крыши),
2020-2022 (2021 – ВДИС ЭС, ВДИС ХВС, СМР Крыши),
2026-2028 (2026-ВДИС ТС), 2038-2040.
Способ формирования фонда: РО
	Воспрепятствование собственниками

	7.
	Гатчинский муниципальный округ, г. Гатчина, ул. Академика Константинова, д. 1Б – перенос срока СМР Крыши с 2026 года на более поздний период
Дом 1975 года постройки, 5 этажей.
Периоды проведения кап. ремонта: 
2020-2022 (2021 – ПИР Крыши), 
2026-2028 (2026-СМР Крыши), 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043.
Способ формирования фонда: РО
	Воспрепятствование собственниками

	8.
	Выборгский муниципальный район, г. Каменногорск, ш. Ленинградское, д. 65а – перенос срока ВДИС ХВС с 2026 года на более поздний период
Дом 1965 года постройки, 2 этажа.
Периоды проведения кап. ремонта: 
2014-2016 (2016 – ПИР ЭС),
2017-2019 (2018 – ВДИС ЭС),
2020-2022 (2021 – ПИР ХВС, ПУ и УУ),
2026-2028 (2026-ВДИС ХВС), 2032-2034, 2035-2037, 2038-2040.
Способ формирования фонда: РО
	Недопуск собственниками

	9.
	Тихвинский муниципальный район, пос. Шугозеро, ул. Капшинская, д. 3 – перенос срока ВДИС ХВС с 2026 года на более поздний период
Дом 1968 года постройки, 2 этажа.
Периоды проведения кап. ремонта: 
2017-2019 (2017 – СМР Фасад),
2020-2022 (2022 - ПИР ХВС, ПИР ГВС, ПИР ВО)
2026-2028 (2026-ВДИС ХВС), 2029-2031, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043.
Способ формирования фонда: РО
	Недопуск собственниками 

	10.
	Всеволожский муниципальный район, г.п. им. Морозова, ул. Мира, д. 9 – перенос срока ВДИС ВО с 2026 года на более поздний период
Дом 1957 года постройки, 3 этажа.
Периоды проведения кап. ремонта: 
2014-2016 (2015 – СМР фасад),
2020-2022 (2021 – ПИР Крыши), 
2023-2025 (2023 – ПИР ЭС, ПИР, ХВС, ПИР ГВС, ПИР ТС, ПИР ВО, ПИР Фундамент, СМР Крыши, СМР Фундамент, ВДИС ЭС, ВДИС ХВС, ВДИС ГВС, ВДИС ТС, ПУ и УУ)
2026-2028 (2026 – ВДИС ВО).
Способ формирования фонда: РО
	Воспрепятствование собственниками 

	11.
	Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ул. Димитрова, д. 9 – перенос срока ВДИС ХВС, ВДИС ВО с 2026 года на более поздний период
Дом 1940 года постройки, 2-3 этажа.
Периоды проведения кап. ремонта: 
2020-2022 (2021 – ПИР ХВС, ПИР ВО), 
2026-2028 (2026 – ВДИС ХВС, ВДИС ВО, 2027 – ПИР Крыши, СМР Крыши), 2029-2031, 2050-2052.
Способ формирования фонда: РО
	Воспрепятствование собственниками 

	12.
	Всеволожский муниципальный район, г.п. им. Морозова, ул. Новая, д. 1 – перенос срока ВДИС ХВС, ВДИС ВО с 2026 года на более поздний период
Дом 1956 года постройки, 2 этажа.
Периоды проведения кап. ремонта: 
2020-2022 (2021 – ПИР ХВС, ПИР ВО), 
2026-2028 (2026 – ВДИС ВО, ВДИС ХВС), 2038-2040.
Способ формирования фонда: РО
	Воспрепятствование собственниками 

	13.
	Всеволожский муниципальный район, г.п. им. Морозова, ул. Спорта, д. 4 – перенос срока ВДИС ХВС с 2026 года на более поздний период
Дом 1960 года постройки, 3 этажа.
Периоды проведения кап. ремонта: 
2020-2022 (2021 – ПИР ХВС, ПУ и УУ), 
2026-2028 (2026 – ВДИС ХВС), 2035-2037, 2038-2040.
Способ формирования фонда: РО
	Воспрепятствование собственниками 

	14.
	Кировский муниципальный район, г. Кировск, ул. Горького, д. 17 – перенос срока ВДИС ГВС с 2026 года на более поздний период
Дом 1955 года постройки, 2 этажа.
Периоды проведения кап. ремонта: 
2017-2019 (2018 – ПИР ЭС, ПИР ГВС),
2020-2022 (2021 – ВДИС ЭС), 
2026-2028 (2026 – ВДИС ГВС, 2027 – ПИР Крыши), 2035-2037, 2038-2040.
Способ формирования фонда: РО
	Воспрепятствование собственниками 

	15.
	Кировский муниципальный район, г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 11 – перенос срока ВДИС ГВС, ВДИС ВО с 2026 года на более поздний период
Дом 1953 года постройки, 2 этажа.
Периоды проведения кап. ремонта: 
2017-2019 (2018 – ПИР ЭС, ПИР ГВС, ПИР ТС, ПИР ВО),
2020-2022 (2021 – ВДИС ЭС, ВДИС ТС), 
2026-2028 (2026 – ВДИС ГВС, ВДИС ВО, 2027 – ПИР Фасад), 2032-2034, 2038-2040.
Способ формирования фонда: РО
	Воспрепятствование собственниками 

	16.
	Кировский муниципальный район, г. Кировск, ул. Горького, д. 15 – перенос срока ВДИС ГВС с 2026 года на более поздний период
Дом 1955 года постройки, 2 этажа.
Периоды проведения кап. ремонта: 
2017-2019 (2018 – ПИР ЭС, ПИР ГВС),
2020-2022 (2020 – ВДИС ЭС), 
2026-2028 (2026 – ВДИС ГВС), 2035-2037, 2038-2040.
Способ формирования фонда: РО
	Воспрепятствование собственниками 

	17.
	Всеволожский муниципальный район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Ларина, д. 1 – перенос срока ВДИС ХВС, ВДИС ГВС с 2026 года на более поздний период
Дом 1936 года постройки, 4 этажа.
Периоды проведения кап. ремонта: 
2014-2016 (2014 – ВДИС ВО, СМР Крыши, СМР Фасад, 2016 – СМР Подвал),
2023-2025 (2024 – ПИР ЭС, ПИР Фундамент, СМР Фундамент), 
2026-2028 (2026 – ПИР ХВС, ПИР ГВС, ВДИС ХВС, ПИР ГВС), 2029-2031.
Способ формирования фонда: РО
	Воспрепятствование УО 

	18.
	Кировский муниципальный район, г. Кировск, ул. Комсомольская, д. 5 – перенос срока ВДИС ГВС с 2026 года на более поздний период
Дом 1954 года постройки, 2 этажа.
Периоды проведения кап. ремонта: 
2017-2019 (2018 – ПИР ЭС, ПИР ГВС, ПИР ТС),
2020-2022 (2020 – ВДИС ЭС, ВДИС ТС), 
2026-2028 (2026 – ВДИС ГВС), 2035-2037, 2038-2040.
Способ формирования фонда: РО
	Воспрепятствование собственниками 

	Документы, требуемые в соответствии с Порядком
	Фактическое наличие документов

	Заявление (пункт 3.2 Порядка)
	В наличии

	Сведения по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку
	В наличии

	копии документов, подтверждающих невозможность оказания услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту.
	В наличии




1.3.2. Исключение из региональной программы многоквартирных домов в случаях, если:
1) многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в порядке, установленном Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года N 47;
	1.
	Гатчинский муниципальный округ, тер. Пижма (Мыза), д. 10– исключение из региональной программы аварийного многоквартирного дома.
Дом 1970 года постройки, 3 этажа.
Периоды проведения капитального ремонта: 2026-2028,  2029-2031, 2032-2034, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043, 2044-2046, 2047-2049, 2050-2052.
Способ формирования фонда: РО
	

	2.
	Лодейнопольский муниципальный район, С. Алеховщина, ул. Школьная, д. 18– исключение из региональной программы аварийного многоквартирного дома.
Дом 1971 года постройки, 2 этажа.
Периоды проведения капитального ремонта: 2029-2031, 2032-2034, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043.
Способ формирования фонда: РО
	

	Документы, требуемые в соответствии с Порядком

	Заявление (пункт 3.2 Порядка)
	В наличии

	Сведения по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку;
	В наличии

	Копия решения о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, принятого в соответствии с пунктом 47 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года N 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (представляется в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 1.3.2 настоящего Порядка).
	В наличии




Приложение № 2
Администрация муниципального образования Синявинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
1.3.4. Перенос установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) в случаях:
1) установления необходимости проведения капитального ремонта (отдельных видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, в соответствии с настоящим Порядком;

	1.
	Кировский муниципальный район, г.п. Синявино, ул. Кравченко, д. 12 – перенос срока капитального ремонта крыши (ПИР  +СМР) на 2026-2028 года 
Дом 1993 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 2035-2037, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	Документы, требуемые в соответствии с Порядком
	Фактическое наличие документов

	Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка)
	В наличии

	Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного региональной программой срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок)
	В наличии

	сведения по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку

	В наличии

	Копия заключения специализированной организации, проводившей техническое обследование многоквартирного дома, включенного в региональную программу, оформленного не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка, с указанием степени износа конструктивных элементов или внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме;
	В наличии


	Справка регионального оператора о формировании фонда капитального ремонта в отношении данного многоквартирного дома, содержащая одно из следующих заключений:
· о размере фактических поступлений взносов на капитальный, при этом собираемость взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме составляет не менее 95 процентов за весь период их начисления в многоквартирном доме начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка и собираемость взносов на капитальный ремонт администрацией муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом, составляет не менее 100 процентов за весь период их начисления администрации муниципального образования начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка
	В наличии
Собираемость:
Собственники – 95,18%
АМО – 100,20%

	Копии проектно-сметной документации на выполнение работ и(или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработанной и утвержденной в соответствии с действующим законодательством, или локальные сметные расчеты, составленные по результатам проведенного мониторинга технического состояния многоквартирного дома по видам услуг и(или) работ по капитальному ремонту, по которым подано заявление о переносе срока капитального ремонта на более ранний период (срок), согласованные с региональным оператором;
	В наличии


	Справка регионального оператора об отсутствии задолженности собственников помещений в многоквартирном доме за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (за исключением многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия), непогашенной в течение 15 лет с года, следующего за годом оказания соответствующих услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, подлежащей погашению за счет фонда капитального ремонта, рассчитанной без учета мер государственной поддержки, предусмотренной статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка
	В наличии













Приложение № 3
Администрация Всеволожского муниципального района Ленинградской области
1.3.4. Перенос установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) в случаях:
1) установления необходимости проведения капитального ремонта (отдельных видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, в соответствии с настоящим Порядком;

	1.
	Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 5 – перенос срока капитального ремонта фасад (ПИР +СМР) на 2026-2028 года 
Дом 1988 года постройки, 9 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 2014-2016 (2016 - ПИР ЭС, Лифты), 2017-2019 (2019 – ВДИС ЭС),
2029-2031, 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	2.
	Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 17 – перенос срока капитального ремонта фасад (ПИР +СМР) на 2026-2028 года 
Дом 1974 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 2029-2031, 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	Документы, требуемые в соответствии с Порядком
	Фактическое наличие документов

	Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка)
	В наличии

	Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного региональной программой срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок)
	В наличии

	сведения по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку

	В наличии

	Копия заключения специализированной организации, проводившей техническое обследование многоквартирного дома, включенного в региональную программу, оформленного не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка, с указанием степени износа конструктивных элементов или внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме;
	В наличии


	
	В наличии


	Справка регионального оператора о формировании фонда капитального ремонта в отношении данного многоквартирного дома, содержащая одно из следующих заключений:
· о размере фактических поступлений взносов на капитальный, при этом собираемость взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме составляет не менее 95 процентов за весь период их начисления в многоквартирном доме начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка и собираемость взносов на капитальный ремонт администрацией муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом, составляет не менее 100 процентов за весь период их начисления администрации муниципального образования начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка
	В наличии
Собираемость:
Собственники – 97,19%
АМО – 118,04%

	
	В наличии
Собираемость:
Собственники – 95,11%
АМО – 118,04%

	Копии проектно-сметной документации на выполнение работ и(или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработанной и утвержденной в соответствии с действующим законодательством, или локальные сметные расчеты, составленные по результатам проведенного мониторинга технического состояния многоквартирного дома по видам услуг и(или) работ по капитальному ремонту, по которым подано заявление о переносе срока капитального ремонта на более ранний период (срок), согласованные с региональным оператором;
	В наличии


	Справка регионального оператора об отсутствии задолженности собственников помещений в многоквартирном доме за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (за исключением многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия), непогашенной в течение 15 лет с года, следующего за годом оказания соответствующих услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, подлежащей погашению за счет фонда капитального ремонта, рассчитанной без учета мер государственной поддержки, предусмотренной статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка
	В наличии











Приложение № 4
Администрация муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области
1.3.4. Перенос установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) в случаях:
1) установления необходимости проведения капитального ремонта (отдельных видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, в соответствии с настоящим Порядком;

	1.
	Тихвинский муниципальный район, г. Тихвин, 3 микрорайон, д. 32 – перенос срока капитального ремонта крыши (ПИР +СМР) и фасада (ПИР+СМР) на 2026-2028 года 
Дом 1977 года постройки, 7 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022 (2021 - ПИР ХВС, ПИР ГВС), 2026-2028 (2027 – ВДИС ХВС, ВДИС ГВС), 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	Документы, требуемые в соответствии с Порядком
	Фактическое наличие документов

	Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка)
	В наличии

	Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного региональной программой срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок)
	В наличии

	сведения по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку

	В наличии

	Копия заключения специализированной организации, проводившей техническое обследование многоквартирного дома, включенного в региональную программу, оформленного не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка, с указанием степени износа конструктивных элементов или внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме;
	В наличии


	Справка регионального оператора о формировании фонда капитального ремонта в отношении данного многоквартирного дома, содержащая одно из следующих заключений:
· о размере фактических поступлений взносов на капитальный, при этом собираемость взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме составляет не менее 95 процентов за весь период их начисления в многоквартирном доме начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка и собираемость взносов на капитальный ремонт администрацией муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом, составляет не менее 100 процентов за весь период их начисления администрации муниципального образования начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка
	В наличии
Собираемость:
Собственники – 97,37%
АМО – 100,71%

	Копии проектно-сметной документации на выполнение работ и(или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработанной и утвержденной в соответствии с действующим законодательством, или локальные сметные расчеты, составленные по результатам проведенного мониторинга технического состояния многоквартирного дома по видам услуг и(или) работ по капитальному ремонту, по которым подано заявление о переносе срока капитального ремонта на более ранний период (срок), согласованные с региональным оператором;
	В наличии


	Справка регионального оператора об отсутствии задолженности собственников помещений в многоквартирном доме за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (за исключением многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия), непогашенной в течение 15 лет с года, следующего за годом оказания соответствующих услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, подлежащей погашению за счет фонда капитального ремонта, рассчитанной без учета мер государственной поддержки, предусмотренной статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка
	В наличии













Приложение № 5
ООО «УК «Рекорд» / Всеволожский муниципальный район Ленинградской области
1.3.4. Перенос установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) в случаях:
1) установления необходимости проведения капитального ремонта (отдельных видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, в соответствии с настоящим Порядком;

	1.
	Всеволожский муниципальный район, дер. Новое Девяткино, ул. Ветеранов, д. 16 – перенос срока ВДИС ЭС, ВДИС ХВС на 2026-2028 года 
Дом 1986 года постройки, 12 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 2014-2016 (ЛИФТЫ), 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	Не полный комплект

	Документы, требуемые в соответствии с Порядком
	Фактическое наличие документов

	Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка)
	В наличии

	Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного региональной программой срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок)
	В наличии

	сведения по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку

	В наличии 
(заполнены с ошибками)

	Копия заключения специализированной организации, проводившей техническое обследование многоквартирного дома, включенного в региональную программу, оформленного не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка, с указанием степени износа конструктивных элементов или внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме;
	В наличии


	Справка регионального оператора о формировании фонда капитального ремонта в отношении данного многоквартирного дома, содержащая одно из следующих заключений:
· о размере фактических поступлений взносов на капитальный, при этом собираемость взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме составляет не менее 95 процентов за весь период их начисления в многоквартирном доме начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка и собираемость взносов на капитальный ремонт администрацией муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом, составляет не менее 100 процентов за весь период их начисления администрации муниципального образования начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка
	В наличии КОПИЯ
Собираемость:
Собственники – 93,54%
АМО – 98,15%

	Копии проектно-сметной документации на выполнение работ и(или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработанной и утвержденной в соответствии с действующим законодательством, или локальные сметные расчеты, составленные по результатам проведенного мониторинга технического состояния многоквартирного дома по видам услуг и(или) работ по капитальному ремонту, по которым подано заявление о переносе срока капитального ремонта на более ранний период (срок), согласованные с региональным оператором;
	В наличии


	Справка регионального оператора об отсутствии задолженности собственников помещений в многоквартирном доме за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (за исключением многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия), непогашенной в течение 15 лет с года, следующего за годом оказания соответствующих услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, подлежащей погашению за счет фонда капитального ремонта, рассчитанной без учета мер государственной поддержки, предусмотренной статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка
	В наличии













Приложение № 6
ООО «Возрождение Тихвин» г. Тихвин /  Тихвинский муниципальный район Ленинградской области
1.3.4. Перенос установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) в случаях:
1) установления необходимости проведения капитального ремонта (отдельных видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, в соответствии с настоящим Порядком;

	1.
	Тихвинский муниципальный район, г. Тихвин, 4 микрорайон, д. 40 – перенос срока капитального ремонта крыши (ПИР + СМР), фасада (ПИР+СМР) на 2026-2028 года 
Дом 1977 года постройки, 9 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 2017-2019 (2017-ПИР Лифт, 2019-Тифт, ТО Лифт), 2020-2022 (2021 – ПИР ТС, ПИР ПУ и УУ), 2023-2025 (2025 – ВДИС ТС, ПУ и УУ), 2032-2034, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	Документы, требуемые в соответствии с Порядком
	Фактическое наличие документов

	Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка)
	В наличии

	Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного региональной программой срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок)
	В наличии

	сведения по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку

	В наличии 

	Копия заключения специализированной организации, проводившей техническое обследование многоквартирного дома, включенного в региональную программу, оформленного не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка, с указанием степени износа конструктивных элементов или внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме;
	В наличии


	Справка регионального оператора о формировании фонда капитального ремонта в отношении данного многоквартирного дома, содержащая одно из следующих заключений:
· о размере фактических поступлений взносов на капитальный, при этом собираемость взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме составляет не менее 95 процентов за весь период их начисления в многоквартирном доме начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка и собираемость взносов на капитальный ремонт администрацией муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом, составляет не менее 100 процентов за весь период их начисления администрации муниципального образования начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка
	В наличии 
Собираемость:
Собственники – 95,83%
АМО – 100,81%

	Копии проектно-сметной документации на выполнение работ и(или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработанной и утвержденной в соответствии с действующим законодательством, или локальные сметные расчеты, составленные по результатам проведенного мониторинга технического состояния многоквартирного дома по видам услуг и(или) работ по капитальному ремонту, по которым подано заявление о переносе срока капитального ремонта на более ранний период (срок), согласованные с региональным оператором;
	В наличии


	Справка регионального оператора об отсутствии задолженности собственников помещений в многоквартирном доме за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (за исключением многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия), непогашенной в течение 15 лет с года, следующего за годом оказания соответствующих услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, подлежащей погашению за счет фонда капитального ремонта, рассчитанной без учета мер государственной поддержки, предусмотренной статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка
	В наличии













Приложение № 7
Администрация муниципального образования Глажевского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области
1.3.4. Перенос установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) в случаях:
1) установления необходимости проведения капитального ремонта (отдельных видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, в соответствии с настоящим Порядком;

	1.
	Киришский муниципальный район, п. Глажево, д. 6 – перенос срока капитального ремонта крыши (СМР) на 2026-2028 года 
Дом 1977 года постройки, 9 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 2020-2022 (2021 – ПИР Крыши), 2029-2031, 2035-2037, 2038-2040, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	

	Документы, требуемые в соответствии с Порядком
	Фактическое наличие документов

	Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка)
	В наличии

	Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного региональной программой срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок)
	В наличии

	сведения по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку

	В наличии 


	Копия заключения специализированной организации, проводившей техническое обследование многоквартирного дома, включенного в региональную программу, оформленного не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка, с указанием степени износа конструктивных элементов или внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме;
	В наличии


	Справка регионального оператора о формировании фонда капитального ремонта в отношении данного многоквартирного дома, содержащая одно из следующих заключений:
· о размере фактических поступлений взносов на капитальный, при этом собираемость взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме составляет не менее 95 процентов за весь период их начисления в многоквартирном доме начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка и собираемость взносов на капитальный ремонт администрацией муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом, составляет не менее 100 процентов за весь период их начисления администрации муниципального образования начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка
	В наличии 
Собственники – 95,60%
АМО – 100,00%

	Копии проектно-сметной документации на выполнение работ и(или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработанной и утвержденной в соответствии с действующим законодательством, или локальные сметные расчеты, составленные по результатам проведенного мониторинга технического состояния многоквартирного дома по видам услуг и(или) работ по капитальному ремонту, по которым подано заявление о переносе срока капитального ремонта на более ранний период (срок), согласованные с региональным оператором;
	В наличии 


	Справка регионального оператора об отсутствии задолженности собственников помещений в многоквартирном доме за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (за исключением многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия), непогашенной в течение 15 лет с года, следующего за годом оказания соответствующих услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, подлежащей погашению за счет фонда капитального ремонта, рассчитанной без учета мер государственной поддержки, предусмотренной статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка
	В наличии













Приложение № 8

Администрация Выборгского муниципального района Ленинградской области
1.3.4. Перенос установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) в случаях:
1) установления необходимости проведения капитального ремонта (отдельных видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, в соответствии с настоящим Порядком;

	1.
	Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ул. Железнодорожная, д. 9/15 – перенос срока капитального ремонта фасада СМР + ПИР на 2026-2028 года 
Дом 1959 года постройки, 5 этажей
Периоды проведения капитального ремонта: 2026-2028(2027 – Крыша (ПИР+СМР), Фундамент (ПИР+СМР)),
 2029-2031, 2035-2037.
Способ формирования фонда: РО
	

	Документы, требуемые в соответствии с Порядком
	Фактическое наличие документов

	Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка)
	В наличии

	Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного региональной программой срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок)
	В наличии

	сведения по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку

	В наличии 


	Копия заключения специализированной организации, проводившей техническое обследование многоквартирного дома, включенного в региональную программу, оформленного не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка, с указанием степени износа конструктивных элементов или внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме;
	В наличии


	Справка регионального оператора о формировании фонда капитального ремонта в отношении данного многоквартирного дома, содержащая одно из следующих заключений:
· о размере фактических поступлений взносов на капитальный, при этом собираемость взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме составляет не менее 95 процентов за весь период их начисления в многоквартирном доме начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка и собираемость взносов на капитальный ремонт администрацией муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом, составляет не менее 100 процентов за весь период их начисления администрации муниципального образования начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка
	В наличии 
Собственники – 95,16%
АМО – 100,00%

	Копии проектно-сметной документации на выполнение работ и(или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработанной и утвержденной в соответствии с действующим законодательством, или локальные сметные расчеты, составленные по результатам проведенного мониторинга технического состояния многоквартирного дома по видам услуг и(или) работ по капитальному ремонту, по которым подано заявление о переносе срока капитального ремонта на более ранний период (срок), согласованные с региональным оператором;
	В наличии 

	Справка регионального оператора об отсутствии задолженности собственников помещений в многоквартирном доме за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (за исключением многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия), непогашенной в течение 15 лет с года, следующего за годом оказания соответствующих услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, подлежащей погашению за счет фонда капитального ремонта, рассчитанной без учета мер государственной поддержки, предусмотренной статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка
	В наличии













Приложение № 9
Администрация муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
1.3.4. Перенос установленного срока капитального ремонта (отдельных услуг и(или) работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок) в случаях:
1) установления необходимости проведения капитального ремонта (отдельных видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту) в более ранний период (срок), чем предусмотрено региональной программой, в соответствии с настоящим Порядком;

	1.
	Волховский муниципальный район, п. Свирица, ул. Старая Свирица, д. 9а – перенос срока капитального ремонта крыши ПИР + СМР и фасада СМР + ПИР на 2026-2028 года 
Дом 1995 года постройки, 2 этажа
Периоды проведения капитального ремонта: 2035-2037, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	Не полный комплект

	2.
	Волховский муниципальный район, п. Свирица, ул. Старая Свирица, д. 8 – перенос срока капитального ремонта крыши ПИР + СМР на 2026-2028 года 
Дом 1972 года постройки, 2 этажа
Периоды проведения капитального ремонта: 2029-2031, 2032-2034, 2035-2037, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	Не полный комплект

	3.
	Волховский муниципальный район, п. Свирица, ул. Старая Свирица, д. 9Б – перенос срока капитального ремонта крыши ПИР + СМР и фасада СМР + ПИР на 2026-2028 года 
Дом 1969 года постройки, 2 этажа
Периоды проведения капитального ремонта: 2029-2031, 2032-2034, 2035-2037
Способ формирования фонда: РО
	Не полный комплект

	4.
	Волховский муниципальный район, п. Свирица, ул. Старая Свирица, д. 10 – перенос срока капитального ремонта крыши ПИР + СМР на 2026-2028 года 
Дом 1983 года постройки, 2 этажа
Периоды проведения капитального ремонта: 2035-2037, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	Не полный комплект

	5.
	Волховский муниципальный район, п. Свирица, ул. Новая Свирица, д. 13 – перенос срока капитального ремонта крыши ПИР + СМР на 2026-2028 года 
Дом 1979 года постройки, 2 этажа
Периоды проведения капитального ремонта: 2014-2016 (2016 СМР Крыши) , 2029-2031, 2035-2037, 2041-2043
Способ формирования фонда: РО
	Не полный комплект

	Документы, требуемые в соответствии с Порядком
	Фактическое наличие документов

	Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка)
	В наличии

	Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного региональной программой срока капитального ремонта (срока оказания отдельных услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту) на более ранний период (срок)
	В наличии

	сведения по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку

	В наличии 


	Копия заключения специализированной организации, проводившей техническое обследование многоквартирного дома, включенного в региональную программу, оформленного не ранее чем за три года до даты подачи заявления, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Порядка, с указанием степени износа конструктивных элементов или внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме;
	В наличии только по фасаду и крыше:
Общий износ крыши 21% 
Общий износ фасада 22%
Общий износ фундамента отсутствует

	
	В наличии только по крыше:
Общий износ крыши 22% 
Общий износ фасада отсутствует
Общий износ фундамента отсутствует

	
	В наличии только по крыше:
Общий износ крыши 44% 
Общий износ фасада отсутствует
Общий износ фундамента отсутствует

	
	В наличии только по крыше:
Общий износ крыши 43% 
Общий износ фасада отсутствует
Общий износ фундамента отсутствует

	
	В наличии только по крыше:
Общий износ крыши отсутствует 
Общий износ фасада 43 %
Общий износ фундамента 42 %

	Справка регионального оператора о формировании фонда капитального ремонта в отношении данного многоквартирного дома, содержащая одно из следующих заключений:
· о размере фактических поступлений взносов на капитальный, при этом собираемость взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме составляет не менее 95 процентов за весь период их начисления в многоквартирном доме начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка и собираемость взносов на капитальный ремонт администрацией муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом, составляет не менее 100 процентов за весь период их начисления администрации муниципального образования начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка
	В наличии 
Собственники – 97,12%
АМО – 100,00%

	
	В наличии 
Собственники – 93,56%
АМО – 100,00%

	
	В наличии 
Собственники – 91,68%
АМО – 100,00%

	
	В наличии 
Собственники – 74,61%
АМО – 100,00%

	
	В наличии 
Собственники – 89,90%
АМО – 100,00%

	Копии проектно-сметной документации на выполнение работ и(или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработанной и утвержденной в соответствии с действующим законодательством, или локальные сметные расчеты, составленные по результатам проведенного мониторинга технического состояния многоквартирного дома по видам услуг и(или) работ по капитальному ремонту, по которым подано заявление о переносе срока капитального ремонта на более ранний период (срок), согласованные с региональным оператором;
	В наличии 

	Справка регионального оператора об отсутствии задолженности собственников помещений в многоквартирном доме за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (за исключением многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия), непогашенной в течение 15 лет с года, следующего за годом оказания соответствующих услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, подлежащей погашению за счет фонда капитального ремонта, рассчитанной без учета мер государственной поддержки, предусмотренной статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка
	В наличии




Приложение № 10
Администрация Всеволожского муниципального района Ленинградской области
1.3.1. Включение в региональную программу многоквартирных домов в случаях, если многоквартирные дома:
1) введены в эксплуатацию после завершения строительства или реконструкции;
	1.
	Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Евграфова, д. 11 
Дом введен в эксплуатацию в 2024 году, 4 этажей, 96 жилых помещений (квартир), площадь общая – 4408,2 кв.м., (3422,8 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – ж/б панели, крыша – плоская 
	

	2.
	Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Взлетная, д. 14 
Дом введен в эксплуатацию в 2025 году, 7 этажей, 101 жилых помещений (квартир), площадь общая – 5869,3 кв.м., (3917,0 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – ж/б панели, крыша – плоская, Лифт – 2 ед. 
	

	3.
	Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Симферопольская, д. 2, к. 3 
Дом введен в эксплуатацию в 2025 году, 13 этажей, 112 жилых помещений (квартир), площадь общая – 13404,3 кв.м., (9382,0 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – ж/б панели, крыша – плоская, Лифт – 2 ед. 
	

	4.
	Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Симферопольская, д. 2, к. 2 
Дом введен в эксплуатацию в 2025 году, 3-8 этажей, 55 жилых помещений (квартир), площадь общая – 6502,9 кв.м., (3140,0 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – ж/б панели, крыша – плоская, Лифт – 4 ед. 
	

	5.
	Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Симферопольская, д. 2, к. 1 
Дом введен в эксплуатацию в 2025 году, 13 этажей, 194 жилых помещения (квартир), площадь общая – 8880,1 кв.м., (8275,9 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – ж/б панели, крыша – плоская, Лифт – 6 ед. 
	

	6.
	Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Керченская, д. 1, к. 3 
Дом введен в эксплуатацию в 2025 году, 13 этажей, 194 жилых помещения (квартир), площадь общая – 8914,4 кв.м., (8496,6 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – ж/б панели, крыша – плоская, Лифт – 6 ед. 
	

	7.
	Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Керченская, д. 1, к. 2 
Дом введен в эксплуатацию в 2025 году, 8 этажей, 64 жилых помещения (квартир), площадь общая – 3136,4 кв.м., (3017 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – ж/б панели, крыша – плоская, Лифт – 2 ед. 
	

	8.
	Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Керченская, д. 1, к. 1 
Дом введен в эксплуатацию в 2025 году, 13 этажей, 114 жилых помещения (квартир), площадь общая – 7247,9 кв.м., (4633,5 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – ж/б панели, крыша – плоская, Лифт – 2 ед. 
	

	9.
	Всеволожский муниципальный район, п. Ковалево, ул. Александра Разгонина, д. 2, к. 2 
Дом введен в эксплуатацию в 2025 году, 12 этажей, 153 жилых помещения (квартир), площадь общая – 7571,1 кв.м., (4689,8 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – ж/б панели, крыша – плоская, Лифт – 3 ед. 
	

	10.
	Всеволожский муниципальный район, п. Ковалево, ул. Александра Разгонина, д. 2, к. 1 
Дом введен в эксплуатацию в 2025 году, 12-17 этажей, 421 жилых помещения (квартир), площадь общая – 21819,4 кв.м., (14155,8 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – ж/б панели, крыша – плоская, Лифт – 7 ед. 
	

	11.
	Всеволожский муниципальный район, п. Ковалево, ул. Александра Разгонина, д. 1, к. 3 
Дом введен в эксплуатацию в 2025 году, 17 этажей, 635 жилых помещения (квартир), площадь общая – 28880,4 кв.м., (18813,7 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – ж/б панели, крыша – плоская, Лифт – 8 ед. 
	

	12.
	Всеволожский муниципальный район, п. Ковалево, ул. Александра Разгонина, д. 1, к. 2 
Дом введен в эксплуатацию в 2025 году, 17 этажей, 150 жилых помещения (квартир), площадь общая – 8285,4 кв.м., (4913,4 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – ж/б панели, крыша – плоская, Лифт – 2 ед. 
	

	13.
	Всеволожский муниципальный район, п. Ковалево, ул. Александра Разгонина, д. 1, к. 1 
Дом введен в эксплуатацию в 2025 году, 17 этажей, 261 жилых помещения (квартир), площадь общая – 14147,9 кв.м., (9200,3 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – ж/б панели, крыша – плоская, Лифт – 2 ед. 
	

	14.
	Всеволожский муниципальный район, п. Ковалево, ул. Василия Мациевича, д. 8, к. 1 
Дом введен в эксплуатацию в 2025 году, 17 этажей, 418 жилых помещения (квартир), площадь общая – 19897,0 кв.м., (12785,5 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – ж/б панели, крыша – плоская, Лифт – 6 ед. 
	

	15.
	Всеволожский муниципальный район, п. Ковалево, ул. Василия Мациевича, д. 8, к. 2 
Дом введен в эксплуатацию в 2025 году, 17 этажей, 180 жилых помещения (квартир), площадь общая – 10703,6 кв.м., (6204,4 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – ж/б панели, крыша – плоская, Лифт – 3 ед. 
	

	16.
	Всеволожский муниципальный район, п. Ковалево, ул. Василия Мациевича, д. 8, к. 3
Дом введен в эксплуатацию в 2025 году, 17 этажей, 190 жилых помещения (квартир), площадь общая – 10698,8 кв.м., (6519,1 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – ж/б панели, крыша – плоская, Лифт – 3 ед. 
	

	Документы, требуемые в соответствии с Порядком
	Фактическое наличие документов

	Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка)
	В наличии


	Сведения по форме согласно приложению 2 к Порядку 
	В наличии 

	Сведения по форме согласно приложению 3 к Порядку
	В наличии

	Копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	В наличии









Приложение № 11
Администрация муниципального образования Муринское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
1.3.1. Включение в региональную программу многоквартирных домов в случаях, если многоквартирные дома:
1) введены в эксплуатацию после завершения строительства или реконструкции;
	1.
	Всеволожский муниципальный район, г. Мурино, ул. Шувалова, д. 34 
Дом введен в эксплуатацию в 2024 году, 20 этажей, 208 жилых помещений (квартир), площадь общая – 14555,8 кв.м., (10298,3 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – ж/б панели, крыша – плоская, Лифт – 3 ед.
	

	Документы, требуемые в соответствии с Порядком
	Фактическое наличие документов

	Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка)
	В наличии


	Сведения по форме согласно приложению 2 к Порядку 
	В наличии 

	Сведения по форме согласно приложению 3 к Порядку
	В наличии

	Копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	В наличии



Приложение № 12
Администрация муниципального образования Лисинское сельское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области
1.3.1. Включение в региональную программу многоквартирных домов в случаях, если многоквартирные дома:
2) ранее не включены в региональную программу в результате технических ошибок;
	1.
	Тосненский муниципальный район, пос. Лисино-Корпус, ул. Турского, д. 8
Дом введен в эксплуатацию в 1993 году, 3 этажа, 27 жилых помещений (квартир), площадь общая – 1849,6 кв.м., (1650,90 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – деревянные, крыша – стропильная/рулонный материал.

	ЭС, ТС, ХВС, ВО – 
Крыша, Подвал, Фасад, Фундамент – 

	Документы, требуемые в соответствии с Порядком
	Фактическое наличие документов

	Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка)
	В наличии


	Сведения по форме согласно приложению 2 к Порядку 
	В наличии 

	Сведения по форме согласно приложению 3 к Порядку
	В наличии

	Копия технического паспорта многоквартирного дома
	В наличии


Приложение № 13
Администрация муниципального образования Селезнёвское сельское поселение Выборгского муниципального района Ленинградской области
1.3.1. Включение в региональную программу многоквартирных домов в случаях, если многоквартирные дома:
2) ранее не включены в региональную программу в результате технических ошибок;
	1.
	Выборгский муниципальный район, пос. Новинка, д. 5
Дом введен в эксплуатацию в 1960 году, 2 этажа, 12 жилых помещений (квартир), площадь общая – 695,6 кв.м.
	Не полный комплект 

	2.
	Выборгский муниципальный район, пос. Новинка, д. 4
Дом введен в эксплуатацию в 1960 году, 2 этажа, 12 жилых помещений (квартир), площадь общая – 695,6 кв.м.
	Не полный комплект

	3.
	Выборгский муниципальный район, пос. Новинка, д. 7
Дом введен в эксплуатацию в 1961 году, 2 этажа, 12 жилых помещений (квартир), площадь общая – 695,6 кв.м.
	Не полный комплект

	Документы, требуемые в соответствии с Порядком
	Фактическое наличие документов

	Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка)
	В наличии


	Сведения по форме согласно приложению 2 к Порядку 
	В наличии 

	Сведения по форме согласно приложению 3 к Порядку
	В наличии

	Копия технического паспорта многоквартирного дома
	ОТСУТСТВУЕТ

	
	ОТСУТСТВУЕТ

	
	ОТСУТСТВУЕТ











Приложение № 14
АО «Жилищно-коммунальное хозяйство пос. им. Морозова» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
1.3.1. Включение в региональную программу многоквартирных домов в случаях, если многоквартирные дома:
2) ранее не включены в региональную программу в результате технических ошибок;
	1.
	Всеволожский муниципальный район, г. п. им. Морозова, ул. Первомайская, д. 16
Дом введен в эксплуатацию в 2012 году, 4 этажа, 45 жилых помещений (квартир), площадь общая – 3919,7 кв.м. (3273,40 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – кирпичные, крыша – двускатная.

	

	Документы, требуемые в соответствии с Порядком
	Фактическое наличие документов

	Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка)
	В наличии


	Сведения по форме согласно приложению 2 к Порядку 
	В наличии 

	Сведения по форме согласно приложению 3 к Порядку
	В наличии

	Копия технического паспорта многоквартирного дома
	В наличии 



Приложение № 15
Управляющая организация ООО «СтройАльянс» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
1.3.1. Включение в региональную программу многоквартирных домов в случаях, если многоквартирные дома:
2) ранее не включены в региональную программу в результате технических ошибок;
	1.
	Всеволожский муниципальный район, д. Васкелово, д. 3
Дом введен в эксплуатацию в 1963 году, 4 этажа, 45 жилых помещений (квартир), площадь общая – 3919,7 кв.м. (3273,40 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – кирпичные, крыша – двускатная.

	ЭС, Крыша, Фасад, Фундамент + ПИРы

	Документы, требуемые в соответствии с Порядком
	Фактическое наличие документов

	Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка)
	В наличии


	Сведения по форме согласно приложению 2 к Порядку 
	В наличии 

	Сведения по форме согласно приложению 3 к Порядку
	В наличии

	Копия технического паспорта многоквартирного дома
	В наличии 


Приложение № 16
Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
1.3.1. Включение в региональную программу многоквартирных домов в случаях, если многоквартирные дома:
1) введены в эксплуатацию после завершения строительства или реконструкции;
	1.
	[bookmark: _Hlk240881670]Всеволожский муниципальный район, г. п. Токсово, ул. Дорожников, д. 28Г, корп. 1 
Дом введен в эксплуатацию в 2017 году, 3 этажа, 38 жилых помещений (квартир), площадь общая – 2238,7 кв.м., (1848,4 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – газобетон, крыша – плоская 
	 

	2.
	Всеволожский муниципальный район, г. п. Токсово, ул. Дорожников, д. 28Г, корп. 2 
Дом введен в эксплуатацию в 2021 году, 3 этажа, 33 жилых помещений (квартир), площадь общая – 2287,5 кв.м., (1744,5 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – газобетон, крыша – плоская 
	

	3.
	Всеволожский муниципальный район, г. п. Токсово, ул. Дорожников, д. 28Г, корп. 3 
Дом введен в эксплуатацию в 2021 году, 3 этажа, 33 жилых помещений (квартир), площадь общая – 2287,5 кв.м., (1735,8 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – газобетон, крыша – плоская 
	

	4.
	Всеволожский муниципальный район, г. п. Токсово, ул. Дорожников, д. 28Г, корп. 4 
Дом введен в эксплуатацию в 2025 году, 3 этажа, 18 жилых помещений (квартир), площадь общая – 1298,5 кв.м., (923,73 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – газобетон, крыша – плоская 
	

	5.
	Всеволожский муниципальный район, г. п. Токсово, ул. Дорожников, д. 28Г, корп. 5
Дом введен в эксплуатацию в 2025 году, 3 этажа, 33 жилых помещений (квартир), площадь общая – 2451,5 кв.м., (1779,6 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – газобетон, крыша – плоская 
	

	6.
	Всеволожский муниципальный район, г. п. Токсово, ул. Дорожников, д. 28Г, корп. 6
Дом введен в эксплуатацию в 2025 году, 3 этажа, 33 жилых помещений (квартир), площадь общая – 2419,8 кв.м., (1752,2 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – газобетон, крыша – плоская 
	

	Документы, требуемые в соответствии с Порядком
	Фактическое наличие документов

	Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка)
	В наличии


	Сведения по форме согласно приложению 2 к Порядку 
	В наличии 

	Сведения по форме согласно приложению 3 к Порядку
	В наличии

	Копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	В наличии





Приложение № 17
Администрация муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области
1.3.1. Включение в региональную программу многоквартирных домов в случаях, если многоквартирные дома:
2) ранее не включены в региональную программу в результате технических ошибок;
	1.
	Тосненский муниципальный район, г. Никольское, ул. Октябрьская, д. 15
Дом введен в эксплуатацию в 2016 году, 15 этажей, 355 жилых помещений (квартир), площадь общая – 14484,00 кв.м. (9984,70 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – кирпичные, крыша – плоская, Лифт – 4 ед.

	

	Документы, требуемые в соответствии с Порядком
	Фактическое наличие документов

	Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка)
	В наличии


	Сведения по форме согласно приложению 2 к Порядку 
	В наличии 

	Сведения по форме согласно приложению 3 к Порядку
	В наличии

	Копия технического паспорта многоквартирного дома
	В наличии 



Приложение № 18
Администрация муниципального образования «Виллозское городское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
1.3.1. Включение в региональную программу многоквартирных домов в случаях, если многоквартирные дома:
1) введены в эксплуатацию после завершения строительства или реконструкции;
	1.
	[bookmark: _Hlk240882201]Ломоносовский муниципальный район, п. Новогорелово, ул. Современников, д. 11/6. 
Дом введен в эксплуатацию в 2018 году, 18 этажей, 330 жилых помещений (квартир), площадь общая – 31814,0 кв.м., (16756,2 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – монолит, крыша – плоская, лифты – 8 ед.
	

	2.
	Ломоносовский муниципальный район, п. Новогорелово, ул. Современников, д. 11/6, к. 2. 
Дом введен в эксплуатацию в 2018 году, 18 этажей, 270 жилых помещений (квартир), площадь общая – 24842,80 кв.м., (12636,7 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – монолит, крыша – плоская, лифты – 6 ед.
	

	3.
	Ломоносовский муниципальный район, п. Новогорелово, ул. Современников, д. 11/6, к. 3. 
Дом введен в эксплуатацию в 2019 году, 17-18 этажей, 350 жилых помещений (квартир), площадь общая – 28797,90 кв.м., (14618,0 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – монолит, крыша – плоская, лифты – 6 ед.
	

	Документы, требуемые в соответствии с Порядком
	Фактическое наличие документов

	Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка)
	В наличии


	Сведения по форме согласно приложению 2 к Порядку 
	В наличии 

	Сведения по форме согласно приложению 3 к Порядку
	В наличии

	Копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	В наличии



Приложение № 19
Администрация муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
1.3.1. Включение в региональную программу многоквартирных домов в случаях, если многоквартирные дома:
1) введены в эксплуатацию после завершения строительства или реконструкции;
	1.
	[bookmark: _Hlk240882350]Всеволожский муниципальный район, г. Кудрово, ул. Солнечная, д. 2 
Дом введен в эксплуатацию в 2024 году, 12 этажей, 622 жилых помещений (квартир), площадь общая – 42058,4 кв.м., (25407,0 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – монолит, крыша – плоская, лифты – 14 ед.
	

	2.
	[bookmark: _Hlk240882367]Всеволожский муниципальный район, г. п. Янино-1, ул. 7-я, д. 1 
Дом введен в эксплуатацию в 2024 году, 13 этажей, 251 жилых помещений (квартир), площадь общая – 20599,1 кв.м., (11352,8 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – монолит, крыша – плоская, лифты – 6 ед.
	

	3.
	[bookmark: _Hlk240882387]Всеволожский муниципальный район, г. п. Янино-2, ул. Рябиновая, д. 8, к. 1 
Дом введен в эксплуатацию в 2024 году, 9 этажей, 147 жилых помещений (квартир), площадь общая – 13850,8 кв.м., (8240,4 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – монолит, крыша – плоская, лифты – 3 ед.
	

	4.
	Всеволожский муниципальный район, г. п. Янино-2, ул. Рябиновая, д. 8, к. 2 
Дом введен в эксплуатацию в 2024 году, 9 этажей, 167 жилых помещений (квартир), площадь общая – 13472,2 кв.м., (9349,8 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – монолит, крыша – плоская, лифты – 3 ед.
	

	5.
	Всеволожский муниципальный район, г. п. Янино-2, ул. Рябиновая, д. 8, к. 3 
Дом введен в эксплуатацию в 2024 году, 9 этажей, 62 жилых помещений (квартир), площадь общая – 4305,5 кв.м., (2810,1 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – монолит, крыша – плоская, лифты – 3 ед.
	


	6.
	Всеволожский муниципальный район, г. п. Янино-2, ул. Рябиновая, д. 8, к. 4 
Дом введен в эксплуатацию в 2024 году, 9 этажей, 127 жилых помещений (квартир), площадь общая – 9733,8 кв.м., (6509,9 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – монолит, крыша – плоская, лифты – 2 ед.
	

	7.
	Всеволожский муниципальный район, г. п. Янино-2, ул. Рябиновая, д. 8, к. 5 
Дом введен в эксплуатацию в 2024 году, 9 этажей, 135 жилых помещений (квартир), площадь общая – 9078,1 кв.м., (6460,4 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – монолит, крыша – плоская, лифты – 2 ед.
	

	8.
	Всеволожский муниципальный район, г. п. Янино-2, ул. Рябиновая, д. 30 
Дом введен в эксплуатацию в 2024 году, 9 этажей, 329 жилых помещений (квартир), площадь общая – 26173,0 кв.м., (16413,6 кв.м. – площадь жилых помещений), стены – монолит, крыша – плоская, лифты – 4 ед.
	

	Документы, требуемые в соответствии с Порядком
	Фактическое наличие документов

	Заявление об установлении необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением фотоматериалов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1.3.1, пунктом 1.3.2 настоящего Порядка)
	В наличии


	Сведения по форме согласно приложению 2 к Порядку 
	В наличии 

	Сведения по форме согласно приложению 3 к Порядку
	В наличии

	Копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	В наличии













