Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2013 г. N 508

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2014-2043 ГОДЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области  от 16.06.2014 [N 247](consultantplus://offline/ref=98EE136D4B0C98E45DF5C1EF4DDF30993943A7F82C6FF86DAC9F3A98CD4703874BE5768D51B399D3DCF2937813AC0CAFEE57493764E433D7BFeAI), от 27.08.2014 [N 390](consultantplus://offline/ref=98EE136D4B0C98E45DF5C1EF4DDF30993942AFF52968F86DAC9F3A98CD4703874BE5768D51B399D3DCF2937813AC0CAFEE57493764E433D7BFeAI), от 30.07.2015 [N 295](consultantplus://offline/ref=98EE136D4B0C98E45DF5C1EF4DDF30993941ADF52C6EF86DAC9F3A98CD4703874BE5768D51B399D3DCF2937813AC0CAFEE57493764E433D7BFeAI),  от 13.11.2015 [N 432](consultantplus://offline/ref=98EE136D4B0C98E45DF5C1EF4DDF30993941A9FE2D6AF86DAC9F3A98CD4703874BE5768D51B399D3DCF2937813AC0CAFEE57493764E433D7BFeAI), от 29.01.2016 [N 12](consultantplus://offline/ref=98EE136D4B0C98E45DF5C1EF4DDF30993941A6FE2F68F86DAC9F3A98CD4703874BE5768D51B399D3DCF2937813AC0CAFEE57493764E433D7BFeAI), от 04.04.2016 [N 87](consultantplus://offline/ref=98EE136D4B0C98E45DF5C1EF4DDF30993A45A9F52769F86DAC9F3A98CD4703874BE5768D51B399D1D9F2937813AC0CAFEE57493764E433D7BFeAI),  от 28.04.2016 [N 127](consultantplus://offline/ref=98EE136D4B0C98E45DF5C1EF4DDF30993940ADF52A60F86DAC9F3A98CD4703874BE5768D51B399D3DCF2937813AC0CAFEE57493764E433D7BFeAI), от 26.09.2016 [N 365](consultantplus://offline/ref=98EE136D4B0C98E45DF5C1EF4DDF30993940A8F52969F86DAC9F3A98CD4703874BE5768D51B399D3DCF2937813AC0CAFEE57493764E433D7BFeAI), от 28.12.2016 [N 522](consultantplus://offline/ref=98EE136D4B0C98E45DF5C1EF4DDF3099394FADFD2E69F86DAC9F3A98CD4703874BE5768D51B399D3DCF2937813AC0CAFEE57493764E433D7BFeAI),  от 11.09.2017 [N 359](consultantplus://offline/ref=98EE136D4B0C98E45DF5C1EF4DDF3099394EAFFF2769F86DAC9F3A98CD4703874BE5768D51B399D3DCF2937813AC0CAFEE57493764E433D7BFeAI), от 16.01.2018 [N 2](consultantplus://offline/ref=98EE136D4B0C98E45DF5C1EF4DDF3099394EAAF82D6BF86DAC9F3A98CD4703874BE5768D51B399D3DCF2937813AC0CAFEE57493764E433D7BFeAI), от 27.09.2018 [N 360](consultantplus://offline/ref=98EE136D4B0C98E45DF5C1EF4DDF30993A47ACF42669F86DAC9F3A98CD4703874BE5768D51B399D3DCF2937813AC0CAFEE57493764E433D7BFeAI),  от 01.02.2019 [N 21](consultantplus://offline/ref=98EE136D4B0C98E45DF5C1EF4DDF30993A47A7F42E68F86DAC9F3A98CD4703874BE5768D51B399D3DCF2937813AC0CAFEE57493764E433D7BFeAI), от 11.06.2019 [N 277](consultantplus://offline/ref=98EE136D4B0C98E45DF5C1EF4DDF30993A45A9F5276AF86DAC9F3A98CD4703874BE5768D51B399D2DDF2937813AC0CAFEE57493764E433D7BFeAI), от 22.07.2019 [N 341](consultantplus://offline/ref=98EE136D4B0C98E45DF5C1EF4DDF30993A46AAFF2B61F86DAC9F3A98CD4703874BE5768D51B399D3DCF2937813AC0CAFEE57493764E433D7BFeAI),  от 19.11.2019 [N 534](consultantplus://offline/ref=98EE136D4B0C98E45DF5C1EF4DDF30993A46A6F92E6FF86DAC9F3A98CD4703874BE5768D51B399D3DCF2937813AC0CAFEE57493764E433D7BFeAI),  с изм., внесенными Постановлениями Правительства Ленинградской области  от 25.12.2014 [N 622](consultantplus://offline/ref=98EE136D4B0C98E45DF5C1EF4DDF30993942AAFA2868F86DAC9F3A98CD4703874BE5768D51B399D3DCF2937813AC0CAFEE57493764E433D7BFeAI), от 06.04.2020 [N 175](consultantplus://offline/ref=98EE136D4B0C98E45DF5C1EF4DDF30993A45ABFA2C69F86DAC9F3A98CD4703874BE5768D51B399D3DCF2937813AC0CAFEE57493764E433D7BFeAI)) |

В соответствии со [статьей 168](consultantplus://offline/ref=98EE136D4B0C98E45DF5DEFE58DF30993B42ACFE2868F86DAC9F3A98CD4703874BE5768D51B29BD2D1F2937813AC0CAFEE57493764E433D7BFeAI) Жилищного кодекса Российской Федерации, [статьей 8](consultantplus://offline/ref=98EE136D4B0C98E45DF5C1EF4DDF30993A45A9FF2F6EF86DAC9F3A98CD4703874BE5768D51B399D6DEF2937813AC0CAFEE57493764E433D7BFeAI) областного закона от 29 ноября 2013 года N 82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области" Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Региональную [программу](#P41) капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

(в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области от 04.04.2016 [N 87](consultantplus://offline/ref=98EE136D4B0C98E45DF5C1EF4DDF30993A45A9F52769F86DAC9F3A98CD4703874BE5768D51B399D1D9F2937813AC0CAFEE57493764E433D7BFeAI), от 11.06.2019 [N 277](consultantplus://offline/ref=98EE136D4B0C98E45DF5C1EF4DDF30993A45A9F5276AF86DAC9F3A98CD4703874BE5768D51B399D2DDF2937813AC0CAFEE57493764E433D7BFeAI))

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Губернатор

Ленинградской области

А.Дрозденко

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Ленинградской области

от 26.12.2013 N 508

(приложение)

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ

ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ,

НА 2014-2043 ГОДЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области  от 16.06.2014 [N 247](consultantplus://offline/ref=98EE136D4B0C98E45DF5C1EF4DDF30993943A7F82C6FF86DAC9F3A98CD4703874BE5768D51B399D3DCF2937813AC0CAFEE57493764E433D7BFeAI), от 27.08.2014 [N 390](consultantplus://offline/ref=98EE136D4B0C98E45DF5C1EF4DDF30993942AFF52968F86DAC9F3A98CD4703874BE5768D51B399D3DCF2937813AC0CAFEE57493764E433D7BFeAI), от 30.07.2015 [N 295](consultantplus://offline/ref=98EE136D4B0C98E45DF5C1EF4DDF30993941ADF52C6EF86DAC9F3A98CD4703874BE5768D51B399D3DCF2937813AC0CAFEE57493764E433D7BFeAI),  от 13.11.2015 [N 432](consultantplus://offline/ref=98EE136D4B0C98E45DF5C1EF4DDF30993941A9FE2D6AF86DAC9F3A98CD4703874BE5768D51B399D3DCF2937813AC0CAFEE57493764E433D7BFeAI), от 29.01.2016 [N 12](consultantplus://offline/ref=98EE136D4B0C98E45DF5C1EF4DDF30993941A6FE2F68F86DAC9F3A98CD4703874BE5768D51B399D3DCF2937813AC0CAFEE57493764E433D7BFeAI), от 28.04.2016 [N 127](consultantplus://offline/ref=98EE136D4B0C98E45DF5C1EF4DDF30993940ADF52A60F86DAC9F3A98CD4703874BE5768D51B399D3DCF2937813AC0CAFEE57493764E433D7BFeAI),  от 26.09.2016 [N 365](consultantplus://offline/ref=98EE136D4B0C98E45DF5C1EF4DDF30993940A8F52969F86DAC9F3A98CD4703874BE5768D51B399D3DCF2937813AC0CAFEE57493764E433D7BFeAI), от 28.12.2016 [N 522](consultantplus://offline/ref=98EE136D4B0C98E45DF5C1EF4DDF3099394FADFD2E69F86DAC9F3A98CD4703874BE5768D51B399D3DCF2937813AC0CAFEE57493764E433D7BFeAI), от 11.09.2017 [N 359](consultantplus://offline/ref=98EE136D4B0C98E45DF5C1EF4DDF3099394EAFFF2769F86DAC9F3A98CD4703874BE5768D51B399D3DCF2937813AC0CAFEE57493764E433D7BFeAI),  от 16.01.2018 [N 2](consultantplus://offline/ref=98EE136D4B0C98E45DF5C1EF4DDF3099394EAAF82D6BF86DAC9F3A98CD4703874BE5768D51B399D3DCF2937813AC0CAFEE57493764E433D7BFeAI), от 27.09.2018 [N 360](consultantplus://offline/ref=98EE136D4B0C98E45DF5C1EF4DDF30993A47ACF42669F86DAC9F3A98CD4703874BE5768D51B399D3DCF2937813AC0CAFEE57493764E433D7BFeAI), от 01.02.2019 [N 21](consultantplus://offline/ref=98EE136D4B0C98E45DF5C1EF4DDF30993A47A7F42E68F86DAC9F3A98CD4703874BE5768D51B399D3DCF2937813AC0CAFEE57493764E433D7BFeAI),  от 22.07.2019 [N 341](consultantplus://offline/ref=98EE136D4B0C98E45DF5C1EF4DDF30993A46AAFF2B61F86DAC9F3A98CD4703874BE5768D51B399D3DCF2937813AC0CAFEE57493764E433D7BFeAI), от 19.11.2019 [N 534](consultantplus://offline/ref=98EE136D4B0C98E45DF5C1EF4DDF30993A46A6F92E6FF86DAC9F3A98CD4703874BE5768D51B399D3DCF2937813AC0CAFEE57493764E433D7BFeAI),  с изм., внесенными Постановлениями Правительства Ленинградской области  от 25.12.2014 [N 622](consultantplus://offline/ref=98EE136D4B0C98E45DF5C1EF4DDF30993942AAFA2868F86DAC9F3A98CD4703874BE5768D51B399D3DCF2937813AC0CAFEE57493764E433D7BFeAI), от 06.04.2020 [N 175](consultantplus://offline/ref=98EE136D4B0C98E45DF5C1EF4DDF30993A45ABFA2C69F86DAC9F3A98CD4703874BE5768D51B399D3DCF2937813AC0CAFEE57493764E433D7BFeAI)) |

Паспорт

Региональной программы капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных на территории

Ленинградской области, на 2014-2043 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | Жилищный [кодекс](consultantplus://offline/ref=98EE136D4B0C98E45DF5DEFE58DF30993B42ACFE2868F86DAC9F3A98CD4703874BE5768D51B29BD2D1F2937813AC0CAFEE57493764E433D7BFeAI) Российской Федерации, областной [закон](consultantplus://offline/ref=98EE136D4B0C98E45DF5C1EF4DDF30993A45A9FF2F6EF86DAC9F3A98CD4703874BE5768D51B399D6DEF2937813AC0CAFEE57493764E433D7BFeAI) от 29 ноября 2013 года N 82-оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области" (далее - областной закон N 82-оз) |
| Период реализации Программы | 2014-2043 годы |
| Цель Программы | Обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан |
| Задачи Программы | 1. Обеспечение проведения капитального ремонта всех многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинградской области, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, и жилых домов блокированной застройки.  2. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.  3. Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества |
| Исполнители Программы | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области,  некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области", действующая на всей территории Ленинградской области (далее - некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области"),  органы местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области (далее - органы местного самоуправления),  организации, осуществляющие управление многоквартирными домами,  товарищества собственников жилья,  жилищно-строительные кооперативы,  жилищные кооперативы,  другие специализированные потребительские кооперативы |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=98EE136D4B0C98E45DF5C1EF4DDF30993A46AAFF2B61F86DAC9F3A98CD4703874BE5768D51B399D3DFF2937813AC0CAFEE57493764E433D7BFeAI) Правительства Ленинградской области от 22.07.2019 N 341) | |
| Источники финансирования Программы | Средства собственников помещений в многоквартирных домах в виде обязательных ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;  средства областного бюджета Ленинградской области в объеме, предусмотренном областным законом об областном бюджете Ленинградской области на соответствующий год и на плановый период |
| Ожидаемые результаты Программы | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, за период реализации Программы - не менее 12000;  общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, за период реализации Программы - не менее 25000,00 тыс. кв. м |

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Мониторинг реализации региональных адресных программ проведения капитального ремонта многоквартирных домов в 2008-2013 годах показал, что при формировании адресных перечней многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, в работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов включались не все конструктивные элементы, требующие ремонта, что не позволило привести многоквартирные дома в удовлетворительное состояние в полном объеме. По данным 2012 года, средний процент износа жилищного фонда Ленинградской области составил 38,5 процента. Прирост жилищного фонда, требующего капитального ремонта, составляет ежегодно не менее трех процентов. В случае сохранения указанной динамики жилищный фонд Ленинградской области в основной своей массе может стать ветхим и аварийным.

В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего содержания многоквартирных домов требуется обеспечение оптимизации процессов планирования капитального ремонта. Очередность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определяется исходя из критериев, определенных областным [законом](consultantplus://offline/ref=98EE136D4B0C98E45DF5C1EF4DDF30993A45A9FF2F6EF86DAC9F3A98CD47038759E52E8150B387D3DFE7C52955BFe9I) N 82-оз и приказом комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области от 20 декабря 2013 года N 54 "О методике и порядке оценки многоквартирного дома для определения очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области". В первоочередном порядке Программой предусматривается проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с [пунктом 3 статьи 168](consultantplus://offline/ref=98EE136D4B0C98E45DF5DEFE58DF30993B42ACFE2868F86DAC9F3A98CD4703874BE5768D51B29BD1D8F2937813AC0CAFEE57493764E433D7BFeAI) Жилищного кодекса Российской Федерации.

Реализация Программы в соответствии с указанными критериями должна обеспечить перспективное планирование капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.

Положения Жилищного [кодекса](consultantplus://offline/ref=98EE136D4B0C98E45DF5DEFE58DF30993B42ACFE2868F86DAC9F3A98CD47038759E52E8150B387D3DFE7C52955BFe9I) Российской Федерации определяют принципиальный подход к организации капитального ремонта жилищного фонда.

В соответствии со [статьей 158](consultantplus://offline/ref=98EE136D4B0C98E45DF5DEFE58DF30993B42ACFE2868F86DAC9F3A98CD4703874BE5768D51B390D7D8F2937813AC0CAFEE57493764E433D7BFeAI) Жилищного кодекса Российской Федерации собственник помещения в многоквартирном доме обязан участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и взносов на капитальный ремонт.

Принимая во внимание необходимость упорядочения мероприятий по планированию и организации капитального ремонта в условиях реализации Жилищного [кодекса](consultantplus://offline/ref=98EE136D4B0C98E45DF5DEFE58DF30993B42ACFE2868F86DAC9F3A98CD47038759E52E8150B387D3DFE7C52955BFe9I) Российской Федерации, дальнейшее выполнение капитального ремонта жилищного фонда необходимо осуществлять программно-целевым методом в рамках Программы, обеспеченной соответствующим финансированием, а также системой планирования и контроля.

II. Цель, задачи, сроки и этапы реализации Программы

Основной целью Программы является обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан.

Задачи Программы:

обеспечение проведения капитального ремонта всех многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинградской области, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, и жилых домов блокированной застройки;

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества.

Программа формируется на срок 30 лет, реализуется в 2014-2043 годах.

В Программу включены многоквартирные дома, находящиеся на территории Ленинградской области, вне зависимости от того, какой способ формирования фонда капитального ремонта выбран собственниками помещений в многоквартирном доме, и вне зависимости от формы собственности помещений в таких домах.

В целях реализации Программы, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определения видов и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта органы государственной власти Ленинградской области, органы местного самоуправления утверждают краткосрочные (сроком до трех лет) планы реализации Программы в соответствии со [статьей 9](consultantplus://offline/ref=98EE136D4B0C98E45DF5C1EF4DDF30993A45A9FF2F6EF86DAC9F3A98CD4703874BE5768D51B399D5D0F2937813AC0CAFEE57493764E433D7BFeAI) областного закона N 82-оз.

III. Система мероприятий Программы

Мероприятия Программы направлены на реализацию проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Мероприятия Программы реализуются на основании ежегодно корректируемого [Перечня](#P171) многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинградской области, общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту, приведенного в приложении к Программе.

Капитальному ремонту не подлежат многоквартирные дома, признанные в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, и жилые дома блокированной застройки.

Состав общего имущества многоквартирного дома, подлежащего капитальному ремонту, определяется в соответствии с [пунктами 2](consultantplus://offline/ref=98EE136D4B0C98E45DF5DEFE58DF30993B44A7FB2A6BF86DAC9F3A98CD4703874BE5768D51B399D1D1F2937813AC0CAFEE57493764E433D7BFeAI) - [9](consultantplus://offline/ref=98EE136D4B0C98E45DF5DEFE58DF30993B44A7FB2A6BF86DAC9F3A98CD4703874BE5768D51B399D7DBF2937813AC0CAFEE57493764E433D7BFeAI) Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года N 491.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома включает устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий. При этом может осуществляться экономически целесообразная модернизация здания или конструктивных элементов: увеличение количества и качества услуг, оснащение недостающими видами инженерного оборудования.

Перечень услуг и(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и(или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса, установленного Правительством Ленинградской области, установлен Жилищным [кодексом](consultantplus://offline/ref=98EE136D4B0C98E45DF5DEFE58DF30993B42ACFE2868F86DAC9F3A98CD47038759E52E8150B387D3DFE7C52955BFe9I) Российской Федерации и [статьей 11](consultantplus://offline/ref=98EE136D4B0C98E45DF5C1EF4DDF30993A45A9FF2F6EF86DAC9F3A98CD4703874BE5768D51B399DBDBF2937813AC0CAFEE57493764E433D7BFeAI) областного закона N 82-оз.

Оказание услуг и(или) выполнение работ, предусмотренных [пунктом 1 части 1 статьи 166](consultantplus://offline/ref=98EE136D4B0C98E45DF5DEFE58DF30993B42ACFE2868F86DAC9F3A98CD4703874BE5768D51B29BD2D8F2937813AC0CAFEE57493764E433D7BFeAI) Жилищного кодекса Российской Федерации, одновременно в отношении двух и более внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме осуществляется в случае, если величина износа двух и более внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме превышает 70 процентов.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=98EE136D4B0C98E45DF5C1EF4DDF3099394EAAF82D6BF86DAC9F3A98CD4703874BE5768D51B399D3DFF2937813AC0CAFEE57493764E433D7BFeAI) Правительства Ленинградской области от 16.01.2018 N 2)

IV. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах.

Порядок и условия предоставления государственной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств областного бюджета Ленинградской области предусмотрены [статьей 6](consultantplus://offline/ref=98EE136D4B0C98E45DF5C1EF4DDF30993A45A9FF2F6EF86DAC9F3A98CD4703874BE5768D51B399D0D8F2937813AC0CAFEE57493764E433D7BFeAI) областного закона N 82-оз.

V. Управление Программой, контроль за ее реализацией

и порядок отчетности

Общее руководство и управление Программой осуществляет комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=98EE136D4B0C98E45DF5C1EF4DDF30993A46AAFF2B61F86DAC9F3A98CD4703874BE5768D51B399D3DEF2937813AC0CAFEE57493764E433D7BFeAI) Правительства Ленинградской области от 22.07.2019 N 341)

Контроль за реализацией Программы осуществляют:

Правительство Ленинградской области;

комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=98EE136D4B0C98E45DF5C1EF4DDF30993A46AAFF2B61F86DAC9F3A98CD4703874BE5768D51B399D3DEF2937813AC0CAFEE57493764E433D7BFeAI) Правительства Ленинградской области от 22.07.2019 N 341)

комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области;

органы местного самоуправления;

некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области".

Отчет о реализации Программы представляется:

некоммерческой организацией "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области" - в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области не позднее 1 марта года, следующего за годом реализации Программы;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=98EE136D4B0C98E45DF5C1EF4DDF30993A46AAFF2B61F86DAC9F3A98CD4703874BE5768D51B399D3DEF2937813AC0CAFEE57493764E433D7BFeAI) Правительства Ленинградской области от 22.07.2019 N 341)

органами местного самоуправления - в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области не позднее 1 марта года, следующего за годом реализации Программы;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=98EE136D4B0C98E45DF5C1EF4DDF30993A46AAFF2B61F86DAC9F3A98CD4703874BE5768D51B399D3DEF2937813AC0CAFEE57493764E433D7BFeAI) Правительства Ленинградской области от 22.07.2019 N 341)

комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области - в Правительство Ленинградской области не позднее 1 апреля года, следующего за годом реализации Программы.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=98EE136D4B0C98E45DF5C1EF4DDF30993A46AAFF2B61F86DAC9F3A98CD4703874BE5768D51B399D3DEF2937813AC0CAFEE57493764E433D7BFeAI) Правительства Ленинградской области от 22.07.2019 N 341)

Отчет комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области и органов местного самоуправления о реализации Программы содержит:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=98EE136D4B0C98E45DF5C1EF4DDF30993A46AAFF2B61F86DAC9F3A98CD4703874BE5768D51B399D3DEF2937813AC0CAFEE57493764E433D7BFeAI) Правительства Ленинградской области от 22.07.2019 N 341)

общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования;

перечень выполненных мероприятий;

перечень незавершенных мероприятий;

анализ причин несвоевременного завершения необходимых мероприятий, предусмотренных Программой;

предложения по корректировке Программы.

VI. Информационное и методическое обеспечение Программы

Правительство Ленинградской области, комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области", а также органы местного самоуправления обеспечивают своевременность доведения до сведения собственников общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, доступность и доходчивость информации:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=98EE136D4B0C98E45DF5C1EF4DDF30993A46AAFF2B61F86DAC9F3A98CD4703874BE5768D51B399D3D1F2937813AC0CAFEE57493764E433D7BFeAI) Правительства Ленинградской области от 22.07.2019 N 341)

о содержании правовых актов и решений органов государственной власти Ленинградской области, органов местного самоуправления о подготовке, принятии и реализации Программы;

о ходе реализации Программы, текущей деятельности органов государственной власти Ленинградской области и органов местного самоуправления по выполнению Программы;

о системе контроля за расходованием средств некоммерческой организацией "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области", за выполнением Программы с указанием наименований контролирующих органов, фамилии, имени и отчества руководителя контролирующего органа, времени приема, адресов почтовой связи и электронной почты, телефонов и телефаксов контролирующих органов;

о планируемых и фактических итоговых результатах выполнения Программы.

Информация о подготовке и реализации Программы предоставляется собственникам жилых помещений в многоквартирных домах с использованием средств массовой информации, а также путем проведения семинаров.

Приложение

к Программе...

|  |
| --- |
| [Постановлением](consultantplus://offline/ref=98EE136D4B0C98E45DF5C1EF4DDF30993A45ABFA2C69F86DAC9F3A98CD4703874BE5768D51B399D3DCF2937813AC0CAFEE57493764E433D7BFeAI) Правительства Ленинградской области от 06.04.2020 N 175 приложение изложено в новой редакции. |

ПЕРЕЧЕНЬ

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО В КОТОРЫХ

ПОДЛЕЖИТ КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=98EE136D4B0C98E45DF5C1EF4DDF30993A46A6F92E6FF86DAC9F3A98CD4703874BE5768D51B399D3DCF2937813AC0CAFEE57493764E433D7BFeAI) Правительства Ленинградской области  от 19.11.2019 N 534,  с изм., внесенными [Постановлением](consultantplus://offline/ref=98EE136D4B0C98E45DF5C1EF4DDF30993A45ABFA2C69F86DAC9F3A98CD4703874BE5768D51B399D3DCF2937813AC0CAFEE57493764E433D7BFeAI) Правительства Ленинградской области  от 06.04.2020 N 175) |